Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego IN.271.16.2016

Umowa Nr IN.272…...2016

zawarta w dniu ....... 07.2016 r. w Mordach pomiędzy:

Miastem i Gminą Mordy z siedzibą ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, NIP 821-23-64-231, REGON 711582457, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Jana Ługowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

przy kontrasygnacie

Lidii Lipińskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Mordy,

a

…………………………………………………………………………………………………... prowadzącym działalność pod nazwą ………………………..………………………………..  z siedzibą  …………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ……………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………….. - Właściciela

zwanych łącznie w dalszej części umowy „Stronami”,

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach zarządzanych przez Miasto i Gminę Mordy, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC w ilości:

  - remonty cząstkowe o głębokości wyboju do 4 cm bez wycięcia uszkodzonej krawędzi – ok. 110 m2.

  - remonty cząstkowe o głębokości wyboju od 4 cm bez wycięcia uszkodzonej krawędzi – ok. 6 m2.

- Założone ilości przedmiarowe remontu mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowywania dokumentów przetargowych nie można było przewidzieć, a także w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.

- Szczegółowego określenia przedmiotu umowy, w zakresie wskazania drogi gminnej oraz jej odcinka na którym będzie wykonywany remont, każdorazowo będzie dokonywał Zamawiający w formie pisemnej.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i odbioru robót oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach.

§ 2

Ustala się termin zakończenia prac objętych przedmiotem umowy do dnia 16.09.2016 roku.

§ 3

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót z pomocą Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności , na zasadach i warunkach określonych w art.143b Ustawy Prawo zamówień publicznych        (j.t. -Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) wraz z art.6471 Kodeksu Cywilnego (j.t. - Dz. U. z 2014 r., poz.121. z późn. zm.) w trybie niżej określonym:

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z uwzględnieniem zapisów  art.143b. ust.2.Ustawy Pzp.

  - Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego.

  - Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- W przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokółu przekazania,

  - Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 6.

  - Dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami § 5.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Protokolarne przejęcie terenu budowy

  - Terminowe wykonywanie robót.

  - Zapewnienie materiałów, produktów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

  - Przestrzegania przepisów BHP.

  - Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, zmianę ceny umownej lub opóźnienie terminu wykonania robót.

  - Wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego,  atestów i certyfikatów materiałów przeznaczonych do wykonywania robót oraz wszystkich potrzebnych receptur.

  - Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 6.

  - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn powierzchni wyremontowanej nawierzchni i stawki 
za 1 m2 remontu w kwocie:

  - Remont cząstkowy nawierzchni  bitumicznych o głębokości wyboju do 4 cm cena za 
1 m2:

- netto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………),

- kwota VAT …% ……………… zł (słownie: ………………………….…………..),

- brutto ……………… zł (słownie: …………………………………………………..).

  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o głębokości wyboju od 4 cm cena za 1 m2:

- netto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………),

- kwota VAT …% ……………… zł (słownie: …………………..……….…………..),

- brutto ……………… zł (słownie: …………………………………………………..).

§ 6

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru , składając jednocześnie wszystkie dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia odbioru robót.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dzień obioru tak wykonanych prac będzie dniem wykonania umowy.

§ 7

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę końcową, której wartość będzie wynikała z przemnożenia ilości wykonanych robót i stawki określonej w § 5 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół potwierdzenia wykonanych robót podpisany  przez Zamawiającego.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów  potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- Wykonawca do wystawionej faktury VAT musi dołączyć zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura za wykonaną pracę o której mowa w §1. niniejszej umowy, będzie przez Zamawiającego realizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zamówienia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wstrzymana wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego z nieprzedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie  przekazana Wykonawcy niezwłocznie po przedstawieniu dokumentów.

- Nie przewiduje się fakturowania częściowego.

- Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

§ 8

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: ...........................................................

- Zmiana osoby określonej w ust. 1. nie stanowi zmiany umowy.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umowa na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z rękojmi za wady.

- Przed zakończeniem okresu rękojmi oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

            - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego o którym mowa w § 5 ust.1. za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ofertowego o którym mowa w § 5 ust.1. za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego o którym mowa w § 5 ust.1.,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – karę w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo - karę wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - karę w wysokości 5% przysługującego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

- za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  - karę wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - karę w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo

            - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 11

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza się następujące zmiany w umowie:

  - zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, (w szczególności w sytuacji, gdy wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie prac  uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny,

  - w przypadku zmiany założonych ilości przedmiarowych remontu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowywania dokumentów przetargowych nie można było przewidzieć, a także w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego ( wówczas wartość robót ustalona zostanie wg cen wskazanych w formularzu  ofertowym stanowiącym integralną część złożonej oferty,

  - zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku robót zaniechanych),

  - w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy możliwa będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego Podwykonawcę.

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 13

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego Podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów zawartych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 14

Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony o zmianach dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: