Gminny Plan Usuwania Azbestu

Miasto i Gmina Mordy

Opracowany przez zespół

WGS84 Polska Sp. z o.o.

ul. Białostocka 22 lok. 30

03-741 Warszawa

www.wgs84.pl

Spis treści

1.	Wstęp	2

1.1.	Cel i zadania Gminnego Planu Usuwania Azbestu	2

1.2.	Ogólna charakterystyka miasta i gminy Mordy	2

1.3.	Azbest i jego właściwości	2

1.4.	Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka	2

2.	Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	2

3.	Inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Mordy	2

3.1.	Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji	2

3.2.	Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Mordy	2

3.2.1. Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów	2

3.2.2. Rury azbestowo-cementowe	2

3.2.3. Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków na terenie Miasta 
i Gminy	2

3.2.4.	Zbiorcze zestawienie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie miasta i gminy Mordy	2

3.2.5.	Struktura rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych	2

3.2.6.	Stan płyt azbestowo-cementowych	2

3.3.	Mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest	2

4.	Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	2

4.1.	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	2

4.2.	Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców miasta i gminy	2

4.3.	Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	2

4.4.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	2

4.5.	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych	2

5.	Harmonogram realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu	2

6.	Szacunek nakładów finansowych na realizację Planu	2

6.1.	Całkowite koszty realizacji Planu	2

6.2.	Źródła finansowania realizacji Planu	2

6.2.1.	Alokacja środków finansowych z budżetu miasta i gminy	2

6.2.2.	Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu	2

6.2.2.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie	2

6.2.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	2

6.2.2.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2

6.2.2.4. Bank Ochrony Środowiska S.A.	2

6.2.2.5. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	2

7.	Monitoring procesu realizacji Planu	2

8.	Podsumowanie	2

9.	Bibliografia	2

10.	Zestawienie załączników	2

### Wstęp

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.), utrzymującego cele Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, jakimi jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 powinny być realizowane m.in. przez samorząd gminny, do zadań którego w szczególności należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gminny Plan Usuwania Azbestu składa się z ośmiu rozdziałów:

| 1 | Wstęp, w którym omówione zostały cele i zadania Planu, dokonano krótkiej charakterystyki miasta i gminy Mordy, wskazano właściwości azbestu i ich szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. |
| --- | --- |
| 2 | Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, w którym opisany został stan prawny w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 3 | Inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta i gminy Mordy, gdzie opisano metodologię przeprowadzenia inwentaryzacji, oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy oraz przedstawiono wyniki inwentaryzacji w odniesieniu do działek ewidencyjnych. |
| 4 | Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, w którym omówiono planowane działania informacyjne, procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, przedstawiono wykaz firm, uprawnionych do usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Mordy oraz informacje o składowiskach, przyjmujących odpady azbestowe. |
| 5 | Harmonogram realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu w latach 2010-2032. |
| 6 | Szacunek nakładów finansowych na realizację Planu, w którym oszacowano całkowite koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy i wskazano potencjalne źródła finansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 7 | Monitoring procesu realizacji Planu, w którym zaproponowano wskaźniki oceny wdrażania Planu. |
| 8 | Podsumowanie. |

### Cel i zadania Gminnego Planu Usuwania Azbestu

Celem opracowania Gminnego Planu Usuwania Azbestu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do końca 2032 roku.

Przygotowanie Gminnego Planu Usuwania Azbestu poprzedzone zostało wykonaniem inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych. Wyniki inwentaryzacji zostały zgromadzone w bazie danych. Zgromadzone dane oraz ewidencja gruntów i budynków umożliwiły przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest wraz z analizą stanu płyt azbestowo-cementowych (stopnia pilności usunięcia azbestu ocenionego wizualnie).

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Mordy oraz wskazano potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Zaproponowano także wskaźniki monitorowania realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu.

Niniejszy Plan zakłada realizację następujących zadań:

- inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów miasta i gminy Mordy 
z wyrobów zawierających azbest,

- pozainwestycyjnych, polegających na:

        - organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

        - wdrożeniu monitoringu realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu,

        - podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

        - okresowej weryfikacji i aktualizacji Planu.

Gminny Plan Usuwania Azbestu (zwany także w dalszej części dokumentu Planem) został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest zgodny z kierunkami wyznaczonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2006-2013, Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Siedleckiego 
i Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego oraz Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Za główny cel Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego przyjęto usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego. Główne działania wyznaczone w Programie są następujące:

            - Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego wraz z planem sytuacyjnym rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest;

            - Weryfikacja Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (Centralny System Odpadowy CSO);

            - Budowa składowisk odpadów azbestowych;

            - Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

            - Monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

            - Wytworzenie mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Siedleckiego na lata 2004-2015, przyjętym uchwałą Nr XXV/148/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 września 2005 r., najważniejszym celem w planowaniu działań odnośnie odpadów zawierających azbest jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie tych wyrobów i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach (w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie). Do zadań organizacyjnych związanych z odpadami zawierającymi azbest zaliczono m.in.:

- oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w gminach szczególnie zanieczyszczonych azbestem,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

- organizacja kampanii reklamowo-propagandowej w zakresie postępowania 
z odpadami zawierającymi azbest (zwiększenie świadomości zarówno pracowników administracji publicznej, jak i mieszkańców w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi oraz przepisów i procedur dotyczących azbestu).

W Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy, przyjętym uchwałą           Nr XXXVIII/169/06 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 kwietnia 2006 r., zapisano konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji oraz opracowania planu usuwania azbestu.

Niniejszy dokument jest kontynuacją celów postawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy, jakimi jest usunięcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie poprzez deponowanie na wyznaczonych do tego celu składowiskach.

### Ogólna charakterystyka miasta i gminy Mordy

Gmina Mordy położona jest na wschodzie Polski, we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Graniczy z następującymi gminami: od północnego-wschodu z gminą Przesmyki (powiat siedlecki), od wschodu z gminą Łosice (powiat łosicki), od południowego-wschodu z gminą Olszanka (powiat łosicki), od południa z gminą Zbuczyn (powiat siedlecki), od zachodu z gminą Siedlce (powiat siedlecki), od północnego-zachodu z gminą Suchożebry (powiat siedlecki), od północy z gminą Paprotnia (powiat siedlecki).

Centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Mordy, siedziba władz gminy.

Powierzchnia gminy wynosi 17.001 ha (170,0 km2), z czego 454 ha zajmuje Miasto, a pozostałe 16.547 ha obejmuje teren wiejski gminy. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 74% powierzchni ogólnej gminy.

W skład gminy Mordy wchodzą: Miasto Mordy oraz 32 miejscowości: Czepielin, Czepielin Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry – Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka Biernaty, Wólka Soseńska i Wyczółki. Część wiejska gminy podzielona jest na 30 sołectw.

Według danych na 31.12.2009 r. Gminę Mordy zamieszkiwało 6.169 osób, 
z czego prawie 30% w Mieście Mordy, a pozostałe 70% na terenie wiejskim Gminy.

Przez teren gminy i miasto Mordy z zachodu na wschód przebiega droga wojewódzka nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol, realizująca powiązania zewnętrzne gminy miastami powiatowymi Siedlce i Łosice. Drogi powiatowe realizują powiązania gminy z siedzibą powiatu, z sąsiednimi gminami, powiązania wewnętrzne oraz obsługują przyległe zagospodarowanie.

Przez tereny gminy i teren administracyjny miasta Mordy przebiega linia kolejowa Siedlce - Mordy - Hajnówka - granica państwa z Białorusią. Ponadto ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo ze wschodnią granicą Polski, z przejściami granicznymi w Terespolu i Koroszczynie, w odległości 90 km.

W Gminie Mordy według danych GUS na koniec 2009 r. zarejestrowanych było 286 podmiotów gospodarczych, z czego w sektorze publicznym 21 podmiotów, a w sektorze prywatnym - 265 podmiotów. Prawie 44% podmiotów prowadzi działalność w Mieście Mordy, a pozostałe 56% na terenie wiejskim gminy. Ponad 84% podmiotów działających w sektorze prywatnym to osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, a niecałe 2% to spółki handlowe. Spośród prywatnych podmiotów gospodarczych ponad 21% działa w sektorze handlu detalicznego i hurtowego, prawie 19% w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, a 17% w sektorze budownictwa.

Gmina Mordy dysponuje dobrą bazą edukacyjną. Na terenie gminy funkcjonuje Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim, Szkoła Podstawowa 
w Wojnowie oraz Zespół Oświatowy w Mordach.

Na terenie gminy znajdują się szczególnie cenne obiekty wpisane do rejestru zabytków. Należą do nich:

- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Mordach z 1738 r. 
nr rej.: 404/62 z 19 marca 1962 r., obejmujący kościół, kaplicę, dzwonnicę i bramę, a także ogrodzenie,

- kaplica cmentarna p.w. św. Rocha w Mordach z 1860 r., nr rej.: 405/62 z 19 marca 1962 r.

- zespół pałacowy w Mordach datowany na przełom XVIII-XIX w., nr rej.: 406/62 
z 19 marca 1962 r., obejmujący pałac, bramę, park i oficynę (nr rej.: A-57 
z 13.07.2000 r.)

Szczególne znaczenie w utrzymaniu wysokich walorów przyrodniczych krajobrazu gminy mają doliny rzeczne. Na terenie Gminy Mordy jest fragment szerokiej doliny górnego Liwca. Rzeka na tym odcinku zachowała znaczne walory przyrodnicze, choć jej dolina została zmeliorowana i w dużym stopniu przekształcona. Naturalne torfowiska niskie występujące w dolinach rzecznych zostały przesuszone i zamienione w łąki, a fragmentami w pastwiska. Miejscami, zwłaszcza w korycie rzeki i torfiankach, występują zbiorowiska wodne i szuwarowe.

Rozwój gminy prowadzony jest w oparciu o Strategię rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2006-2013, przyjętej uchwałą Nr XXXVII/165/06 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31.03.2006 r. Działania dotyczące rozwoju Miasta i Gminy Mordy  będą koncentrowały się w stosunku do poszczególnych priorytetów: rozwój infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.

Mieszkańcy 16 wsi i miasta Mordy korzystają w całości z dostaw wody z systemów wodociągowych. Miasto Mordy wyposażone jest w system kanalizacji sanitarnej odprowadzającej wytwarzane przez mieszkańców ścieki komunalne do miejskiej oczyszczalni ścieków. Odpady wytworzone na terenie miasta i gminy Mordy są unieszkodliwiane przez składowanie na gminnym składowisku odpadów w Kolonii Mordy. Sieć kanalizacyjna działa na terenie miasta Mordy. Na terenach wiejskich nie funkcjonują systemy oczyszczania ścieków, a ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.

### Azbest i jego właściwości

Azbesty są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie, należącymi do dwóch grup: azbestów serpentynowych i azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy azbest chryzotylowy (azbest biały), natomiast w grupie azbestów amfibolowych znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brązowy) i azbest krokidolitowy (azbest niebieski). Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość może niekiedy dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów.

Z punktu widzenia chemicznego, azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu. Wzory chemiczne poszczególnych odmian azbestu zostały przedstawione poniżej:

| chryzotyl | Mg6[(OH)8Si4O10] |
| --- | --- |
| krokidolit | Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 |
| amozyt | (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 |
| antiofillit | (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2 |
| tremolit | Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 |
| aktynolit | Ca2(Mg)[(OH)Si4O11]2 |

Azbest chryzotylowy krystalizuje się w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmują formę grubszych, pręcikowatych kryształów. Włókna azbestu są wiązkami zbudowanymi z dużej liczby (nawet do kilku tysięcy, a niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy) włókien elementarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są spojone za pomocą węglanu wapniowego.

Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 (m grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym.

Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja azbestu na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, biorąc pod uwagę kryterium zawartości azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu:

      - klasa I (wyroby miękkie), których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1.000 kg/m3, zawierające powyżej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały i wykładziny cierne.

      - klasa II (wyroby twarde), których gęstość objętościowa jest większa niż 1.000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pęknięcia, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych.

W Polsce wyroby z klasy II były wykorzystane do produkcji płyt azbestowo-cementowych jako materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi, głównie w postaci płyt płaskich, falistych oraz rur azbestowo-cementowych. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

W Polsce na pokrycia dachowe stosowano głównie płyty faliste, w mniejszym stopniu płyty płaskie. Płyty faliste produkowane były głównie w zakładzie ZWAC „Izolacja” w Małkini, a płyty płaskie w Zakładach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy, Szczucinie, Trzemesznie i Ogrodzieńcu.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r.

W rządowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 okres trwałości płyt azbestowo-cementowych określono na około 30 lat. Założenie to wynika z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatschek’a) oraz z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i polowych.

### Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i ilości włókien, zatrzymanych w dolnej części układu oddechowego. Wynika to głównie z fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Duże znaczenie ma średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Według danych zawartych w publikacjach Światowej Organizacji Zdrowia, najważniejszą cechą determinującą zdolność włókien do wywołania nowotworów są ich fizyczne wymiary, czyli średnica poniżej 3 mikrometrów oraz długość powyżej 5 mikrometrów. Nie istnieją dowody, że jeden z typów azbestu niesie ze sobą większe ryzyko zachorowań niż inny, więc wszystkie typy azbestu traktowane są jako powodujące takie samo ryzyko raka płuca. Pomimo istnienia normatywów stężenia włókien azbestu w powietrzu, nie można określić dawki progowej pyłu dla rakotwórczego działania azbestu.

Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych związanych z ekspozycją na azbest najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Główną patologią zawodową pracowników zakładów przetwarzających azbest jest azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej. Włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres, a proces zwłóknieniowy może pojawić się po wielu latach od ustania narażenia. Pylica azbestowa może zwiększyć wystąpienie raka płuca i międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej.

Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Zagrożenie wystąpieniem raka płuca w badanych populacjach zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, zawartości włókien respirabilnych w pyle, średnicy, długości, kształtu włókna, stężenia pyłu, liczby lat pracy w warunkach natężenia i ogólnej dawki pyłu. Oba nowotwory, zarówno rak płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością.

Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:

- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,

- użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

W celu zminimalizowania narażenia na pył azbestowy wprowadzono zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest, a regulacje prawne określają wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także obowiązki pracodawców i pracowników, wykonujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

### Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyrobów zawierających azbest i azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Definicja azbestu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, azbestem nazywane są następujące włókniste krzemiany:

- azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,

- azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,

- azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,

- azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5,

- azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,

- azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Azbest jako substancja szczególnie niebezpieczna

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska jest m.in. azbest.

Powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i urządzeniami, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

Oznakowanie wyrobów zawierających azbest

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, powinien je poddawać przeglądom w celu oznakowania azbestu w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest lub wyroby zawierające azbest, oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”. Wzór oznakowania został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym wyroby zawierające azbest, powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania. Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, powinny przedkładać informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i miejsce ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, powinien zostać ujęty w informacji przygotowanej według wzorów zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego dokumentu. Informacja powinna zostać sporządzona w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać przedłożony marszałkowi województwa, a drugi egzemplarz powinien być przechowywany przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.

Inwentaryzacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Na mocy art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska, w tym wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przepisami wykonawczymi, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z formularzem, zamieszczonym w załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu. Informacja powinna być przedkładana w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

Sukcesywne eliminowanie azbestu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, azbest podlega sukcesywnej eliminacji, a sposób postępowania z eliminowanymi odpadami został określony w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego dokumentu. Jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej powinien być przechowywany przez wypełniającego formularz, natomiast drugi egzemplarz oceny powinien zostać przekazany właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Obowiązki wykonawcy prac, polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest do uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego Programu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi Programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Zgodnie z art. 17 pkt. 1, ust. 1a (znowelizowanej ustawy o odpadach) wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest 
w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Natomiast zgodnie z ust. 3a ww. ustawy wytwórca odpadów, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozbiórki i remontów obiektów, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest i który przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie to powinno zawierać w szczególności:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

- obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

      - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

      - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,

      - umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”,

      - zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,

      - zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

      - izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,

      - stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,

      - zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia. Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest.

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określono najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów, zawierających azbest:

Tabela nr 1

Dopuszczalne stężenia pyłów, zawierających azbest

| Lp. | Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | włókien [cm3] |
| 1 | pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu, np. antygoryt włóknisty |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 1 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,2 |
| 2 | pyły zawierające krokydolit |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 0,5 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,2 |

1 Pył całkowity - zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza.

3 Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 (m o maksymalnej średnicy poniżej 3 (m i o stosunku długości do średnicy > 3.

Odpady zawierające azbest

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, azbest został zaliczony do kategorii odpadów niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostały umieszczone w następujących grupach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów :

| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| --- | --- |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, do materiałów niebezpiecznych stosowane są przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Jednolity tekst umowy ADR został ogłoszony w oświadczeniu rządowym z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. W klasie 9, obejmującej materiały i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały objęte tytułami pozostałych klas, wymieniono materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu. W grupie 2.2.9.1.4 umieszczono materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu, obejmują azbest i zawierające go mieszaniny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu, a transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

Ewidencja odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, ewidencja powinna obejmować następujące dokumenty:

- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie (załącznik nr 6),

- karty przekazania odpadu (załącznik nr 7).

Składowanie odpadów zawierających azbest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, obowiązujące w 2010 roku, określono w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010.

Tabela nr 2

Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie na składowisku odpadów zawierających azbest

| Kod odpadu | Podgrupy i rodzaje odpadów | stawka zł/Mg |
| --- | --- | --- |
| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy | 47,84 |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu | 47,84 |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest | 47,84 |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych | 47,84 |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 47,84 |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 47,84 |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | 47,84 |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 0,00 (104,20) |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,00 (104,20) |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, składowiska odpadów lub wydzielone kwatery przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów oznaczonych kodami 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest w postaci nieprzekształconej, powinny być budowane w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Każdorazowo po złożeniu odpadów, powierzchnia składowisk jest zabezpieczana przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą gruntu. Składowanie odpadów, powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie wypełnione gruntem do poziomu terenu.

### Inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta 
i Gminy Mordy

W ramach opracowania Gminnego Planu Usuwania Azbestu przeprowadzona została inwentaryzacja obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi. Inwentaryzacją nie zostały objęte wyroby zawierające azbest z klasy I (wyroby miękkie).

### Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja została przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych z wykorzystaniem podkładów mapowych w następujących etapach:

Etap 1: przygotowanie wydruków podkładów mapowych

Na podstawie podkładów mapowych i dodanej siatki ulic przygotowane zostały wydruki, które posłużyły jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Etap 2: wizyty terenowe

Inwentaryzacja przeprowadzona została w trakcie wizyt terenowych na podstawie oceny wizualnej z wykorzystaniem wydruków podkładów mapowych. Zadaniem inspektorów terenowych było zaznaczenie na wydruku obiektów, które są pokryte płytami azbestowo-cementowymi.

Adresy budynków (tam gdzie to było możliwe) pokrytych płytami azbestowo-cementowymi pozyskane zostały w terenie przez inspektorów terenowych.

W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili następujące dane dla każdego z obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi.

      - typ płyt azbestowo-cementowych, stanowiących pokrycie dachowe obiektów,

      - stopień nachylenia dachu spośród 2 następujących: płaski i skośny,

      - stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności oceniony wizualnie).

Stan płyt azbestowo-cementowych został określony wizualnie w trakcie prac terenowych w oparciu o wymagania zawarte w Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zawartej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4), w grupach obejmujących:

      - sposób zastosowania azbestu - pokrycia dachowe i elewacyjne zaklasyfikowano jako pozostałe wyroby zawierające azbest (10 punktów),

      - rodzaj azbestu – przyjęto, iż w materiałach stosowanych w budownictwie występuje azbest chryzotylowy (5 punktów),

      - strukturę powierzchni wyrobu z azbestem – przyjęto, iż widoczne pęknięcia – 30 punktów) płyty niepopękane i niepomalowane – 10 punktów, płyty pomalowane i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna – 0 punktów,

      - stan zewnętrzny wyrobu z azbestem dla dużych uszkodzeń przyjęto – 30 punktów, małych uszkodzeń – 10 punktów, a dla braku uszkodzeń – 0 punktów,

      - możliwość uszkodzenia wyrobu z azbestem przyjęto, iż jeżeli płyty są przedmiotem prac – 15 punktów, jeżeli wyrób jest narażony na uszkodzenia – 10 punktów, a przy braku wpływów zewnętrznych – 0 punktów,

      - sposób wykorzystania pomieszczenia – przyjęto, iż obiekty użyteczności publicznej, tj. szkoła, przedszkole, urząd, szpital są regularnie wykorzystywane (30-35 punktów),

      - usytuowanie wyrobu nie było brane pod uwagę, ze względu na objęcie inwentaryzacją zewnętrznych części obiektów.

Powyższa ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona 
z właścicieli nieruchomości obowiązku dokonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Obowiązki właściciela nieruchomości zawierającej azbest zostały opisane w punkcie 2 Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Etap 3: prace kameralne

N podstawie danych przekazanych przez inspektorów terenowych i podkładu mapowego zaznaczone zostały budynki pokryte płytami azbestowo-cementowymi. Dodatkowo dołączona została informacja o typie płyt azbestowo-cementowych, stopniu nachylenia dachu i stanie płyt azbestowo-cementowych.

Powierzchnia dachu pokrytego płytami azbestowo-cementowymi została obliczona w oprogramowaniu geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku 
z uwzględnieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Szacunkowy błąd statystyczny przeliczenia powierzchni dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi 
z wykorzystaniem opisanych metod i narzędzi może wynosić ±8%.

Etap 4: opracowanie bazy danych

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych oraz 
z uwzględnieniem materiałów pozyskanych z Urzędu Gminy powstała baza danych zawierająca następujące dane:

            - graficzne:

- obiekty pokryte azbestem,

- siatka ulic,

            - opisowe:

- numery działek ewidencyjnych,

- nazwy ulic,

- adresy budynków,

- typ płyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- stopień nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności usunięcia azbestu) w odniesieniu do pojedynczego budynku.

Baza danych w formie elektronicznej jest integralną częścią Planu.

### Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Mordy

### 3.2.1. 	Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji, oszacowano, iż powierzchnia dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi wynosi 589.985 m2, 
z czego 97% stanowią płyty faliste, a 3% płyty płaskie.

Tabela nr 3

Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachów

| Lp | Typ | ilość [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe faliste | 570117 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe płaskie | 19 868 |
|  | Razem | 589 985 |

Pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych występują na 3.807 obiektach.

### 3.2.2. 	Rury azbestowo-cementowe

Z inwentaryzacji przeprowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy wynika, iż na terenie miasta i gminy w sieci wodociągowej nie zostały wykorzystane rury azbestowo-cementowe.

### 3.2.3.	Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków na terenie Miasta 
i Gminy

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono występowania płyt azbestowo-cementowych w elewacjach budynków zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy.

### 3.2.4.	Zbiorcze zestawienie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie miasta i gminy Mordy

Łączna powierzchnia pokryć dachowych i elewacji wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi 589.985m2.

Wykorzystując dane zawarte w tabeli nr 3 wykonano przeliczenie powierzchni pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z [m2] na [Mg] przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 0,013 Mg.

Otrzymane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie miasta 
i gminy Mordy

| Lp. | miejsce występowania | ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi falistymi | 7 419 |
| 2 | pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi płaskimi | 259 |
|  | Razem | 7 678 |

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iż na terenie miasta i gminy Mordy znajduje się 7.678 Mg płyt azbestowo-cementowych, co w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni miasta i gminy daje 45 Mg/km2.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem opisanej metodologii zostały przedstawione 
w tabeli nr 14, będącej załącznikiem nr 9 do niniejszego dokumentu.

### Struktura rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych

Strukturę rozmieszczenia pokryć dachowych i elewacji budynków wykonanych 
z płyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczególne miejscowości Gminy Mordy przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Wyniki inwentaryzacji w podziale na miejscowości

| lp. | Miejscowość | Ilość [m2] | Ilość [Mg] | udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepielin | 23 414 | 305 | 4,0% |
| 2 | Czepielin-Kolonia | 13 857 | 180 | 2,4% |
| 3 | Czołomyje | 15 914 | 207 | 2,7% |
| 4 | Doliwo | 9 228 | 120 | 1,6% |
| 5 | Głuchów | 23 766 | 310 | 4,0% |
| 6 | Klimonty | 19 682 | 256 | 3,3% |
| 7 | Kolonia Mordy | 2 775 | 36 | 0,5% |
| 8 | Krzymosze | 31 792 | 414 | 5,4% |
| 9 | Leśniczówka | 22 506 | 293 | 3,8% |
| 10 | Mordy | 34 123 | 444 | 5,8% |
| 11 | Ogrodniki | 11 770 | 154 | 2,0% |
| 12 | Olędy | 11 304 | 147 | 1,9% |
| 13 | Ostoje | 6 887 | 90 | 1,2% |
| 14 | Pieńki | 5 272 | 68 | 0,9% |
| 15 | Pióry Pytki | 8 524 | 111 | 1,4% |
| 16 | Pióry Wielkie | 23 191 | 302 | 3,9% |
| 17 | Płosodrza | 11 357 | 148 | 1,9% |
| 18 | Ptaszki | 13 937 | 181 | 2,4% |
| 19 | Radzików Wielki | 49 187 | 640 | 8,3% |
| 20 | Radzików-Kornica | 26 973 | 351 | 4,6% |
| 21 | Radzików-Oczki | 15 673 | 204 | 2,7% |
| 22 | Radzików-Stopki | 26 522 | 345 | 4,5% |
| 23 | Rogóziec | 8 790 | 114 | 1,5% |
| 24 | Sosenki - Jajki | 5 347 | 70 | 0,9% |
| 25 | Stara Wieś | 10 285 | 134 | 1,7% |
| lp. | Miejscowość | Ilość [m2] | Ilość [Mg] | udział [%] |
| 26 | Stok Ruski | 27 851 | 362 | 4,7% |
| 27 | Suchodołek | 5 364 | 70 | 0,9% |
| 28 | Suchodół Wielki | 6 294 | 82 | 1,1% |
| 29 | Wielgorz | 35 481 | 461 | 6,0% |
| 30 | Wojnów | 22 952 | 299 | 3,9% |
| 31 | Wólka Biernaty | 11 648 | 151 | 2,0% |
| 32 | Wólka Soseńska | 19 730 | 257 | 3,3% |
| 33 | Wyczółki | 28 589 | 372 | 4,8% |
| Razem | 589 985 | 7 678 | 100,0% |

Najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo-cementowych (ponad 49.000 m2) znajduje się w miejscowości Radzików Wielki. W miejscowości Wielgorz znajduje się ponad 35.000 m2 wyrobów azbestowo-cementowych, stanowiących pokrycia dachów, a w mieście Mordy pokrycia dachów wykonanych z płyt azbestowo-cementowych to ponad 34.000 m2. Łącznie stanowią one ponad 20% łącznej ilości płyt azbestowo-cementowych na terenie gminy Mordy.

Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach Gminy przedstawiono na wykresie 1.

Wykres nr 1

Azbest [m2] w poszczególnych miejscowościach Gminy Mordy

Strukturę rozmieszczenia pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczególne ulice miasta Mordy przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Wyniki inwentaryzacji w podziale na ulice miasta Mordy

| Miejscowość | Ulica | Ilość [m2] | ilość [ Mg] | udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mordy | 11 Listopada | 1 952 | 25 | 5,7% |
|  | 8 Dywizji Wojska Polskiego | 1 906 | 25 | 5,6% |
|  | Czereśniowa | 122 | 2 | 0,4% |
|  | Gliniana | 2 045 | 27 | 6,0% |
|  | Gliniana | 656 | 9 | 1,9% |
|  | Jagodowa | 2 427 | 32 | 7,1% |
|  | Kilińskiego | 463 | 6 | 1,4% |
|  | Kolejowa | 771 | 10 | 2,3% |
|  | Kościuszki | 9 590 | 125 | 28,2% |
|  | ks. Brzóski | 64 | 1 | 0,2% |
|  | ks. Skorupki | 751 | 10 | 2,2% |
|  | Malinowa | 1 264 | 16 | 3,7% |
|  | Morelowa | 201 | 3 | 0,6% |
|  | Narutowicza | 1 753 | 23 | 5,1% |
|  | Ogrodowa | 964 | 13 | 2,8% |
|  | Olchowa | 782 | 10 | 2,3% |
|  | Olędzka | 133 | 2 | 0,4% |
|  | Parkowa | 8 | 0 | 0,0% |
|  | Pl. Zwycięstwa | 357 | 5 | 1,0% |
|  | Polna | 1 916 | 25 | 5,6% |
|  | Pusta | 2 128 | 28 | 6,2% |
|  | Składowa | 949 | 13 | 2,8% |
|  | Słowackiego | 765 | 10 | 2,2% |
|  | Szkolna | 120 | 2 | 0,4% |
|  | Wiśniowa | 767 | 10 | 2,2% |
|  | Wyszyńskiego | 6 | 0 | 0,0% |
|  | Żwirki i Wigury | 1 263 | 16 | 3,7% |
| Mordy Suma | 34 123 | 448 | 100,0% |

Najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo-cementowych w mieście Mordy znajduje się przy ul. Kościuszki (ponad 9.500 m2). Stanowią one ponad 28% łącznej ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w Mordach.

### Stan płyt azbestowo-cementowych

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostały informacje o stanie płyt azbestowo-cementowych, ocenionym wizualnie zgodnie z wymaganiami dla stopnia pilności w Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Wyniki inwentaryzacji w podziale na stan płyt azbestowo-cementowych

| lp | stopień pilności | opis | ilość [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 20 996 |
| 2 | II | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | 567 505 |
| 3 | III | ponowna ocena w terminie do 5 lat | 1 484 |

Wizualna ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Mordy zgodnie ze stopniem pilności wykazała, że:

- 3,6% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga wymiany lub naprawy bezzwłocznie, tj. zostało zaliczonych do I stopnia pilności,

- 96,2% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w czasie do 1 roku, czyli zostało zaliczonych do II stopnia pilności,

- 0,3% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat, tj. zostało zaliczonych do III stopnia pilności.

### Mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych 
z wykorzystaniem wydruków z ewidencji gruntów i budynków w formie elektronicznej została opracowana baza danych. Umożliwiła ona przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest wraz z oceną wizualną stanu płyt azbestowo-cementowych.

Na mapie nr 1 przedstawiono poglądowo rozmieszczenie obiektów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Mordy. Na mapach nr 2 i 4 przedstawiono szczegółowo strukturę rozmieszczenia obiektów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy. 
Mapa nr 3 przedstawia rozkład arkuszy szczegółowej mapy rozmieszczenia azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Mapa nr 1

Poglądowa mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 
i gminy Mordy

Mapa nr 2

Szczegółowa mapa rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta Mordy

Mapa nr 3

Mapa poglądowa rozmieszczenia arkuszy map szczegółowych

Mapa nr 4

Arkusze mapy szczegółowej rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta i gminy Mordy

### Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

### Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Agencja Ochrony Środowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA) opublikowała szereg dokumentów, w których zawarte są zasady informowania o ryzyku. Powszechnie przyjęto siedem następujących podstawowych zasad:

- Akceptuj i angażuj społeczność jako równorzędnego partnera.

- Starannie programuj sposób przekazywania informacji o zagrożeniu, następnie oceniaj wyniki komunikowania się.

- Uważnie słuchaj tego, co mają ci do przekazania inni.

- Bądź uczciwy, szczery i otwarty.

- Koordynuj wysiłki i współpracuj z innymi w procesie przekazywania informacji.

- Nawiązuj współpracę ze środkami masowego przekazu i przekazuj informacje zgodnie z regułami środków masowego przekazu.

- Mów jasno i życzliwie.

Powodzenie realizacji podejmowanych przez władze miasta i gminy Mordy działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków lokalnej społeczności. Program edukacyjny realizowany jest przez władze miasta i gminy na różnych płaszczyznach i różnymi metodami poprzez ulotki, foldery, konkursy i festyny.

### Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców miasta i gminy

Planowane działania informacyjne o postępowaniu z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest mają na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o azbeście. Mogą zostać podjęte z wykorzystaniem istniejących już kanałów dystrybucji:

- Tablice informacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy poprzez zamieszczenie informacji o:

- obowiązkach dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 2),

- obowiązku sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4),

- zagrożeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- firmach, posiadających uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

- możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest.

- Ulotki informacyjne wręczane przez urzędników, np. pobierających podatki gruntowe.

- Artykuły w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy.

- Akcje edukacyjne, mające na celu nauczenie młodzieży rozpoznawania wyrobów zawierających azbest, poinformowanie o szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz konieczności unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r. Akcje te powinny być prowadzone w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych.

- Konkursy organizowane przez dyrektorów szkół, np. zaprojektowanie ulotki informacyjnej czy też plakat. Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i udostępniona na tablicy w Urzędzie Gminy.

- Organizowany corocznie festyny gminne i spotkania, w trakcie których szczególna uwaga zwrócona będzie na identyfikację „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych.

Wszystkie akcje informacyjne i edukacyjne powinny być prowadzone równolegle na stronie internetowej gminy.

### Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest podzielono na cztery grupy:

      - Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

        - Procedura 1 – obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

        - Procedura 2 – obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Procedury z grupy I zostały zamieszczone w załączniku nr 8.

      - Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

        - Procedura 3 – postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

        - Procedura 4 – prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

      - Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

        - Procedura 5 – przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

      - Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

        - Procedura 6 – składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

### Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie eliminowane przez przedsiębiorstwa posiadające zatwierdzone przez starostę programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Następujący wykonawcy prac, polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest posiadają zatwierdzone przez starostę siedleckiego programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta i gminy Mordy. Wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania i usuwania odpadów azbestowych został zamieszczony w Załączniku nr 11.

### Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie mazowieckim funkcjonuje jedno składowisko, przyjmujące odpady zawierające azbest. Zarządzającym składowiskiem w Rachocinie jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą przy ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc.

Pojemność składowiska na odpady azbestowe wynosi ok. 45 tys. m3. Składowisko przyjmuje dwa rodzaje odpadów azbestowych:

- materiały izolacyjne zawierające azbest (17 06 01*),

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest (17 06 05*).

Ze względu na odległość do składowiska najbardziej dogodnym miejscem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i powstałych w wyniku realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu jest składowisko 
w Rachocinie. Wykaz składowisk przyjmujących odpady niebezpieczne w Polsce został zamieszczony w załączniku nr 10.

Pojemność składowisk w województwie mazowieckim niezbędna do unieszkodliwienia odpadów azbestowych z terenu województwa została oszacowana 
w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego, stanowiącym Załącznik nr 23 do Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Zgodnie 
z jego zapisami do 2012 roku powinny powstać trzy składowiska o łącznej powierzchni 10 ha, w latach 2013-2022 przewiduje się wybudowanie dwóch składowisk o łącznej powierzchni 11 ha, a do 2032 r. powinny powstać składowiska o łącznej powierzchni ok. 7,0 ha.

### Harmonogram realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu

Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Zgodnie z założeniami Planu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do 2032 roku.

Harmonogram realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu podzielono na 3 etapy, tj.:

- lata 2010-2012,

- lata 2013-2022,

- lata 2023-2032.

Podział ten jest zbieżny z harmonogramem Planu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego. Zdecydowano o przyjęciu analogicznych etapów realizacji zadania w kontekście możliwości monitorowania jego realizacji w porównaniu 
z programami nadrzędnymi.

Tabela nr 8

Harmonogram realizacji Planu w podziale na 3 etapy

| Lp. | Zadania | etap I | etap II | etap III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2012 | 2013-2022 | 2023-2032 |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji |  |  |  |
| 2 | Opracowanie Gminnego Planu Usuwania Azbestu |  |  |  |
| 3 | Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest |  |  |  |
| 4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych * |  |  |  |
| 5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców |  |  |  |
| 6 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Planu |  |  |  |
| 7 | Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych płyt azb.-cem. | 10% | 45% | 45% |
| 8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych |  |  |  |
| 9 | Aktualizacja Planu |  |  |  |

* W przypadku braku informacji od właścicieli obiektów pokrytych azbestem, konieczna wydaje się aktualizacja inwentaryzacji w terenie ze względu na fakt, iż ponad 96% budynków pokrytych azbestem wymaga ponownej oceny w ciągu 1 roku.

Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Plan usuwania wyrobów zawierających (zadanie nr 2) oraz opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest (zadanie nr 3) zostały wykonane w roku 2010, co umożliwiło rozpoczęcie procesu monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych (zadanie nr 8).

Każdemu zadaniu w każdym z etapów wdrażania Planu została przypisana jednostka odpowiedzialna za realizację zadania.

Tabela nr 9

Odpowiedzialność za realizację Planu

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji | Miasto i Gmina Mordy |
| 2 | Opracowanie Planu usuwania wyrobów zawierających azbest | Miasto i Gmina Mordy |
| 3 | Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest | Miasto i Gmina Mordy |
| 4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych | Miasto i Gmina Mordy |
| 5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców | Miasto i Gmina Mordy |
| 6 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Planu | Miasto i Gmina Mordy / Właściciele obiektów |
| 7 | Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych płyt azb.-cem. | Miasto i Gmina Mordy / Właściciele obiektów |
| 8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych | Miasto i Gmina Mordy |
| 9 | Aktualizacja Planu | Miasto i Gmina Mordy |

### Szacunek nakładów finansowych na realizację Planu

Do szacunku kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta 
i gminy Mordy przyjęto, że ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wynosi 589.985 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 7.678 Mg.

Założono, że średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku wynosi 1.400 zł za 1 Mg. Średni koszt został wyliczony na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstw z listy firm uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie miasta i gminy Mordy, zamieszczonej w punkcie 4.4 niniejszego dokumentu.

Jako średni koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego przyjęto 70 zł za 1 m2 nowego pokrycia wykonanego z blachodachówki. Dane te zostały pozyskane od producentów i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materiałów szacowane koszty mogą ulec zmianie. W szacunkach nie uwzględniono inflacji ze względu na brak realnych prognoz wskaźników inflacyjnych. Otrzymane wyniki zostały przedstawione 
w tabeli nr 10.

Tabela nr 10

Szacunek nakładów finansowych na usunięcia płyt azbestowo-cementowych 
z miasta i gminy Mordy (w tys. zł)

| lp | wyszczególnienie | jednostka | etap | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | ilość płyt azbestowo-cementowych do usunięcia | Mg | 767 | 3 459 | 3 452 | 7 678 |
|  |  | m2 | 58 959 | 265 706 | 265 320 | 589 985 |
| 2 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | tys.zł/Mg | 1 074 | 4 833 | 4 833 | 10 740 |
| 3 | koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego | tys.zł/m2 | 4 127 | 18 599 | 18 572 | 41 298 |
|  | razem koszty | 5 201 | 23 432 | 23 405 | 52 038 |

Łączny koszt usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Mordy wraz z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych wynosi 52,0 mln zł.

### Całkowite koszty realizacji Planu

Całkowite koszty realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu obejmują nakłady poniesione na akcje informacyjno-edukacyjne, koszty aktualizacji Planu, koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych oraz wykonania nowych pokryć dachowych.

Do szacunków całkowitych kosztów realizacji Planu przyjęto, iż Urząd Miasta 
i Gminy sfinansuje akcje informacyjno-edukacyjne. Zadania polegające na aktualizacji bazy danych, informowaniu o możliwościach pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy zostaną zlecone podwykonawcom. Założono ponadto, że w trakcie realizacji Planu wykonane zostaną po 2 aktualizacje w II i III etapie realizacji Planu. Koszty demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych zostały oszacowane w tabeli nr 10.

Tabela nr 11

Szacunkowe całkowite koszty realizacji Planu (w tys. zł)

| lp | Zadanie | etap | razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców miasta i gminy Mordy | 6 | 30 | 30 | 66 |
| 2 | cykliczna aktualizacja bazy danych | - | - | - | 0 |
| 3 | aktualizacja Planu | - | 20 | 20 | 40 |
| 4 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | 1 074 | 4 833 | 4 833 | 10 740 |
| 5 | koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych | 4 127 | 18 599 | 18 572 | 41 298 |
| 6 | zapewnienie środków finansowych na realizację Planu | - | - | - | 0 |
| 7 | monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Mordy | - | - | - | 0 |
|  | razem koszty | 5 207 | 23 482 | 23 455 | 52 144 |

Prognozowane całkowite koszty realizacji Planu w latach 2010-2032 wynoszą 52,2 mln zł, z czego prawie 79% stanowią koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Szacowane koszty demontażu i unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych wynoszą 10.740 tys. zł, co stanowi 20% ogólnych kosztów realizacji Planu.

### Źródła finansowania realizacji Planu

Możliwymi źródłami finansowania realizacji Planu są środki własne miasta i gminy Mordy, środki z Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi czy 5.2 Rewitalizacja miast), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kredyty preferencyjne z BOŚ S.A. i BGŻ.

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Planu przyjęto następujące założenia:

      - Z budżetu miasta i gminy finansowane będą akcje informacyjno-edukacyjne oraz aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych.

      - Środki przeznaczone z budżetu Gminy w każdym roku realizacji Planu będą wynosiły ok. 2 tys. zł.

      - Płyty azbestowo-cementowe z obiektów, będących własnością gminy Mordy zostaną usunięte i unieszkodliwione z wykorzystaniem środków pozyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

      - Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z uwzględnieniem danych, iż gmina wnioskowała o dotację w wysokości 150 tys. zł w 2011 r.

      - Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z BOŚ i BGŻ.

      - Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

      - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolejnych latach będzie oferował dofinansowanie zadań, polegających na bezpiecznym usuwaniu azbestu.

      - Oferta BOŚ w kolejnych latach będzie przewidywała kredyty z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW, a także kredyty na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, z których można sfinansować zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.

      - Oferta BGŻ będzie w kolejnych latach przewidywała kredyty preferencyjne 
w ramach zadań wymienionych w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa 
i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR.

Tabela nr 12

Prognozowana struktura finansowania realizacji Planu (w tys. zł)

| lp | potencjalne źródła finansowania | etap | razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | budżet Miasta i Gminy Mordy | 2 | 20 | 20 | 42 |
| 2 | wojewódzki fundusz ochrony środowiska | 257 | 483 | 483 | 1 223 |
| 3 | PROW 2007-2013 | 174 | 235 | 0 | 409 |
| 4 | kredyty w BOŚ i BGŻ | 130 | 2341 | 2341 | 4 812 |
| 5 | środki własne właścicieli obiektów | 4 644 | 20 403 | 20 611 | 45 658 |
|  | razem | 5 207 | 23 482 | 23 455 | 52 144 |

### Alokacja środków finansowych z budżetu miasta i gminy

Przewiduje się, iż każdego roku z budżetu Miasta i Gminy Mordy ok. 2 tys. zł przeznaczone będzie na realizację zadań, wynikających z niniejszego Planu.

### Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu

W wyniku analizy dostępnych instrumentów finansowania ochrony środowiska wybrano instrumenty, które mogą zostać wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Gminnego Planu Usuwania Azbestu.

### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa

tel. (22) 853-53-21, faks (22) 853-53-02

e-mail: poczta@wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogą być:

- osoby prawne,

- osoby fizyczne,

- jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej,

- związki celowe tych osób.

W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty demontażu płyt azbestowych, koszty przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwiania azbestu. Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Realizacja zadań polegających na unieszkodliwianiu azbestu może być dofinansowana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, a po wyczerpaniu środków na dany rok w formie pożyczki.

Wnioski o dofinansowanie złożone przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowo powinny zawierać „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” oraz „Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w danym roku zamierzają usunąć azbest wraz z informacją o powierzchni (ilości) oraz o stanie wyrobów zawierających azbest na obiekcie objętym dofinansowaniem”.

Zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach przyznania środków WFOŚiGW na dofinansowanie działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył marszałkowi województwa lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (załącznik nr 2). Ponadto Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac oraz do przedłożenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, a wykonawca zadania powinien zostać wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego poprzez

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. (022) 295-20-00, faks (022) 295-20-01

www.mazovia.pl, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

W RPO Województwa Mazowieckiego istnieje możliwość dofinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu m.in. w ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

Beneficjentami w ramach Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

W ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi przewidziane jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu kompleksowe oczyszczenie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków administracji publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz budowa składowisk odpadów niebezpiecznych.

W ramach RPO Województwa Mazowieckiego możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie zaliczek lub refundacji wydatków.

W ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, obsługujące do 150 tys. mieszkańców, nieobjęte zakresem pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).

Maksymalny udział środków wspólnotowych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

- 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,

- 15% - dla pozostałych beneficjentów, gdy nie występuje pomoc publiczna,

- 40% - w przypadku udzielenia pomocy de minimis.

Termin kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 1 stycznia 2007 r., a w przypadku występowania pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Projekty, które mogą być przyjęte do wsparcia w ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi, będą wybierane w trybie konkursowym ze wstępną kwalifikacją projektów (preselekcją), składającą się z dwóch zasadniczych faz:

- wstępnej kwalifikacji projektów (preselekcji), polegającej na ocenie wniosków sporządzonych w uproszczonej formie kart projektów, z minimalną liczbą załączników,

- oceny projektów zaproszonych do dalszej części konkursu po fazie wstępnej kwalifikacji projektów, bazującej na pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

tel. 0 800 38 00 84, faks 022 318-53-30

www.arimr.gov.pl

e-mail: info@arimr.gov.pl

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- spółki osobowe działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania.  Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być:

    - osoba fizyczna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy 
i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

    - osoby prawne, które spełniają m.in. następujące warunki: są wpisane są do KRS, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

    - spółki osobowe prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, które spełniają m.in. następujące warunki: są wpisane są do KRS, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz co najmniej jeden wspólnik ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:

- inwestycje materialne:

  - budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,

  - zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,

  - zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,

  - zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej.

- inwestycje niematerialne:

  - zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,

  - usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego 
z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej oraz wyposażenia. Koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest), będą kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300.000 zł. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20.000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych 
z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych pomoc może być przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana 
w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

Beneficjentami w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej może być rolnik, który nie osiągnął wieku emerytalnego lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo małżonek tego rolnika.

W ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu, który może być dofinansowany w ramach przedmiotowego działania zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. W przypadku projektów związanych z turystyką wiejską (w tym agroturystyką) koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki będą także kosztem kwalifikowalnym.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 100.000 zł. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej pomoc może być przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

Beneficjentem w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może być:

      - osoba fizyczna, która spełnia m.in. następujące warunki: podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

      - osoba prawna, podejmująca lub prowadząca działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwa, którzy spełniają m.in. następujące warunki: podejmują lub wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy, są wpisane do KRS, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektów, które realizowane są w działaniu 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zalicza się koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, 
a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym wyrobów azbestowych) będą kosztami kwalifikowanymi.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 312 Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300.000 zł, z tym, że beneficjent może otrzymać dotację w wysokości odpowiednio:

- do 100.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 lub 2 miejsc pracy,

- do 200.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 3 lub 4 miejsc pracy,

- do 300.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

Jeżeli inwestycja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów leśnych, to pomoc przyznana będzie tylko do wysokości 100.000 zł, przy czym biznesplan musi przewidywać stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

### Bank Ochrony Środowiska S.A.

I Oddział BOŚ S.A. w Warszawie

02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 372

tel. (0-22) 336-01-13, faks (0-22) 647-04-47

e-mail: warszawa1@bosbank.pl

II Oddział BOŚ S.A. w Warszawie

00-958 Warszawa, Al. Solidarności 104

tel. (0-22) 532-71-00, faks (0-22) 632-52-49

e-mail: warszawa2@bosbank.pl

III Oddział BOŚ S.A. w Warszawie

00-950 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12

tel. (0-22) 850-87-18, faks (0-22) 850-88-98

e-mail: warszawa3@bosbank.pl

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych w tym zgromadzonych w mogilnikach oraz wyrobów zawierających azbest” są przeznaczone dla:

- klientów indywidualnych,

- klientów korporacyjnych,

- jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki kredytowania są następujące:

- kwota kredytu: do 80% kosztów zadania

- dotacja: na częściową dopłatę do bieżących odsetek od kredytu otrzymanego przez Kredytobiorcę w banku, na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

- do 30 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i odnawialnych źródeł energii,

- do 25 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony atmosfery,

- do 20 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej,

- do 15 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedzin nie wymienionych powyżej.

- oprocentowanie dla kredytów, których zaciągnięcie nie jest uwarunkowane wyłonieniem banku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

        - w przypadku kredytu z dopłatami do oprocentowania:

- WIBOR 3M powiększony o 0,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej,

- WIBOR 3M - dla zadań z dziedziny ochrony atmosfery,

- WIBOR 3M pomniejszony o 0,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i odnawialnych źródeł energii,

- WIBOR 3M powiększony o 1 p.p. - dla zadań z dziedzin nie wymienionych powyżej,
lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

        - w przypadku kredytów z dotacją na częściową spłatę kapitału – WIBOR 3M + 2,5 p.p.

- okres kredytowania: do 10 lat

- okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu

- prowizje: do 1,5% kwoty kredytu.

Ponadto Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty z linii kredytowej KfW5 (Kreditanstalt für Wiederaufbau), w ramach której finansowane są przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które nie korzystały do tej pory z finansowania w ramach programu SME Finance Facility (KfW2 i KfW4):

- zatrudniające do 250 pracowników,

- o rocznych obrotach do 40 mln EUR lub sumie bilansowej do 27 mln EUR,

- spełniające warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do firmy nie będącej MSP zgodnie z definicją Unii Europejskiej).

W ramach linii KfW5 przedmiotem kredytowania objęte jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, w tym w szczególności:

- budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych (zakup i instalacja nowych rur wodociągowych),

- wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych z płyt azbestowych.

Podstawą udzielenia każdego rodzaju kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do zaciągnięcia kredytu i ustanowienie odpowiednich form zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kolejną formą finansowania inwestycji przez BOŚ S.A. jest kredyt na zakup 
i montaż urządzeń służących ochronie środowiska w ramach porozumienia ze sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska. Klient, ubiegający się o kredyt w ramach porozumienia z dystrybutorem, do usuwania azbestu 
i montażu nowego pokrycia dachowego powinien wybrać firmę z którą Bank ma podpisane porozumienie o współpracy.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem kredytowania objęte są następujące koszty: demontaż, transport, unieszkodliwienie azbestu oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego.

### Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank BGŻ S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

tel. (022) 860-40-00, faks (022) 860-50-00

www.bgz.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) współpracuje z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Zasady udzielania dopłat do oprocentowania ustalane są przez ARiMR. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt preferencyjny są:

    - osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,

    - osoby prawne,

    - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt może zostać udzielony na działalności wymienione w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów, zawartym w części I, w grupach:

    - uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

    - chów i hodowla zwierząt - 01.2,

    - uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

    - działy specjalne produkcji rolnej - DS,

    - produkcja artykułów spożywczych - podsekcja DA.

Przedmiotem kredytowania w ramach linii o symbolu nIP zgodnie z Warunkami 
i zasadami udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych m.in. mogą być objęte koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów służących do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o aktualną stopę redyskonta, nie mniej niż 2%,

- kwota kredytu: nie może przekroczyć:

  - 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej 
i wynosić więcej 8.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych 
i wynosić więcej niż 16.000.000 zł,

  - łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie może przekroczyć 8.000.000 zł,

  - łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie może przekroczyć 16.000.000 zł.

- okres kredytowania: do 8 lat,

- okres karencji: do 2 lat.

### Monitoring procesu realizacji Planu

Monitoring realizacji pozwoli na bieżącą analizę oraz kontrolę zgodności założonego harmonogramu realizacji z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez właścicieli poszczególnych obiektów. Kontrolowanie zmian w skali miasta i gminy 
w odniesieniu do poszczególnych budynków pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu. Każda zmiana w zakresie liczby budynków pokrytych azbestem, ilości czy też stanu wyrobów zawierających azbest zgłoszona przez właściciela budynku zostanie naniesiona w bazie danych przez pracownika Urzędu Miasta, co umożliwi bieżącą aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest.

W przypadku braku informacji od właścicieli/zarządców budynków koniecznym jest przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji w terenie. Wynika to z faktu, iż ponad 96% zinwentaryzowanych obiektów wymaga ponownej oceny w ciągu 1 roku (stopień pilności II). Działania te pozwolą w efektywny sposób monitorować proces usuwania azbestu 
w odniesieniu do konkretnych obiektów.

W celu efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki, służące ocenie wdrażania Gminnego Planu Usuwania Azbestu.

Tabela nr 13

Wskaźniki oceny wdrażania Planu

| lp | wskaźniki oceny | jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni gminy | Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok |
| 3 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 4 | Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi | szt. |

Na podstawie bazy danych o lokalizacji i powierzchni pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Planu, możliwe będzie monitorowanie Gminnego Planu Usuwania Azbestu, jak również realizacja zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wskaźnik ilości wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni gminy powinien ulegać zmniejszeniu w każdym roku realizacji Planu, począwszy od wartości bazowej wynoszącej w 2010 r. 45 Mg/km2.

Wskaźnik ilości unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w [Mg/rok] przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w każdym roku realizacji poszczególnych etapów Planu powinien wynosić odpowiednio:

      - etap I – 384 Mg/rok,

      - etap II – 345 Mg/rok,

      - etap III – 345 Mg/rok.

Nakłady finansowe ponoszone na usunięcie odpadów zawierających azbest przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w czasie powinny wynosić odpowiednio:

- etap I – 537 tys. zł/rok,

- etap II – 483 tys. zł/rok,

- etap III – 483 tys. zł/rok.

Wskaźnik ilości „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi na terenie miasta 
i gminy w roku bazowym wynosi 0. Jest to szczególnie wrażliwy wskaźnik 
w monitorowaniu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy zwrócić szczególną uwagę, m.in. poprzez akcje informacyjno-edukacyjne, aby po zdemontowaniu wyroby azbestowe trafiły na uprawnione składowisko.

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętym przez Radę Ministrów RP 14 lipca 2009 r. do zadań samorządu gminnego należy:

- gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego,

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

- organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

### Podsumowanie

Głównym celem opracowania Gminnego Planu Usuwania Azbestu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta i gminy Mordy pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w mieście. Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie miasta i gminy znajduje się 589.599 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 7.671 Mg.

Odpady azbestowe z terenu miasta i gminy Mordy mogą być przyjmowane na nowym składowisku w Rachocinie, będącym własnością Urzędu Miejskiego w Sierpcu, 
a zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu, a także na pozostałych składowiskach w Polsce.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z Programem Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032.

Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w budownictwie przyjęto, iż w etapie I w latach 2010-2012 powinno zostać unieszkodliwione 58.959 m2 (767 Mg) odpadów azbestowych, w etapie II w latach 2013-2022 – 265.706 m2 (3.459 Mg), w etapie III w latach 2023-2032 – prawie 265.320 m2 (3.452 Mg).

Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest (łącznie z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych) wynoszą ok. 52,0 mln zł, w tym w pierwszym okresie, tj. do 2012 roku - ok. 5,2 mln zł. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych stanowią ponad 79% kosztów realizacji Planu. Przewiduje się, że koszty te będą pokrywane głównie przez właścicieli obiektów. Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kredytów preferencyjnych oferowanych przez BOŚ i BGŻ.

Monitoring Planu powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.

### Bibliografia

      - „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004,

      - „Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest” pod red. Jerzego Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003,

      - „Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001,

      - Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

      - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010, M.P. 2009 nr 57, poz. 780,

      - Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz.U. nr 99, poz. 667,

      - Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Mordy, Mordy, 2006,

      - Plan gospodarki odpadami powiatu siedleckiego, Siedlce, 2004,

      - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, lipiec 2009,

      - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego, Warszawa, Warszawa, lipiec 2007,

      - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Uszczegółowienie RPO, Warszawa, 2008,

      - Regulamin przeznaczania środków WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego, 2008

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz.U. nr 216, poz. 1824,

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, Dz.U. nr 192, poz. 1876,

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 71, poz. 649,

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 217, poz. 1833,

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. nr 152, poz. 1736,

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz.U. nr 61, poz. 549,

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. nr 112, poz. 1206,

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. nr 124, poz. 1033,

      - Strategię rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2006-2013, Mordy, 2006,

      - Strona internetowa Banku Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl,

      - Strona internetowa Miasta i Gminy Mordy www.mordy.pl,

      - Strona internetowa BIP Miasta i Gminy Mordy http://umigmordy.bip.org.pl/

      - Strona internetowa www.bazaazbestowa.pl,

      - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.,

      - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. zm,

      - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.

      - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.,

      - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz.U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.,

### Zestawienie załączników

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyrobu zawierające azbest	2

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania	2

Załącznik 3. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone	2

Załącznik 4. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	2

Załącznik 5. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	2

Załącznik 6. Karta ewidencji odpadu	2

Załącznik 7. Formularz karty przekazania odpadu	2

Załącznik 8. Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów 	2

Załącznik 9. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji	2

Załącznik 10. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest	2

Załącznik 11. Wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania i usuwania odpadów azbestowych	2

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyrobu zawierające azbest

Pomieszczenie zawiera azbest*

* tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

  - oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

  - oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

    - części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

    - części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny,

  - jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski”.

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

Miejsce, adres

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Właściciel/zarządca/użytkownik*):

osoba prawna - nazwa, adres .........................................................................................

……………………………………………………............................................................

osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................

....................................................................................................................................

Tytuł własności ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu2) ...................................................................................................

……………………………………………………….............................................................

Ilość (m2, tony)3) ..............................................................................................................

Przydatność do dalszej eksploatacji4) .............................................................................

Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) .................................................................

całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ………..........................

....................................................................................................................................

Inne istotne informacje o wyrobach6)

.........................................................................................................................................

…………………………………..

(podpis)

Data .....................

____________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

  - Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

  - Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

rury i złącza azbestowo-cementowe,

izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

papier, tektura,

inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

  - Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

  - Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

  - Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik 3. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, .......................................................................................

....................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .........................................................................

....................................................................................................................................

3. Tytuł własności ..................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .....................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ...................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ........................................................................................

a) sposób ...........................................................................................................................

b) przez kogo .....................................................................................................................

c) termin .............................................................................................................................

8. Inne istotne informacje4) ....................................................................................................

....................................................................................................................................

…………....................

(podpis)

Data ........................................

_______________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik 4. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce / obiekt / urządzenie budowlane / instalacja przemysłowa:

...............................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Pomieszczenie: .....................................................................................................................

Rodzaj / nazwa wyrobu 1) ......................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ....................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób – rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny 				................................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 		65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) 		powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) 			do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową 
i stopień pilności.

………………………………..……….			……………………………………….

Oceniający nazwisko i imię					Właściciel / Zarządca

………………………………………..

Adres

data ……………………………..

- Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

- Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

- Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.

- Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Załącznik 5. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Gmina: .................................				Informacje za okres: .....................

Powiat: .................................				określające stan na dzień: ..................

Województwo: ..................................

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1) | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary | Ilość | Uwagi 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia:

1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

* płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

* rury i złącza azbestowo-cementowe,

* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

* szczeliwa azbestowe,

* taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

* papier i tektura,

* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

2) Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan - stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.

Załącznik 6. Karta ewidencji odpadu

Objaśnienia:

a Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

Załącznik 7. Formularz karty przekazania odpadu

Objaśnienia:

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik 8. Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Procedura nr 1

Opis procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy wiec bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu - gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest - ma obowiązek sporządzenia -w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 4). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej - sporządzają następne „Oceny..." w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny..." - tzn.:

- Po 5-u latach -jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- Po roku - jeżeli przy poprzedniej „Ocenie..." ujawnione zostały drobne (do 3%

- powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia - powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny..." właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej „Oceny..".

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach:

- Załącznik 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Załącznik 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik 1).

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu o: znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie"), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolid a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje, uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska - właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwz; dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura nr 2

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczenia takich prac.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest - powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów - o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu „Oceny..."

- Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac - wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym - fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym - przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu i wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia - na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy - Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje - na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska - odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Załącznik 9. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji

Tabela nr 14

Zestawienie wyników inwentaryzacji

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepielin |  | 9 A | 320/2 | 216 | 1 | 2 |
| 2 | Czepielin |  | 9 A | 320/2 | 157 | 1 | 2 |
| 3 | Czepielin |  | 1 | 137 | 61 | 1 | 2 |
| 4 | Czepielin |  | 1 | 137 | 21 | 1 | 2 |
| 5 | Czepielin |  | 3 | 305 | 133 | 1 | 2 |
| 6 | Czepielin |  | 3 | 305 | 171 | 1 | 2 |
| 7 | Czepielin |  | 4 | 349 | 180 | 1 | 2 |
| 8 | Czepielin |  | 4 | 349 | 180 | 1 | 2 |
| 9 | Czepielin |  | 4 | 349 | 167 | 1 | 2 |
| 10 | Czepielin |  | 5 | 323, 322 | 235 | 1 | 2 |
| 11 | Czepielin |  | 5 | 323 | 140 | 1 | 2 |
| 12 | Czepielin |  | 11 | 319 | 625 | 1 | 2 |
| 13 | Czepielin |  | 11 | 319 | 147 | 1 | 2 |
| 14 | Czepielin |  | 11 | 319 | 156 | 1 | 2 |
| 15 | Czepielin |  | 15 | 344/1 | 75 | 1 | 2 |
| 16 | Czepielin |  | 15 | 344/1 | 89 | 1 | 2 |
| 17 | Czepielin |  | 15 | 344/2 | 1 069 | 1 | 2 |
| 18 | Czepielin |  | 16 | 344/2 | 103 | 1 | 2 |
| 19 | Czepielin |  | 16 | 344/2 | 120 | 1 | 2 |
| 20 | Czepielin |  | 16 | 344/2 | 66 | 1 | 2 |
| 21 | Czepielin |  | 19 | 315 | 164 | 1 | 2 |
| 22 | Czepielin |  | 19 | 315 | 119 | 1 | 2 |
| 23 | Czepielin |  | 19 | 315 | 49 | 1 | 2 |
| 24 | Czepielin |  | 20 | 343 | 120 | 1 | 2 |
| 25 | Czepielin |  | 20 | 343 | 127 | 1 | 2 |
| 26 | Czepielin |  | 20 | 343 | 252 | 1 | 2 |
| 27 | Czepielin |  | 21 | 314 | 144 | 1 | 2 |
| 28 | Czepielin |  | 21 | 313 | 91 | 1 | 2 |
| 29 | Czepielin |  | 21 | 314 | 205 | 1 | 2 |
| 30 | Czepielin |  | 23 | 342 | 141 | 1 | 2 |
| 31 | Czepielin |  | 23 | 342 | 174 | 1 | 2 |
| 32 | Czepielin |  | 25 | 341 | 322 | 1 | 2 |
| 33 | Czepielin |  | 26 | 340 | 127 | 1 | 2 |
| 34 | Czepielin |  | 27 | 308 | 120 | 1 | 2 |
| 35 | Czepielin |  | 27 | 308 | 130 | 1 | 2 |
| 36 | Czepielin |  | 27 | 308 | 14 | 1 | 2 |
| 37 | Czepielin |  | 27 | 308 | 204 | 1 | 2 |
| 38 | Czepielin |  | 31 | 338 | 138 | 1 | 2 |
| 39 | Czepielin |  | 31 | 338 | 420 | 1 | 2 |
| 40 | Czepielin |  | 31 | 338 | 141 | 1 | 2 |
| 41 | Czepielin |  | 32 | 304/1 | 158 | 1 | 2 |
| 42 | Czepielin |  | 32 | 304/1 | 199 | 1 | 2 |
| 43 | Czepielin |  | 34 | 337/2 | 86 | 1 | 2 |
| 44 | Czepielin |  | 35 | 303 | 197 | 1 | 2 |
| 45 | Czepielin |  | 35 | 303 | 19 | 1 | 2 |
| 46 | Czepielin |  | 36 | 302/1 | 372 | 1 | 2 |
| 47 | Czepielin |  | 36 | 302/1 | 160 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 48 | Czepielin |  | 38 | 302/2 | 140 | 1 | 2 |
| 49 | Czepielin |  | 38 | 302/2 | 263 | 1 | 2 |
| 50 | Czepielin |  | 38 | 302/2 | 296 | 1 | 2 |
| 51 | Czepielin |  | 39 | 334 | 120 | 1 | 2 |
| 52 | Czepielin |  | 39 | 334 | 93 | 1 | 2 |
| 53 | Czepielin |  | 40 | 301 | 297 | 1 | 2 |
| 54 | Czepielin |  | 40 | 301 | 298 | 1 | 2 |
| 55 | Czepielin |  | 40 | 301 | 109 | 1 | 2 |
| 56 | Czepielin |  | 40 | 301 | 100 | 1 | 2 |
| 57 | Czepielin |  | 41 | 300/2 | 136 | 1 | 2 |
| 58 | Czepielin |  | 43 | 299 | 501 | 1 | 2 |
| 59 | Czepielin |  | 44 | 298 | 24 | 1 | 2 |
| 60 | Czepielin |  | 44 | 298 | 165 | 1 | 2 |
| 61 | Czepielin |  | 44 | 299 | 74 | 1 | 2 |
| 62 | Czepielin |  | 45 | 294 | 205 | 1 | 2 |
| 63 | Czepielin |  | 45 | 294 | 28 | 1 | 2 |
| 64 | Czepielin |  | 45 | 294 | 49 | 1 | 2 |
| 65 | Czepielin |  | 45 | 294 | 20 | 1 | 2 |
| 66 | Czepielin |  | 45 | 294 | 201 | 1 | 2 |
| 67 | Czepielin |  | 46 | 330 | 421 | 1 | 2 |
| 68 | Czepielin |  | 46 | 331 | 272 | 1 | 2 |
| 69 | Czepielin |  | 47 | 292/1 | 92 | 1 | 2 |
| 70 | Czepielin |  | 48 | 329 | 154 | 1 | 2 |
| 71 | Czepielin |  | 49 | 290 | 495 | 1 | 2 |
| 72 | Czepielin |  | 49 | 290 | 194 | 1 | 2 |
| 73 | Czepielin |  | 50 | 328 | 14 | 1 | 2 |
| 74 | Czepielin |  | 58 | 325 | 86 | 1 | 2 |
| 75 | Czepielin |  | 60 | 196/2 | 35 | 1 | 2 |
| 76 | Czepielin |  | 60 | 196/2 | 89 | 1 | 2 |
| 77 | Czepielin |  | 60 | 196/2 | 129 | 1 | 2 |
| 78 | Czepielin |  | 61 | 281/4 | 119 | 1 | 2 |
| 79 | Czepielin |  | 62 | 193/2 | 197 | 1 | 2 |
| 80 | Czepielin |  | 62 | 193/2 | 108 | 1 | 2 |
| 81 | Czepielin |  | 63 | 192 | 51 | 1 | 2 |
| 82 | Czepielin |  | 63 | 192 | 160 | 1 | 2 |
| 83 | Czepielin |  | 63 | 192 | 88 | 1 | 2 |
| 84 | Czepielin |  | 63 | 192 | 34 | 1 | 2 |
| 85 | Czepielin |  | 63 | 192 | 382 | 1 | 2 |
| 86 | Czepielin |  | 63 | 192 | 156 | 1 | 2 |
| 87 | Czepielin |  | 65 | 191 | 222 | 1 | 2 |
| 88 | Czepielin |  | 66 | 187 | 205 | 1 | 2 |
| 89 | Czepielin |  | 66 | 187 | 41 | 1 | 2 |
| 90 | Czepielin |  | 66 | 188 | 461 | 1 | 2 |
| 91 | Czepielin |  | 66 | 188 | 33 | 1 | 2 |
| 92 | Czepielin |  | 66 | 188 | 171 | 1 | 2 |
| 93 | Czepielin |  | 66 | 188 | 83 | 1 | 2 |
| 94 | Czepielin |  | 67 | 210 | 143 | 1 | 2 |
| 95 | Czepielin |  | 70 | 180/1 | 130 | 1 | 2 |
| 96 | Czepielin |  | 72 | 384/2 | 192 | 1 | 2 |
| 97 | Czepielin |  | 74 | 372/2 | 222 | 1 | 2 |
| 98 | Czepielin |  | 74 | 372/2 | 235 | 1 | 2 |
| 99 | Czepielin |  | 74 | 372/2 | 205 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 100 | Czepielin |  | 80 | 174 | 345 | 1 | 2 |
| 101 | Czepielin |  | 80 | 174 | 6 | 1 | 2 |
| 102 | Czepielin |  | 81 | 173 | 222 | 1 | 2 |
| 103 | Czepielin |  | 82 | 172 | 74 | 1 | 2 |
| 104 | Czepielin |  | 82 | 172 | 74 | 1 | 2 |
| 105 | Czepielin |  | 84 | 15/2 | 130 | 1 | 2 |
| 106 | Czepielin |  | 87 | 17/4 | 219 | 1 | 2 |
| 107 | Czepielin |  | 88 | 18 | 280 | 1 | 2 |
| 108 | Czepielin |  | 88 | 18 | 103 | 1 | 2 |
| 109 | Czepielin |  | 92 | 332/2 | 308 | 1 | 2 |
| 110 | Czepielin |  | 92 | 332/2 | 43 | 1 | 2 |
| 111 | Czepielin |  | 92 | 332/2 | 102 | 1 | 2 |
| 112 | Czepielin |  | 94 | 80 | 221 | 1 | 2 |
| 113 | Czepielin |  | 94 | 80 | 41 | 1 | 2 |
| 114 | Czepielin |  | 94 | 80 | 160 | 1 | 1 |
| 115 | Czepielin |  | 96 | 84 | 192 | 1 | 2 |
| 116 | Czepielin |  | 96 | 84 | 101 | 1 | 2 |
| 117 | Czepielin |  | 97 | 86 | 48 | 1 | 2 |
| 118 | Czepielin |  | 97 | 86 | 153 | 1 | 2 |
| 119 | Czepielin |  | 97 | 86 | 31 | 1 | 2 |
| 120 | Czepielin |  | 98 | 135 | 24 | 1 | 2 |
| 121 | Czepielin |  | 98 | 135 | 49 | 1 | 2 |
| 122 | Czepielin |  | 104 | 142/1 | 12 | 1 | 2 |
| 123 | Czepielin |  | 105 | 234 | 163 | 1 | 2 |
| 124 | Czepielin |  | 106 B | 279 | 177 | 1 | 2 |
| 125 | Czepielin |  | 106 B | 279 | 120 | 1 | 2 |
| 126 | Czepielin |  | 106 B | 279 | 116 | 1 | 2 |
| 127 | Czepielin |  | 106 B | 279 | 525 | 1 | 2 |
| 128 | Czepielin |  | 10A | 346 | 416 | 1 | 1 |
| 129 | Czepielin |  | 41 A | 2049 | 136 | 1 | 2 |
| 130 | Czepielin |  | 41 A | 300/1 | 202 | 1 | 2 |
| 131 | Czepielin |  | 66 B | 189 | 88 | 1 | 2 |
| 132 | Czepielin |  | 66 B | 189 | 194 | 1 | 2 |
| 133 | Czepielin |  | 68 A | 214 | 83 | 1 | 2 |
| 134 | Czepielin |  | 68 A | 214 | 296 | 1 | 2 |
| 135 | Czepielin |  | 87A | 17/3 | 386 | 1 | 2 |
| 136 | Czepielin |  | 9A | 320/2 | 143 | 1 | 2 |
| 137 | Czepielin |  |  | 389 | 181 | 1 | 2 |
| 138 | Czepielin |  |  | 389 | 8 | 1 | 2 |
| 139 | Czepielin-Kolonia |  | 1 A | 650 | 177 | 1 | 2 |
| 140 | Czepielin-Kolonia |  | 1 | 645 | 151 | 1 | 2 |
| 141 | Czepielin-Kolonia |  | 1 | 645 | 112 | 1 | 2 |
| 142 | Czepielin-Kolonia |  | 1 | 645 | 119 | 1 | 2 |
| 143 | Czepielin-Kolonia |  | 1 | 645 | 107 | 1 | 2 |
| 144 | Czepielin-Kolonia |  | 5 | 653 | 239 | 1 | 2 |
| 145 | Czepielin-Kolonia |  | 5 | 653 | 25 | 1 | 2 |
| 146 | Czepielin-Kolonia |  | 6 | 633 | 225 | 1 | 1 |
| 147 | Czepielin-Kolonia |  | 6 | 633 | 30 | 1 | 1 |
| 148 | Czepielin-Kolonia |  | 7 | 627 | 369 | 1 | 2 |
| 149 | Czepielin-Kolonia |  | 7 | 627 | 207 | 1 | 2 |
| 150 | Czepielin-Kolonia |  | 7 | 627 | 181 | 1 | 2 |
| 151 | Czepielin-Kolonia |  | 7 | 627 | 174 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 152 | Czepielin-Kolonia |  | 13 | 573 | 83 | 1 | 2 |
| 153 | Czepielin-Kolonia |  | 14 | 568 | 100 | 1 | 2 |
| 154 | Czepielin-Kolonia |  | 14 | 564 | 223 | 1 | 2 |
| 155 | Czepielin-Kolonia |  | 15 | 718 | 156 | 1 | 2 |
| 156 | Czepielin-Kolonia |  | 15 | 718 | 49 | 1 | 2 |
| 157 | Czepielin-Kolonia |  | 15 | 718 | 219 | 1 | 2 |
| 158 | Czepielin-Kolonia |  | 17 | 543 | 20 | 1 | 2 |
| 159 | Czepielin-Kolonia |  | 22 | 495 | 64 | 1 | 2 |
| 160 | Czepielin-Kolonia |  | 25 | 499 | 57 | 1 | 2 |
| 161 | Czepielin-Kolonia |  | 27 | 505 | 127 | 1 | 2 |
| 162 | Czepielin-Kolonia |  | 29 | 440 | 243 | 1 | 1 |
| 163 | Czepielin-Kolonia |  | 29 | 440 | 453 | 1 | 1 |
| 164 | Czepielin-Kolonia |  | 30 | 422 | 116 | 1 | 2 |
| 165 | Czepielin-Kolonia |  | 32 | 415 | 144 | 1 | 2 |
| 166 | Czepielin-Kolonia |  | 32 | 415 | 365 | 1 | 2 |
| 167 | Czepielin-Kolonia |  | 32 | 415 | 57 | 1 | 2 |
| 168 | Czepielin-Kolonia |  | 32 | 416 | 57 | 1 | 2 |
| 169 | Czepielin-Kolonia |  | 33 | 372 | 458 | 1 | 2 |
| 170 | Czepielin-Kolonia |  | 33 | 372 | 148 | 1 | 2 |
| 171 | Czepielin-Kolonia |  | 35 | 311/6 | 19 | 1 | 2 |
| 172 | Czepielin-Kolonia |  | 36 | 312/2 | 195 | 1 | 2 |
| 173 | Czepielin-Kolonia |  | 40 | 127 | 243 | 1 | 2 |
| 174 | Czepielin-Kolonia |  | 41 | 109 | 317 | 1 | 2 |
| 175 | Czepielin-Kolonia |  | 41 | 109 | 269 | 1 | 2 |
| 176 | Czepielin-Kolonia |  | 41 | 109 | 199 | 1 | 2 |
| 177 | Czepielin-Kolonia |  | 41 | 109 | 235 | 1 | 2 |
| 178 | Czepielin-Kolonia |  | 41 | 109 | 66 | 1 | 2 |
| 179 | Czepielin-Kolonia |  | 41 | 109 | 22 | 1 | 2 |
| 180 | Czepielin-Kolonia |  | 42 | 95 | 192 | 1 | 2 |
| 181 | Czepielin-Kolonia |  | 42 | 95 | 86 | 1 | 2 |
| 182 | Czepielin-Kolonia |  | 44 | 194 | 543 | 1 | 2 |
| 183 | Czepielin-Kolonia |  | 44 | 194 | 48 | 1 | 2 |
| 184 | Czepielin-Kolonia |  | 44 | 194 | 136 | 1 | 2 |
| 185 | Czepielin-Kolonia |  | 44 | 194 | 175 | 1 | 2 |
| 186 | Czepielin-Kolonia |  | 44 | 194 | 113 | 1 | 2 |
| 187 | Czepielin-Kolonia |  | 44 | 194 | 23 | 1 | 2 |
| 188 | Czepielin-Kolonia |  | 45 | 96 | 93 | 1 | 2 |
| 189 | Czepielin-Kolonia |  | 46 | 214 | 328 | 1 | 2 |
| 190 | Czepielin-Kolonia |  | 46 | 214 | 82 | 2 | 2 |
| 191 | Czepielin-Kolonia |  | 46 | 214 | 256 | 1 | 2 |
| 192 | Czepielin-Kolonia |  | 46 | 214 | 229 | 1 | 2 |
| 193 | Czepielin-Kolonia |  | 48 | 253 | 215 | 1 | 2 |
| 194 | Czepielin-Kolonia |  | 54 | 335 | 77 | 1 | 2 |
| 195 | Czepielin-Kolonia |  | 54 | 335 | 84 | 1 | 2 |
| 196 | Czepielin-Kolonia |  | 55 | 336/2 | 223 | 1 | 2 |
| 197 | Czepielin-Kolonia |  | 57 | 369 | 359 | 1 | 2 |
| 198 | Czepielin-Kolonia |  | 57 | 369 | 175 | 1 | 2 |
| 199 | Czepielin-Kolonia |  | 57 | 380 | 163 | 1 | 2 |
| 200 | Czepielin-Kolonia |  | 57 | 380 | 313 | 1 | 2 |
| 201 | Czepielin-Kolonia |  | 57 | 380 | 71 | 1 | 2 |
| 202 | Czepielin-Kolonia |  | 21 A | 503 | 130 | 1 | 2 |
| 203 | Czepielin-Kolonia |  | 27A | 526 | 177 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 204 | Czepielin-Kolonia |  | 27B | 523/2 | 171 | 1 | 1 |
| 205 | Czepielin-Kolonia |  | 28A | 530 | 697 | 1 | 2 |
| 206 | Czepielin-Kolonia |  | 28A | 530 | 211 | 1 | 2 |
| 207 | Czepielin-Kolonia |  | 29A | 533 | 188 | 1 | 2 |
| 208 | Czepielin-Kolonia |  | 3A | 481 | 63 | 1 | 2 |
| 209 | Czepielin-Kolonia |  | 3A | 481 | 375 | 1 | 2 |
| 210 | Czepielin-Kolonia |  | 3A | 481 | 122 | 1 | 2 |
| 211 | Czepielin-Kolonia |  | 3A | 481 | 38 | 1 | 2 |
| 212 | Czepielin-Kolonia |  | 47 A | 242 | 178 | 1 | 2 |
| 213 | Czepielin-Kolonia |  | 47 A | 242 | 222 | 2 | 2 |
| 214 | Czepielin-Kolonia |  | 47 A | 245/1 | 82 | 1 | 2 |
| 215 | Czepielin-Kolonia |  | 47 A | 245/1 | 146 | 1 | 2 |
| 216 | Czepielin-Kolonia |  |  | 182/1 | 105 | 1 | 1 |
| 217 | Czepielin-Kolonia |  |  | 182/2 | 42 | 1 | 1 |
| 218 | Czepielin-Kolonia |  |  | 409/2 | 96 | 1 | 2 |
| 219 | Czepielin-Kolonia |  |  | 759 | 10 | 1 | 1 |
| 220 | Czołomyje |  | 2 | 209 | 48 | 1 | 2 |
| 221 | Czołomyje |  | 2 | 209 | 39 | 1 | 2 |
| 222 | Czołomyje |  | 2 | 210 | 86 | 1 | 2 |
| 223 | Czołomyje |  | 4 | 202 | 99 | 2 | 2 |
| 224 | Czołomyje |  | 4 | 202 | 26 | 1 | 2 |
| 225 | Czołomyje |  | 6 | 201 | 212 | 1 | 2 |
| 226 | Czołomyje |  | 6 | 201 | 126 | 1 | 2 |
| 227 | Czołomyje |  | 6 | 201 | 57 | 1 | 2 |
| 228 | Czołomyje |  | 8 | 207 | 175 | 1 | 2 |
| 229 | Czołomyje |  | 10 | 217 | 235 | 1 | 2 |
| 230 | Czołomyje |  | 10 | 217 | 90 | 1 | 2 |
| 231 | Czołomyje |  | 10 | 217 | 180 | 1 | 2 |
| 232 | Czołomyje |  | 11 | 333 | 197 | 1 | 2 |
| 233 | Czołomyje |  | 11 | 333 | 168 | 1 | 2 |
| 234 | Czołomyje |  | 11 | 333 | 151 | 1 | 2 |
| 235 | Czołomyje |  | 12 | 215 | 78 | 1 | 2 |
| 236 | Czołomyje |  | 12 | 215 | 47 | 1 | 2 |
| 237 | Czołomyje |  | 12 | 688 | 214 | 1 | 2 |
| 238 | Czołomyje |  | 13 | 331 | 116 | 1 | 2 |
| 239 | Czołomyje |  | 18 | 126 | 32 | 1 | 1 |
| 240 | Czołomyje |  | 22 | 124 | 249 | 1 | 2 |
| 241 | Czołomyje |  | 22 | 124 | 444 | 1 | 2 |
| 242 | Czołomyje |  | 23 | 322 | 157 | 1 | 2 |
| 243 | Czołomyje |  | 23 | 322 | 127 | 1 | 2 |
| 244 | Czołomyje |  | 23 | 322 | 228 | 1 | 2 |
| 245 | Czołomyje |  | 23 | 322 | 249 | 1 | 2 |
| 246 | Czołomyje |  | 23 | 322 | 122 | 1 | 2 |
| 247 | Czołomyje |  | 24 | 123/1 | 105 | 1 | 2 |
| 248 | Czołomyje |  | 24 | 123/1 | 28 | 1 | 2 |
| 249 | Czołomyje |  | 25 | 320 | 74 | 1 | 2 |
| 250 | Czołomyje |  | 27 | 318 | 102 | 1 | 2 |
| 251 | Czołomyje |  | 29 | 316 | 175 | 1 | 1 |
| 252 | Czołomyje |  | 29 | 316 | 49 | 1 | 2 |
| 253 | Czołomyje |  | 29 | 316 | 438 | 1 | 2 |
| 254 | Czołomyje |  | 32 | 119 | 387 | 1 | 2 |
| 255 | Czołomyje |  | 32 | 119 | 315 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 256 | Czołomyje |  | 33 | 312 | 503 | 1 | 2 |
| 257 | Czołomyje |  | 33 | 312 | 168 | 1 | 2 |
| 258 | Czołomyje |  | 34 | 118 | 421 | 1 | 2 |
| 259 | Czołomyje |  | 34 | 118 | 294 | 1 | 2 |
| 260 | Czołomyje |  | 34 | 118 | 120 | 1 | 2 |
| 261 | Czołomyje |  | 34 | 118 | 177 | 1 | 2 |
| 262 | Czołomyje |  | 35 | 310 | 260 | 1 | 2 |
| 263 | Czołomyje |  | 37 | 308 | 156 | 1 | 2 |
| 264 | Czołomyje |  | 38 | 116 | 143 | 1 | 2 |
| 265 | Czołomyje |  | 38 | 116 | 158 | 1 | 2 |
| 266 | Czołomyje |  | 41 | 306 | 122 | 1 | 2 |
| 267 | Czołomyje |  | 41 | 306 | 69 | 1 | 2 |
| 268 | Czołomyje |  | 42 | 114 | 6 | 1 | 2 |
| 269 | Czołomyje |  | 43 | 305 | 163 | 1 | 2 |
| 270 | Czołomyje |  | 44 | 113 | 297 | 1 | 2 |
| 271 | Czołomyje |  | 44 | 113 | 139 | 1 | 2 |
| 272 | Czołomyje |  | 45 | 303 | 188 | 1 | 2 |
| 273 | Czołomyje |  | 45 | 304 | 139 | 1 | 2 |
| 274 | Czołomyje |  | 46 | 111 | 256 | 1 | 2 |
| 275 | Czołomyje |  | 46 | 111 | 286 | 1 | 2 |
| 276 | Czołomyje |  | 46 | 112 | 140 | 1 | 2 |
| 277 | Czołomyje |  | 47 | 290 | 24 | 1 | 2 |
| 278 | Czołomyje |  | 48 | 110 | 27 | 1 | 2 |
| 279 | Czołomyje |  | 48 | 110 | 66 | 1 | 2 |
| 280 | Czołomyje |  | 50 | 108 | 12 | 1 | 2 |
| 281 | Czołomyje |  | 50 | 108 | 35 | 1 | 2 |
| 282 | Czołomyje |  | 51 | 287 | 506 | 1 | 2 |
| 283 | Czołomyje |  | 51 | 287 | 71 | 1 | 1 |
| 284 | Czołomyje |  | 51 | 287 | 27 | 1 | 1 |
| 285 | Czołomyje |  | 52 | 106 | 79 | 1 | 2 |
| 286 | Czołomyje |  | 52 | 107 | 12 | 1 | 2 |
| 287 | Czołomyje |  | 53 | 281/1 | 239 | 1 | 2 |
| 288 | Czołomyje |  | 53 | 281/1 | 243 | 1 | 2 |
| 289 | Czołomyje |  | 53 | 281/2 | 76 | 1 | 2 |
| 290 | Czołomyje |  | 53 | 281/2 | 204 | 1 | 2 |
| 291 | Czołomyje |  | 53 | 281/2 | 68 | 1 | 2 |
| 292 | Czołomyje |  | 54 | 105 | 119 | 1 | 2 |
| 293 | Czołomyje |  | 55 | 284 | 250 | 1 | 2 |
| 294 | Czołomyje |  | 55 | 284 | 153 | 1 | 2 |
| 295 | Czołomyje |  | 56 | 103 | 468 | 1 | 2 |
| 296 | Czołomyje |  | 56 | 103 | 69 | 1 | 2 |
| 297 | Czołomyje |  | 56 | 103 | 87 | 1 | 2 |
| 298 | Czołomyje |  | 56 | 104 | 180 | 1 | 2 |
| 299 | Czołomyje |  | 57 | 574 | 187 | 1 | 2 |
| 300 | Czołomyje |  | 58 | 101 | 204 | 1 | 2 |
| 301 | Czołomyje |  | 58 | 101 | 198 | 1 | 2 |
| 302 | Czołomyje |  | 60 | 62 | 147 | 1 | 2 |
| 303 | Czołomyje |  | 60 | 62 | 139 | 1 | 2 |
| 304 | Czołomyje |  | 62 | 100 | 23 | 1 | 2 |
| 305 | Czołomyje |  | 62 | 100 | 21 | 1 | 2 |
| 306 | Czołomyje |  | 62 | 100 | 163 | 1 | 2 |
| 307 | Czołomyje |  | 62 | 100 | 185 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 308 | Czołomyje |  | 64 | 99 | 229 | 1 | 2 |
| 309 | Czołomyje |  | 64 | 99 | 12 | 1 | 2 |
| 310 | Czołomyje |  | 26 A | 122 | 151 | 1 | 2 |
| 311 | Czołomyje |  | 31A | 314/2 | 201 | 1 | 2 |
| 312 | Czołomyje |  |  | 687 | 73 | 1 | 2 |
| 313 | Czołomyje |  |  | 562/4 | 40 | 1 | 2 |
| 314 | Czołomyje |  |  | 641 | 72 | 1 | 2 |
| 315 | Czołomyje |  |  | 641 | 33 | 1 | 2 |
| 316 | Czołomyje |  |  | 664/1 | 152 | 1 | 1 |
| 317 | Czołomyje |  |  | 664/2 | 404 | 1 | 2 |
| 318 | Czołomyje |  |  | 664/2 | 235 | 1 | 2 |
| 319 | Czołomyje |  |  | 553 | 91 | 1 | 1 |
| 320 | Czołomyje |  |  | 645 | 24 | 1 | 2 |
| 321 | Czołomyje |  |  | 713/5 | 85 | 1 | 1 |
| 322 | Doliwo |  | 5 A | 285/4 | 115 | 1 | 2 |
| 323 | Doliwo |  | 5 A | 285/4 | 264 | 1 | 2 |
| 324 | Doliwo |  | 1 | 335/2 | 198 | 1 | 2 |
| 325 | Doliwo |  | 1 | 335/2 | 100 | 1 | 2 |
| 326 | Doliwo |  | 2 | 317 | 20 | 1 | 2 |
| 327 | Doliwo |  | 2 | 318 | 49 | 2 | 2 |
| 328 | Doliwo |  | 3 | 302 | 134 | 1 | 2 |
| 329 | Doliwo |  | 3 | 302 | 178 | 1 | 2 |
| 330 | Doliwo |  | 6 | 272 | 274 | 1 | 2 |
| 331 | Doliwo |  | 6 | 272 | 327 | 1 | 2 |
| 332 | Doliwo |  | 6 | 272 | 239 | 1 | 2 |
| 333 | Doliwo |  | 6 | 272 | 42 | 1 | 2 |
| 334 | Doliwo |  | 6 | 272 | 44 | 1 | 2 |
| 335 | Doliwo |  | 7 | 255 | 120 | 1 | 2 |
| 336 | Doliwo |  | 7 | 341/1 | 206 | 1 | 2 |
| 337 | Doliwo |  | 8 | 246 | 55 | 1 | 2 |
| 338 | Doliwo |  | 9 | 237 | 317 | 1 | 2 |
| 339 | Doliwo |  | 9 | 237 | 37 | 1 | 2 |
| 340 | Doliwo |  | 9 | 240 | 55 | 1 | 1 |
| 341 | Doliwo |  | 9 | 241 | 284 | 1 | 2 |
| 342 | Doliwo |  | 9 | 241 | 16 | 1 | 2 |
| 343 | Doliwo |  | 10 | 200 | 267 | 1 | 2 |
| 344 | Doliwo |  | 13 | 179 | 175 | 1 | 2 |
| 345 | Doliwo |  | 13 | 179 | 184 | 1 | 2 |
| 346 | Doliwo |  | 13 | 179 | 95 | 1 | 2 |
| 347 | Doliwo |  | 13 | 179 | 139 | 1 | 2 |
| 348 | Doliwo |  | 13 | 179 | 115 | 1 | 2 |
| 349 | Doliwo |  | 14 | 176 | 255 | 1 | 2 |
| 350 | Doliwo |  | 14 | 176 | 21 | 1 | 2 |
| 351 | Doliwo |  | 14 | 176 | 105 | 1 | 2 |
| 352 | Doliwo |  | 15 | 170 | 173 | 1 | 2 |
| 353 | Doliwo |  | 15 | 173 | 232 | 1 | 2 |
| 354 | Doliwo |  | 18 | 119 | 424 | 1 | 2 |
| 355 | Doliwo |  | 18 | 119 | 506 | 1 | 2 |
| 356 | Doliwo |  | 18 | 119 | 143 | 1 | 2 |
| 357 | Doliwo |  | 19 | 111 | 126 | 1 | 2 |
| 358 | Doliwo |  | 20 | 108/1 | 390 | 1 | 2 |
| 359 | Doliwo |  | 20 | 108/1 | 95 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 360 | Doliwo |  | 22 | 103/3 | 110 | 1 | 2 |
| 361 | Doliwo |  | 22 | 103/3 | 158 | 1 | 2 |
| 362 | Doliwo |  | 22 | 103/3 | 23 | 1 | 2 |
| 363 | Doliwo |  | 25 | 62/5 | 211 | 1 | 2 |
| 364 | Doliwo |  | 27 | 68 | 115 | 1 | 2 |
| 365 | Doliwo |  | 27 | 68 | 385 | 1 | 2 |
| 366 | Doliwo |  | 29 | 139 | 273 | 1 | 2 |
| 367 | Doliwo |  | 29 | 139 | 324 | 1 | 2 |
| 368 | Doliwo |  | 18A | 357 | 267 | 1 | 2 |
| 369 | Doliwo |  | 18A | 357 | 187 | 1 | 2 |
| 370 | Doliwo |  | 20A | 108/2 | 128 | 1 | 2 |
| 371 | Doliwo |  | 25 A | 62/2 | 267 | 1 | 2 |
| 372 | Doliwo |  | 7A | 277 | 57 | 1 | 2 |
| 373 | Doliwo |  |  | 147 | 204 | 1 | 2 |
| 374 | Głuchów |  | 4 | 6 | 211 | 1 | 2 |
| 375 | Głuchów |  | 4 | 6 | 143 | 1 | 2 |
| 376 | Głuchów |  | 5 | 14 | 291 | 1 | 2 |
| 377 | Głuchów |  | 5 | 14 | 123 | 1 | 2 |
| 378 | Głuchów |  | 5 | 14 | 115 | 1 | 2 |
| 379 | Głuchów |  | 7 | 24/3 | 375 | 1 | 2 |
| 380 | Głuchów |  | 7 | 24/3 | 277 | 1 | 2 |
| 381 | Głuchów |  | 8 | 51 | 28 | 1 | 2 |
| 382 | Głuchów |  | 8 | 51 | 29 | 1 | 2 |
| 383 | Głuchów |  | 8 | 51 | 85 | 1 | 2 |
| 384 | Głuchów |  | 8 | 51 | 167 | 1 | 2 |
| 385 | Głuchów |  | 8 | 51 | 42 | 1 | 2 |
| 386 | Głuchów |  | 12 | 54 | 419 | 1 | 2 |
| 387 | Głuchów |  | 12 | 55 | 37 | 1 | 2 |
| 388 | Głuchów |  | 13 | 57 | 199 | 1 | 2 |
| 389 | Głuchów |  | 13 | 57 | 83 | 1 | 2 |
| 390 | Głuchów |  | 14 | 58 | 115 | 1 | 2 |
| 391 | Głuchów |  | 14 | 58 | 48 | 1 | 2 |
| 392 | Głuchów |  | 14 | 58 | 167 | 1 | 2 |
| 393 | Głuchów |  | 15 | 59 | 81 | 1 | 2 |
| 394 | Głuchów |  | 15 | 59 | 109 | 1 | 2 |
| 395 | Głuchów |  | 15 | 59 | 116 | 1 | 2 |
| 396 | Głuchów |  | 15 | 59 | 242 | 1 | 2 |
| 397 | Głuchów |  | 16 | 71 | 92 | 1 | 2 |
| 398 | Głuchów |  | 16 | 71 | 61 | 1 | 2 |
| 399 | Głuchów |  | 16 | 71 | 7 | 1 | 2 |
| 400 | Głuchów |  | 16 | 71 | 105 | 1 | 2 |
| 401 | Głuchów |  | 17 | 73 | 175 | 1 | 2 |
| 402 | Głuchów |  | 18 | 75 | 88 | 1 | 2 |
| 403 | Głuchów |  | 18 | 75 | 21 | 1 | 2 |
| 404 | Głuchów |  | 19 | 123 | 402 | 1 | 2 |
| 405 | Głuchów |  | 19 | 123 | 22 | 1 | 2 |
| 406 | Głuchów |  | 19 | 123 | 157 | 1 | 2 |
| 407 | Głuchów |  | 19 | 123 | 171 | 1 | 2 |
| 408 | Głuchów |  | 20 | 124 | 126 | 1 | 2 |
| 409 | Głuchów |  | 20 | 124 | 368 | 1 | 2 |
| 410 | Głuchów |  | 21 | 129 | 133 | 1 | 2 |
| 411 | Głuchów |  | 21 | 129 | 130 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 412 | Głuchów |  | 21 | 129 | 150 | 1 | 1 |
| 413 | Głuchów |  | 22 | 130/5 | 404 | 1 | 2 |
| 414 | Głuchów |  | 22 | 130/5 | 147 | 1 | 2 |
| 415 | Głuchów |  | 23 | 133 | 58 | 1 | 2 |
| 416 | Głuchów |  | 23 | 135 | 99 | 1 | 2 |
| 417 | Głuchów |  | 27 | 146 | 113 | 1 | 2 |
| 418 | Głuchów |  | 27 | 146 | 10 | 1 | 2 |
| 419 | Głuchów |  | 31 | 93 | 171 | 1 | 2 |
| 420 | Głuchów |  | 31 | 93 | 98 | 1 | 2 |
| 421 | Głuchów |  | 33 | 104 | 76 | 1 | 2 |
| 422 | Głuchów |  | 36 | 188 | 191 | 1 | 2 |
| 423 | Głuchów |  | 38 | 111/1 | 156 | 1 | 2 |
| 424 | Głuchów |  | 38 | 111/1 | 98 | 1 | 2 |
| 425 | Głuchów |  | 38 | 111/1 | 279 | 1 | 2 |
| 426 | Głuchów |  | 38 | 111/1 | 232 | 1 | 2 |
| 427 | Głuchów |  | 39 | 102 | 117 | 1 | 2 |
| 428 | Głuchów |  | 39 | 102 | 35 | 1 | 2 |
| 429 | Głuchów |  | 39 | 102 | 106 | 1 | 2 |
| 430 | Głuchów |  | 39 | 102 | 305 | 1 | 2 |
| 431 | Głuchów |  | 41 | 92 | 355 | 1 | 2 |
| 432 | Głuchów |  | 41 | 92 | 156 | 1 | 2 |
| 433 | Głuchów |  | 41 | 92 | 239 | 1 | 2 |
| 434 | Głuchów |  | 41 | 92 | 252 | 1 | 2 |
| 435 | Głuchów |  | 42 | 91 | 188 | 1 | 2 |
| 436 | Głuchów |  | 42 | 91 | 177 | 1 | 2 |
| 437 | Głuchów |  | 43 | 171/4 | 18 | 1 | 2 |
| 438 | Głuchów |  | 43 | 171/4 | 24 | 1 | 2 |
| 439 | Głuchów |  | 43 | 171/4 | 72 | 1 | 2 |
| 440 | Głuchów |  | 43 | 171/4 | 148 | 1 | 2 |
| 441 | Głuchów |  | 44 | 153/2 | 195 | 1 | 2 |
| 442 | Głuchów |  | 46 | 178 | 324 | 1 | 2 |
| 443 | Głuchów |  | 46 | 178 | 112 | 1 | 2 |
| 444 | Głuchów |  | 46 | 178 | 410 | 1 | 2 |
| 445 | Głuchów |  | 47 | 179/1 | 180 | 1 | 2 |
| 446 | Głuchów |  | 48 | 185/1 | 345 | 1 | 2 |
| 447 | Głuchów |  | 48 | 185/2 | 190 | 1 | 2 |
| 448 | Głuchów |  | 49 | 233 | 252 | 1 | 2 |
| 449 | Głuchów |  | 50 | 224 | 129 | 1 | 2 |
| 450 | Głuchów |  | 50 | 224 | 383 | 1 | 2 |
| 451 | Głuchów |  | 51 | 222 | 103 | 1 | 2 |
| 452 | Głuchów |  | 51 | 222 | 127 | 1 | 2 |
| 453 | Głuchów |  | 51 | 222 | 161 | 1 | 2 |
| 454 | Głuchów |  | 54 | 562 | 414 | 1 | 2 |
| 455 | Głuchów |  | 54 | 562 | 14 | 1 | 2 |
| 456 | Głuchów |  | 54 | 562 | 12 | 1 | 2 |
| 457 | Głuchów |  | 55 | 191 | 140 | 1 | 2 |
| 458 | Głuchów |  | 56 | 283 | 35 | 1 | 2 |
| 459 | Głuchów |  | 57 | 287/4 | 173 | 1 | 2 |
| 460 | Głuchów |  | 58 | 292/3 | 544 | 1 | 2 |
| 461 | Głuchów |  | 59 | 299 | 320 | 1 | 2 |
| 462 | Głuchów |  | 59 | 299 | 219 | 1 | 2 |
| 463 | Głuchów |  | 59 | 299 | 134 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 464 | Głuchów |  | 59 | 299 | 31 | 1 | 2 |
| 465 | Głuchów |  | 62 | 301 | 512 | 1 | 2 |
| 466 | Głuchów |  | 62 | 301 | 151 | 1 | 2 |
| 467 | Głuchów |  | 62 | 301 | 190 | 1 | 2 |
| 468 | Głuchów |  | 65 | 385 | 117 | 1 | 2 |
| 469 | Głuchów |  | 67 | 367 | 28 | 1 | 1 |
| 470 | Głuchów |  | 67 | 367 | 12 | 1 | 2 |
| 471 | Głuchów |  | 68 | 363 | 143 | 1 | 2 |
| 472 | Głuchów |  | 68 | 363 | 28 | 1 | 2 |
| 473 | Głuchów |  | 69 | 361 | 240 | 1 | 2 |
| 474 | Głuchów |  | 69 | 361 | 431 | 1 | 2 |
| 475 | Głuchów |  | 71 | 337/2 | 151 | 1 | 2 |
| 476 | Głuchów |  | 71 | 337/2 | 301 | 1 | 2 |
| 477 | Głuchów |  | 73 | 319 | 276 | 1 | 2 |
| 478 | Głuchów |  | 73 | 319 | 92 | 1 | 2 |
| 479 | Głuchów |  | 75 | 323 | 72 | 1 | 2 |
| 480 | Głuchów |  | 76 | 348 | 10 | 1 | 2 |
| 481 | Głuchów |  | 76 | 348 | 95 | 1 | 2 |
| 482 | Głuchów |  | 77 | 344 | 270 | 1 | 2 |
| 483 | Głuchów |  | 77 | 344 | 126 | 1 | 2 |
| 484 | Głuchów |  | 84 | 314 | 116 | 1 | 2 |
| 485 | Głuchów |  | 84 | 314 | 81 | 1 | 2 |
| 486 | Głuchów |  | 84 | 314 | 81 | 1 | 2 |
| 487 | Głuchów |  | 85 | 49 | 137 | 2 | 2 |
| 488 | Głuchów |  | 85 | 49 | 18 | 1 | 2 |
| 489 | Głuchów |  | 85 | 49 | 74 | 1 | 2 |
| 490 | Głuchów |  | 85 | 49 | 38 | 1 | 2 |
| 491 | Głuchów |  | 85 | 49 | 21 | 1 | 2 |
| 492 | Głuchów |  | 90 | 152 | 185 | 1 | 2 |
| 493 | Głuchów |  | 91 | 144/1 | 10 | 1 | 2 |
| 494 | Głuchów |  | 91 | 144/1 | 6 | 1 | 2 |
| 495 | Głuchów |  | 91 | 144/2 | 607 | 1 | 2 |
| 496 | Głuchów |  | 91 | 145 | 59 | 1 | 2 |
| 497 | Głuchów |  | 34 A | 108/1 | 150 | 1 | 2 |
| 498 | Głuchów |  | 37 A | 118 | 199 | 1 | 2 |
| 499 | Głuchów |  | 37 A | 118 | 148 | 1 | 2 |
| 500 | Głuchów |  | 37 A | 118 | 126 | 1 | 2 |
| 501 | Głuchów |  | 37 A | 118 | 14 | 1 | 2 |
| 502 | Głuchów |  | 42A | 78 | 161 | 1 | 2 |
| 503 | Głuchów |  | 42A | 78 | 127 | 1 | 2 |
| 504 | Głuchów |  | 43 C | 171/3 | 366 | 1 | 2 |
| 505 | Głuchów |  | 43 C | 171/3 | 219 | 1 | 2 |
| 506 | Głuchów |  | 43 C | 171/3 | 144 | 1 | 2 |
| 507 | Głuchów |  | 50 A | 226/4 | 146 | 1 | 2 |
| 508 | Głuchów |  | 50 A | 226/4 | 66 | 1 | 2 |
| 509 | Głuchów |  | 50 A | 226/4 | 79 | 1 | 2 |
| 510 | Głuchów |  | 52 A | 220/1 | 158 | 1 | 2 |
| 511 | Głuchów |  | 73 A | 320 | 334 | 1 | 2 |
| 512 | Głuchów |  | 73 A | 320 | 122 | 1 | 2 |
| 513 | Głuchów |  | 73 A | 320 | 117 | 1 | 2 |
| 514 | Głuchów |  | 75 A | 346 | 63 | 1 | 1 |
| 515 | Głuchów |  |  | 311 | 197 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 516 | Głuchów |  |  | 292/2 | 300 | 1 | 2 |
| 517 | Głuchów |  |  | 292/5 | 509 | 1 | 2 |
| 518 | Głuchów |  |  | 292/5 | 122 | 1 | 2 |
| 519 | Głuchów |  |  | 150 | 91 | 1 | 2 |
| 520 | Głuchów |  |  | 150 | 18 | 1 | 2 |
| 521 | Głuchów |  |  | 150 | 25 | 1 | 2 |
| 522 | Głuchów |  |  | 21/4 | 106 | 2 | 1 |
| 523 | Klimonty |  | 1 | 713/1 | 110 | 1 | 2 |
| 524 | Klimonty |  | 1 | 713/1 | 38 | 1 | 2 |
| 525 | Klimonty |  | 2 | 715/1 | 124 | 1 | 2 |
| 526 | Klimonty |  | 2 | 715/1 | 151 | 1 | 1 |
| 527 | Klimonty |  | 3 | 716 | 204 | 1 | 2 |
| 528 | Klimonty |  | 4 | 710 | 472 | 1 | 2 |
| 529 | Klimonty |  | 4 | 710 | 31 | 1 | 2 |
| 530 | Klimonty |  | 4 | 710 | 92 | 1 | 2 |
| 531 | Klimonty |  | 5 | 1465 | 124 | 1 | 2 |
| 532 | Klimonty |  | 5 | 1465 | 136 | 1 | 2 |
| 533 | Klimonty |  | 6 | 1466/2 | 380 | 1 | 2 |
| 534 | Klimonty |  | 6 | 1466/2 | 376 | 1 | 1 |
| 535 | Klimonty |  | 7 | 709/2 | 344 | 1 | 2 |
| 536 | Klimonty |  | 9 | 729 | 113 | 1 | 2 |
| 537 | Klimonty |  | 9 | 732 | 69 | 1 | 2 |
| 538 | Klimonty |  | 11 | 749 | 266 | 1 | 2 |
| 539 | Klimonty |  | 11 | 749 | 447 | 1 | 2 |
| 540 | Klimonty |  | 12 | 762/1 | 351 | 1 | 2 |
| 541 | Klimonty |  | 13 | 772/1 | 181 | 1 | 2 |
| 542 | Klimonty |  | 13 | 772/1 | 73 | 1 | 2 |
| 543 | Klimonty |  | 15 | 790/2 | 245 | 1 | 2 |
| 544 | Klimonty |  | 15 | 790/2 | 68 | 1 | 2 |
| 545 | Klimonty |  | 15 | 790/2 | 98 | 1 | 2 |
| 546 | Klimonty |  | 15 | 790/2 | 67 | 1 | 2 |
| 547 | Klimonty |  | 15 | 790/2 | 338 | 1 | 2 |
| 548 | Klimonty |  | 15 | 791/1 | 453 | 1 | 2 |
| 549 | Klimonty |  | 16 | 795 | 27 | 1 | 2 |
| 550 | Klimonty |  | 16 | 795 | 99 | 1 | 2 |
| 551 | Klimonty |  | 16 | 795 | 96 | 1 | 2 |
| 552 | Klimonty |  | 17 | 805 | 116 | 1 | 2 |
| 553 | Klimonty |  | 17 | 805 | 171 | 1 | 2 |
| 554 | Klimonty |  | 18 | 814/1 | 72 | 1 | 2 |
| 555 | Klimonty |  | 18 | 814/1 | 157 | 1 | 2 |
| 556 | Klimonty |  | 18 | 814/1 | 68 | 1 | 2 |
| 557 | Klimonty |  | 20 | 828 | 334 | 1 | 2 |
| 558 | Klimonty |  | 20 | 829 | 168 | 1 | 2 |
| 559 | Klimonty |  | 20 | 829 | 75 | 1 | 2 |
| 560 | Klimonty |  | 21 | 836/1 | 437 | 1 | 2 |
| 561 | Klimonty |  | 21 | 837/3 | 119 | 1 | 2 |
| 562 | Klimonty |  | 21 | 837/3 | 62 | 1 | 2 |
| 563 | Klimonty |  | 23 | 844/1 | 440 | 1 | 2 |
| 564 | Klimonty |  | 26 | 603 | 376 | 1 | 2 |
| 565 | Klimonty |  | 26 | 603 | 283 | 1 | 2 |
| 566 | Klimonty |  | 28 | 609/1 | 133 | 1 | 2 |
| 567 | Klimonty |  | 28 | 609/1 | 89 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 568 | Klimonty |  | 28 | 609/1 | 167 | 1 | 2 |
| 569 | Klimonty |  | 28 | 609/1 | 346 | 1 | 2 |
| 570 | Klimonty |  | 34 | 625 | 173 | 1 | 2 |
| 571 | Klimonty |  | 34 | 625 | 363 | 1 | 2 |
| 572 | Klimonty |  | 34 | 625 | 160 | 1 | 2 |
| 573 | Klimonty |  | 34 | 625 | 170 | 1 | 2 |
| 574 | Klimonty |  | 34 | 627 | 96 | 1 | 2 |
| 575 | Klimonty |  | 36 | 632 | 581 | 1 | 2 |
| 576 | Klimonty |  | 37 | 644 | 115 | 1 | 2 |
| 577 | Klimonty |  | 37 | 644 | 1 034 | 1 | 2 |
| 578 | Klimonty |  | 38 | 650 | 102 | 1 | 2 |
| 579 | Klimonty |  | 39 | 661/1 | 27 | 1 | 2 |
| 580 | Klimonty |  | 39 | 661/1 | 119 | 1 | 2 |
| 581 | Klimonty |  | 39 | 661/1 | 22 | 1 | 2 |
| 582 | Klimonty |  | 39 | 661/1 | 117 | 1 | 2 |
| 583 | Klimonty |  | 39 | 661/1 | 262 | 1 | 2 |
| 584 | Klimonty |  | 40 | 663/1 | 123 | 1 | 2 |
| 585 | Klimonty |  | 40 | 667/1 | 85 | 1 | 2 |
| 586 | Klimonty |  | 40 | 667/1 | 239 | 1 | 2 |
| 587 | Klimonty |  | 40 | 667/1 | 11 | 1 | 2 |
| 588 | Klimonty |  | 40 | 667/1 | 71 | 1 | 2 |
| 589 | Klimonty |  | 40 | 667/1 | 24 | 1 | 2 |
| 590 | Klimonty |  | 41 | 671/1 | 65 | 1 | 1 |
| 591 | Klimonty |  | 41 | 671/1 | 110 | 1 | 1 |
| 592 | Klimonty |  | 41 | 671/1 | 782 | 1 | 2 |
| 593 | Klimonty |  | 41 | 671/1 | 237 | 1 | 2 |
| 594 | Klimonty |  | 42 | 678 | 126 | 1 | 2 |
| 595 | Klimonty |  | 42 | 678 | 36 | 1 | 2 |
| 596 | Klimonty |  | 42 | 678 | 247 | 1 | 2 |
| 597 | Klimonty |  | 42 | 678 | 136 | 1 | 1 |
| 598 | Klimonty |  | 43 | 682 | 250 | 1 | 2 |
| 599 | Klimonty |  | 43 | 682 | 137 | 1 | 2 |
| 600 | Klimonty |  | 43 | 682 | 83 | 1 | 2 |
| 601 | Klimonty |  | 43 | 682 | 157 | 1 | 1 |
| 602 | Klimonty |  | 43 | 682 | 169 | 1 | 2 |
| 603 | Klimonty |  | 46 | 684/2 | 122 | 1 | 2 |
| 604 | Klimonty |  | 47 | 692/1 | 126 | 1 | 2 |
| 605 | Klimonty |  | 48 | 689 | 160 | 1 | 2 |
| 606 | Klimonty |  | 48 | 689 | 187 | 1 | 2 |
| 607 | Klimonty |  | 49 | 691/1 | 226 | 1 | 2 |
| 608 | Klimonty |  | 49 | 693/1 | 53 | 1 | 2 |
| 609 | Klimonty |  | 49 | 693/1 | 90 | 1 | 2 |
| 610 | Klimonty |  | 49 | 693/1 | 231 | 1 | 2 |
| 611 | Klimonty |  | 49 | 694 | 170 | 1 | 2 |
| 612 | Klimonty |  | 52 | 626/1 | 216 | 1 | 2 |
| 613 | Klimonty |  | 52 | 626/1 | 18 | 1 | 2 |
| 614 | Klimonty |  | 53 | 704 | 373 | 1 | 2 |
| 615 | Klimonty |  | 53 | 704 | 44 | 1 | 2 |
| 616 | Klimonty |  | 53 | 704 | 98 | 1 | 2 |
| 617 | Klimonty |  | 54 | 25/1 | 27 | 1 | 2 |
| 618 | Klimonty |  | 54 | 25/1 | 49 | 1 | 2 |
| 619 | Klimonty |  | 54 | 25/2 | 222 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 620 | Klimonty |  | 54 | 25/2 | 18 | 1 | 2 |
| 621 | Klimonty |  | 54 | 25/2 | 259 | 1 | 2 |
| 622 | Klimonty |  | 54 | 25/2 | 46 | 1 | 2 |
| 623 | Klimonty |  | 54 | 25/2 | 24 | 1 | 2 |
| 624 | Klimonty |  | 54 | 25/2 | 19 | 1 | 2 |
| 625 | Klimonty |  | 55 | 2007 | 117 | 1 | 2 |
| 626 | Klimonty |  | 56 | 2007 | 287 | 1 | 2 |
| 627 | Klimonty |  | 25A | 604/3 | 185 | 1 | 2 |
| 628 | Klimonty |  | 32 A | 622/1 | 126 | 1 | 2 |
| 629 | Klimonty |  | 43A | 688 | 318 | 1 | 2 |
| 630 | Klimonty |  | 43B | 687 | 86 | 1 | 2 |
| 631 | Klimonty |  |  | 825 | 45 | 1 | 2 |
| 632 | Klimonty |  |  | 611 | 45 | 1 | 2 |
| 633 | Klimonty |  |  | 612 | 80 | 1 | 2 |
| 634 | Kolonia Mordy |  | 3 | 1273/1 | 120 | 1 | 2 |
| 635 | Kolonia Mordy |  | 3 | 1273/1 | 132 | 1 | 2 |
| 636 | Kolonia Mordy |  | 4 | 1033 | 201 | 1 | 2 |
| 637 | Kolonia Mordy |  | 6 | 1259 | 471 | 1 | 2 |
| 638 | Kolonia Mordy |  | 7 | 1029/2 | 156 | 1 | 2 |
| 639 | Kolonia Mordy |  | 7 | 1029/2 | 106 | 1 | 2 |
| 640 | Kolonia Mordy |  | 7 | 1029/2 | 47 | 1 | 2 |
| 641 | Kolonia Mordy |  | 8 | 1023/2 | 590 | 1 | 2 |
| 642 | Kolonia Mordy |  | 8 | 1023/2 | 95 | 1 | 2 |
| 643 | Kolonia Mordy |  | 10 | 1014 | 100 | 1 | 1 |
| 644 | Kolonia Mordy |  | 10 | 1017 | 92 | 1 | 2 |
| 645 | Kolonia Mordy |  | 11 | 727 | 276 | 1 | 2 |
| 646 | Kolonia Mordy |  | 12 | 725/2 | 168 | 1 | 1 |
| 647 | Kolonia Mordy |  | 12A | 724 | 68 | 1 | 2 |
| 648 | Kolonia Mordy |  | 12A | 724 | 87 | 1 | 2 |
| 649 | Kolonia Mordy |  |  | 1025 | 66 | 2 | 2 |
| 650 | Krzymosze |  | 12 A | 212/1 | 77 | 1 | 2 |
| 651 | Krzymosze |  | 12 A | 212/2 | 143 | 1 | 2 |
| 652 | Krzymosze |  | 12 A | 212/2 | 38 | 1 | 2 |
| 653 | Krzymosze |  | 5 A | 355/1 | 23 | 1 | 2 |
| 654 | Krzymosze |  | 11 A | 210 | 191 | 1 | 2 |
| 655 | Krzymosze |  | 11 A | 210 | 58 | 1 | 2 |
| 656 | Krzymosze |  | 11 A | 210 | 8 | 1 | 2 |
| 657 | Krzymosze |  | 1 | 343 | 120 | 1 | 2 |
| 658 | Krzymosze |  | 1 | 343 | 68 | 2 | 2 |
| 659 | Krzymosze |  | 1 | 343 | 96 | 1 | 2 |
| 660 | Krzymosze |  | 2 | 352/2 | 112 | 1 | 2 |
| 661 | Krzymosze |  | 2 | 352/2 | 90 | 1 | 2 |
| 662 | Krzymosze |  | 2 | 352/2 | 14 | 1 | 2 |
| 663 | Krzymosze |  | 2 | 352/2 | 195 | 1 | 2 |
| 664 | Krzymosze |  | 3 | 345 | 146 | 1 | 3 |
| 665 | Krzymosze |  | 3 | 345 | 69 | 1 | 2 |
| 666 | Krzymosze |  | 3 | 345 | 16 | 1 | 2 |
| 667 | Krzymosze |  | 3 | 345 | 73 | 1 | 2 |
| 668 | Krzymosze |  | 3 | 345 | 170 | 1 | 2 |
| 669 | Krzymosze |  | 4 | 346 | 133 | 1 | 2 |
| 670 | Krzymosze |  | 4 | 346 | 184 | 2 | 2 |
| 671 | Krzymosze |  | 4 | 346 | 19 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 672 | Krzymosze |  | 4 | 346 | 92 | 1 | 2 |
| 673 | Krzymosze |  | 7 | 361/1 | 295 | 1 | 2 |
| 674 | Krzymosze |  | 7 | 361/1 | 75 | 2 | 2 |
| 675 | Krzymosze |  | 7 | 361/1 | 327 | 1 | 2 |
| 676 | Krzymosze |  | 7 | 361/1 | 76 | 1 | 2 |
| 677 | Krzymosze |  | 8 | 373 | 67 | 1 | 2 |
| 678 | Krzymosze |  | 8 | 373 | 63 | 1 | 2 |
| 679 | Krzymosze |  | 8 | 373 | 119 | 1 | 2 |
| 680 | Krzymosze |  | 8 | 373 | 30 | 1 | 2 |
| 681 | Krzymosze |  | 8 | 373 | 17 | 1 | 2 |
| 682 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 24 | 1 | 2 |
| 683 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 38 | 1 | 2 |
| 684 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 64 | 1 | 2 |
| 685 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 5 | 1 | 2 |
| 686 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 304 | 1 | 2 |
| 687 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 83 | 1 | 2 |
| 688 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 305 | 1 | 2 |
| 689 | Krzymosze |  | 9 | 368 | 15 | 1 | 2 |
| 690 | Krzymosze |  | 10 | 369 | 41 | 1 | 2 |
| 691 | Krzymosze |  | 10 | 369 | 47 | 2 | 2 |
| 692 | Krzymosze |  | 10 | 369 | 117 | 2 | 2 |
| 693 | Krzymosze |  | 11 | 240 | 91 | 1 | 2 |
| 694 | Krzymosze |  | 11 | 240 | 78 | 1 | 2 |
| 695 | Krzymosze |  | 12 | 211/3 | 206 | 1 | 2 |
| 696 | Krzymosze |  | 13 | 370 | 245 | 1 | 2 |
| 697 | Krzymosze |  | 13 | 371 | 115 | 1 | 2 |
| 698 | Krzymosze |  | 13 | 371 | 27 | 1 | 2 |
| 699 | Krzymosze |  | 13 | 371 | 151 | 2 | 2 |
| 700 | Krzymosze |  | 14 | 376 | 307 | 1 | 2 |
| 701 | Krzymosze |  | 14 | 376 | 161 | 1 | 2 |
| 702 | Krzymosze |  | 15 | 212/2 | 28 | 1 | 2 |
| 703 | Krzymosze |  | 15 | 212/2 | 113 | 1 | 2 |
| 704 | Krzymosze |  | 15 | 212/2 | 5 | 1 | 2 |
| 705 | Krzymosze |  | 16 | 213 | 320 | 1 | 2 |
| 706 | Krzymosze |  | 16 | 213 | 48 | 2 | 2 |
| 707 | Krzymosze |  | 16 | 213 | 53 | 1 | 2 |
| 708 | Krzymosze |  | 17 | 216 | 107 | 1 | 2 |
| 709 | Krzymosze |  | 17 | 216 | 88 | 1 | 2 |
| 710 | Krzymosze |  | 17 | 216 | 35 | 1 | 2 |
| 711 | Krzymosze |  | 17 | 216 | 298 | 1 | 2 |
| 712 | Krzymosze |  | 17 | 216 | 25 | 1 | 2 |
| 713 | Krzymosze |  | 17 | 216 | 98 | 1 | 2 |
| 714 | Krzymosze |  | 17 | 217 | 16 | 1 | 2 |
| 715 | Krzymosze |  | 17 | 217 | 75 | 1 | 2 |
| 716 | Krzymosze |  | 17 | 217 | 32 | 1 | 2 |
| 717 | Krzymosze |  | 18 | 218 | 130 | 1 | 2 |
| 718 | Krzymosze |  | 18 | 218 | 148 | 1 | 2 |
| 719 | Krzymosze |  | 19 | 390/6 | 72 | 1 | 2 |
| 720 | Krzymosze |  | 20 | 375/6 | 50 | 1 | 1 |
| 721 | Krzymosze |  | 21 | 391 | 102 | 1 | 2 |
| 722 | Krzymosze |  | 22 | 381 | 195 | 1 | 2 |
| 723 | Krzymosze |  | 22 | 381 | 28 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 724 | Krzymosze |  | 22 | 381 | 107 | 1 | 2 |
| 725 | Krzymosze |  | 22 | 381 | 18 | 1 | 2 |
| 726 | Krzymosze |  | 22 | 381 | 27 | 1 | 2 |
| 727 | Krzymosze |  | 22 | 381 | 92 | 1 | 2 |
| 728 | Krzymosze |  | 23 | 382 | 33 | 1 | 2 |
| 729 | Krzymosze |  | 23 | 382 | 25 | 1 | 2 |
| 730 | Krzymosze |  | 23 | 383 | 113 | 1 | 2 |
| 731 | Krzymosze |  | 23 | 384 | 71 | 1 | 2 |
| 732 | Krzymosze |  | 25 | 275 | 150 | 1 | 2 |
| 733 | Krzymosze |  | 25 | 275 | 27 | 1 | 2 |
| 734 | Krzymosze |  | 26 | 392/2 | 185 | 1 | 2 |
| 735 | Krzymosze |  | 26 | 392/2 | 146 | 1 | 2 |
| 736 | Krzymosze |  | 26 | 392/2 | 120 | 1 | 2 |
| 737 | Krzymosze |  | 27 | 393 | 45 | 1 | 2 |
| 738 | Krzymosze |  | 27 | 393 | 92 | 1 | 2 |
| 739 | Krzymosze |  | 28 | 394 | 37 | 1 | 2 |
| 740 | Krzymosze |  | 28 | 394 | 181 | 1 | 2 |
| 741 | Krzymosze |  | 28 | 394 | 46 | 1 | 2 |
| 742 | Krzymosze |  | 29 | 395 | 146 | 1 | 2 |
| 743 | Krzymosze |  | 29 | 395 | 54 | 1 | 2 |
| 744 | Krzymosze |  | 29 | 395 | 195 | 1 | 2 |
| 745 | Krzymosze |  | 29 | 395 | 22 | 1 | 2 |
| 746 | Krzymosze |  | 29 | 395 | 127 | 1 | 2 |
| 747 | Krzymosze |  | 30 | 276 | 25 | 1 | 2 |
| 748 | Krzymosze |  | 30 | 276 | 143 | 1 | 2 |
| 749 | Krzymosze |  | 30 | 276 | 86 | 1 | 2 |
| 750 | Krzymosze |  | 31 | 278 | 47 | 2 | 2 |
| 751 | Krzymosze |  | 32 | 279 | 263 | 1 | 2 |
| 752 | Krzymosze |  | 32 | 279 | 195 | 1 | 2 |
| 753 | Krzymosze |  | 33 | 396 | 192 | 2 | 2 |
| 754 | Krzymosze |  | 33 | 396 | 112 | 2 | 2 |
| 755 | Krzymosze |  | 34 | 397 | 137 | 2 | 2 |
| 756 | Krzymosze |  | 34 | 397 | 77 | 1 | 2 |
| 757 | Krzymosze |  | 34 | 397 | 346 | 1 | 2 |
| 758 | Krzymosze |  | 34 | 397 | 126 | 1 | 2 |
| 759 | Krzymosze |  | 34 | 397 | 284 | 1 | 2 |
| 760 | Krzymosze |  | 36 | 280 | 59 | 1 | 2 |
| 761 | Krzymosze |  | 36 | 280 | 33 | 1 | 2 |
| 762 | Krzymosze |  | 36 | 280 | 202 | 1 | 2 |
| 763 | Krzymosze |  | 37 | 281 | 58 | 1 | 2 |
| 764 | Krzymosze |  | 38 | 282/1 | 38 | 1 | 2 |
| 765 | Krzymosze |  | 38 | 282/1 | 62 | 1 | 2 |
| 766 | Krzymosze |  | 40 | 283/2 | 75 | 1 | 2 |
| 767 | Krzymosze |  | 41 | 334 | 95 | 1 | 2 |
| 768 | Krzymosze |  | 42 | 333/3 | 133 | 1 | 2 |
| 769 | Krzymosze |  | 43 | 337 | 89 | 1 | 2 |
| 770 | Krzymosze |  | 43 | 337 | 180 | 1 | 2 |
| 771 | Krzymosze |  | 43 | 337 | 28 | 1 | 2 |
| 772 | Krzymosze |  | 44 | 336 | 49 | 1 | 2 |
| 773 | Krzymosze |  | 44 | 336 | 89 | 1 | 2 |
| 774 | Krzymosze |  | 44 | 336 | 122 | 1 | 2 |
| 775 | Krzymosze |  | 44 | 336 | 28 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 776 | Krzymosze |  | 44 | 336 | 20 | 1 | 2 |
| 777 | Krzymosze |  | 45 | 399 | 173 | 1 | 2 |
| 778 | Krzymosze |  | 45 | 399 | 64 | 1 | 2 |
| 779 | Krzymosze |  | 46 | 433/1 | 380 | 1 | 2 |
| 780 | Krzymosze |  | 46 | 433/1 | 651 | 1 | 2 |
| 781 | Krzymosze |  | 49 | 410 | 100 | 1 | 2 |
| 782 | Krzymosze |  | 49 | 410 | 127 | 1 | 2 |
| 783 | Krzymosze |  | 49 | 410 | 75 | 1 | 2 |
| 784 | Krzymosze |  | 49 | 410 | 18 | 1 | 2 |
| 785 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 369 | 1 | 2 |
| 786 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 57 | 1 | 2 |
| 787 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 25 | 1 | 2 |
| 788 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 115 | 1 | 2 |
| 789 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 110 | 1 | 2 |
| 790 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 184 | 1 | 2 |
| 791 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 90 | 1 | 2 |
| 792 | Krzymosze |  | 50 | 513 | 199 | 1 | 2 |
| 793 | Krzymosze |  | 51 | 408 | 395 | 1 | 2 |
| 794 | Krzymosze |  | 51 | 408 | 547 | 1 | 2 |
| 795 | Krzymosze |  | 51 | 409 | 43 | 1 | 2 |
| 796 | Krzymosze |  | 51 | 409 | 146 | 2 | 2 |
| 797 | Krzymosze |  | 51 | 409 | 192 | 1 | 2 |
| 798 | Krzymosze |  | 51 | 409 | 25 | 1 | 2 |
| 799 | Krzymosze |  | 52 | 516 | 42 | 1 | 2 |
| 800 | Krzymosze |  | 52 | 517 | 358 | 2 | 2 |
| 801 | Krzymosze |  | 52 | 517 | 22 | 1 | 2 |
| 802 | Krzymosze |  | 52 | 517 | 293 | 1 | 2 |
| 803 | Krzymosze |  | 52 | 517 | 322 | 1 | 2 |
| 804 | Krzymosze |  | 53 | 576/2 | 298 | 1 | 2 |
| 805 | Krzymosze |  | 54 | 577/3 | 519 | 1 | 2 |
| 806 | Krzymosze |  | 54 | 577/4 | 461 | 1 | 2 |
| 807 | Krzymosze |  | 54 | 577/3 | 356 | 1 | 2 |
| 808 | Krzymosze |  | 54 | 577/3 | 78 | 1 | 2 |
| 809 | Krzymosze |  | 55 | 544/1 | 47 | 1 | 2 |
| 810 | Krzymosze |  | 55 | 544/1 | 96 | 1 | 2 |
| 811 | Krzymosze |  | 55 | 544/1 | 44 | 1 | 2 |
| 812 | Krzymosze |  | 55 | 544/1 | 205 | 1 | 2 |
| 813 | Krzymosze |  | 55 | 544/1 | 31 | 1 | 2 |
| 814 | Krzymosze |  | 56 | 532/3 | 58 | 2 | 2 |
| 815 | Krzymosze |  | 56 | 532/3 | 146 | 2 | 2 |
| 816 | Krzymosze |  | 56 | 532/3 | 206 | 1 | 2 |
| 817 | Krzymosze |  | 58 | 486/1 | 204 | 1 | 2 |
| 818 | Krzymosze |  | 58 | 486/1 | 177 | 1 | 2 |
| 819 | Krzymosze |  | 58 | 486/1 | 267 | 2 | 2 |
| 820 | Krzymosze |  | 58 | 486/1 | 51 | 1 | 2 |
| 821 | Krzymosze |  | 58 | 486/1 | 88 | 2 | 2 |
| 822 | Krzymosze |  | 58 | 486/1 | 518 | 2 | 2 |
| 823 | Krzymosze |  | 59 | 342 | 255 | 1 | 2 |
| 824 | Krzymosze |  | 59 | 639/2 | 518 | 1 | 2 |
| 825 | Krzymosze |  | 59 | 639/2 | 69 | 1 | 2 |
| 826 | Krzymosze |  | 60 | 341/2 | 253 | 1 | 2 |
| 827 | Krzymosze |  | 61 | 339 | 619 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 828 | Krzymosze |  | 61 | 339 | 451 | 1 | 2 |
| 829 | Krzymosze |  | 61 | 339 | 32 | 1 | 2 |
| 830 | Krzymosze |  | 61 | 339 | 293 | 1 | 2 |
| 831 | Krzymosze |  | 61 | 339 | 77 | 1 | 2 |
| 832 | Krzymosze |  | 61 | 339 | 255 | 2 | 2 |
| 833 | Krzymosze |  | 62 | 349 | 55 | 1 | 2 |
| 834 | Krzymosze |  | 63 | 435/3 | 223 | 1 | 2 |
| 835 | Krzymosze |  | 63 | 435/3 | 137 | 1 | 2 |
| 836 | Krzymosze |  | 63 | 435/3 | 146 | 2 | 2 |
| 837 | Krzymosze |  | 63 | 435/3 | 46 | 1 | 2 |
| 838 | Krzymosze |  | 63 | 435/3 | 113 | 1 | 2 |
| 839 | Krzymosze |  | 64 | 219/1 | 40 | 1 | 2 |
| 840 | Krzymosze |  | 64 | 219/1 | 100 | 1 | 1 |
| 841 | Krzymosze |  | 65 | 386 | 106 | 1 | 2 |
| 842 | Krzymosze |  | 65 | 386 | 144 | 1 | 2 |
| 843 | Krzymosze |  | 66 | 441/4 | 165 | 1 | 2 |
| 844 | Krzymosze |  | 12 C | 372 | 55 | 1 | 2 |
| 845 | Krzymosze |  | 12 C | 372 | 120 | 1 | 2 |
| 846 | Krzymosze |  | 12 C | 372 | 49 | 1 | 2 |
| 847 | Krzymosze |  | 16A | 214 | 130 | 1 | 2 |
| 848 | Krzymosze |  | 17 A | 215/2 | 174 | 1 | 2 |
| 849 | Krzymosze |  | 19A | 272 | 464 | 1 | 2 |
| 850 | Krzymosze |  | 19A | 272 | 51 | 1 | 2 |
| 851 | Krzymosze |  | 19A | 272 | 119 | 1 | 2 |
| 852 | Krzymosze |  | 19A | 272 | 64 | 2 | 2 |
| 853 | Krzymosze |  | 19A | 272 | 78 | 1 | 2 |
| 854 | Krzymosze |  | 20 A | 375/1 | 167 | 1 | 2 |
| 855 | Krzymosze |  | 20 A | 375/1 | 58 | 1 | 2 |
| 856 | Krzymosze |  | 26 A | 392/1 | 109 | 2 | 2 |
| 857 | Krzymosze |  | 26 A | 392/1 | 153 | 2 | 2 |
| 858 | Krzymosze |  | 27 A | 274 | 116 | 1 | 2 |
| 859 | Krzymosze |  | 27 A | 274 | 157 | 1 | 2 |
| 860 | Krzymosze |  | 34A | 397 | 156 | 1 | 2 |
| 861 | Krzymosze |  | 40B | 377/6 | 27 | 1 | 1 |
| 862 | Krzymosze |  | 41 A | 334 | 91 | 1 | 2 |
| 863 | Krzymosze |  | 41 A | 334 | 15 | 1 | 2 |
| 864 | Krzymosze |  | 41 B | 333/2 | 8 | 1 | 2 |
| 865 | Krzymosze |  | 41 B | 333/2 | 67 | 1 | 2 |
| 866 | Krzymosze |  | 41 B | 333/2 | 50 | 1 | 1 |
| 867 | Krzymosze |  | 41A | 334 | 92 | 1 | 2 |
| 868 | Krzymosze |  | 42 A | 338/6 | 130 | 1 | 2 |
| 869 | Krzymosze |  | 42 A | 338/6 | 130 | 1 | 2 |
| 870 | Krzymosze |  | 42B | 338/3 | 175 | 1 | 2 |
| 871 | Krzymosze |  | 43A | 335 | 30 | 1 | 1 |
| 872 | Krzymosze |  | 43A | 335 | 110 | 1 | 1 |
| 873 | Krzymosze |  | 59A | 483/1 | 330 | 1 | 2 |
| 874 | Krzymosze |  | 59A | 483/1 | 509 | 1 | 2 |
| 875 | Krzymosze |  | 59A | 483/1 | 64 | 1 | 2 |
| 876 | Krzymosze |  | 59A | 483/1 | 154 | 1 | 2 |
| 877 | Krzymosze |  | 59A | 483/1 | 257 | 1 | 2 |
| 878 | Krzymosze |  | 60 B | 341/2 | 89 | 1 | 2 |
| 879 | Krzymosze |  | 65 A | 388 | 366 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 880 | Krzymosze |  | 65 A | 388 | 71 | 1 | 2 |
| 881 | Krzymosze |  | 65 A | 388 | 24 | 1 | 2 |
| 882 | Krzymosze |  | 8 B | 373 | 167 | 1 | 2 |
| 883 | Krzymosze |  |  | 212/3 | 164 | 1 | 2 |
| 884 | Krzymosze |  |  | 212/3 | 31 | 1 | 2 |
| 885 | Krzymosze |  |  | 212/3 | 6 | 1 | 2 |
| 886 | Krzymosze |  |  | 432/3 | 130 | 1 | 2 |
| 887 | Krzymosze |  |  | 212/3 | 6 | 1 | 1 |
| 888 | Krzymosze |  |  | 501 | 64 | 1 | 2 |
| 889 | Leśniczówka |  | 2 | 335/1 | 221 | 1 | 2 |
| 890 | Leśniczówka |  | 2 | 335/2 | 243 | 2 | 2 |
| 891 | Leśniczówka |  | 2 | 335/2 | 184 | 1 | 2 |
| 892 | Leśniczówka |  | 2 | 336 | 41 | 1 | 2 |
| 893 | Leśniczówka |  | 3 | 330/2 | 40 | 1 | 2 |
| 894 | Leśniczówka |  | 3 | 330/2 | 88 | 1 | 2 |
| 895 | Leśniczówka |  | 3 | 330/2 | 103 | 1 | 2 |
| 896 | Leśniczówka |  | 3 | 330/2 | 102 | 1 | 2 |
| 897 | Leśniczówka |  | 3 | 330/2 | 177 | 1 | 2 |
| 898 | Leśniczówka |  | 4 | 327/1 | 12 | 1 | 1 |
| 899 | Leśniczówka |  | 4 | 327/2 | 168 | 1 | 2 |
| 900 | Leśniczówka |  | 4 | 327/3 | 43 | 1 | 2 |
| 901 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 1 267 | 1 | 2 |
| 902 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 852 | 1 | 2 |
| 903 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 858 | 1 | 2 |
| 904 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 895 | 1 | 2 |
| 905 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 883 | 1 | 2 |
| 906 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 91 | 1 | 2 |
| 907 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 306 | 1 | 2 |
| 908 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 827 | 1 | 2 |
| 909 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 863 | 1 | 2 |
| 910 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 855 | 1 | 2 |
| 911 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 829 | 1 | 2 |
| 912 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 855 | 1 | 2 |
| 913 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 413 | 1 | 2 |
| 914 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 427 | 1 | 2 |
| 915 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 298 | 1 | 2 |
| 916 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 55 | 1 | 2 |
| 917 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 20 | 1 | 2 |
| 918 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 24 | 1 | 2 |
| 919 | Leśniczówka |  | 5 | 515/46 | 24 | 2 | 2 |
| 920 | Leśniczówka |  | 6 | 515/6 | 156 | 1 | 2 |
| 921 | Leśniczówka |  | 6 | 515/6 | 257 | 1 | 2 |
| 922 | Leśniczówka |  | 7 | 515/8 | 76 | 1 | 2 |
| 923 | Leśniczówka |  | 8 | 515/45 | 287 | 1 | 2 |
| 924 | Leśniczówka |  | 11 | 515/14 | 47 | 1 | 2 |
| 925 | Leśniczówka |  | 11 | 515/41 | 83 | 1 | 2 |
| 926 | Leśniczówka |  | 12 | 515/11 | 507 | 1 | 2 |
| 927 | Leśniczówka |  | 12 | 515/13 | 19 | 1 | 2 |
| 928 | Leśniczówka |  | 13 | 167 | 170 | 1 | 2 |
| 929 | Leśniczówka |  | 13 | 167 | 356 | 1 | 2 |
| 930 | Leśniczówka |  | 13 | 167 | 195 | 1 | 2 |
| 931 | Leśniczówka |  | 13 | 167 | 214 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 932 | Leśniczówka |  | 14 | 161 | 90 | 1 | 2 |
| 933 | Leśniczówka |  | 14 | 163 | 66 | 1 | 2 |
| 934 | Leśniczówka |  | 15 | 82 | 436 | 1 | 2 |
| 935 | Leśniczówka |  | 15 | 82 | 402 | 1 | 2 |
| 936 | Leśniczówka |  | 15 | 82 | 38 | 1 | 2 |
| 937 | Leśniczówka |  | 16 | 160/1 | 211 | 1 | 2 |
| 938 | Leśniczówka |  | 16 | 160/1 | 197 | 1 | 2 |
| 939 | Leśniczówka |  | 17 | 156 | 56 | 1 | 2 |
| 940 | Leśniczówka |  | 18 | 157 | 164 | 1 | 2 |
| 941 | Leśniczówka |  | 18 | 157 | 78 | 1 | 2 |
| 942 | Leśniczówka |  | 18 | 157 | 26 | 1 | 2 |
| 943 | Leśniczówka |  | 19 | 155 | 148 | 1 | 2 |
| 944 | Leśniczówka |  | 20 | 153 | 168 | 1 | 2 |
| 945 | Leśniczówka |  | 20 | 153 | 341 | 2 | 2 |
| 946 | Leśniczówka |  | 20 | 153 | 69 | 2 | 2 |
| 947 | Leśniczówka |  | 20 | 153 | 13 | 1 | 2 |
| 948 | Leśniczówka |  | 22 | 70 | 80 | 1 | 2 |
| 949 | Leśniczówka |  | 23 | 57/2 | 359 | 1 | 2 |
| 950 | Leśniczówka |  | 23 | 57/3 | 550 | 1 | 2 |
| 951 | Leśniczówka |  | 24 | 72 | 202 | 1 | 2 |
| 952 | Leśniczówka |  | 24 | 72 | 79 | 1 | 2 |
| 953 | Leśniczówka |  | 24 | 72 | 117 | 2 | 2 |
| 954 | Leśniczówka |  | 24 | 72 | 44 | 1 | 2 |
| 955 | Leśniczówka |  | 24 | 72 | 303 | 1 | 2 |
| 956 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 32 | 1 | 2 |
| 957 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 41 | 1 | 2 |
| 958 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 259 | 2 | 2 |
| 959 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 15 | 1 | 2 |
| 960 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 280 | 1 | 2 |
| 961 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 62 | 2 | 2 |
| 962 | Leśniczówka |  | 25 | 51 | 145 | 1 | 2 |
| 963 | Leśniczówka |  | 26 | 49 | 348 | 1 | 2 |
| 964 | Leśniczówka |  | 26 | 49 | 13 | 1 | 2 |
| 965 | Leśniczówka |  | 26 | 49 | 47 | 1 | 2 |
| 966 | Leśniczówka |  | 26 | 50 | 218 | 1 | 2 |
| 967 | Leśniczówka |  | 26 | 50 | 161 | 1 | 2 |
| 968 | Leśniczówka |  | 28 | 109 | 56 | 1 | 2 |
| 969 | Leśniczówka |  | 28 | 109 | 269 | 1 | 2 |
| 970 | Leśniczówka |  | 28 | 109 | 17 | 1 | 2 |
| 971 | Leśniczówka |  | 28 | 109 | 144 | 1 | 2 |
| 972 | Leśniczówka |  | 28 | 109 | 157 | 1 | 2 |
| 973 | Leśniczówka |  | 29 | 108 | 98 | 1 | 2 |
| 974 | Leśniczówka |  | 29 | 108 | 69 | 1 | 2 |
| 975 | Leśniczówka |  | 29 | 108 | 91 | 1 | 2 |
| 976 | Leśniczówka |  | 30 | 48 | 55 | 1 | 2 |
| 977 | Leśniczówka |  | 31 | 34 | 147 | 1 | 2 |
| 978 | Leśniczówka |  | 31 | 34 | 256 | 1 | 2 |
| 979 | Leśniczówka |  | 31 | 34 | 45 | 1 | 2 |
| 980 | Leśniczówka |  | 31 | 34 | 190 | 1 | 2 |
| 981 | Leśniczówka |  | 35 | 5/1 | 181 | 1 | 2 |
| 982 | Leśniczówka |  | 35 | 5/1 | 153 | 1 | 2 |
| 983 | Leśniczówka |  | 35 | 5/1 | 65 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 984 | Leśniczówka |  | 35 | 5/1 | 113 | 1 | 2 |
| 985 | Leśniczówka |  |  | 515/49 | 54 | 1 | 2 |
| 986 | Leśniczówka |  |  | 515/17 | 57 | 2 | 2 |
| 987 | Mordy | 11 Listopada | 8 | 2196 | 142 | 1 | 1 |
| 988 | Mordy | 11 Listopada | 8 | 2196 | 182 | 1 | 2 |
| 989 | Mordy | 11 Listopada | 22 | 2211 | 146 | 1 | 2 |
| 990 | Mordy | 11 Listopada | 28 | 2218 | 140 | 1 | 1 |
| 991 | Mordy | 11 Listopada | 32 | 2220 | 24 | 1 | 2 |
| 992 | Mordy | 11 Listopada | 34 | 2221 | 167 | 1 | 2 |
| 993 | Mordy | 11 Listopada | 34 | 2221 | 175 | 1 | 2 |
| 994 | Mordy | 11 Listopada | 34 | 2221 | 81 | 2 | 2 |
| 995 | Mordy | 11 Listopada | 34 | 2221 | 163 | 1 | 2 |
| 996 | Mordy | 11 Listopada | 41 | 2170/2 | 18 | 1 | 2 |
| 997 | Mordy | 11 Listopada | 43 | 2179 | 453 | 1 | 2 |
| 998 | Mordy | 11 Listopada | 45 | 2172 | 144 | 1 | 2 |
| 999 | Mordy | 11 Listopada | 50 | 2480/1 | 52 | 1 | 2 |
| 1000 | Mordy | 11 Listopada |  | 2170/4 | 65 | 1 | 2 |
| 1001 | Mordy | 8 Dywizji Wojska Polskiego | 3 | 2467/4 | 116 | 1 | 2 |
| 1002 | Mordy | 8 Dywizji Wojska Polskiego | 3 | 2467/4 | 33 | 1 | 2 |
| 1003 | Mordy | 8 Dywizji Wojska Polskiego | 5 | 2466/3 | 284 | 1 | 2 |
| 1004 | Mordy | 8 Dywizji Wojska Polskiego | 2A | 2458/2 | 383 | 1 | 1 |
| 1005 | Mordy | 8 Dywizji Wojska Polskiego |  | 2466/14 | 956 | 1 | 2 |
| 1006 | Mordy | 8 Dywizji Wojska Polskiego |  | 2466/14 | 134 | 1 | 2 |
| 1007 | Mordy | Czereśniowa | 10 | 44 | 122 | 1 | 2 |
| 1008 | Mordy | Gliniana | 7 | 1882 | 147 | 1 | 2 |
| 1009 | Mordy | Gliniana | 8 | 1517/1 | 255 | 1 | 2 |
| 1010 | Mordy | Gliniana | 8 | 1518 | 153 | 1 | 2 |
| 1011 | Mordy | Gliniana | 10 | 1516/2 | 122 | 1 | 2 |
| 1012 | Mordy | Gliniana | 10 | 1516/2 | 17 | 1 | 2 |
| 1013 | Mordy | Gliniana | 12 | 1515/7 | 136 | 2 | 2 |
| 1014 | Mordy | Gliniana | 13 | 1874/1 | 124 | 1 | 2 |
| 1015 | Mordy | Gliniana | 16 | 1515/3 | 11 | 1 | 2 |
| 1016 | Mordy | Gliniana | 29 | 1862 | 190 | 1 | 2 |
| 1017 | Mordy | Gliniana | 32 | 1494 | 8 | 1 | 2 |
| 1018 | Mordy | Gliniana | 34 | 1493 | 24 | 1 | 2 |
| 1019 | Mordy | Gliniana | 36 | 1492 | 44 | 1 | 2 |
| 1020 | Mordy | Gliniana | 36 | 1492 | 109 | 1 | 2 |
| 1021 | Mordy | Gliniana | 38 | 1491 | 18 | 1 | 2 |
| 1022 | Mordy | Gliniana | 41 | 1691 | 45 | 1 | 2 |
| 1023 | Mordy | Gliniana | 42 | 1489 | 59 | 1 | 2 |
| 1024 | Mordy | Gliniana | 42 | 1489 | 12 | 1 | 2 |
| 1025 | Mordy | Gliniana | 44 | 1488 | 56 | 1 | 3 |
| 1026 | Mordy | Gliniana | 44 | 1488 | 13 | 1 | 2 |
| 1027 | Mordy | Gliniana | 45 | 1685 | 140 | 1 | 2 |
| 1028 | Mordy | Gliniana | 45 | 1685 | 45 | 1 | 2 |
| 1029 | Mordy | Gliniana | 45 | 1685 | 56 | 1 | 2 |
| 1030 | Mordy | Gliniana | 45 | 1685 | 27 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1031 | Mordy | Gliniana | 50 | 1486 | 109 | 1 | 2 |
| 1032 | Mordy | Gliniana | 50 | 1486 | 59 | 1 | 2 |
| 1033 | Mordy | Gliniana | 50 | 1486 | 20 | 1 | 2 |
| 1034 | Mordy | Gliniana | 46; 46A | 1487 | 46 | 1 | 1 |
| 1035 | Mordy | Gliniana | 54 | 1456 | 479 | 1 | 2 |
| 1036 | Mordy | Gliniana | 54 | 1457/2 | 144 | 1 | 2 |
| 1037 | Mordy | Gliniana | 69 | 1665 | 33 | 1 | 2 |
| 1038 | Mordy | Jagodowa | 5 | 1528 | 1 396 | 1 | 2 |
| 1039 | Mordy | Jagodowa | 7 | 2717 | 98 | 1 | 2 |
| 1040 | Mordy | Jagodowa | 7 | 2717 | 137 | 1 | 2 |
| 1041 | Mordy | Jagodowa | 7 | 2717 | 132 | 1 | 2 |
| 1042 | Mordy | Jagodowa | 8 | 13 | 143 | 1 | 2 |
| 1043 | Mordy | Jagodowa | 8 | 13 | 66 | 1 | 2 |
| 1044 | Mordy | Jagodowa | 9 | 1531 | 137 | 1 | 2 |
| 1045 | Mordy | Jagodowa | 10 | 14 | 154 | 1 | 2 |
| 1046 | Mordy | Jagodowa | 10 | 14 | 95 | 1 | 1 |
| 1047 | Mordy | Jagodowa | 14 | 16 | 69 | 1 | 2 |
| 1048 | Mordy | Kilińskiego | 21 | 2230 | 118 | 1 | 2 |
| 1049 | Mordy | Kilińskiego | 23 | 2231/2 | 100 | 1 | 2 |
| 1050 | Mordy | Kilińskiego | 36 | 2282 | 96 | 1 | 2 |
| 1051 | Mordy | Kilińskiego | 12A | 2264/1 | 5 | 1 | 2 |
| 1052 | Mordy | Kilińskiego | 12B | 2264/2 | 144 | 1 | 2 |
| 1053 | Mordy | Kolejowa | 9 A | 2425/5 | 71 | 1 | 2 |
| 1054 | Mordy | Kolejowa | 5 | 2418 | 4 | 1 | 2 |
| 1055 | Mordy | Kolejowa | 5 | 2418 | 12 | 1 | 2 |
| 1056 | Mordy | Kolejowa | 5 | 2418 | 12 | 1 | 2 |
| 1057 | Mordy | Kolejowa | 9 | 2425/5 | 6 | 1 | 2 |
| 1058 | Mordy | Kolejowa | 9 | 2425/5 | 4 | 1 | 2 |
| 1059 | Mordy | Kolejowa |  | 2419 | 6 | 1 | 2 |
| 1060 | Mordy | Kolejowa |  | 2441 | 30 | 1 | 2 |
| 1061 | Mordy | Kolejowa |  | 2441 | 195 | 1 | 2 |
| 1062 | Mordy | Kolejowa |  | 2441 | 431 | 1 | 1 |
| 1063 | Mordy | Kościuszki | 17 | 1952 | 19 | 1 | 2 |
| 1064 | Mordy | Kościuszki | 17 | 1952 | 24 | 1 | 2 |
| 1065 | Mordy | Kościuszki | 21 | 1949 | 42 | 1 | 2 |
| 1066 | Mordy | Kościuszki | 21 | 1949 | 16 | 1 | 1 |
| 1067 | Mordy | Kościuszki | 23 | 1948 | 55 | 1 | 2 |
| 1068 | Mordy | Kościuszki | 23 | 1948 | 20 | 1 | 2 |
| 1069 | Mordy | Kościuszki | 24 | 1869 | 158 | 1 | 2 |
| 1070 | Mordy | Kościuszki | 24 | 1866/2 | 29 | 1 | 2 |
| 1071 | Mordy | Kościuszki | 29 | 1725/3 | 24 | 1 | 2 |
| 1072 | Mordy | Kościuszki | 29 | 1725/3 | 174 | 1 | 2 |
| 1073 | Mordy | Kościuszki | 31 | 1723 | 156 | 1 | 2 |
| 1074 | Mordy | Kościuszki | 33 | 1721 | 96 | 1 | 2 |
| 1075 | Mordy | Kościuszki | 33 | 1722 | 21 | 1 | 2 |
| 1076 | Mordy | Kościuszki | 35 | 1720 | 72 | 1 | 2 |
| 1077 | Mordy | Kościuszki | 36 | 1857 | 33 | 1 | 2 |
| 1078 | Mordy | Kościuszki | 38 | 1856 | 117 | 1 | 2 |
| 1079 | Mordy | Kościuszki | 38 | 1856 | 245 | 1 | 2 |
| 1080 | Mordy | Kościuszki | 39 | 1717 | 120 | 1 | 2 |
| 1081 | Mordy | Kościuszki | 41 | 1715 | 32 | 1 | 2 |
| 1082 | Mordy | Kościuszki | 41 | 2533 | 84 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1083 | Mordy | Kościuszki | 41 | 2533 | 122 | 1 | 2 |
| 1084 | Mordy | Kościuszki | 43 | 1713 | 58 | 1 | 2 |
| 1085 | Mordy | Kościuszki | 43 | 1713 | 62 | 1 | 2 |
| 1086 | Mordy | Kościuszki | 46 | 1690 | 98 | 1 | 2 |
| 1087 | Mordy | Kościuszki | 47 | 1710 | 103 | 1 | 2 |
| 1088 | Mordy | Kościuszki | 47 | 1710 | 23 | 1 | 2 |
| 1089 | Mordy | Kościuszki | 47 | 1711 | 327 | 1 | 2 |
| 1090 | Mordy | Kościuszki | 47 | 1711 | 55 | 1 | 2 |
| 1091 | Mordy | Kościuszki | 48 | 1689/2 | 62 | 1 | 2 |
| 1092 | Mordy | Kościuszki | 48 | 1689/2 | 31 | 1 | 2 |
| 1093 | Mordy | Kościuszki | 49 | 1708 | 112 | 1 | 3 |
| 1094 | Mordy | Kościuszki | 51 | 1706 | 150 | 1 | 2 |
| 1095 | Mordy | Kościuszki | 52 | 1686 | 23 | 1 | 1 |
| 1096 | Mordy | Kościuszki | 54 | 1686 | 49 | 1 | 2 |
| 1097 | Mordy | Kościuszki | 54 | 1684 | 10 | 1 | 1 |
| 1098 | Mordy | Kościuszki | 59 | 1699 | 140 | 1 | 2 |
| 1099 | Mordy | Kościuszki | 61 | 1698 | 21 | 1 | 2 |
| 1100 | Mordy | Kościuszki | 61 | 1698 | 68 | 1 | 2 |
| 1101 | Mordy | Kościuszki | 61 | 1698 | 60 | 1 | 2 |
| 1102 | Mordy | Kościuszki | 61 | 1699 | 23 | 1 | 2 |
| 1103 | Mordy | Kościuszki | 63 | 1697 | 170 | 1 | 2 |
| 1104 | Mordy | Kościuszki | 64 | 1677/2 | 20 | 1 | 2 |
| 1105 | Mordy | Kościuszki | 65 | 1696 | 150 | 1 | 1 |
| 1106 | Mordy | Kościuszki | 69 | 1583/3 | 190 | 2 | 1 |
| 1107 | Mordy | Kościuszki | 75 | 1580 | 184 | 1 | 3 |
| 1108 | Mordy | Kościuszki | 79 | 1575/2 | 226 | 1 | 2 |
| 1109 | Mordy | Kościuszki | 79 | 1575/2 | 22 | 1 | 2 |
| 1110 | Mordy | Kościuszki | 79 | 1575/2 | 36 | 1 | 2 |
| 1111 | Mordy | Kościuszki | 80 | 1664 | 28 | 1 | 2 |
| 1112 | Mordy | Kościuszki | 81 | 1572 | 120 | 1 | 2 |
| 1113 | Mordy | Kościuszki | 81 | 1572 | 361 | 1 | 2 |
| 1114 | Mordy | Kościuszki | 85 | 1562 | 95 | 1 | 2 |
| 1115 | Mordy | Kościuszki | 85 | 1562 | 10 | 1 | 2 |
| 1116 | Mordy | Kościuszki | 85 | 1562 | 132 | 1 | 2 |
| 1117 | Mordy | Kościuszki | 85 | 1562 | 23 | 1 | 2 |
| 1118 | Mordy | Kościuszki | 87 | 1561 | 144 | 1 | 2 |
| 1119 | Mordy | Kościuszki | 87 | 1561 | 89 | 1 | 2 |
| 1120 | Mordy | Kościuszki | 87 | 1561 | 15 | 1 | 2 |
| 1121 | Mordy | Kościuszki | 87 | 1561 | 26 | 1 | 2 |
| 1122 | Mordy | Kościuszki | 91 | 1558/1 | 231 | 1 | 2 |
| 1123 | Mordy | Kościuszki | 91 | 1558/1 | 127 | 1 | 2 |
| 1124 | Mordy | Kościuszki | 91 | 1558/1 | 54 | 1 | 2 |
| 1125 | Mordy | Kościuszki | 91 | 1558/1 | 126 | 1 | 2 |
| 1126 | Mordy | Kościuszki | 93 | 1557 | 81 | 1 | 2 |
| 1127 | Mordy | Kościuszki | 94 | 1443 | 119 | 1 | 2 |
| 1128 | Mordy | Kościuszki | 94 | 1443 | 77 | 1 | 2 |
| 1129 | Mordy | Kościuszki | 94 | 1443 | 143 | 1 | 2 |
| 1130 | Mordy | Kościuszki | 95 | 1556 | 72 | 1 | 2 |
| 1131 | Mordy | Kościuszki | 95 | 1556 | 18 | 1 | 2 |
| 1132 | Mordy | Kościuszki | 95 | 1556 | 12 | 1 | 2 |
| 1133 | Mordy | Kościuszki | 95 | 1556 | 246 | 1 | 2 |
| 1134 | Mordy | Kościuszki | 95 | 1556 | 92 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1135 | Mordy | Kościuszki | 96 | 1442 | 273 | 1 | 2 |
| 1136 | Mordy | Kościuszki | 96 | 1442 | 15 | 1 | 2 |
| 1137 | Mordy | Kościuszki | 96 | 1442 | 75 | 1 | 2 |
| 1138 | Mordy | Kościuszki | 99 | 1554 | 71 | 1 | 2 |
| 1139 | Mordy | Kościuszki | 99 | 1554 | 59 | 1 | 2 |
| 1140 | Mordy | Kościuszki | 104 | 1441 | 181 | 1 | 2 |
| 1141 | Mordy | Kościuszki | 105 | 1566/1 | 180 | 1 | 2 |
| 1142 | Mordy | Kościuszki | 106 | 1440/2 | 69 | 1 | 2 |
| 1143 | Mordy | Kościuszki | 106 | 1440/2 | 99 | 1 | 2 |
| 1144 | Mordy | Kościuszki | 106 | 1440/1 | 148 | 1 | 2 |
| 1145 | Mordy | Kościuszki | 108 | 1439 | 82 | 1 | 2 |
| 1146 | Mordy | Kościuszki | 108 | 1439 | 67 | 1 | 2 |
| 1147 | Mordy | Kościuszki | 110 | 1438 | 99 | 1 | 2 |
| 1148 | Mordy | Kościuszki | 114 | 1434/1 | 99 | 1 | 2 |
| 1149 | Mordy | Kościuszki | 128 | 1430 | 24 | 1 | 2 |
| 1150 | Mordy | Kościuszki | 128 | 1430 | 133 | 1 | 2 |
| 1151 | Mordy | Kościuszki | 128 | 1430 | 143 | 1 | 2 |
| 1152 | Mordy | Kościuszki | 128 | 1430 | 29 | 1 | 2 |
| 1153 | Mordy | Kościuszki | 128 | 1430 | 105 | 1 | 2 |
| 1154 | Mordy | Kościuszki | 130 | 1414 | 315 | 1 | 2 |
| 1155 | Mordy | Kościuszki | 130 | 1429 | 157 | 1 | 2 |
| 1156 | Mordy | Kościuszki | 136 | 1413 | 119 | 1 | 2 |
| 1157 | Mordy | Kościuszki | 136 | 1413 | 24 | 1 | 2 |
| 1158 | Mordy | Kościuszki | 136 | 1413 | 30 | 1 | 2 |
| 1159 | Mordy | Kościuszki | 105 A | 1566/2 | 103 | 1 | 2 |
| 1160 | Mordy | Kościuszki | 105 A | 1566/2 | 242 | 1 | 2 |
| 1161 | Mordy | Kościuszki | 108 A | 1439 | 76 | 1 | 2 |
| 1162 | Mordy | ks. Brzóski | 4 | 2258 | 64 | 1 | 2 |
| 1163 | Mordy | ks. Skorupki | 8 | 2318 | 110 | 1 | 2 |
| 1164 | Mordy | ks. Skorupki | 18 | 2313 | 75 | 1 | 2 |
| 1165 | Mordy | ks. Skorupki | 23 | 2242 | 137 | 1 | 2 |
| 1166 | Mordy | ks. Skorupki | 23 | 2242 | 199 | 1 | 2 |
| 1167 | Mordy | ks. Skorupki | 24 | 2308/1 | 116 | 1 | 2 |
| 1168 | Mordy | ks. Skorupki | 24 | 2308/1 | 26 | 1 | 2 |
| 1169 | Mordy | ks. Skorupki | 25 | 2241 | 6 | 1 | 2 |
| 1170 | Mordy | ks. Skorupki | 26 | 2307 | 82 | 1 | 2 |
| 1171 | Mordy | Malinowa | 1 | 23 | 73 | 1 | 2 |
| 1172 | Mordy | Malinowa | 2 | 24 | 178 | 1 | 2 |
| 1173 | Mordy | Malinowa | 3 | 22 | 100 | 1 | 2 |
| 1174 | Mordy | Malinowa | 3 | 22 | 62 | 1 | 2 |
| 1175 | Mordy | Malinowa | 5 | 21 | 115 | 1 | 2 |
| 1176 | Mordy | Malinowa | 6 | 26 | 173 | 2 | 2 |
| 1177 | Mordy | Malinowa | 7 | 20 | 109 | 1 | 2 |
| 1178 | Mordy | Malinowa | 7 | 20 | 110 | 1 | 2 |
| 1179 | Mordy | Malinowa | 9 | 19 | 115 | 1 | 2 |
| 1180 | Mordy | Malinowa | 11 | 18 | 119 | 1 | 2 |
| 1181 | Mordy | Malinowa | 13 | 17 | 110 | 1 | 2 |
| 1182 | Mordy | Morelowa | 11 | 2 | 201 | 1 | 2 |
| 1183 | Mordy | Narutowicza | 3 | 2731 | 10 | 1 | 2 |
| 1184 | Mordy | Narutowicza | 4 | 2083/2 | 269 | 1 | 2 |
| 1185 | Mordy | Narutowicza | 9 | 2454/1 | 85 | 1 | 1 |
| 1186 | Mordy | Narutowicza | 11 | 2454/8 | 157 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1187 | Mordy | Narutowicza | 13 | 2453/3 | 120 | 1 | 2 |
| 1188 | Mordy | Narutowicza | 14 | 2726 | 124 | 1 | 2 |
| 1189 | Mordy | Narutowicza | 14 | 2726 | 61 | 1 | 2 |
| 1190 | Mordy | Narutowicza | 15 | 2453/1 | 109 | 1 | 2 |
| 1191 | Mordy | Narutowicza | 16 | 2398/2 | 19 | 1 | 2 |
| 1192 | Mordy | Narutowicza | 16 | 2398/3 | 89 | 1 | 2 |
| 1193 | Mordy | Narutowicza | 17 | 2495/1 | 151 | 1 | 2 |
| 1194 | Mordy | Narutowicza | 17 | 2495/1 | 26 | 1 | 2 |
| 1195 | Mordy | Narutowicza | 17 | 2495/1 | 20 | 1 | 2 |
| 1196 | Mordy | Narutowicza | 9A; 9B | 2454/1 | 163 | 1 | 1 |
| 1197 | Mordy | Narutowicza |  | 2454/4 | 217 | 1 | 1 |
| 1198 | Mordy | Narutowicza |  | 2454/4 | 50 | 1 | 1 |
| 1199 | Mordy | Narutowicza |  | 2454/4 | 83 | 1 | 1 |
| 1200 | Mordy | Ogrodowa | 2 | 60 | 130 | 1 | 2 |
| 1201 | Mordy | Ogrodowa | 6 | 58 | 161 | 1 | 2 |
| 1202 | Mordy | Ogrodowa | 8 | 57 | 185 | 1 | 2 |
| 1203 | Mordy | Ogrodowa | 8 | 57 | 34 | 1 | 2 |
| 1204 | Mordy | Ogrodowa | 12 | 55 | 139 | 1 | 2 |
| 1205 | Mordy | Ogrodowa | 12 | 55 | 25 | 1 | 2 |
| 1206 | Mordy | Ogrodowa | 14 | 54 | 153 | 1 | 2 |
| 1207 | Mordy | Ogrodowa | 22 | 50 | 137 | 1 | 2 |
| 1208 | Mordy | Olchowa | 3 | 2074 | 52 | 1 | 2 |
| 1209 | Mordy | Olchowa | 5 | 2073/1 | 68 | 1 | 2 |
| 1210 | Mordy | Olchowa | 11 | 2067 | 124 | 1 | 2 |
| 1211 | Mordy | Olchowa | 11 | 2067 | 51 | 1 | 2 |
| 1212 | Mordy | Olchowa | 11 | 2067 | 33 | 1 | 2 |
| 1213 | Mordy | Olchowa | 12 | 2024 | 62 | 1 | 2 |
| 1214 | Mordy | Olchowa | 17 | 2065 | 47 | 1 | 2 |
| 1215 | Mordy | Olchowa | 23 | 2054/1 | 44 | 1 | 2 |
| 1216 | Mordy | Olchowa | 66 | 1741 | 133 | 1 | 2 |
| 1217 | Mordy | Olchowa | 78 | 1655 | 130 | 1 | 2 |
| 1218 | Mordy | Olchowa | 78 | 1655 | 38 | 1 | 2 |
| 1219 | Mordy | Olędzka | 7 | 1672 | 12 | 1 | 2 |
| 1220 | Mordy | Olędzka | 9 | 1671 | 29 | 1 | 2 |
| 1221 | Mordy | Olędzka | 9 | 1671 | 92 | 1 | 2 |
| 1222 | Mordy | Parkowa | 9 | 2136/3 | 8 | 1 | 1 |
| 1223 | Mordy | Pl. Zwycięstwa | 1 | 2006 | 96 | 1 | 1 |
| 1224 | Mordy | PL. Zwycięstwa | 1 | 2006 | 103 | 1 | 2 |
| 1225 | Mordy | PL. Zwycięstwa | 2 | 2004 | 31 | 1 | 2 |
| 1226 | Mordy | PL. Zwycięstwa | 2 | 2004 | 92 | 1 | 1 |
| 1227 | Mordy | PL. Zwycięstwa | 12 | 1931 | 35 | 1 | 2 |
| 1228 | Mordy | Polna | 1 | 1515/5 | 865 | 1 | 2 |
| 1229 | Mordy | Polna | 3 | 1515/4 | 190 | 1 | 2 |
| 1230 | Mordy | Polna | 4 | 1509 | 245 | 1 | 2 |
| 1231 | Mordy | Polna | 6 | 1507 | 91 | 1 | 2 |
| 1232 | Mordy | Polna | 8 | 1505/2 | 81 | 1 | 2 |
| 1233 | Mordy | Polna | 12 | 1503/2 | 144 | 1 | 2 |
| 1234 | Mordy | Polna | 15 | 1513/1 | 122 | 1 | 2 |
| 1235 | Mordy | Polna | 1 B | 1516/1 | 178 | 1 | 2 |
| 1236 | Mordy | Pusta | 5 | 2015 | 83 | 1 | 1 |
| 1237 | Mordy | Pusta | 7 | 2014 | 53 | 1 | 2 |
| 1238 | Mordy | Pusta | 10 | 1954 | 19 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1239 | Mordy | Pusta | 13 | 2010 | 42 | 1 | 2 |
| 1240 | Mordy | Pusta | 13 | 2010 | 124 | 1 | 1 |
| 1241 | Mordy | Pusta | 15 | 2009 | 161 | 1 | 2 |
| 1242 | Mordy | Pusta | 15 | 2009 | 4 | 1 | 2 |
| 1243 | Mordy | Pusta | 17 | 1778 | 130 | 1 | 2 |
| 1244 | Mordy | Pusta | 23 | 1774 | 440 | 1 | 2 |
| 1245 | Mordy | Pusta | 23 | 1774 | 40 | 1 | 2 |
| 1246 | Mordy | Pusta | 23 | 1774 | 187 | 1 | 2 |
| 1247 | Mordy | Pusta | 24 | 1725/1 | 13 | 1 | 2 |
| 1248 | Mordy | Pusta | 24 | 1726 | 24 | 1 | 2 |
| 1249 | Mordy | Pusta | 28 | 1723 | 96 | 1 | 2 |
| 1250 | Mordy | Pusta | 28 | 1724 | 50 | 1 | 2 |
| 1251 | Mordy | Pusta | 33 | 1766 | 36 | 1 | 2 |
| 1252 | Mordy | Pusta | 33 | 1766 | 35 | 1 | 2 |
| 1253 | Mordy | Pusta | 35 | 1765/1 | 61 | 1 | 2 |
| 1254 | Mordy | Pusta | 35 | 1765/1 | 45 | 1 | 2 |
| 1255 | Mordy | Pusta | 41 | 1735/2 | 196 | 1 | 2 |
| 1256 | Mordy | Pusta | 41 | 1736/2 | 209 | 1 | 2 |
| 1257 | Mordy | Pusta | 41 | 1736/2 | 15 | 1 | 2 |
| 1258 | Mordy | Pusta | 49 | 1732/2 | 65 | 1 | 2 |
| 1259 | Mordy | Składowa | 5 A | 2507 | 109 | 1 | 2 |
| 1260 | Mordy | Składowa | 5 A | 2508 | 206 | 1 | 2 |
| 1261 | Mordy | Składowa | 3 | 2530/1 | 12 | 1 | 1 |
| 1262 | Mordy | Składowa | 3 | 2530/1 | 18 | 1 | 1 |
| 1263 | Mordy | Składowa | 3 | 2530/2 | 50 | 1 | 1 |
| 1264 | Mordy | Składowa | 3 | 2530/4 | 37 | 1 | 1 |
| 1265 | Mordy | Składowa | 9 | 2502 | 168 | 1 | 2 |
| 1266 | Mordy | Składowa | 9 | 2502 | 28 | 1 | 2 |
| 1267 | Mordy | Składowa | 3A | 2530/5 | 321 | 1 | 1 |
| 1268 | Mordy | Słowackiego | 2 | 2018 | 51 | 1 | 2 |
| 1269 | Mordy | Słowackiego | 3 | 2040 | 96 | 1 | 2 |
| 1270 | Mordy | Słowackiego | 5 | 2043 | 102 | 1 | 2 |
| 1271 | Mordy | Słowackiego | 3A | 2042 | 516 | 1 | 2 |
| 1272 | Mordy | Szkolna | 2 | 2113 | 120 | 1 | 2 |
| 1273 | Mordy | Wiśniowa | 1 | 8 | 218 | 1 | 2 |
| 1274 | Mordy | Wiśniowa | 1 | 8 | 52 | 1 | 2 |
| 1275 | Mordy | Wiśniowa | 4 | 37 | 54 | 1 | 2 |
| 1276 | Mordy | Wiśniowa | 5 | 35 | 184 | 1 | 2 |
| 1277 | Mordy | Wiśniowa | 10 | 40 | 74 | 1 | 2 |
| 1278 | Mordy | Wiśniowa | 16 | 43/1 | 185 | 1 | 2 |
| 1279 | Mordy | Wyszyńskiego | 2 | 2083/2 | 6 | 1 | 2 |
| 1280 | Mordy | Żwirki i Wigury | 5 | 1900 | 78 | 1 | 2 |
| 1281 | Mordy | Żwirki i Wigury | 11 | 1891/1 | 139 | 1 | 2 |
| 1282 | Mordy | Żwirki i Wigury | 12 | 1924/1 | 49 | 1 | 2 |
| 1283 | Mordy | Żwirki i Wigury | 18 | 1920 | 190 | 1 | 2 |
| 1284 | Mordy | Żwirki i Wigury | 20 | 1911 | 83 | 1 | 2 |
| 1285 | Mordy | Żwirki i Wigury | 24 | 2700 | 132 | 1 | 2 |
| 1286 | Mordy | Żwirki i Wigury | 26 | 2701 | 83 | 1 | 2 |
| 1287 | Mordy | Żwirki i Wigury | 37 | 1511 | 120 | 1 | 2 |
| 1288 | Mordy | Żwirki i Wigury | 37 | 1511 | 178 | 1 | 2 |
| 1289 | Mordy | Żwirki i Wigury | 40 | 1524 | 185 | 1 | 2 |
| 1290 | Mordy | Żwirki i Wigury | 40 | 1524 | 26 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1291 | Ogrodniki |  | 1 | 257 | 129 | 1 | 2 |
| 1292 | Ogrodniki |  | 2 | 256/1 | 279 | 1 | 2 |
| 1293 | Ogrodniki |  | 2 | 256/1 | 53 | 1 | 2 |
| 1294 | Ogrodniki |  | 3 | 254/1 | 31 | 1 | 2 |
| 1295 | Ogrodniki |  | 3 | 254/1 | 363 | 1 | 2 |
| 1296 | Ogrodniki |  | 3 | 254/1 | 87 | 1 | 2 |
| 1297 | Ogrodniki |  | 3 | 254/1 | 324 | 1 | 2 |
| 1298 | Ogrodniki |  | 3 | 254/1 | 137 | 1 | 2 |
| 1299 | Ogrodniki |  | 4 | 217 | 238 | 1 | 2 |
| 1300 | Ogrodniki |  | 4 | 218 | 79 | 1 | 2 |
| 1301 | Ogrodniki |  | 5 | 214 | 305 | 1 | 2 |
| 1302 | Ogrodniki |  | 5 | 214 | 175 | 1 | 2 |
| 1303 | Ogrodniki |  | 5 | 215 | 54 | 1 | 2 |
| 1304 | Ogrodniki |  | 5 | 214 | 16 | 1 | 1 |
| 1305 | Ogrodniki |  | 6 | 249/3 | 170 | 2 | 2 |
| 1306 | Ogrodniki |  | 6 | 249/3 | 181 | 2 | 2 |
| 1307 | Ogrodniki |  | 8 | 247 | 690 | 1 | 2 |
| 1308 | Ogrodniki |  | 9 | 246/3 | 136 | 1 | 2 |
| 1309 | Ogrodniki |  | 9 | 246/3 | 141 | 1 | 2 |
| 1310 | Ogrodniki |  | 9 | 246/3 | 74 | 1 | 2 |
| 1311 | Ogrodniki |  | 9 | 246/3 | 31 | 1 | 2 |
| 1312 | Ogrodniki |  | 10 | 203 | 102 | 1 | 2 |
| 1313 | Ogrodniki |  | 10 | 203 | 30 | 1 | 2 |
| 1314 | Ogrodniki |  | 10 | 203 | 236 | 1 | 2 |
| 1315 | Ogrodniki |  | 11 | 199 | 177 | 1 | 2 |
| 1316 | Ogrodniki |  | 11 | 199 | 30 | 1 | 2 |
| 1317 | Ogrodniki |  | 11 | 199 | 216 | 1 | 2 |
| 1318 | Ogrodniki |  | 12 | 242 | 438 | 1 | 2 |
| 1319 | Ogrodniki |  | 12 | 242 | 160 | 1 | 2 |
| 1320 | Ogrodniki |  | 12 | 242 | 42 | 1 | 2 |
| 1321 | Ogrodniki |  | 12 | 243 | 206 | 1 | 2 |
| 1322 | Ogrodniki |  | 12 | 243 | 171 | 1 | 2 |
| 1323 | Ogrodniki |  | 12 | 243 | 67 | 1 | 2 |
| 1324 | Ogrodniki |  | 14 | 180 | 92 | 1 | 2 |
| 1325 | Ogrodniki |  | 14 | 180 | 259 | 1 | 2 |
| 1326 | Ogrodniki |  | 14 | 183/1 | 362 | 1 | 2 |
| 1327 | Ogrodniki |  | 17 | 162 | 182 | 1 | 2 |
| 1328 | Ogrodniki |  | 17 | 162 | 62 | 1 | 2 |
| 1329 | Ogrodniki |  | 20 | 115 | 581 | 1 | 2 |
| 1330 | Ogrodniki |  | 20 | 115 | 50 | 1 | 2 |
| 1331 | Ogrodniki |  | 20 | 115 | 71 | 1 | 2 |
| 1332 | Ogrodniki |  | 20 | 115 | 35 | 1 | 2 |
| 1333 | Ogrodniki |  | 21 | 102 | 95 | 1 | 2 |
| 1334 | Ogrodniki |  | 21 | 102 | 74 | 1 | 2 |
| 1335 | Ogrodniki |  | 21 | 102 | 127 | 1 | 2 |
| 1336 | Ogrodniki |  | 21 | 102 | 24 | 1 | 2 |
| 1337 | Ogrodniki |  | 25 | 7 | 130 | 1 | 2 |
| 1338 | Ogrodniki |  | 25 | 7 | 17 | 1 | 2 |
| 1339 | Ogrodniki |  | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 1340 | Ogrodniki |  | 25 | 7 | 78 | 1 | 2 |
| 1341 | Ogrodniki |  | 25 | 7 | 14 | 1 | 2 |
| 1342 | Ogrodniki |  | 25 | 7 | 20 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1343 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 240 | 1 | 2 |
| 1344 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 184 | 1 | 2 |
| 1345 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 113 | 1 | 2 |
| 1346 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 93 | 1 | 2 |
| 1347 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 587 | 1 | 2 |
| 1348 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 274 | 1 | 2 |
| 1349 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 51 | 1 | 2 |
| 1350 | Ogrodniki |  | 19 A | 132 | 22 | 1 | 2 |
| 1351 | Ogrodniki |  | 3A | 254/2 | 1 817 | 1 | 2 |
| 1352 | Ogrodniki |  |  | 116 | 46 | 1 | 2 |
| 1353 | Ogrodniki |  |  | 116 | 252 | 1 | 2 |
| 1354 | Ogrodniki |  |  | 103 | 58 | 1 | 2 |
| 1355 | Ogrodniki |  |  | 103 | 35 | 1 | 2 |
| 1356 | Ogrodniki |  |  | 142 | 150 | 1 | 2 |
| 1357 | Olędy |  | 1 | 209 | 89 | 1 | 2 |
| 1358 | Olędy |  | 1 | 209 | 66 | 1 | 2 |
| 1359 | Olędy |  | 1 | 210 | 192 | 1 | 1 |
| 1360 | Olędy |  | 2 | 184 | 417 | 1 | 2 |
| 1361 | Olędy |  | 2 | 184 | 187 | 1 | 2 |
| 1362 | Olędy |  | 4 | 71 | 81 | 1 | 2 |
| 1363 | Olędy |  | 6 | 68 | 171 | 1 | 2 |
| 1364 | Olędy |  | 7 | 188 | 576 | 1 | 2 |
| 1365 | Olędy |  | 7 | 188 | 255 | 1 | 2 |
| 1366 | Olędy |  | 8 | 179 | 325 | 1 | 2 |
| 1367 | Olędy |  | 8 | 179 | 22 | 1 | 2 |
| 1368 | Olędy |  | 9 | 77 | 158 | 1 | 2 |
| 1369 | Olędy |  | 9 | 77 | 386 | 1 | 2 |
| 1370 | Olędy |  | 11 | 178/1 | 83 | 1 | 2 |
| 1371 | Olędy |  | 16 | 176 | 206 | 1 | 2 |
| 1372 | Olędy |  | 16 | 176 | 163 | 1 | 2 |
| 1373 | Olędy |  | 16 | 176 | 91 | 1 | 2 |
| 1374 | Olędy |  | 16 | 176 | 245 | 1 | 2 |
| 1375 | Olędy |  | 16 | 176 | 100 | 1 | 2 |
| 1376 | Olędy |  | 17 | 65 | 42 | 1 | 2 |
| 1377 | Olędy |  | 17 | 65 | 496 | 1 | 2 |
| 1378 | Olędy |  | 17 | 65 | 84 | 1 | 2 |
| 1379 | Olędy |  | 19 | 60 | 195 | 1 | 2 |
| 1380 | Olędy |  | 19 | 61 | 375 | 1 | 2 |
| 1381 | Olędy |  | 19 | 66 | 348 | 1 | 2 |
| 1382 | Olędy |  | 21 | 171 | 112 | 1 | 2 |
| 1383 | Olędy |  | 21 | 172 | 451 | 1 | 2 |
| 1384 | Olędy |  | 22 | 197 | 76 | 1 | 2 |
| 1385 | Olędy |  | 25 | 169 | 400 | 1 | 2 |
| 1386 | Olędy |  | 25 | 169 | 160 | 1 | 2 |
| 1387 | Olędy |  | 26 | 168 | 245 | 1 | 2 |
| 1388 | Olędy |  | 26 | 168 | 143 | 1 | 2 |
| 1389 | Olędy |  | 26 | 168 | 335 | 1 | 2 |
| 1390 | Olędy |  | 27 | 49/1 | 185 | 1 | 2 |
| 1391 | Olędy |  | 27 | 49/1 | 303 | 1 | 2 |
| 1392 | Olędy |  | 27 | 49/1 | 317 | 1 | 2 |
| 1393 | Olędy |  | 28 | 49/2 | 151 | 1 | 2 |
| 1394 | Olędy |  | 28 | 49/2 | 728 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1395 | Olędy |  | 28 | 49/2 | 409 | 1 | 2 |
| 1396 | Olędy |  | 28 | 49/2 | 44 | 1 | 2 |
| 1397 | Olędy |  | 29 | 166 | 89 | 1 | 2 |
| 1398 | Olędy |  | 29 | 166 | 88 | 1 | 2 |
| 1399 | Olędy |  | 30 | 165 | 177 | 1 | 2 |
| 1400 | Olędy |  | 30 | 165 | 225 | 1 | 2 |
| 1401 | Olędy |  | 30 | 165 | 182 | 1 | 2 |
| 1402 | Olędy |  | 31 | 164/1 | 88 | 1 | 2 |
| 1403 | Olędy |  | 32 | 40 | 48 | 1 | 2 |
| 1404 | Olędy |  | 33 | 37 | 125 | 1 | 2 |
| 1405 | Olędy |  | 33 | 37 | 294 | 1 | 2 |
| 1406 | Olędy |  | 33 | 37 | 146 | 2 | 2 |
| 1407 | Olędy |  |  | 139 | 17 | 1 | 2 |
| 1408 | Olędy |  |  | 182 | 74 | 1 | 2 |
| 1409 | Olędy |  |  | 182 | 339 | 1 | 2 |
| 1410 | Ostoje |  | 16 | 42 | 651 | 1 | 2 |
| 1411 | Ostoje |  | 16 | 42 | 72 | 1 | 2 |
| 1412 | Ostoje |  | 16 | 42 | 202 | 1 | 2 |
| 1413 | Ostoje |  | 16 | 42 | 236 | 1 | 2 |
| 1414 | Ostoje |  | 16 | 42 | 576 | 1 | 2 |
| 1415 | Ostoje |  | 16 | 42 | 29 | 1 | 2 |
| 1416 | Ostoje |  | 18 | 47 | 139 | 1 | 2 |
| 1417 | Ostoje |  | 18 | 47 | 33 | 1 | 2 |
| 1418 | Ostoje |  | 18 | 47 | 69 | 2 | 2 |
| 1419 | Ostoje |  | 18 | 47 | 12 | 1 | 2 |
| 1420 | Ostoje |  | 19 | 62 | 465 | 1 | 2 |
| 1421 | Ostoje |  | 19 | 62 | 437 | 1 | 2 |
| 1422 | Ostoje |  | 19 | 63 | 117 | 1 | 2 |
| 1423 | Ostoje |  | 20 | 48 | 79 | 1 | 2 |
| 1424 | Ostoje |  | 20 | 48 | 44 | 1 | 2 |
| 1425 | Ostoje |  | 20 | 48 | 380 | 1 | 2 |
| 1426 | Ostoje |  | 20 | 48 | 35 | 1 | 2 |
| 1427 | Ostoje |  | 21 | 64 | 247 | 1 | 2 |
| 1428 | Ostoje |  | 21 | 64 | 65 | 1 | 2 |
| 1429 | Ostoje |  | 21 | 64 | 28 | 1 | 1 |
| 1430 | Ostoje |  | 24 | 50 | 304 | 1 | 2 |
| 1431 | Ostoje |  | 24 | 50 | 83 | 1 | 2 |
| 1432 | Ostoje |  | 24 | 50 | 276 | 1 | 2 |
| 1433 | Ostoje |  | 24 | 50 | 18 | 1 | 2 |
| 1434 | Ostoje |  | 26 | 52 | 154 | 1 | 2 |
| 1435 | Ostoje |  | 26 | 52 | 107 | 1 | 1 |
| 1436 | Ostoje |  | 28 | 53 | 85 | 1 | 2 |
| 1437 | Ostoje |  | 28 | 53 | 94 | 1 | 2 |
| 1438 | Ostoje |  | 28 | 53 | 515 | 1 | 2 |
| 1439 | Ostoje |  | 28 | 53 | 102 | 1 | 2 |
| 1440 | Ostoje |  | 28 | 53 | 300 | 1 | 2 |
| 1441 | Ostoje |  | 28 | 53 | 648 | 1 | 2 |
| 1442 | Ostoje |  | 28 | 53 | 164 | 1 | 2 |
| 1443 | Ostoje |  | 28 | 53 | 109 | 1 | 2 |
| 1444 | Ostoje |  |  | 217 | 12 | 1 | 1 |
| 1445 | Pieńki |  | 4 | 87/1 | 365 | 1 | 2 |
| 1446 | Pieńki |  | 4 | 87/1 | 147 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1447 | Pieńki |  | 4 | 87/1 | 147 | 1 | 2 |
| 1448 | Pieńki |  | 4 | 87/1 | 70 | 1 | 2 |
| 1449 | Pieńki |  | 4 | 87/1 | 82 | 1 | 2 |
| 1450 | Pieńki |  | 5 | 39 | 602 | 1 | 2 |
| 1451 | Pieńki |  | 5 | 39 | 332 | 1 | 2 |
| 1452 | Pieńki |  | 5 | 39 | 48 | 1 | 2 |
| 1453 | Pieńki |  | 6 | 38/4 | 115 | 1 | 2 |
| 1454 | Pieńki |  | 7 | 24/1 | 218 | 1 | 2 |
| 1455 | Pieńki |  | 7 | 24/1 | 404 | 1 | 2 |
| 1456 | Pieńki |  | 7 | 24/2 | 324 | 1 | 2 |
| 1457 | Pieńki |  | 7 | 28/1 | 276 | 1 | 2 |
| 1458 | Pieńki |  | 7 | 30/1 | 49 | 1 | 2 |
| 1459 | Pieńki |  | 8 | 75 | 102 | 1 | 2 |
| 1460 | Pieńki |  | 8 | 75 | 220 | 1 | 1 |
| 1461 | Pieńki |  | 9 | 77 | 103 | 1 | 2 |
| 1462 | Pieńki |  | 9 | 77 | 117 | 1 | 2 |
| 1463 | Pieńki |  | 12 | 21 | 109 | 1 | 2 |
| 1464 | Pieńki |  | 12 | 21 | 36 | 1 | 2 |
| 1465 | Pieńki |  | 12 | 21 | 78 | 1 | 2 |
| 1466 | Pieńki |  | 12 | 21 | 38 | 1 | 2 |
| 1467 | Pieńki |  | 12 | 21 | 180 | 2 | 2 |
| 1468 | Pieńki |  | 12 | 21 | 17 | 1 | 2 |
| 1469 | Pieńki |  | 13 | 9 | 208 | 1 | 2 |
| 1470 | Pieńki |  | 13 | 9 | 102 | 1 | 2 |
| 1471 | Pieńki |  | 13 | 9 | 123 | 1 | 2 |
| 1472 | Pieńki |  | 15 | 8/4 | 20 | 1 | 2 |
| 1473 | Pieńki |  | 11A | 84/2 | 20 | 1 | 2 |
| 1474 | Pieńki |  | 11A | 84/2 | 98 | 1 | 2 |
| 1475 | Pieńki |  | 14 B | 7/3 | 47 | 1 | 2 |
| 1476 | Pieńki |  | 14 B | 7/3 | 256 | 1 | 2 |
| 1477 | Pieńki |  | 14 B | 7/3 | 30 | 1 | 2 |
| 1478 | Pieńki |  | 14A | 7/6 | 69 | 1 | 2 |
| 1479 | Pieńki |  | 14B | 7/3 | 120 | 1 | 2 |
| 1480 | Pióry Pytki |  | 2 A | 91 | 99 | 1 | 2 |
| 1481 | Pióry Pytki |  | 8 A | 147 | 134 | 1 | 2 |
| 1482 | Pióry Pytki |  | 8 A | 147 | 147 | 1 | 2 |
| 1483 | Pióry Pytki |  | 8 A | 147 | 24 | 1 | 2 |
| 1484 | Pióry Pytki |  | 8 A | 147 | 143 | 1 | 2 |
| 1485 | Pióry Pytki |  | 8 A | 148 | 9 | 2 | 1 |
| 1486 | Pióry Pytki |  | 8 A | 148 | 24 | 2 | 2 |
| 1487 | Pióry Pytki |  | 8 A | 148 | 109 | 2 | 2 |
| 1488 | Pióry Pytki |  | 1 | 90 | 181 | 1 | 2 |
| 1489 | Pióry Pytki |  | 1 | 90 | 154 | 1 | 2 |
| 1490 | Pióry Pytki |  | 1 | 90 | 105 | 1 | 2 |
| 1491 | Pióry Pytki |  | 1 | 90 | 103 | 1 | 2 |
| 1492 | Pióry Pytki |  | 1 | 90 | 37 | 1 | 2 |
| 1493 | Pióry Pytki |  | 1 | 90 | 15 | 1 | 2 |
| 1494 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 134 | 1 | 2 |
| 1495 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 52 | 1 | 2 |
| 1496 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 134 | 1 | 2 |
| 1497 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 141 | 1 | 3 |
| 1498 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 50 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1499 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 49 | 1 | 2 |
| 1500 | Pióry Pytki |  | 3 | 96 | 43 | 1 | 2 |
| 1501 | Pióry Pytki |  | 4 | 142 | 205 | 1 | 2 |
| 1502 | Pióry Pytki |  | 4 | 142 | 161 | 1 | 2 |
| 1503 | Pióry Pytki |  | 4 | 142 | 19 | 1 | 2 |
| 1504 | Pióry Pytki |  | 5 | 98 | 324 | 1 | 2 |
| 1505 | Pióry Pytki |  | 5 | 98 | 296 | 1 | 2 |
| 1506 | Pióry Pytki |  | 5 | 98 | 187 | 1 | 2 |
| 1507 | Pióry Pytki |  | 6 | 102 | 113 | 1 | 2 |
| 1508 | Pióry Pytki |  | 6 | 102 | 48 | 1 | 2 |
| 1509 | Pióry Pytki |  | 6 | 102 | 40 | 1 | 2 |
| 1510 | Pióry Pytki |  | 6 | 102 | 83 | 1 | 2 |
| 1511 | Pióry Pytki |  | 7 | 103 | 400 | 1 | 2 |
| 1512 | Pióry Pytki |  | 7 | 103 | 81 | 1 | 2 |
| 1513 | Pióry Pytki |  | 7 | 103 | 45 | 1 | 2 |
| 1514 | Pióry Pytki |  | 7 | 103 | 219 | 2 | 2 |
| 1515 | Pióry Pytki |  | 7 | 103 | 21 | 1 | 2 |
| 1516 | Pióry Pytki |  | 9 | 149 | 170 | 1 | 2 |
| 1517 | Pióry Pytki |  | 9 | 149 | 108 | 1 | 2 |
| 1518 | Pióry Pytki |  | 10 | 104 | 190 | 1 | 2 |
| 1519 | Pióry Pytki |  | 10 | 104 | 209 | 1 | 2 |
| 1520 | Pióry Pytki |  | 10 | 104 | 101 | 1 | 2 |
| 1521 | Pióry Pytki |  | 11 | 150 | 222 | 1 | 2 |
| 1522 | Pióry Pytki |  | 11 | 150 | 41 | 1 | 2 |
| 1523 | Pióry Pytki |  | 12 | 106 | 264 | 1 | 2 |
| 1524 | Pióry Pytki |  | 12 | 106 | 47 | 1 | 2 |
| 1525 | Pióry Pytki |  | 12 | 106 | 92 | 1 | 2 |
| 1526 | Pióry Pytki |  | 12 | 106 | 31 | 1 | 2 |
| 1527 | Pióry Pytki |  | 13 | 108 | 102 | 1 | 2 |
| 1528 | Pióry Pytki |  | 13 | 108 | 140 | 1 | 2 |
| 1529 | Pióry Pytki |  | 13 | 108 | 47 | 1 | 2 |
| 1530 | Pióry Pytki |  | 13 | 108 | 34 | 1 | 2 |
| 1531 | Pióry Pytki |  | 14 | 151 | 136 | 1 | 2 |
| 1532 | Pióry Pytki |  | 14 | 151 | 191 | 1 | 2 |
| 1533 | Pióry Pytki |  | 14 | 151 | 20 | 1 | 2 |
| 1534 | Pióry Pytki |  | 14 | 151 | 393 | 1 | 2 |
| 1535 | Pióry Pytki |  | 14 | 151 | 106 | 1 | 2 |
| 1536 | Pióry Pytki |  | 17 | 157 | 134 | 1 | 2 |
| 1537 | Pióry Pytki |  | 17 | 157 | 175 | 1 | 2 |
| 1538 | Pióry Pytki |  | 17 | 157 | 423 | 1 | 2 |
| 1539 | Pióry Pytki |  | 17 | 157 | 50 | 1 | 2 |
| 1540 | Pióry Pytki |  | 17 | 157 | 14 | 1 | 2 |
| 1541 | Pióry Pytki |  | 23 | 153 | 365 | 1 | 2 |
| 1542 | Pióry Pytki |  | 23 | 153 | 86 | 1 | 2 |
| 1543 | Pióry Pytki |  | 23 | 153 | 102 | 1 | 2 |
| 1544 | Pióry Pytki |  | 23 | 153 | 62 | 1 | 2 |
| 1545 | Pióry Pytki |  | 13A | 111/1 | 66 | 1 | 1 |
| 1546 | Pióry Pytki |  | 2 B | 92 | 99 | 1 | 2 |
| 1547 | Pióry Pytki |  | 2 B | 92 | 12 | 1 | 2 |
| 1548 | Pióry Pytki |  |  | 214 | 12 | 1 | 1 |
| 1549 | Pióry Pytki |  |  | 355/1 | 151 | 1 | 2 |
| 1550 | Pióry Wielkie |  | 4 A | 351/2 | 185 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1551 | Pióry Wielkie |  | 4 A | 351/2 | 38 | 1 | 2 |
| 1552 | Pióry Wielkie |  | 4 A | 351/2 | 50 | 1 | 2 |
| 1553 | Pióry Wielkie |  | 3 | 198 | 294 | 1 | 2 |
| 1554 | Pióry Wielkie |  | 3 | 198 | 420 | 1 | 2 |
| 1555 | Pióry Wielkie |  | 3 | 198 | 310 | 1 | 2 |
| 1556 | Pióry Wielkie |  | 3 | 198 | 187 | 1 | 2 |
| 1557 | Pióry Wielkie |  | 3 | 198 | 133 | 1 | 2 |
| 1558 | Pióry Wielkie |  | 4 | 351/1 | 378 | 1 | 2 |
| 1559 | Pióry Wielkie |  | 4 | 351/1 | 331 | 1 | 2 |
| 1560 | Pióry Wielkie |  | 4 | 351/1 | 90 | 1 | 1 |
| 1561 | Pióry Wielkie |  | 5 | 201 | 222 | 1 | 2 |
| 1562 | Pióry Wielkie |  | 7 | 202 | 321 | 1 | 2 |
| 1563 | Pióry Wielkie |  | 7 | 202 | 274 | 1 | 2 |
| 1564 | Pióry Wielkie |  | 7 | 202 | 184 | 1 | 2 |
| 1565 | Pióry Wielkie |  | 8 | 342 | 204 | 1 | 2 |
| 1566 | Pióry Wielkie |  | 8 | 342 | 144 | 1 | 2 |
| 1567 | Pióry Wielkie |  | 8 | 342 | 29 | 1 | 2 |
| 1568 | Pióry Wielkie |  | 8 | 342 | 83 | 1 | 2 |
| 1569 | Pióry Wielkie |  | 9 | 203 | 281 | 1 | 2 |
| 1570 | Pióry Wielkie |  | 9 | 203 | 126 | 1 | 2 |
| 1571 | Pióry Wielkie |  | 9 | 204 | 212 | 1 | 2 |
| 1572 | Pióry Wielkie |  | 9 | 204 | 281 | 1 | 2 |
| 1573 | Pióry Wielkie |  | 10 | 340 | 237 | 1 | 2 |
| 1574 | Pióry Wielkie |  | 10 | 340 | 229 | 1 | 2 |
| 1575 | Pióry Wielkie |  | 10 | 340 | 262 | 1 | 2 |
| 1576 | Pióry Wielkie |  | 10 | 340 | 27 | 1 | 2 |
| 1577 | Pióry Wielkie |  | 12 | 338 | 145 | 1 | 2 |
| 1578 | Pióry Wielkie |  | 12 | 338 | 317 | 1 | 2 |
| 1579 | Pióry Wielkie |  | 12 | 338 | 205 | 1 | 2 |
| 1580 | Pióry Wielkie |  | 12 | 338 | 40 | 1 | 2 |
| 1581 | Pióry Wielkie |  | 13 | 205 | 52 | 1 | 2 |
| 1582 | Pióry Wielkie |  | 15 | 207 | 91 | 1 | 1 |
| 1583 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 310 | 1 | 2 |
| 1584 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 61 | 1 | 2 |
| 1585 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 55 | 1 | 2 |
| 1586 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 57 | 1 | 2 |
| 1587 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 23 | 1 | 2 |
| 1588 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 99 | 1 | 2 |
| 1589 | Pióry Wielkie |  | 18 | 208 | 82 | 2 | 2 |
| 1590 | Pióry Wielkie |  | 19 | 209 | 706 | 1 | 2 |
| 1591 | Pióry Wielkie |  | 19 | 209 | 92 | 1 | 2 |
| 1592 | Pióry Wielkie |  | 19 | 209 | 86 | 1 | 2 |
| 1593 | Pióry Wielkie |  | 19 | 209 | 48 | 1 | 2 |
| 1594 | Pióry Wielkie |  | 19 | 209 | 69 | 1 | 2 |
| 1595 | Pióry Wielkie |  | 19 | 209 | 8 | 1 | 1 |
| 1596 | Pióry Wielkie |  | 20 | 333 | 202 | 1 | 2 |
| 1597 | Pióry Wielkie |  | 20 | 333 | 297 | 1 | 2 |
| 1598 | Pióry Wielkie |  | 20 | 334 | 216 | 1 | 2 |
| 1599 | Pióry Wielkie |  | 20 | 334 | 64 | 2 | 2 |
| 1600 | Pióry Wielkie |  | 20 | 334 | 48 | 1 | 2 |
| 1601 | Pióry Wielkie |  | 23 | 328 | 54 | 1 | 2 |
| 1602 | Pióry Wielkie |  | 23 | 328 | 105 | 1 | 1 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1603 | Pióry Wielkie |  | 23 | 328 | 322 | 1 | 2 |
| 1604 | Pióry Wielkie |  | 24 | 211 | 354 | 1 | 2 |
| 1605 | Pióry Wielkie |  | 24 | 211 | 96 | 1 | 2 |
| 1606 | Pióry Wielkie |  | 24 | 211 | 298 | 1 | 2 |
| 1607 | Pióry Wielkie |  | 25 | 212 | 123 | 1 | 2 |
| 1608 | Pióry Wielkie |  | 25 | 212 | 92 | 1 | 2 |
| 1609 | Pióry Wielkie |  | 25 | 212 | 34 | 1 | 2 |
| 1610 | Pióry Wielkie |  | 26 | 325 | 525 | 1 | 2 |
| 1611 | Pióry Wielkie |  | 26 | 325 | 30 | 1 | 2 |
| 1612 | Pióry Wielkie |  | 26 | 325 | 113 | 1 | 2 |
| 1613 | Pióry Wielkie |  | 26 | 325 | 31 | 1 | 2 |
| 1614 | Pióry Wielkie |  | 28 | 213 | 143 | 2 | 2 |
| 1615 | Pióry Wielkie |  | 28 | 213 | 75 | 1 | 2 |
| 1616 | Pióry Wielkie |  | 28 | 213 | 178 | 1 | 2 |
| 1617 | Pióry Wielkie |  | 29 | 387 | 221 | 1 | 2 |
| 1618 | Pióry Wielkie |  | 29 | 387 | 57 | 1 | 2 |
| 1619 | Pióry Wielkie |  | 29 | 387 | 137 | 1 | 2 |
| 1620 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 181 | 1 | 2 |
| 1621 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 69 | 1 | 2 |
| 1622 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 92 | 1 | 2 |
| 1623 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 37 | 1 | 2 |
| 1624 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 392 | 1 | 2 |
| 1625 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 304 | 1 | 2 |
| 1626 | Pióry Wielkie |  | 30 | 324 | 92 | 1 | 2 |
| 1627 | Pióry Wielkie |  | 31 | 214 | 198 | 1 | 2 |
| 1628 | Pióry Wielkie |  | 31 | 214 | 188 | 1 | 2 |
| 1629 | Pióry Wielkie |  | 31 | 214 | 28 | 1 | 2 |
| 1630 | Pióry Wielkie |  | 34 | 321/2 | 214 | 1 | 2 |
| 1631 | Pióry Wielkie |  | 34 | 322 | 397 | 1 | 2 |
| 1632 | Pióry Wielkie |  | 34 | 322 | 18 | 1 | 2 |
| 1633 | Pióry Wielkie |  | 34 | 322 | 25 | 1 | 2 |
| 1634 | Pióry Wielkie |  | 34 | 322 | 88 | 1 | 2 |
| 1635 | Pióry Wielkie |  | 35 | 220 | 270 | 1 | 2 |
| 1636 | Pióry Wielkie |  | 35 | 221 | 105 | 1 | 2 |
| 1637 | Pióry Wielkie |  | 36 | 272/2 | 221 | 1 | 2 |
| 1638 | Pióry Wielkie |  | 36 | 272/2 | 25 | 1 | 2 |
| 1639 | Pióry Wielkie |  | 36 | 272/2 | 368 | 1 | 2 |
| 1640 | Pióry Wielkie |  | 36 | 272/2 | 33 | 1 | 2 |
| 1641 | Pióry Wielkie |  | 37 | 234/3 | 380 | 1 | 2 |
| 1642 | Pióry Wielkie |  | 37 | 234/3 | 14 | 1 | 2 |
| 1643 | Pióry Wielkie |  | 37 | 234/3 | 75 | 1 | 2 |
| 1644 | Pióry Wielkie |  | 37 | 234/3 | 26 | 1 | 2 |
| 1645 | Pióry Wielkie |  | 37 | 234/3 | 23 | 1 | 2 |
| 1646 | Pióry Wielkie |  | 37 | 234/3 | 158 | 1 | 2 |
| 1647 | Pióry Wielkie |  | 38 | 271 | 247 | 1 | 2 |
| 1648 | Pióry Wielkie |  | 38 | 271 | 539 | 1 | 2 |
| 1649 | Pióry Wielkie |  | 38 | 271 | 194 | 1 | 2 |
| 1650 | Pióry Wielkie |  | 38 | 271 | 461 | 1 | 2 |
| 1651 | Pióry Wielkie |  | 38 | 271 | 53 | 1 | 2 |
| 1652 | Pióry Wielkie |  | 38 | 271 | 1 772 | 1 | 2 |
| 1653 | Pióry Wielkie |  | 39 | 311 | 245 | 1 | 2 |
| 1654 | Pióry Wielkie |  | 39 | 311 | 208 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1655 | Pióry Wielkie |  | 40 | 270 | 141 | 1 | 2 |
| 1656 | Pióry Wielkie |  | 41 | 281 | 448 | 1 | 2 |
| 1657 | Pióry Wielkie |  | 41 | 281 | 57 | 1 | 2 |
| 1658 | Pióry Wielkie |  | 41 | 281 | 226 | 1 | 2 |
| 1659 | Pióry Wielkie |  | 41 | 281 | 28 | 1 | 2 |
| 1660 | Pióry Wielkie |  | 42 | 285 | 395 | 1 | 2 |
| 1661 | Pióry Wielkie |  | 42 | 285 | 72 | 1 | 2 |
| 1662 | Pióry Wielkie |  | 42 | 286 | 618 | 1 | 2 |
| 1663 | Pióry Wielkie |  | 42 | 286 | 97 | 1 | 2 |
| 1664 | Pióry Wielkie |  | 42 | 286 | 48 | 1 | 2 |
| 1665 | Pióry Wielkie |  | 43 | 287 | 550 | 1 | 2 |
| 1666 | Pióry Wielkie |  | 43 | 287 | 291 | 1 | 2 |
| 1667 | Pióry Wielkie |  | 43 | 287 | 24 | 1 | 2 |
| 1668 | Pióry Wielkie |  | 43 | 287 | 33 | 1 | 2 |
| 1669 | Pióry Wielkie |  | 43 | 287 | 45 | 1 | 2 |
| 1670 | Pióry Wielkie |  | 43 | 287 | 134 | 1 | 2 |
| 1671 | Pióry Wielkie |  | 43 | 288 | 287 | 1 | 2 |
| 1672 | Pióry Wielkie |  | 10A | 340 | 45 | 1 | 2 |
| 1673 | Pióry Wielkie |  | 10A | 340 | 19 | 1 | 2 |
| 1674 | Płosodrza |  | 1 | 54 | 300 | 1 | 2 |
| 1675 | Płosodrza |  | 1 | 54 | 98 | 1 | 2 |
| 1676 | Płosodrza |  | 1 | 54 | 205 | 1 | 2 |
| 1677 | Płosodrza |  | 1 | 54 | 48 | 1 | 2 |
| 1678 | Płosodrza |  | 1 | 54 | 31 | 1 | 2 |
| 1679 | Płosodrza |  | 2 | 58 | 615 | 1 | 2 |
| 1680 | Płosodrza |  | 2 | 58 | 113 | 1 | 2 |
| 1681 | Płosodrza |  | 2 | 59 | 136 | 1 | 2 |
| 1682 | Płosodrza |  | 2 | 59 | 341 | 1 | 2 |
| 1683 | Płosodrza |  | 2 | 59 | 40 | 1 | 2 |
| 1684 | Płosodrza |  | 2 | 59 | 481 | 1 | 2 |
| 1685 | Płosodrza |  | 3 | 63 | 535 | 1 | 2 |
| 1686 | Płosodrza |  | 3 | 64 | 191 | 1 | 2 |
| 1687 | Płosodrza |  | 3 | 64 | 297 | 1 | 2 |
| 1688 | Płosodrza |  | 4 | 87 | 352 | 1 | 2 |
| 1689 | Płosodrza |  | 4 | 88 | 315 | 1 | 2 |
| 1690 | Płosodrza |  | 4 | 88 | 209 | 1 | 2 |
| 1691 | Płosodrza |  | 4 | 88 | 16 | 1 | 2 |
| 1692 | Płosodrza |  | 4 | 88 | 109 | 1 | 2 |
| 1693 | Płosodrza |  | 4 | 89 | 74 | 1 | 3 |
| 1694 | Płosodrza |  | 5 | 65/2 | 615 | 1 | 2 |
| 1695 | Płosodrza |  | 6 | 67 | 221 | 1 | 2 |
| 1696 | Płosodrza |  | 6 | 67 | 45 | 1 | 2 |
| 1697 | Płosodrza |  | 6 | 67 | 148 | 1 | 2 |
| 1698 | Płosodrza |  | 6 | 67 | 163 | 1 | 2 |
| 1699 | Płosodrza |  | 7 | 50/3 | 221 | 1 | 2 |
| 1700 | Płosodrza |  | 7 | 50/3 | 13 | 1 | 2 |
| 1701 | Płosodrza |  | 7 | 50/3 | 264 | 1 | 2 |
| 1702 | Płosodrza |  | 8 | 69 | 39 | 1 | 2 |
| 1703 | Płosodrza |  | 8 | 69 | 187 | 1 | 2 |
| 1704 | Płosodrza |  | 9 | 47/2 | 33 | 1 | 2 |
| 1705 | Płosodrza |  | 9 | 47/2 | 30 | 1 | 2 |
| 1706 | Płosodrza |  | 9 | 47/2 | 35 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1707 | Płosodrza |  | 10 | 46 | 317 | 1 | 2 |
| 1708 | Płosodrza |  | 10 | 46 | 199 | 1 | 2 |
| 1709 | Płosodrza |  | 10 | 46 | 28 | 1 | 2 |
| 1710 | Płosodrza |  | 10 | 46 | 140 | 1 | 2 |
| 1711 | Płosodrza |  | 11 | 45 | 185 | 1 | 2 |
| 1712 | Płosodrza |  | 11 | 45 | 30 | 1 | 2 |
| 1713 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 569 | 1 | 2 |
| 1714 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 199 | 1 | 2 |
| 1715 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 13 | 1 | 2 |
| 1716 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 33 | 1 | 2 |
| 1717 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 91 | 1 | 2 |
| 1718 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 22 | 1 | 2 |
| 1719 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 27 | 1 | 2 |
| 1720 | Płosodrza |  | 12 | 43 | 124 | 1 | 2 |
| 1721 | Płosodrza |  | 13 | 2 | 168 | 1 | 2 |
| 1722 | Płosodrza |  | 13 | 2 | 119 | 1 | 2 |
| 1723 | Płosodrza |  | 13 | 2 | 670 | 1 | 2 |
| 1724 | Płosodrza |  | 13 | 2 | 81 | 1 | 2 |
| 1725 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 194 | 1 | 2 |
| 1726 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 117 | 1 | 2 |
| 1727 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 13 | 1 | 2 |
| 1728 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 8 | 1 | 2 |
| 1729 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 17 | 1 | 2 |
| 1730 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 14 | 1 | 2 |
| 1731 | Płosodrza |  | 14 | 21 | 32 | 1 | 2 |
| 1732 | Płosodrza |  | 16 | 8 | 590 | 1 | 2 |
| 1733 | Płosodrza |  | 16 | 8 | 25 | 1 | 2 |
| 1734 | Płosodrza |  | 15 A | 6/1 | 21 | 1 | 2 |
| 1735 | Płosodrza |  | 15 A | 6/1 | 249 | 1 | 2 |
| 1736 | Płosodrza |  | 15 A | 6/1 | 26 | 1 | 2 |
| 1737 | Płosodrza |  | 15A | 6/1 | 21 | 1 | 2 |
| 1738 | Płosodrza |  | 17 A | 12 | 22 | 1 | 2 |
| 1739 | Płosodrza |  | 8A | 78 | 283 | 1 | 2 |
| 1740 | Płosodrza |  |  | 61/1 | 190 | 1 | 2 |
| 1741 | Ptaszki |  | 3 A | 144/3 | 305 | 1 | 2 |
| 1742 | Ptaszki |  | 1 | 16/3 | 174 | 2 | 1 |
| 1743 | Ptaszki |  | 1 | 16/3 | 177 | 2 | 1 |
| 1744 | Ptaszki |  | 1 | 16/3 | 262 | 1 | 2 |
| 1745 | Ptaszki |  | 4 | 145/1 | 345 | 2 | 2 |
| 1746 | Ptaszki |  | 4 | 145/1 | 113 | 2 | 2 |
| 1747 | Ptaszki |  | 4 | 145/1 | 96 | 1 | 2 |
| 1748 | Ptaszki |  | 5 | 9 | 40 | 1 | 2 |
| 1749 | Ptaszki |  | 5 | 9 | 153 | 2 | 2 |
| 1750 | Ptaszki |  | 5 | 9 | 255 | 2 | 2 |
| 1751 | Ptaszki |  | 5 | 9 | 42 | 1 | 2 |
| 1752 | Ptaszki |  | 5 | 9 | 109 | 1 | 2 |
| 1753 | Ptaszki |  | 5 | 9 | 106 | 2 | 2 |
| 1754 | Ptaszki |  | 6 | 6/3 | 110 | 2 | 2 |
| 1755 | Ptaszki |  | 6 | 6/3 | 273 | 2 | 2 |
| 1756 | Ptaszki |  | 6 | 6/3 | 255 | 2 | 2 |
| 1757 | Ptaszki |  | 7 | 146/2 | 81 | 2 | 2 |
| 1758 | Ptaszki |  | 7 | 146/2 | 150 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1759 | Ptaszki |  | 7 | 146/2 | 165 | 2 | 2 |
| 1760 | Ptaszki |  | 7 | 146/2 | 16 | 1 | 2 |
| 1761 | Ptaszki |  | 7 | 146/2 | 380 | 1 | 2 |
| 1762 | Ptaszki |  | 7 | 146/2 | 18 | 1 | 2 |
| 1763 | Ptaszki |  | 8 | 61/1 | 31 | 1 | 2 |
| 1764 | Ptaszki |  | 8 | 61/1 | 412 | 1 | 2 |
| 1765 | Ptaszki |  | 8 | 61/1 | 37 | 1 | 2 |
| 1766 | Ptaszki |  | 8 | 61/1 | 15 | 1 | 1 |
| 1767 | Ptaszki |  | 8 | 61/1 | 30 | 1 | 1 |
| 1768 | Ptaszki |  | 8 | 61/1 | 20 | 2 | 1 |
| 1769 | Ptaszki |  | 10 | 61/2 | 56 | 1 | 2 |
| 1770 | Ptaszki |  | 11 | 152/1 | 126 | 1 | 2 |
| 1771 | Ptaszki |  | 11 | 152/3 | 126 | 1 | 2 |
| 1772 | Ptaszki |  | 11 | 152/3 | 35 | 1 | 2 |
| 1773 | Ptaszki |  | 11 | 152/3 | 242 | 1 | 2 |
| 1774 | Ptaszki |  | 12 | 69 | 112 | 1 | 2 |
| 1775 | Ptaszki |  | 13 | 109 | 99 | 1 | 2 |
| 1776 | Ptaszki |  | 14 | 73 | 214 | 1 | 2 |
| 1777 | Ptaszki |  | 14 | 73 | 64 | 1 | 2 |
| 1778 | Ptaszki |  | 14 | 73 | 87 | 1 | 2 |
| 1779 | Ptaszki |  | 14 | 73 | 48 | 1 | 2 |
| 1780 | Ptaszki |  | 15 | 339 | 335 | 1 | 2 |
| 1781 | Ptaszki |  | 16 | 74 | 129 | 1 | 2 |
| 1782 | Ptaszki |  | 16 | 74 | 139 | 1 | 2 |
| 1783 | Ptaszki |  | 16 | 74 | 23 | 1 | 1 |
| 1784 | Ptaszki |  | 16 | 74 | 20 | 1 | 1 |
| 1785 | Ptaszki |  | 17 | 75 | 214 | 1 | 1 |
| 1786 | Ptaszki |  | 18 | 76 | 139 | 1 | 2 |
| 1787 | Ptaszki |  | 18 | 76 | 221 | 1 | 2 |
| 1788 | Ptaszki |  | 18 | 76 | 174 | 1 | 2 |
| 1789 | Ptaszki |  | 19 | 112 | 39 | 1 | 2 |
| 1790 | Ptaszki |  | 19 | 112 | 283 | 1 | 2 |
| 1791 | Ptaszki |  | 19 | 113 | 113 | 1 | 2 |
| 1792 | Ptaszki |  | 20 | 77 | 39 | 1 | 2 |
| 1793 | Ptaszki |  | 20 | 77 | 91 | 2 | 2 |
| 1794 | Ptaszki |  | 20 | 77 | 412 | 1 | 2 |
| 1795 | Ptaszki |  | 21 | 78 | 245 | 1 | 2 |
| 1796 | Ptaszki |  | 21 | 78 | 49 | 1 | 2 |
| 1797 | Ptaszki |  | 22 | 115 | 414 | 1 | 2 |
| 1798 | Ptaszki |  | 22 | 115 | 103 | 1 | 2 |
| 1799 | Ptaszki |  | 22 | 115 | 44 | 1 | 2 |
| 1800 | Ptaszki |  | 26 | 116/1 | 24 | 1 | 2 |
| 1801 | Ptaszki |  | 26 | 116/1 | 102 | 1 | 2 |
| 1802 | Ptaszki |  | 26 | 116/2 | 133 | 1 | 2 |
| 1803 | Ptaszki |  | 26 | 116/2 | 20 | 1 | 2 |
| 1804 | Ptaszki |  | 26 | 116/2 | 38 | 1 | 2 |
| 1805 | Ptaszki |  | 26 | 116/2 | 69 | 1 | 2 |
| 1806 | Ptaszki |  | 28 | 117 | 419 | 1 | 2 |
| 1807 | Ptaszki |  | 28 | 117 | 57 | 1 | 2 |
| 1808 | Ptaszki |  | 28 | 117 | 297 | 1 | 2 |
| 1809 | Ptaszki |  | 28 | 117 | 141 | 1 | 2 |
| 1810 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 74 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1811 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 44 | 1 | 2 |
| 1812 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 472 | 1 | 2 |
| 1813 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 21 | 1 | 2 |
| 1814 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 47 | 1 | 2 |
| 1815 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 35 | 1 | 2 |
| 1816 | Ptaszki |  | 29 | 107/4 | 19 | 1 | 2 |
| 1817 | Ptaszki |  | 33 | 112 | 36 | 1 | 2 |
| 1818 | Ptaszki |  | 25 B | 105/2 | 15 | 1 | 2 |
| 1819 | Ptaszki |  | 25A | 105/1 | 15 | 1 | 2 |
| 1820 | Ptaszki |  | 25B | 105/2 | 228 | 1 | 2 |
| 1821 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 399 | 1 | 2 |
| 1822 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 192 | 1 | 2 |
| 1823 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 189 | 1 | 2 |
| 1824 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 78 | 1 | 2 |
| 1825 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 52 | 1 | 2 |
| 1826 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 25 | 1 | 2 |
| 1827 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 202 | 1 | 2 |
| 1828 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 307 | 1 | 2 |
| 1829 | Ptaszki |  | 29A | 128 | 89 | 1 | 2 |
| 1830 | Ptaszki |  | 3 B | 144/1 | 308 | 1 | 2 |
| 1831 | Ptaszki |  | 3 B | 144/1 | 85 | 1 | 2 |
| 1832 | Ptaszki |  | 3 B | 144/1 | 81 | 1 | 2 |
| 1833 | Ptaszki |  | 3 B | 144/1 | 117 | 1 | 2 |
| 1834 | Ptaszki |  | 3 B | 144/1 | 362 | 1 | 2 |
| 1835 | Ptaszki |  | 3 B | 144/1 | 215 | 1 | 2 |
| 1836 | Ptaszki |  | 9 A 9B | 147 | 48 | 1 | 2 |
| 1837 | Ptaszki |  | 9 A 9B | 148 | 65 | 1 | 2 |
| 1838 | Ptaszki |  | 9 A 9B | 148 | 68 | 1 | 3 |
| 1839 | Ptaszki |  |  | 151 | 144 | 1 | 2 |
| 1840 | Radzików Wielki | Dymitrowicza | 1 | 477 | 399 | 1 | 1 |
| 1841 | Radzików Wielki | Dymitrowicza | 2 | 458 | 450 | 1 | 2 |
| 1842 | Radzików Wielki | Dymitrowicza | 3 | 459 | 342 | 1 | 2 |
| 1843 | Radzików Wielki | Dymitrowicza | 5 | 598/5 | 168 | 1 | 1 |
| 1844 | Radzików Wielki | Dymitrowicza | 6 | 597 | 103 | 1 | 2 |
| 1845 | Radzików Wielki | Dymitrowicza | 6 | 597 | 152 | 1 | 1 |
| 1846 | Radzików Wielki | Plebańska | 1 | 569 | 139 | 1 | 2 |
| 1847 | Radzików Wielki | Plebańska | 1 | 569 | 236 | 1 | 2 |
| 1848 | Radzików Wielki | Plebańska | 1 | 569 | 269 | 1 | 2 |
| 1849 | Radzików Wielki | Plebańska | 2 | 565 | 132 | 1 | 2 |
| 1850 | Radzików Wielki | Plebańska | 2 | 565 | 127 | 1 | 2 |
| 1851 | Radzików Wielki | Plebańska | 3 | 570 | 171 | 1 | 2 |
| 1852 | Radzików Wielki | Plebańska | 3 | 570 | 48 | 1 | 2 |
| 1853 | Radzików Wielki | Plebańska | 3 | 570 | 249 | 1 | 2 |
| 1854 | Radzików Wielki | Plebańska | 3 | 570 | 181 | 1 | 2 |
| 1855 | Radzików Wielki | Plebańska | 3 | 570 | 60 | 1 | 2 |
| 1856 | Radzików Wielki | Plebańska | 4 | 564 | 576 | 1 | 2 |
| 1857 | Radzików Wielki | Plebańska | 4 | 564 | 311 | 1 | 2 |
| 1858 | Radzików Wielki | Plebańska | 4 | 564 | 205 | 1 | 2 |
| 1859 | Radzików Wielki | Plebańska | 5 | 571 | 99 | 1 | 2 |
| 1860 | Radzików Wielki | Plebańska | 5 | 571 | 55 | 1 | 2 |
| 1861 | Radzików Wielki | Plebańska | 5 | 571 | 107 | 1 | 2 |
| 1862 | Radzików Wielki | Plebańska | 5 | 571 | 158 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1863 | Radzików Wielki | Plebańska | 6 | 563 | 236 | 1 | 2 |
| 1864 | Radzików Wielki | Plebańska | 6 | 563 | 164 | 1 | 2 |
| 1865 | Radzików Wielki | Plebańska | 6 | 563 | 156 | 1 | 2 |
| 1866 | Radzików Wielki | Plebańska | 7 | 572 | 206 | 1 | 2 |
| 1867 | Radzików Wielki | Plebańska | 8 | 562 | 168 | 1 | 2 |
| 1868 | Radzików Wielki | Plebańska | 8 | 562 | 11 | 1 | 2 |
| 1869 | Radzików Wielki | Plebańska | 8 | 562 | 81 | 1 | 2 |
| 1870 | Radzików Wielki | Plebańska | 9 | 573 | 39 | 1 | 2 |
| 1871 | Radzików Wielki | Plebańska | 9 | 573 | 286 | 1 | 2 |
| 1872 | Radzików Wielki | Plebańska | 9 | 573 | 144 | 1 | 2 |
| 1873 | Radzików Wielki | Plebańska | 9 | 573 | 567 | 1 | 2 |
| 1874 | Radzików Wielki | Plebańska | 9 | 573 | 120 | 1 | 2 |
| 1875 | Radzików Wielki | Plebańska | 10 | 561 | 80 | 1 | 2 |
| 1876 | Radzików Wielki | Plebańska | 10 | 561 | 338 | 1 | 2 |
| 1877 | Radzików Wielki | Plebańska | 12 | 560 | 177 | 1 | 2 |
| 1878 | Radzików Wielki | Plebańska | 13 | 575 | 291 | 1 | 2 |
| 1879 | Radzików Wielki | Plebańska | 13 | 575 | 134 | 1 | 2 |
| 1880 | Radzików Wielki | Plebańska | 14 | 559 | 212 | 1 | 2 |
| 1881 | Radzików Wielki | Plebańska | 14 | 559 | 239 | 1 | 2 |
| 1882 | Radzików Wielki | Plebańska | 14 | 559 | 200 | 1 | 2 |
| 1883 | Radzików Wielki | Plebańska | 15 | 576 | 197 | 1 | 2 |
| 1884 | Radzików Wielki | Plebańska | 15 | 576 | 95 | 1 | 2 |
| 1885 | Radzików Wielki | Plebańska | 16 | 558 | 216 | 1 | 2 |
| 1886 | Radzików Wielki | Plebańska | 16 | 558 | 47 | 1 | 2 |
| 1887 | Radzików Wielki | Plebańska | 16 | 558 | 252 | 1 | 2 |
| 1888 | Radzików Wielki | Plebańska | 16 | 558 | 193 | 1 | 2 |
| 1889 | Radzików Wielki | Plebańska | 16 | 558 | 45 | 1 | 2 |
| 1890 | Radzików Wielki | Plebańska | 17 | 577 | 38 | 1 | 2 |
| 1891 | Radzików Wielki | Plebańska | 17 | 577 | 78 | 1 | 2 |
| 1892 | Radzików Wielki | Plebańska | 17 | 577 | 221 | 1 | 2 |
| 1893 | Radzików Wielki | Plebańska | 18 | 557 | 168 | 1 | 2 |
| 1894 | Radzików Wielki | Plebańska | 18 | 557 | 132 | 1 | 2 |
| 1895 | Radzików Wielki | Plebańska | 18 | 557 | 16 | 1 | 2 |
| 1896 | Radzików Wielki | Plebańska | 19 | 578 | 181 | 1 | 2 |
| 1897 | Radzików Wielki | Plebańska | 19 | 578 | 140 | 1 | 2 |
| 1898 | Radzików Wielki | Plebańska | 19 | 578 | 296 | 1 | 2 |
| 1899 | Radzików Wielki | Plebańska | 19 | 578 | 39 | 1 | 2 |
| 1900 | Radzików Wielki | Plebańska | 19 | 578 | 22 | 1 | 2 |
| 1901 | Radzików Wielki | Plebańska | 20 | 556 | 205 | 1 | 2 |
| 1902 | Radzików Wielki | Plebańska | 20 | 556 | 25 | 1 | 2 |
| 1903 | Radzików Wielki | Plebańska | 20 | 556 | 211 | 1 | 2 |
| 1904 | Radzików Wielki | Plebańska | 20 | 556 | 64 | 1 | 2 |
| 1905 | Radzików Wielki | Plebańska | 20 | 556 | 19 | 1 | 2 |
| 1906 | Radzików Wielki | Plebańska | 20 | 556 | 360 | 1 | 1 |
| 1907 | Radzików Wielki | Plebańska | 21 | 579 | 658 | 1 | 2 |
| 1908 | Radzików Wielki | Plebańska | 21 | 579 | 482 | 1 | 2 |
| 1909 | Radzików Wielki | Plebańska | 23 | 580 | 223 | 1 | 2 |
| 1910 | Radzików Wielki | Plebańska | 23 | 580 | 64 | 1 | 2 |
| 1911 | Radzików Wielki | Plebańska | 25 | 581 | 57 | 1 | 2 |
| 1912 | Radzików Wielki | Plebańska | 25 | 581 | 303 | 1 | 2 |
| 1913 | Radzików Wielki | Plebańska | 25 | 581 | 44 | 1 | 2 |
| 1914 | Radzików Wielki | Podlaska | 1 | 460 | 165 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1915 | Radzików Wielki | Podlaska | 1 | 460 | 91 | 1 | 2 |
| 1916 | Radzików Wielki | Podlaska | 1 | 460 | 141 | 1 | 2 |
| 1917 | Radzików Wielki | Podlaska | 2 | 475 | 332 | 1 | 2 |
| 1918 | Radzików Wielki | Podlaska | 2 | 475 | 233 | 1 | 2 |
| 1919 | Radzików Wielki | Podlaska | 3 | 461 | 288 | 1 | 2 |
| 1920 | Radzików Wielki | Podlaska | 3 | 461 | 226 | 1 | 2 |
| 1921 | Radzików Wielki | Podlaska | 3 | 461 | 71 | 1 | 2 |
| 1922 | Radzików Wielki | Podlaska | 5 | 462 | 354 | 1 | 2 |
| 1923 | Radzików Wielki | Podlaska | 5 | 462 | 301 | 1 | 2 |
| 1924 | Radzików Wielki | Podlaska | 5 | 462 | 120 | 1 | 2 |
| 1925 | Radzików Wielki | Podlaska | 6 | 473 | 151 | 1 | 2 |
| 1926 | Radzików Wielki | Podlaska | 6 | 473 | 259 | 1 | 2 |
| 1927 | Radzików Wielki | Podlaska | 6 | 473 | 294 | 1 | 2 |
| 1928 | Radzików Wielki | Podlaska | 6 | 473 | 158 | 1 | 2 |
| 1929 | Radzików Wielki | Podlaska | 7 | 463 | 653 | 1 | 2 |
| 1930 | Radzików Wielki | Podlaska | 7 | 463 | 390 | 1 | 2 |
| 1931 | Radzików Wielki | Podlaska | 7 | 463 | 615 | 1 | 2 |
| 1932 | Radzików Wielki | Podlaska | 7 | 463 | 226 | 1 | 2 |
| 1933 | Radzików Wielki | Podlaska | 9 | 464 | 100 | 1 | 2 |
| 1934 | Radzików Wielki | Podlaska | 9 | 464 | 35 | 1 | 2 |
| 1935 | Radzików Wielki | Podlaska | 9 | 464 | 212 | 1 | 2 |
| 1936 | Radzików Wielki | Podlaska | 10 | 471 | 253 | 1 | 2 |
| 1937 | Radzików Wielki | Podlaska | 10 | 471 | 465 | 1 | 2 |
| 1938 | Radzików Wielki | Podlaska | 10 | 471 | 89 | 1 | 2 |
| 1939 | Radzików Wielki | Podlaska | 11 | 465 | 147 | 1 | 2 |
| 1940 | Radzików Wielki | Podlaska | 12 | 470 | 378 | 1 | 2 |
| 1941 | Radzików Wielki | Podlaska | 12 | 470 | 78 | 1 | 2 |
| 1942 | Radzików Wielki | Podlaska | 12 | 470 | 304 | 1 | 2 |
| 1943 | Radzików Wielki | Podlaska | 12 | 470 | 88 | 1 | 2 |
| 1944 | Radzików Wielki | Podlaska | 13 | 466 | 320 | 1 | 2 |
| 1945 | Radzików Wielki | Podlaska | 13 | 466 | 471 | 1 | 2 |
| 1946 | Radzików Wielki | Podlaska | 16 | 468 | 157 | 1 | 2 |
| 1947 | Radzików Wielki | Podlaska | 16 | 468 | 320 | 1 | 2 |
| 1948 | Radzików Wielki | Podlaska | 18 | 467 | 137 | 1 | 2 |
| 1949 | Radzików Wielki | Podlaska | 18 | 467 | 81 | 1 | 2 |
| 1950 | Radzików Wielki | Podlaska | 18 | 467 | 218 | 1 | 2 |
| 1951 | Radzików Wielki | Podlaska | 20 | 875 | 209 | 1 | 2 |
| 1952 | Radzików Wielki | Podlaska | 20 | 875 | 369 | 1 | 2 |
| 1953 | Radzików Wielki | Podlaska | 20 | 875 | 98 | 1 | 2 |
| 1954 | Radzików Wielki | Podlaska | 20 | 875 | 221 | 1 | 2 |
| 1955 | Radzików Wielki | Składowa | 3 | 547/8 | 287 | 1 | 2 |
| 1956 | Radzików Wielki | Składowa | 3 | 547/8 | 19 | 1 | 1 |
| 1957 | Radzików Wielki | Składowa | 3 | 547/9 | 223 | 1 | 2 |
| 1958 | Radzików Wielki | Szkolna | 1 | 905 | 199 | 1 | 2 |
| 1959 | Radzików Wielki | Szkolna | 2 | 904 | 185 | 1 | 2 |
| 1960 | Radzików Wielki | Szkolna | 2 | 904 | 235 | 1 | 2 |
| 1961 | Radzików Wielki | Szkolna | 3 | 601/3 | 45 | 1 | 2 |
| 1962 | Radzików Wielki | Szkolna | 4 | 594/1 | 441 | 1 | 2 |
| 1963 | Radzików Wielki | Szkolna | 4 | 594/1 | 180 | 1 | 2 |
| 1964 | Radzików Wielki | Szkolna | 4 | 594/1 | 37 | 1 | 2 |
| 1965 | Radzików Wielki | Szkolna | 5 | 601/4 | 70 | 1 | 1 |
| 1966 | Radzików Wielki | Szkolna | 5 | 602 | 532 | 1 | 1 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 1967 | Radzików Wielki | Szkolna | 7 | 610 | 90 | 1 | 2 |
| 1968 | Radzików Wielki | Szkolna | 7 | 610 | 216 | 1 | 2 |
| 1969 | Radzików Wielki | Szkolna | 7 | 610 | 119 | 1 | 2 |
| 1970 | Radzików Wielki | Szkolna | 7 | 610 | 22 | 1 | 2 |
| 1971 | Radzików Wielki | Szkolna | 7 | 610 | 164 | 1 | 2 |
| 1972 | Radzików Wielki | Szkolna | 9 | 639 | 188 | 1 | 2 |
| 1973 | Radzików Wielki | Szkolna | 9 | 639 | 256 | 1 | 2 |
| 1974 | Radzików Wielki | Szkolna | 11 | 640 | 115 | 1 | 2 |
| 1975 | Radzików Wielki | Szkolna | 11 | 640 | 124 | 1 | 2 |
| 1976 | Radzików Wielki | Szkolna | 11 | 640 | 47 | 1 | 2 |
| 1977 | Radzików Wielki | Szkolna | 11 | 640 | 45 | 1 | 2 |
| 1978 | Radzików Wielki | Szkolna | 11 | 640 | 238 | 1 | 2 |
| 1979 | Radzików Wielki | Szkolna | 13 | 641 | 226 | 2 | 2 |
| 1980 | Radzików Wielki | Szkolna | 13 | 641 | 20 | 1 | 2 |
| 1981 | Radzików Wielki | Szkolna | 13 | 641 | 546 | 1 | 2 |
| 1982 | Radzików Wielki | Szkolna | 13 | 642 | 533 | 1 | 2 |
| 1983 | Radzików Wielki | Topolowa | 1 | 492/1 | 197 | 1 | 2 |
| 1984 | Radzików Wielki | Topolowa | 1 | 492/1 | 489 | 1 | 2 |
| 1985 | Radzików Wielki | Topolowa | 2 | 883 | 100 | 1 | 2 |
| 1986 | Radzików Wielki | Warszawska | 2 | 457 | 205 | 1 | 2 |
| 1987 | Radzików Wielki | Warszawska | 2 | 457 | 429 | 1 | 2 |
| 1988 | Radzików Wielki | Warszawska | 2 | 457 | 137 | 1 | 2 |
| 1989 | Radzików Wielki | Warszawska | 5 | 480 | 144 | 1 | 2 |
| 1990 | Radzików Wielki | Warszawska | 5 | 480 | 170 | 1 | 2 |
| 1991 | Radzików Wielki | Warszawska | 6 | 455/2 | 402 | 1 | 2 |
| 1992 | Radzików Wielki | Warszawska | 6 | 455/2 | 358 | 1 | 2 |
| 1993 | Radzików Wielki | Warszawska | 7 | 481/2 | 146 | 1 | 2 |
| 1994 | Radzików Wielki | Warszawska | 8 | 455/1 | 386 | 1 | 2 |
| 1995 | Radzików Wielki | Warszawska | 8 | 455/1 | 433 | 1 | 2 |
| 1996 | Radzików Wielki | Warszawska | 11 | 483 | 144 | 1 | 2 |
| 1997 | Radzików Wielki | Warszawska | 11 | 483 | 136 | 1 | 2 |
| 1998 | Radzików Wielki | Warszawska | 12 | 453 | 140 | 1 | 2 |
| 1999 | Radzików Wielki | Warszawska | 13 | 484 | 120 | 1 | 2 |
| 2000 | Radzików Wielki | Warszawska | 13 | 484 | 92 | 1 | 2 |
| 2001 | Radzików Wielki | Warszawska | 14 | 452 | 69 | 1 | 2 |
| 2002 | Radzików Wielki | Warszawska | 15 | 485 | 28 | 1 | 2 |
| 2003 | Radzików Wielki | Warszawska | 16 | 451 | 58 | 1 | 2 |
| 2004 | Radzików Wielki | Warszawska | 16 | 451 | 242 | 1 | 2 |
| 2005 | Radzików Wielki | Warszawska | 16 | 451 | 181 | 1 | 2 |
| 2006 | Radzików Wielki | Warszawska | 17 | 486 | 120 | 1 | 2 |
| 2007 | Radzików Wielki | Warszawska | 17 | 486 | 249 | 1 | 2 |
| 2008 | Radzików Wielki | Warszawska | 17 | 486 | 93 | 1 | 2 |
| 2009 | Radzików Wielki | Warszawska | 17 | 486 | 246 | 1 | 2 |
| 2010 | Radzików Wielki | Warszawska | 19 | 487 | 467 | 1 | 2 |
| 2011 | Radzików Wielki | Warszawska | 19 | 487 | 717 | 1 | 2 |
| 2012 | Radzików Wielki | Warszawska | 19 | 487 | 117 | 1 | 2 |
| 2013 | Radzików Wielki | Warszawska | 20 | 488/1 | 215 | 1 | 2 |
| 2014 | Radzików Wielki | Warszawska | 22 | 488/2 | 269 | 1 | 2 |
| 2015 | Radzików Wielki | Warszawska | 22 | 488/2 | 249 | 1 | 2 |
| 2016 | Radzików Wielki | Warszawska | 22 | 488/2 | 28 | 1 | 2 |
| 2017 | Radzików Wielki | Warszawska | 24 | 489 | 197 | 1 | 2 |
| 2018 | Radzików Wielki | Warszawska | 24 | 489 | 231 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2019 | Radzików Wielki | Warszawska | 26 | 493 | 102 | 1 | 2 |
| 2020 | Radzików Wielki | Warszawska | 28 | 494/3 | 140 | 1 | 2 |
| 2021 | Radzików Wielki | Warszawska | 10, 10A | 454 | 332 | 1 | 2 |
| 2022 | Radzików Wielki | Warszawska | 7A | 481/1 | 156 | 1 | 2 |
| 2023 | Radzików Wielki | Warszawska | 7A | 481/1 | 202 | 1 | 2 |
| 2024 | Radzików Wielki | Warszawska | 7A | 481/1 | 273 | 1 | 2 |
| 2025 | Radzików Wielki | Warszawska | 7A | 481/1 | 185 | 1 | 2 |
| 2026 | Radzików Wielki | Warszawska |  | 455/2 | 14 | 1 | 1 |
| 2027 | Radzików Wielki |  | 1 | 663 | 192 | 1 | 1 |
| 2028 | Radzików Wielki |  | 1 | 663 | 106 | 1 | 1 |
| 2029 | Radzików Wielki |  | 1 | 663 | 160 | 1 | 1 |
| 2030 | Radzików Wielki |  | 1 | 663 | 41 | 1 | 1 |
| 2031 | Radzików Wielki |  | 1 | 663 | 13 | 1 | 1 |
| 2032 | Radzików Wielki |  | 1 | 663 | 9 | 1 | 1 |
| 2033 | Radzików Wielki |  | 2 | 823 | 421 | 1 | 2 |
| 2034 | Radzików Wielki |  | 2 | 823 | 57 | 1 | 2 |
| 2035 | Radzików Wielki |  | 2 | 824 | 198 | 1 | 2 |
| 2036 | Radzików Wielki |  | 2 | 824 | 25 | 1 | 2 |
| 2037 | Radzików Wielki |  | 3 | 822/1 | 92 | 1 | 2 |
| 2038 | Radzików Wielki |  | 4 | 672/2 | 410 | 1 | 2 |
| 2039 | Radzików Wielki |  | 4 | 672/2 | 134 | 1 | 2 |
| 2040 | Radzików Wielki |  | 4 | 672/2 | 317 | 1 | 2 |
| 2041 | Radzików Wielki |  | 4 | 672/2 | 185 | 1 | 2 |
| 2042 | Radzików Wielki |  | 4 | 672/2 | 164 | 1 | 2 |
| 2043 | Radzików Wielki |  | 6 | 836/2 | 202 | 1 | 2 |
| 2044 | Radzików Wielki |  | 6 | 836/2 | 223 | 1 | 2 |
| 2045 | Radzików Wielki |  | 6 | 836/2 | 386 | 1 | 2 |
| 2046 | Radzików Wielki |  | 6 | 836/2 | 536 | 1 | 2 |
| 2047 | Radzików Wielki |  | 6 | 836/2 | 35 | 1 | 2 |
| 2048 | Radzików Wielki |  | 6 | 836/2 | 30 | 1 | 2 |
| 2049 | Radzików Wielki |  | 7 | 840/2 | 470 | 1 | 2 |
| 2050 | Radzików Wielki |  | 7 | 840/2 | 168 | 1 | 2 |
| 2051 | Radzików Wielki |  | 7 | 840/2 | 43 | 1 | 2 |
| 2052 | Radzików Wielki |  | 7 | 840/2 | 195 | 1 | 2 |
| 2053 | Radzików Wielki |  | 8 | 805 | 407 | 1 | 2 |
| 2054 | Radzików Wielki |  | 8 | 805 | 297 | 1 | 2 |
| 2055 | Radzików Wielki |  | 8 | 805 | 71 | 1 | 2 |
| 2056 | Radzików Wielki |  | 9 | 793/2 | 92 | 1 | 2 |
| 2057 | Radzików Wielki |  | 9 | 793/2 | 46 | 1 | 2 |
| 2058 | Radzików Wielki |  | 10 | 743/3 | 185 | 1 | 2 |
| 2059 | Radzików Wielki |  | 10 | 743/3 | 48 | 1 | 1 |
| 2060 | Radzików Wielki |  | 11 | 735 | 202 | 1 | 2 |
| 2061 | Radzików Wielki |  | 11 | 735 | 137 | 2 | 2 |
| 2062 | Radzików Wielki |  | 11 | 735 | 225 | 1 | 2 |
| 2063 | Radzików Wielki |  | 11 | 736/1 | 365 | 1 | 2 |
| 2064 | Radzików Wielki |  | 12 | 727/2 | 156 | 1 | 2 |
| 2065 | Radzików Wielki |  | 12 | 728 | 308 | 1 | 2 |
| 2066 | Radzików Wielki |  | 12 | 728 | 144 | 1 | 2 |
| 2067 | Radzików Wielki |  | 12 | 728 | 30 | 1 | 2 |
| 2068 | Radzików Wielki |  | 13 | 720 | 552 | 1 | 2 |
| 2069 | Radzików Wielki |  | 13 | 720 | 38 | 1 | 2 |
| 2070 | Radzików Wielki |  | 13 | 720 | 12 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2071 | Radzików Wielki |  | 13 | 720 | 72 | 1 | 2 |
| 2072 | Radzików Wielki |  | 13 | 720 | 8 | 1 | 2 |
| 2073 | Radzików Wielki |  | 13 | 720 | 9 | 1 | 2 |
| 2074 | Radzików Wielki |  | 14 | 714 | 291 | 1 | 2 |
| 2075 | Radzików Wielki |  | 14 | 714 | 327 | 1 | 2 |
| 2076 | Radzików Wielki |  | 14 | 714 | 62 | 1 | 2 |
| 2077 | Radzików Wielki |  | 15 | 692 | 132 | 1 | 2 |
| 2078 | Radzików Wielki |  | 15 | 692 | 94 | 1 | 2 |
| 2079 | Radzików Wielki |  | 15 | 692 | 21 | 1 | 2 |
| 2080 | Radzików Wielki |  | 17 | 515/1 | 154 | 1 | 2 |
| 2081 | Radzików Wielki |  | 17 | 515/1 | 23 | 1 | 2 |
| 2082 | Radzików Wielki |  | 17 | 515/1 | 151 | 1 | 2 |
| 2083 | Radzików Wielki |  | 17 | 515/1 | 105 | 1 | 2 |
| 2084 | Radzików Wielki |  | 18 | 508 | 127 | 1 | 2 |
| 2085 | Radzików Wielki |  | 18 | 509/1 | 187 | 1 | 2 |
| 2086 | Radzików Wielki |  | 16, 16A | 517/1 | 180 | 1 | 2 |
| 2087 | Radzików Wielki |  | 16, 16A | 517/1 | 29 | 1 | 2 |
| 2088 | Radzików Wielki |  | 16, 16A | 517/1 | 402 | 1 | 2 |
| 2089 | Radzików Wielki |  | 16, 16A | 517/1 | 372 | 1 | 2 |
| 2090 | Radzików Wielki |  |  | 868 | 9 | 1 | 1 |
| 2091 | Radzików-Kornica |  | 1 | 183/1 | 133 | 1 | 2 |
| 2092 | Radzików-Kornica |  | 2 | 207 | 89 | 1 | 2 |
| 2093 | Radzików-Kornica |  | 2 | 207 | 194 | 1 | 2 |
| 2094 | Radzików-Kornica |  | 2 | 207 | 221 | 1 | 2 |
| 2095 | Radzików-Kornica |  | 2 | 207 | 21 | 1 | 2 |
| 2096 | Radzików-Kornica |  | 2 | 207 | 6 | 1 | 1 |
| 2097 | Radzików-Kornica |  | 4 | 184/1 | 43 | 1 | 2 |
| 2098 | Radzików-Kornica |  | 4 | 184/1 | 426 | 1 | 2 |
| 2099 | Radzików-Kornica |  | 4 | 184/1 | 87 | 1 | 2 |
| 2100 | Radzików-Kornica |  | 4 | 184/1 | 433 | 1 | 2 |
| 2101 | Radzików-Kornica |  | 4 | 184/1 | 11 | 1 | 2 |
| 2102 | Radzików-Kornica |  | 5 | 179/1 | 112 | 1 | 2 |
| 2103 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 153 | 1 | 2 |
| 2104 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 263 | 1 | 2 |
| 2105 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 26 | 1 | 2 |
| 2106 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 270 | 1 | 2 |
| 2107 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 269 | 1 | 2 |
| 2108 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 17 | 1 | 2 |
| 2109 | Radzików-Kornica |  | 6 | 185/1 | 15 | 1 | 2 |
| 2110 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 608 | 1 | 2 |
| 2111 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 30 | 1 | 2 |
| 2112 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 174 | 1 | 2 |
| 2113 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 54 | 1 | 2 |
| 2114 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 44 | 1 | 2 |
| 2115 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 35 | 1 | 2 |
| 2116 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 25 | 1 | 2 |
| 2117 | Radzików-Kornica |  | 7 | 178/1 | 360 | 1 | 1 |
| 2118 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 243 | 1 | 2 |
| 2119 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 92 | 1 | 2 |
| 2120 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 106 | 1 | 2 |
| 2121 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 123 | 1 | 2 |
| 2122 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 49 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2123 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 47 | 1 | 2 |
| 2124 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 136 | 1 | 2 |
| 2125 | Radzików-Kornica |  | 9 | 177/3 | 32 | 1 | 2 |
| 2126 | Radzików-Kornica |  | 13 | 187/1 | 106 | 2 | 2 |
| 2127 | Radzików-Kornica |  | 16 | 189/1 | 137 | 1 | 2 |
| 2128 | Radzików-Kornica |  | 16 | 189/1 | 127 | 1 | 2 |
| 2129 | Radzików-Kornica |  | 16 | 189/1 | 127 | 1 | 2 |
| 2130 | Radzików-Kornica |  | 16 | 189/1 | 18 | 1 | 2 |
| 2131 | Radzików-Kornica |  | 16 | 189/1 | 133 | 2 | 2 |
| 2132 | Radzików-Kornica |  | 17 | 173/1 | 182 | 1 | 2 |
| 2133 | Radzików-Kornica |  | 17 | 173/1 | 154 | 1 | 2 |
| 2134 | Radzików-Kornica |  | 17 | 173/1 | 264 | 1 | 2 |
| 2135 | Radzików-Kornica |  | 17 | 173/1 | 18 | 1 | 2 |
| 2136 | Radzików-Kornica |  | 18 | 191/3 | 112 | 1 | 2 |
| 2137 | Radzików-Kornica |  | 18 | 191/3 | 122 | 1 | 2 |
| 2138 | Radzików-Kornica |  | 18 | 191/3 | 154 | 1 | 2 |
| 2139 | Radzików-Kornica |  | 20 | 192/1 | 140 | 1 | 2 |
| 2140 | Radzików-Kornica |  | 20 | 192/1 | 154 | 1 | 2 |
| 2141 | Radzików-Kornica |  | 20 | 192/1 | 15 | 1 | 2 |
| 2142 | Radzików-Kornica |  | 20 | 192/1 | 19 | 1 | 2 |
| 2143 | Radzików-Kornica |  | 20 | 192/1 | 163 | 1 | 2 |
| 2144 | Radzików-Kornica |  | 23 | 170/1 | 246 | 1 | 2 |
| 2145 | Radzików-Kornica |  | 23 | 170/1 | 325 | 1 | 2 |
| 2146 | Radzików-Kornica |  | 23 | 170/1 | 13 | 1 | 2 |
| 2147 | Radzików-Kornica |  | 23 | 170/1 | 322 | 1 | 2 |
| 2148 | Radzików-Kornica |  | 23 | 170/1 | 16 | 1 | 2 |
| 2149 | Radzików-Kornica |  | 25 | 169/1 | 151 | 1 | 2 |
| 2150 | Radzików-Kornica |  | 25 | 169/1 | 9 | 1 | 2 |
| 2151 | Radzików-Kornica |  | 25 | 169/1 | 14 | 1 | 2 |
| 2152 | Radzików-Kornica |  | 25 | 169/1 | 95 | 1 | 2 |
| 2153 | Radzików-Kornica |  | 25 | 169/1 | 18 | 1 | 2 |
| 2154 | Radzików-Kornica |  | 25 | 169/1 | 75 | 1 | 2 |
| 2155 | Radzików-Kornica |  | 26 | 196/1 | 184 | 1 | 2 |
| 2156 | Radzików-Kornica |  | 26 | 196/1 | 46 | 1 | 2 |
| 2157 | Radzików-Kornica |  | 26 | 196/1 | 25 | 1 | 2 |
| 2158 | Radzików-Kornica |  | 26 | 196/1 | 65 | 1 | 2 |
| 2159 | Radzików-Kornica |  | 26 | 196/1 | 360 | 1 | 1 |
| 2160 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 489 | 1 | 2 |
| 2161 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 54 | 1 | 2 |
| 2162 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 59 | 1 | 2 |
| 2163 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 31 | 1 | 2 |
| 2164 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 35 | 1 | 2 |
| 2165 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 75 | 1 | 2 |
| 2166 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 81 | 1 | 2 |
| 2167 | Radzików-Kornica |  | 27 | 166/1 | 240 | 1 | 1 |
| 2168 | Radzików-Kornica |  | 28 | 197/4 | 303 | 1 | 2 |
| 2169 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 164 | 1 | 2 |
| 2170 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 395 | 1 | 2 |
| 2171 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 16 | 1 | 2 |
| 2172 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 26 | 1 | 2 |
| 2173 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 86 | 2 | 2 |
| 2174 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 201 | 2 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2175 | Radzików-Kornica |  | 29 | 167/4 | 16 | 1 | 2 |
| 2176 | Radzików-Kornica |  | 30 | 171/1 | 59 | 1 | 2 |
| 2177 | Radzików-Kornica |  | 31 | 129/3 | 445 | 1 | 2 |
| 2178 | Radzików-Kornica |  | 31 | 129/3 | 259 | 1 | 2 |
| 2179 | Radzików-Kornica |  | 31 | 129/3 | 141 | 1 | 2 |
| 2180 | Radzików-Kornica |  | 32 | 226 | 211 | 1 | 2 |
| 2181 | Radzików-Kornica |  | 32 | 226 | 205 | 1 | 2 |
| 2182 | Radzików-Kornica |  | 32 | 226 | 86 | 1 | 2 |
| 2183 | Radzików-Kornica |  | 32 | 226 | 134 | 1 | 2 |
| 2184 | Radzików-Kornica |  | 33 | 156 | 335 | 1 | 2 |
| 2185 | Radzików-Kornica |  | 33 | 156 | 216 | 1 | 2 |
| 2186 | Radzików-Kornica |  | 33 | 156 | 178 | 1 | 2 |
| 2187 | Radzików-Kornica |  | 33 | 156 | 136 | 1 | 2 |
| 2188 | Radzików-Kornica |  | 33 | 156 | 31 | 1 | 2 |
| 2189 | Radzików-Kornica |  | 34 | 259 | 106 | 1 | 2 |
| 2190 | Radzików-Kornica |  | 36 | 269 | 298 | 1 | 2 |
| 2191 | Radzików-Kornica |  | 36 | 269 | 378 | 1 | 2 |
| 2192 | Radzików-Kornica |  | 37 | 270/3 | 465 | 1 | 2 |
| 2193 | Radzików-Kornica |  | 37 | 270/3 | 89 | 1 | 2 |
| 2194 | Radzików-Kornica |  | 37 | 270/3 | 49 | 1 | 2 |
| 2195 | Radzików-Kornica |  | 37 | 270/3 | 209 | 1 | 2 |
| 2196 | Radzików-Kornica |  | 37 | 270/3 | 120 | 1 | 2 |
| 2197 | Radzików-Kornica |  | 39 | 518 | 400 | 1 | 2 |
| 2198 | Radzików-Kornica |  | 39 | 519 | 331 | 1 | 2 |
| 2199 | Radzików-Kornica |  | 39 | 519 | 24 | 1 | 2 |
| 2200 | Radzików-Kornica |  | 39 | 519 | 22 | 1 | 2 |
| 2201 | Radzików-Kornica |  | 39 | 519 | 253 | 1 | 2 |
| 2202 | Radzików-Kornica |  | 39 | 519 | 106 | 2 | 2 |
| 2203 | Radzików-Kornica |  | 40 | 96 | 420 | 1 | 2 |
| 2204 | Radzików-Kornica |  | 40 | 96 | 349 | 1 | 2 |
| 2205 | Radzików-Kornica |  | 40 | 96 | 25 | 1 | 2 |
| 2206 | Radzików-Kornica |  | 40 | 96 | 240 | 1 | 1 |
| 2207 | Radzików-Kornica |  | 40 | 97 | 91 | 1 | 2 |
| 2208 | Radzików-Kornica |  | 41 | 522 | 61 | 2 | 2 |
| 2209 | Radzików-Kornica |  | 41 | 522 | 22 | 1 | 2 |
| 2210 | Radzików-Kornica |  | 41 | 522 | 19 | 1 | 2 |
| 2211 | Radzików-Kornica |  | 41 | 522 | 221 | 1 | 2 |
| 2212 | Radzików-Kornica |  | 41 | 522 | 89 | 1 | 2 |
| 2213 | Radzików-Kornica |  | 41 | 522 | 550 | 1 | 2 |
| 2214 | Radzików-Kornica |  | 42 | 569 | 180 | 1 | 2 |
| 2215 | Radzików-Kornica |  | 42 | 569 | 82 | 1 | 2 |
| 2216 | Radzików-Kornica |  | 42 | 569 | 247 | 1 | 2 |
| 2217 | Radzików-Kornica |  | 45 | 525/2 | 283 | 1 | 2 |
| 2218 | Radzików-Kornica |  | 45 | 526 | 192 | 1 | 2 |
| 2219 | Radzików-Kornica |  | 45 | 526 | 334 | 1 | 2 |
| 2220 | Radzików-Kornica |  | 45 | 526 | 30 | 1 | 2 |
| 2221 | Radzików-Kornica |  | 47 | 557 | 235 | 1 | 2 |
| 2222 | Radzików-Kornica |  | 49 | 160/1 | 177 | 1 | 2 |
| 2223 | Radzików-Kornica |  | 49 | 160/1 | 33 | 1 | 2 |
| 2224 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 260 | 1 | 2 |
| 2225 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 79 | 1 | 2 |
| 2226 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 122 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2227 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 205 | 1 | 2 |
| 2228 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 25 | 1 | 2 |
| 2229 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 22 | 1 | 2 |
| 2230 | Radzików-Kornica |  | 10; 10A | 188/1 | 180 | 1 | 1 |
| 2231 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 175/1 | 12 | 1 | 2 |
| 2232 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 176/1 | 529 | 1 | 2 |
| 2233 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 176/1 | 15 | 1 | 2 |
| 2234 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 176/1 | 27 | 1 | 2 |
| 2235 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 176/1 | 52 | 2 | 2 |
| 2236 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 176/1 | 33 | 1 | 2 |
| 2237 | Radzików-Kornica |  | 11; 11A | 176/1 | 32 | 1 | 2 |
| 2238 | Radzików-Kornica |  | 11A | 176/1 | 12 | 1 | 1 |
| 2239 | Radzików-Kornica |  | 12; 12A | 175/1 | 365 | 1 | 2 |
| 2240 | Radzików-Kornica |  | 12; 12A | 175/1 | 240 | 1 | 2 |
| 2241 | Radzików-Kornica |  | 12; 12A | 175/1 | 197 | 2 | 2 |
| 2242 | Radzików-Kornica |  | 12; 12A | 175/1 | 240 | 1 | 1 |
| 2243 | Radzików-Kornica |  | 18A | 191/5 | 81 | 1 | 2 |
| 2244 | Radzików-Kornica |  | 18A | 191/5 | 78 | 1 | 2 |
| 2245 | Radzików-Kornica |  | 29 A | 167/3 | 212 | 1 | 2 |
| 2246 | Radzików-Kornica |  | 29 A | 167/3 | 318 | 1 | 2 |
| 2247 | Radzików-Kornica |  | 29 A | 167/3 | 307 | 1 | 2 |
| 2248 | Radzików-Kornica |  | 3; '3 A | 180/1 | 368 | 1 | 2 |
| 2249 | Radzików-Kornica |  | 3; '3 A | 180/1 | 188 | 1 | 2 |
| 2250 | Radzików-Kornica |  | 3; '3 A | 180/1 | 161 | 1 | 2 |
| 2251 | Radzików-Kornica |  | 35A;35B | 264 | 47 | 1 | 2 |
| 2252 | Radzików-Kornica |  | 35A;35B | 264 | 188 | 1 | 2 |
| 2253 | Radzików-Kornica |  | 35A;35B | 264 | 270 | 1 | 2 |
| 2254 | Radzików-Kornica |  | 35A;35B | 264 | 41 | 1 | 2 |
| 2255 | Radzików-Kornica |  | 35A;35B | 264 | 37 | 1 | 2 |
| 2256 | Radzików-Kornica |  | 35A;35B | 264 | 266 | 1 | 2 |
| 2257 | Radzików-Kornica |  | 8; 8A | 186/1 | 182 | 1 | 2 |
| 2258 | Radzików-Kornica |  | 8; 8A | 186/1 | 269 | 1 | 2 |
| 2259 | Radzików-Kornica |  | 8; 8A | 186/1 | 82 | 1 | 2 |
| 2260 | Radzików-Kornica |  | 8; 8A | 186/1 | 187 | 1 | 2 |
| 2261 | Radzików-Kornica |  | 8; 8A | 186/1 | 346 | 1 | 2 |
| 2262 | Radzików-Kornica |  | 8; 8A | 186/1 | 205 | 1 | 2 |
| 2263 | Radzików-Oczki |  | 1 | 340 | 287 | 1 | 2 |
| 2264 | Radzików-Oczki |  | 1 | 340 | 13 | 1 | 2 |
| 2265 | Radzików-Oczki |  | 1 | 340 | 228 | 1 | 2 |
| 2266 | Radzików-Oczki |  | 1 | 340 | 158 | 1 | 2 |
| 2267 | Radzików-Oczki |  | 1 | 340 | 47 | 1 | 2 |
| 2268 | Radzików-Oczki |  | 1 | 340 | 18 | 1 | 2 |
| 2269 | Radzików-Oczki |  | 2 | 341 | 72 | 1 | 2 |
| 2270 | Radzików-Oczki |  | 2 | 341 | 77 | 1 | 2 |
| 2271 | Radzików-Oczki |  | 2 | 341 | 144 | 1 | 2 |
| 2272 | Radzików-Oczki |  | 2 | 341 | 359 | 1 | 2 |
| 2273 | Radzików-Oczki |  | 2 | 341 | 192 | 1 | 2 |
| 2274 | Radzików-Oczki |  | 3 | 342 | 151 | 1 | 2 |
| 2275 | Radzików-Oczki |  | 3 | 342 | 75 | 1 | 2 |
| 2276 | Radzików-Oczki |  | 3 | 342 | 58 | 1 | 2 |
| 2277 | Radzików-Oczki |  | 3 | 342 | 89 | 1 | 2 |
| 2278 | Radzików-Oczki |  | 3 | 342 | 180 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2279 | Radzików-Oczki |  | 6 | 344 | 233 | 1 | 2 |
| 2280 | Radzików-Oczki |  | 6 | 344 | 216 | 1 | 2 |
| 2281 | Radzików-Oczki |  | 6 | 344 | 39 | 1 | 2 |
| 2282 | Radzików-Oczki |  | 6 | 344 | 192 | 1 | 2 |
| 2283 | Radzików-Oczki |  | 7 | 345 | 136 | 1 | 2 |
| 2284 | Radzików-Oczki |  | 7 | 345 | 30 | 1 | 2 |
| 2285 | Radzików-Oczki |  | 7 | 345 | 181 | 1 | 2 |
| 2286 | Radzików-Oczki |  | 7 | 345 | 123 | 1 | 2 |
| 2287 | Radzików-Oczki |  | 7 | 345 | 127 | 1 | 2 |
| 2288 | Radzików-Oczki |  | 7 | 345 | 19 | 1 | 2 |
| 2289 | Radzików-Oczki |  | 8 | 345 | 255 | 1 | 2 |
| 2290 | Radzików-Oczki |  | 8 | 346 | 228 | 1 | 2 |
| 2291 | Radzików-Oczki |  | 8 | 346 | 259 | 1 | 2 |
| 2292 | Radzików-Oczki |  | 8 | 346 | 64 | 1 | 2 |
| 2293 | Radzików-Oczki |  | 8 | 346 | 182 | 1 | 2 |
| 2294 | Radzików-Oczki |  | 9 | 347 | 600 | 1 | 2 |
| 2295 | Radzików-Oczki |  | 9 | 347 | 330 | 1 | 2 |
| 2296 | Radzików-Oczki |  | 9 | 347 | 383 | 1 | 2 |
| 2297 | Radzików-Oczki |  | 9 | 347 | 266 | 1 | 2 |
| 2298 | Radzików-Oczki |  | 9 | 347 | 65 | 1 | 2 |
| 2299 | Radzików-Oczki |  | 10 | 321/2 | 868 | 1 | 2 |
| 2300 | Radzików-Oczki |  | 10 | 321/2 | 236 | 1 | 2 |
| 2301 | Radzików-Oczki |  | 10 | 321/2 | 38 | 1 | 2 |
| 2302 | Radzików-Oczki |  | 10 | 321/2 | 492 | 1 | 2 |
| 2303 | Radzików-Oczki |  | 10 | 321/2 | 62 | 1 | 2 |
| 2304 | Radzików-Oczki |  | 10 | 321/2 | 171 | 1 | 2 |
| 2305 | Radzików-Oczki |  | 12 | 323 | 211 | 1 | 2 |
| 2306 | Radzików-Oczki |  | 12 | 323 | 127 | 1 | 2 |
| 2307 | Radzików-Oczki |  | 12 | 323 | 72 | 1 | 2 |
| 2308 | Radzików-Oczki |  | 12 | 323 | 392 | 1 | 2 |
| 2309 | Radzików-Oczki |  | 12 | 323 | 477 | 1 | 2 |
| 2310 | Radzików-Oczki |  | 13 | 322 | 31 | 1 | 2 |
| 2311 | Radzików-Oczki |  | 13 | 324 | 564 | 1 | 2 |
| 2312 | Radzików-Oczki |  | 13 | 324 | 477 | 1 | 2 |
| 2313 | Radzików-Oczki |  | 13 | 324 | 219 | 1 | 2 |
| 2314 | Radzików-Oczki |  | 13 | 324 | 182 | 1 | 2 |
| 2315 | Radzików-Oczki |  | 14 | 325/1 | 288 | 1 | 2 |
| 2316 | Radzików-Oczki |  | 14 | 325/1 | 346 | 1 | 2 |
| 2317 | Radzików-Oczki |  | 14 | 325/1 | 71 | 1 | 2 |
| 2318 | Radzików-Oczki |  | 14 | 325/1 | 267 | 1 | 2 |
| 2319 | Radzików-Oczki |  | 15 | 325/2 | 165 | 1 | 2 |
| 2320 | Radzików-Oczki |  | 15 | 325/2 | 147 | 1 | 2 |
| 2321 | Radzików-Oczki |  | 15 | 325/2 | 293 | 1 | 2 |
| 2322 | Radzików-Oczki |  | 15 | 325/2 | 397 | 1 | 2 |
| 2323 | Radzików-Oczki |  | 15 | 325/2 | 53 | 1 | 2 |
| 2324 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 317 | 1 | 2 |
| 2325 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 164 | 1 | 2 |
| 2326 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 147 | 1 | 2 |
| 2327 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 24 | 1 | 2 |
| 2328 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 30 | 1 | 2 |
| 2329 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 187 | 1 | 2 |
| 2330 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 240 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2331 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 62 | 1 | 2 |
| 2332 | Radzików-Oczki |  | 16 | 329 | 280 | 1 | 2 |
| 2333 | Radzików-Oczki |  | 17 | 330 | 351 | 1 | 2 |
| 2334 | Radzików-Oczki |  | 17 | 330 | 42 | 1 | 2 |
| 2335 | Radzików-Oczki |  | 17 | 330 | 218 | 1 | 2 |
| 2336 | Radzików-Oczki |  | 17 | 330 | 21 | 1 | 2 |
| 2337 | Radzików-Oczki |  | 18 | 328 | 55 | 1 | 2 |
| 2338 | Radzików-Oczki |  | 18 | 328 | 17 | 1 | 2 |
| 2339 | Radzików-Oczki |  | 4; 5 | 343 | 136 | 1 | 2 |
| 2340 | Radzików-Oczki |  | 4; 5 | 343 | 36 | 1 | 2 |
| 2341 | Radzików-Oczki |  | 4; 5 | 343 | 49 | 1 | 2 |
| 2342 | Radzików-Oczki |  | 4; 5 | 343 | 218 | 1 | 2 |
| 2343 | Radzików-Oczki |  | 4; 5 | 343 | 304 | 1 | 2 |
| 2344 | Radzików-Oczki |  |  | 336/1 | 17 | 1 | 2 |
| 2345 | Radzików-Oczki |  |  | 336/1 | 36 | 1 | 2 |
| 2346 | Radzików-Stopki |  | 1 | 316/1 | 229 | 1 | 2 |
| 2347 | Radzików-Stopki |  | 1 | 316/2 | 378 | 1 | 2 |
| 2348 | Radzików-Stopki |  | 1 | 316/2 | 42 | 1 | 2 |
| 2349 | Radzików-Stopki |  | 1 | 316/2 | 103 | 1 | 2 |
| 2350 | Radzików-Stopki |  | 1 | 316/2 | 24 | 1 | 1 |
| 2351 | Radzików-Stopki |  | 4 | 341 | 393 | 1 | 2 |
| 2352 | Radzików-Stopki |  | 4 | 341 | 48 | 1 | 2 |
| 2353 | Radzików-Stopki |  | 4 | 341 | 83 | 1 | 2 |
| 2354 | Radzików-Stopki |  | 6 | 343/1 | 116 | 2 | 2 |
| 2355 | Radzików-Stopki |  | 6 | 343/1 | 157 | 1 | 2 |
| 2356 | Radzików-Stopki |  | 7 | 343/2 | 144 | 2 | 2 |
| 2357 | Radzików-Stopki |  | 7 | 343/2 | 15 | 1 | 2 |
| 2358 | Radzików-Stopki |  | 7 | 344 | 178 | 1 | 2 |
| 2359 | Radzików-Stopki |  | 8 | 345 | 351 | 1 | 2 |
| 2360 | Radzików-Stopki |  | 8 | 345 | 117 | 1 | 2 |
| 2361 | Radzików-Stopki |  | 8 | 345 | 55 | 1 | 2 |
| 2362 | Radzików-Stopki |  | 8 | 345 | 58 | 1 | 2 |
| 2363 | Radzików-Stopki |  | 8 | 345 | 25 | 1 | 2 |
| 2364 | Radzików-Stopki |  | 8 | 345 | 12 | 1 | 1 |
| 2365 | Radzików-Stopki |  | 9 | 346 | 175 | 1 | 2 |
| 2366 | Radzików-Stopki |  | 9 | 346 | 158 | 1 | 2 |
| 2367 | Radzików-Stopki |  | 9 | 346 | 160 | 2 | 1 |
| 2368 | Radzików-Stopki |  | 9 | 346 | 522 | 1 | 2 |
| 2369 | Radzików-Stopki |  | 9 | 346 | 173 | 1 | 2 |
| 2370 | Radzików-Stopki |  | 9 | 346 | 92 | 1 | 2 |
| 2371 | Radzików-Stopki |  | 10 | 347 | 222 | 1 | 2 |
| 2372 | Radzików-Stopki |  | 10 | 347 | 192 | 1 | 1 |
| 2373 | Radzików-Stopki |  | 10 | 347 | 6 | 1 | 2 |
| 2374 | Radzików-Stopki |  | 10 | 347 | 52 | 1 | 2 |
| 2375 | Radzików-Stopki |  | 11 | 323/1 | 29 | 1 | 2 |
| 2376 | Radzików-Stopki |  | 11 | 323/2 | 212 | 1 | 2 |
| 2377 | Radzików-Stopki |  | 11 | 323/2 | 488 | 1 | 2 |
| 2378 | Radzików-Stopki |  | 12 | 348 | 64 | 1 | 2 |
| 2379 | Radzików-Stopki |  | 12 | 348 | 110 | 1 | 2 |
| 2380 | Radzików-Stopki |  | 12 | 348 | 186 | 1 | 2 |
| 2381 | Radzików-Stopki |  | 12 | 348 | 250 | 1 | 2 |
| 2382 | Radzików-Stopki |  | 12 | 348 | 360 | 1 | 1 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2383 | Radzików-Stopki |  | 13 | 349 | 139 | 1 | 2 |
| 2384 | Radzików-Stopki |  | 13 | 349 | 127 | 1 | 2 |
| 2385 | Radzików-Stopki |  | 13 | 349 | 105 | 2 | 2 |
| 2386 | Radzików-Stopki |  | 14 | 350/1 | 445 | 1 | 2 |
| 2387 | Radzików-Stopki |  | 14 | 350/2 | 509 | 1 | 2 |
| 2388 | Radzików-Stopki |  | 14 | 350/2 | 214 | 1 | 2 |
| 2389 | Radzików-Stopki |  | 15 | 351/1 | 24 | 1 | 2 |
| 2390 | Radzików-Stopki |  | 15 | 351/1 | 346 | 1 | 2 |
| 2391 | Radzików-Stopki |  | 15 | 351/1 | 46 | 1 | 2 |
| 2392 | Radzików-Stopki |  | 15 | 351/1 | 54 | 1 | 2 |
| 2393 | Radzików-Stopki |  | 15 | 351/1 | 153 | 1 | 2 |
| 2394 | Radzików-Stopki |  | 15 | 351/1 | 158 | 1 | 2 |
| 2395 | Radzików-Stopki |  | 16 | 332/2 | 98 | 1 | 2 |
| 2396 | Radzików-Stopki |  | 16 | 332/2 | 414 | 1 | 2 |
| 2397 | Radzików-Stopki |  | 17 | 334 | 375 | 1 | 2 |
| 2398 | Radzików-Stopki |  | 17 | 334 | 287 | 1 | 2 |
| 2399 | Radzików-Stopki |  | 17 | 334 | 184 | 1 | 2 |
| 2400 | Radzików-Stopki |  | 17 | 334 | 72 | 1 | 2 |
| 2401 | Radzików-Stopki |  | 17 | 334 | 6 | 1 | 1 |
| 2402 | Radzików-Stopki |  | 18 | 336/1 | 252 | 1 | 2 |
| 2403 | Radzików-Stopki |  | 18 | 336/1 | 182 | 1 | 2 |
| 2404 | Radzików-Stopki |  | 18 | 336/1 | 197 | 1 | 2 |
| 2405 | Radzików-Stopki |  | 18 | 336/1 | 92 | 1 | 2 |
| 2406 | Radzików-Stopki |  | 18 | 336/1 | 103 | 1 | 2 |
| 2407 | Radzików-Stopki |  | 18 | 336/1 | 86 | 1 | 2 |
| 2408 | Radzików-Stopki |  | 19 | 369 | 99 | 1 | 2 |
| 2409 | Radzików-Stopki |  | 19 | 409/1 | 49 | 1 | 2 |
| 2410 | Radzików-Stopki |  | 20 | 368/1 | 450 | 1 | 2 |
| 2411 | Radzików-Stopki |  | 20 | 368/1 | 543 | 1 | 2 |
| 2412 | Radzików-Stopki |  | 20 | 368/2 | 106 | 1 | 2 |
| 2413 | Radzików-Stopki |  | 21 | 365 | 211 | 1 | 2 |
| 2414 | Radzików-Stopki |  | 22 | 364/1 | 191 | 1 | 2 |
| 2415 | Radzików-Stopki |  | 22 | 364/1 | 183 | 1 | 2 |
| 2416 | Radzików-Stopki |  | 22 | 364/1 | 245 | 1 | 2 |
| 2417 | Radzików-Stopki |  | 22 | 364/1 | 253 | 1 | 2 |
| 2418 | Radzików-Stopki |  | 24 | 327 | 195 | 1 | 2 |
| 2419 | Radzików-Stopki |  | 26 | 435 | 24 | 1 | 2 |
| 2420 | Radzików-Stopki |  | 26 | 435 | 68 | 1 | 2 |
| 2421 | Radzików-Stopki |  | 26 | 435 | 36 | 1 | 2 |
| 2422 | Radzików-Stopki |  | 26 | 435 | 373 | 1 | 2 |
| 2423 | Radzików-Stopki |  | 26 | 436 | 219 | 1 | 2 |
| 2424 | Radzików-Stopki |  | 26 | 436 | 40 | 1 | 2 |
| 2425 | Radzików-Stopki |  | 26 | 436 | 19 | 1 | 2 |
| 2426 | Radzików-Stopki |  | 27 | 462/2 | 154 | 1 | 2 |
| 2427 | Radzików-Stopki |  | 27 | 462/2 | 146 | 1 | 2 |
| 2428 | Radzików-Stopki |  | 28 | 457 | 109 | 1 | 2 |
| 2429 | Radzików-Stopki |  | 28 | 457 | 168 | 1 | 2 |
| 2430 | Radzików-Stopki |  | 28 | 457 | 57 | 1 | 2 |
| 2431 | Radzików-Stopki |  | 28 | 457 | 536 | 1 | 2 |
| 2432 | Radzików-Stopki |  | 28 | 457 | 123 | 1 | 2 |
| 2433 | Radzików-Stopki |  | 29 | 453 | 396 | 1 | 2 |
| 2434 | Radzików-Stopki |  | 29 | 453 | 294 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2435 | Radzików-Stopki |  | 29 | 453 | 158 | 1 | 2 |
| 2436 | Radzików-Stopki |  | 31 | 448/1 | 165 | 1 | 2 |
| 2437 | Radzików-Stopki |  | 31 | 448/1 | 209 | 1 | 2 |
| 2438 | Radzików-Stopki |  | 31 | 448/1 | 218 | 1 | 2 |
| 2439 | Radzików-Stopki |  | 31 | 448/1 | 40 | 1 | 2 |
| 2440 | Radzików-Stopki |  | 31 | 449 | 321 | 1 | 2 |
| 2441 | Radzików-Stopki |  | 33 | 446/1 | 501 | 1 | 2 |
| 2442 | Radzików-Stopki |  | 33 | 446/1 | 202 | 1 | 2 |
| 2443 | Radzików-Stopki |  | 33 | 446/1 | 27 | 1 | 2 |
| 2444 | Radzików-Stopki |  | 36 | 498 | 68 | 1 | 2 |
| 2445 | Radzików-Stopki |  | 37 | 499/1 | 259 | 1 | 2 |
| 2446 | Radzików-Stopki |  | 37 | 499/1 | 30 | 1 | 2 |
| 2447 | Radzików-Stopki |  | 37 | 499/1 | 359 | 1 | 2 |
| 2448 | Radzików-Stopki |  | 37 | 499/1 | 115 | 1 | 2 |
| 2449 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 150 | 1 | 2 |
| 2450 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 143 | 1 | 2 |
| 2451 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 190 | 1 | 2 |
| 2452 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 69 | 1 | 2 |
| 2453 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 70 | 1 | 2 |
| 2454 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 157 | 1 | 2 |
| 2455 | Radzików-Stopki |  | 38 | 509 | 32 | 1 | 2 |
| 2456 | Radzików-Stopki |  | 39 | 714 | 221 | 1 | 2 |
| 2457 | Radzików-Stopki |  | 39 | 714 | 335 | 1 | 2 |
| 2458 | Radzików-Stopki |  | 39 | 714 | 160 | 1 | 2 |
| 2459 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 51 | 1 | 2 |
| 2460 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 31 | 1 | 2 |
| 2461 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 231 | 1 | 2 |
| 2462 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 16 | 1 | 2 |
| 2463 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 387 | 1 | 2 |
| 2464 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 35 | 1 | 2 |
| 2465 | Radzików-Stopki |  | 40 | 713 | 181 | 1 | 2 |
| 2466 | Radzików-Stopki |  | 42 | 705/3 | 235 | 1 | 2 |
| 2467 | Radzików-Stopki |  | 42 | 705/3 | 335 | 1 | 2 |
| 2468 | Radzików-Stopki |  | 42 | 705/3 | 157 | 1 | 2 |
| 2469 | Radzików-Stopki |  | 42 | 705/3 | 245 | 1 | 2 |
| 2470 | Radzików-Stopki |  | 42 | 705/3 | 263 | 1 | 2 |
| 2471 | Radzików-Stopki |  | 43 | 705/2 | 163 | 1 | 2 |
| 2472 | Radzików-Stopki |  | 43 | 705/2 | 225 | 1 | 2 |
| 2473 | Radzików-Stopki |  | 43 | 705/2 | 157 | 1 | 2 |
| 2474 | Radzików-Stopki |  | 44 | 705/1 | 281 | 1 | 2 |
| 2475 | Radzików-Stopki |  | 44 | 705/1 | 161 | 1 | 2 |
| 2476 | Radzików-Stopki |  | 44 | 705/1 | 140 | 1 | 2 |
| 2477 | Radzików-Stopki |  | 45 | 704 | 426 | 1 | 2 |
| 2478 | Radzików-Stopki |  | 46 | 702 | 51 | 1 | 2 |
| 2479 | Radzików-Stopki |  | 46 | 702 | 431 | 1 | 2 |
| 2480 | Radzików-Stopki |  | 46 | 702 | 180 | 1 | 2 |
| 2481 | Radzików-Stopki |  | 48 | 703 | 181 | 1 | 2 |
| 2482 | Radzików-Stopki |  | 48 | 703 | 120 | 1 | 2 |
| 2483 | Radzików-Stopki |  | 15 A | 351/2 | 356 | 1 | 2 |
| 2484 | Radzików-Stopki |  | 15 A | 351/2 | 91 | 1 | 2 |
| 2485 | Radzików-Stopki |  | 15 A | 352/1 | 35 | 1 | 2 |
| 2486 | Radzików-Stopki |  | 18A | 336/2 | 111 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2487 | Radzików-Stopki |  | 26A | 441 | 55 | 1 | 2 |
| 2488 | Radzików-Stopki |  |  | 339 | 471 | 1 | 2 |
| 2489 | Radzików-Stopki |  |  | 339 | 232 | 1 | 2 |
| 2490 | Radzików-Stopki |  |  | 339 | 132 | 1 | 2 |
| 2491 | Radzików-Stopki |  |  | 429/1 | 147 | 1 | 2 |
| 2492 | Radzików-Stopki |  |  | 729/3 | 76 | 1 | 1 |
| 2493 | Rogóziec |  | 1 | 262 | 122 | 1 | 2 |
| 2494 | Rogóziec |  | 1 | 262 | 81 | 1 | 2 |
| 2495 | Rogóziec |  | 1 | 263/1 | 585 | 1 | 2 |
| 2496 | Rogóziec |  | 1 | 263/1 | 322 | 1 | 2 |
| 2497 | Rogóziec |  | 3 | 253/2 | 30 | 1 | 2 |
| 2498 | Rogóziec |  | 3 | 253/2 | 150 | 1 | 1 |
| 2499 | Rogóziec |  | 4 | 270 | 154 | 1 | 2 |
| 2500 | Rogóziec |  | 5 | 252/2 | 151 | 1 | 2 |
| 2501 | Rogóziec |  | 5 | 252/2 | 150 | 1 | 2 |
| 2502 | Rogóziec |  | 6 | 252/1 | 158 | 1 | 2 |
| 2503 | Rogóziec |  | 6 | 252/1 | 16 | 1 | 2 |
| 2504 | Rogóziec |  | 6 | 252/1 | 206 | 1 | 2 |
| 2505 | Rogóziec |  | 6 | 252/1 | 17 | 1 | 2 |
| 2506 | Rogóziec |  | 7 | 271 | 163 | 1 | 2 |
| 2507 | Rogóziec |  | 7 | 271 | 65 | 1 | 2 |
| 2508 | Rogóziec |  | 8 | 272 | 112 | 1 | 2 |
| 2509 | Rogóziec |  | 9 | 249/2 | 127 | 2 | 2 |
| 2510 | Rogóziec |  | 11 | 275 | 42 | 1 | 2 |
| 2511 | Rogóziec |  | 12 | 276 | 106 | 1 | 2 |
| 2512 | Rogóziec |  | 13 | 244/1 | 57 | 1 | 2 |
| 2513 | Rogóziec |  | 13 | 244/1 | 154 | 1 | 2 |
| 2514 | Rogóziec |  | 15 | 243/1 | 92 | 1 | 2 |
| 2515 | Rogóziec |  | 16 | 280/2 | 7 | 2 | 2 |
| 2516 | Rogóziec |  | 16 | 280/2 | 12 | 1 | 2 |
| 2517 | Rogóziec |  | 17 | 282 | 502 | 2 | 2 |
| 2518 | Rogóziec |  | 18 | 285 | 190 | 1 | 2 |
| 2519 | Rogóziec |  | 19 | 286 | 76 | 1 | 2 |
| 2520 | Rogóziec |  | 20 | 287 | 137 | 1 | 2 |
| 2521 | Rogóziec |  | 21 | 291 | 280 | 1 | 2 |
| 2522 | Rogóziec |  | 23 | 143 | 540 | 1 | 2 |
| 2523 | Rogóziec |  | 23 | 143 | 22 | 1 | 2 |
| 2524 | Rogóziec |  | 23 | 143 | 18 | 1 | 2 |
| 2525 | Rogóziec |  | 23 | 143 | 20 | 1 | 2 |
| 2526 | Rogóziec |  | 23 | 143 | 22 | 1 | 2 |
| 2527 | Rogóziec |  | 24 | 152/2 | 95 | 2 | 2 |
| 2528 | Rogóziec |  | 24 | 152/2 | 41 | 1 | 2 |
| 2529 | Rogóziec |  | 24 | 152/2 | 171 | 2 | 2 |
| 2530 | Rogóziec |  | 25 | 139 | 28 | 2 | 2 |
| 2531 | Rogóziec |  | 26 | 138 | 85 | 1 | 2 |
| 2532 | Rogóziec |  | 26 | 138 | 202 | 1 | 2 |
| 2533 | Rogóziec |  | 27 | 153 | 225 | 2 | 2 |
| 2534 | Rogóziec |  | 27 | 153 | 308 | 1 | 2 |
| 2535 | Rogóziec |  | 27 | 153 | 171 | 1 | 2 |
| 2536 | Rogóziec |  | 28 | 137 | 25 | 2 | 2 |
| 2537 | Rogóziec |  | 28 | 137 | 157 | 1 | 2 |
| 2538 | Rogóziec |  | 28 | 137 | 21 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2539 | Rogóziec |  | 29 | 154 | 26 | 1 | 2 |
| 2540 | Rogóziec |  | 29 | 155/2 | 163 | 1 | 2 |
| 2541 | Rogóziec |  | 29 | 155/2 | 31 | 1 | 2 |
| 2542 | Rogóziec |  | 30 | 136 | 93 | 1 | 2 |
| 2543 | Rogóziec |  | 30 | 136 | 105 | 2 | 2 |
| 2544 | Rogóziec |  | 30 | 136 | 223 | 1 | 2 |
| 2545 | Rogóziec |  | 31 | 135/1 | 65 | 1 | 2 |
| 2546 | Rogóziec |  | 32 | 134 | 106 | 1 | 2 |
| 2547 | Rogóziec |  | 32 | 134 | 43 | 1 | 2 |
| 2548 | Rogóziec |  | 32 | 134 | 190 | 2 | 2 |
| 2549 | Rogóziec |  | 34 | 158 | 144 | 1 | 2 |
| 2550 | Rogóziec |  | 36 | 119 | 72 | 1 | 2 |
| 2551 | Rogóziec |  | 36 | 119 | 154 | 1 | 2 |
| 2552 | Rogóziec |  | 36 | 119 | 102 | 1 | 2 |
| 2553 | Rogóziec |  | 38 | 260/1 | 100 | 1 | 2 |
| 2554 | Rogóziec |  | 10; 10A | 273 | 222 | 1 | 2 |
| 2555 | Rogóziec |  | 31 A | 156 | 232 | 1 | 2 |
| 2556 | Rogóziec |  | 31 A | 156 | 47 | 1 | 2 |
| 2557 | Rogóziec |  |  | 205 | 89 | 1 | 2 |
| 2558 | Rogóziec |  |  | 142 | 168 | 1 | 2 |
| 2559 | Sosenki - Jajki |  | 1 | 195 | 89 | 1 | 2 |
| 2560 | Sosenki - Jajki |  | 1 | 195 | 191 | 1 | 2 |
| 2561 | Sosenki - Jajki |  | 6 | 263 | 195 | 1 | 1 |
| 2562 | Sosenki - Jajki |  | 7 | 262 | 96 | 1 | 2 |
| 2563 | Sosenki - Jajki |  | 7 | 262 | 184 | 1 | 2 |
| 2564 | Sosenki - Jajki |  | 8 | 261 | 105 | 1 | 2 |
| 2565 | Sosenki - Jajki |  | 8 | 261 | 21 | 1 | 2 |
| 2566 | Sosenki - Jajki |  | 9 | 323/1 | 49 | 1 | 2 |
| 2567 | Sosenki - Jajki |  | 9 | 323/1 | 106 | 1 | 2 |
| 2568 | Sosenki - Jajki |  | 9 | 323/1 | 123 | 1 | 2 |
| 2569 | Sosenki - Jajki |  | 11 | 245 | 132 | 1 | 2 |
| 2570 | Sosenki - Jajki |  | 11 | 245 | 314 | 1 | 2 |
| 2571 | Sosenki - Jajki |  | 11 | 245 | 208 | 1 | 2 |
| 2572 | Sosenki - Jajki |  | 11 | 245 | 257 | 1 | 2 |
| 2573 | Sosenki - Jajki |  | 11 | 245 | 157 | 1 | 2 |
| 2574 | Sosenki - Jajki |  | 11 | 245 | 17 | 1 | 2 |
| 2575 | Sosenki - Jajki |  | 12 | 247 | 75 | 1 | 1 |
| 2576 | Sosenki - Jajki |  | 13 | 248 | 334 | 1 | 2 |
| 2577 | Sosenki - Jajki |  | 13 | 248 | 205 | 1 | 2 |
| 2578 | Sosenki - Jajki |  | 14 | 249 | 49 | 1 | 2 |
| 2579 | Sosenki - Jajki |  | 14 | 256 | 212 | 1 | 2 |
| 2580 | Sosenki - Jajki |  | 14 | 256 | 18 | 1 | 2 |
| 2581 | Sosenki - Jajki |  | 14 | 256 | 184 | 1 | 2 |
| 2582 | Sosenki - Jajki |  | 14 | 256 | 297 | 1 | 2 |
| 2583 | Sosenki - Jajki |  | 14 | 256 | 51 | 1 | 2 |
| 2584 | Sosenki - Jajki |  | 15 | 250 | 74 | 1 | 2 |
| 2585 | Sosenki - Jajki |  | 15 | 250 | 80 | 1 | 1 |
| 2586 | Sosenki - Jajki |  | 15 | 250 | 68 | 1 | 2 |
| 2587 | Sosenki - Jajki |  | 16 | 251 | 78 | 1 | 2 |
| 2588 | Sosenki - Jajki |  | 16 | 251 | 31 | 1 | 2 |
| 2589 | Sosenki - Jajki |  | 16 | 251 | 22 | 1 | 2 |
| 2590 | Sosenki - Jajki |  | 16 | 251 | 44 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2591 | Sosenki - Jajki |  | 16 | 251 | 93 | 1 | 2 |
| 2592 | Sosenki - Jajki |  | 18 | 254 | 239 | 1 | 2 |
| 2593 | Sosenki - Jajki |  | 18 | 254 | 102 | 1 | 2 |
| 2594 | Sosenki - Jajki |  | 19 | 260 | 526 | 1 | 2 |
| 2595 | Sosenki - Jajki |  | 19 | 260 | 291 | 1 | 3 |
| 2596 | Sosenki - Jajki |  |  | 257/2 | 30 | 1 | 1 |
| 2597 | Stara Wieś |  | 5 | 420 | 297 | 1 | 2 |
| 2598 | Stara Wieś |  | 5 | 420 | 50 | 1 | 2 |
| 2599 | Stara Wieś |  | 5 | 420 | 45 | 1 | 2 |
| 2600 | Stara Wieś |  | 6 | 421/1 | 171 | 1 | 2 |
| 2601 | Stara Wieś |  | 6 | 421/1 | 144 | 1 | 2 |
| 2602 | Stara Wieś |  | 6A | 421/2 | 210 | 1 | 2 |
| 2603 | Stara Wieś |  | 7 | 422 | 107 | 1 | 2 |
| 2604 | Stara Wieś |  | 7 | 423 | 82 | 1 | 2 |
| 2604 | Stara Wieś |  | 7 | 423 | 92 | 1 | 2 |
| 2605 | Stara Wieś |  | 11 | 427 | 202 | 1 | 2 |
| 2606 | Stara Wieś |  | 13 | 428/2 | 112 | 1 | 2 |
| 2607 | Stara Wieś |  | 14 | 430 | 180 | 1 | 2 |
| 2608 | Stara Wieś |  | 16 | 432 | 168 | 1 | 2 |
| 2609 | Stara Wieś |  | 16 | 432 | 230 | 1 | 2 |
| 2610 | Stara Wieś |  | 16 | 432 | 126 | 1 | 2 |
| 2611 | Stara Wieś |  | 17 | 433 | 563 | 1 | 2 |
| 2612 | Stara Wieś |  | 18 | 435 | 117 | 1 | 2 |
| 2613 | Stara Wieś |  | 19 | 437 | 47 | 1 | 2 |
| 2614 | Stara Wieś |  | 19 | 437 | 141 | 1 | 2 |
| 2615 | Stara Wieś |  | 19 | 437 | 102 | 1 | 2 |
| 2616 | Stara Wieś |  | 19 | 437 | 188 | 1 | 2 |
| 2617 | Stara Wieś |  | 23 | 441 | 163 | 1 | 2 |
| 2618 | Stara Wieś |  | 27 | 473 | 240 | 1 | 2 |
| 2619 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 280 | 1 | 2 |
| 2620 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 71 | 1 | 2 |
| 2621 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 94 | 1 | 2 |
| 2622 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 149 | 1 | 2 |
| 2623 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 128 | 1 | 2 |
| 2624 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 93 | 1 | 2 |
| 2625 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 251 | 1 | 2 |
| 2626 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 331 | 1 | 2 |
| 2627 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 294 | 1 | 2 |
| 2628 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 710 | 1 | 2 |
| 2629 | Stara Wieś |  | 28 | 298 | 99 | 1 | 2 |
| 2630 | Stara Wieś |  | 30 | 292 | 686 | 1 | 2 |
| 2631 | Stara Wieś |  | 31 | 413 | 81 | 1 | 2 |
| 2632 | Stara Wieś |  | 33 | 411/2 | 23 | 1 | 2 |
| 2633 | Stara Wieś |  | 33 | 411/2 | 57 | 1 | 2 |
| 2634 | Stara Wieś |  | 33 | 411/2 | 11 | 1 | 2 |
| 2635 | Stara Wieś |  | 35 | 407 | 225 | 1 | 2 |
| 2636 | Stara Wieś |  | 35 | 407 | 157 | 1 | 2 |
| 2637 | Stara Wieś |  | 35 | 407 | 53 | 1 | 2 |
| 2638 | Stara Wieś |  | 36 | 404 | 83 | 1 | 2 |
| 2639 | Stara Wieś |  | 36 | 406 | 256 | 1 | 2 |
| 2640 | Stara Wieś |  | 37 | 403/1 | 211 | 1 | 2 |
| 2641 | Stara Wieś |  | 38 | 401/2 | 45 | 1 | 2 |
| 2642 | Stara Wieś |  | 38 | 402 | 195 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2643 | Stara Wieś |  | 39 | 400 | 156 | 1 | 2 |
| 2644 | Stara Wieś |  | 40 | 397 | 192 | 1 | 1 |
| 2645 | Stara Wieś |  | 41 | 395 | 38 | 1 | 2 |
| 2646 | Stara Wieś |  | 41 | 395 | 60 | 1 | 2 |
| 2647 | Stara Wieś |  | 41 | 395 | 31 | 1 | 2 |
| 2648 | Stara Wieś |  | 42 | 394 | 20 | 1 | 2 |
| 2649 | Stara Wieś |  | 43 | 393 | 138 | 1 | 2 |
| 2650 | Stara Wieś |  | 43 | 393 | 180 | 1 | 2 |
| 2651 | Stara Wieś |  | 44 | 392 | 202 | 1 | 2 |
| 2652 | Stara Wieś |  | 44 | 392 | 115 | 1 | 2 |
| 2653 | Stara Wieś |  | 44 | 392 | 61 | 1 | 2 |
| 2654 | Stara Wieś |  | 45 | 391 | 167 | 1 | 2 |
| 2655 | Stara Wieś |  | 45 | 391 | 22 | 1 | 2 |
| 2656 | Stara Wieś |  | 48A | 443/5 | 262 | 1 | 2 |
| 2657 | Stara Wieś |  | 48A | 443/6 | 187 | 1 | 2 |
| 2658 | Stara Wieś |  |  | 389/5 | 20 | 1 | 2 |
| 2659 | Stara Wieś |  |  | 389/6 | 74 | 1 | 2 |
| 2660 | Stok Ruski |  | 12 A | 899/2 | 124 | 1 | 2 |
| 2661 | Stok Ruski |  | 12 A | 899/3 | 146 | 1 | 2 |
| 2662 | Stok Ruski |  | 11 A | 902 | 438 | 1 | 2 |
| 2663 | Stok Ruski |  | 11 A | 902 | 137 | 1 | 2 |
| 2664 | Stok Ruski |  | 11 A | 902 | 69 | 1 | 2 |
| 2665 | Stok Ruski |  | 11 A | 903 | 160 | 1 | 2 |
| 2666 | Stok Ruski |  | 7 | 920 | 184 | 1 | 2 |
| 2667 | Stok Ruski |  | 7 | 920 | 181 | 1 | 2 |
| 2668 | Stok Ruski |  | 9 | 917 | 56 | 1 | 2 |
| 2669 | Stok Ruski |  | 9 | 917 | 44 | 1 | 2 |
| 2670 | Stok Ruski |  | 9 | 918 | 526 | 1 | 2 |
| 2671 | Stok Ruski |  | 10 | 910 | 185 | 2 | 2 |
| 2672 | Stok Ruski |  | 10 | 910 | 79 | 2 | 2 |
| 2673 | Stok Ruski |  | 11 | 904 | 79 | 1 | 2 |
| 2674 | Stok Ruski |  | 11 | 907 | 231 | 1 | 2 |
| 2675 | Stok Ruski |  | 12 | 897 | 454 | 1 | 2 |
| 2676 | Stok Ruski |  | 12 | 897 | 177 | 1 | 2 |
| 2677 | Stok Ruski |  | 12 | 897 | 65 | 1 | 2 |
| 2678 | Stok Ruski |  | 12 | 897 | 78 | 1 | 2 |
| 2679 | Stok Ruski |  | 15 | 702/3 | 92 | 1 | 2 |
| 2680 | Stok Ruski |  | 19 | 691 | 116 | 1 | 2 |
| 2681 | Stok Ruski |  | 19 | 691 | 27 | 1 | 2 |
| 2682 | Stok Ruski |  | 19 | 692 | 130 | 1 | 2 |
| 2683 | Stok Ruski |  | 20 | 693 | 185 | 1 | 2 |
| 2684 | Stok Ruski |  | 20 | 693 | 103 | 1 | 2 |
| 2685 | Stok Ruski |  | 21 | 694 | 300 | 1 | 1 |
| 2686 | Stok Ruski |  | 25 | 608 | 24 | 1 | 1 |
| 2687 | Stok Ruski |  | 25 | 608 | 99 | 1 | 2 |
| 2688 | Stok Ruski |  | 26 | 690 | 163 | 1 | 1 |
| 2689 | Stok Ruski |  | 26 | 690 | 284 | 1 | 2 |
| 2690 | Stok Ruski |  | 28 | 688 | 484 | 1 | 2 |
| 2691 | Stok Ruski |  | 29 | 687/2 | 55 | 1 | 2 |
| 2692 | Stok Ruski |  | 32 | 686/4 | 86 | 1 | 2 |
| 2693 | Stok Ruski |  | 32 | 687/1 | 51 | 1 | 2 |
| 2694 | Stok Ruski |  | 32 | 686/4 | 85 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2695 | Stok Ruski |  | 34 | 684 | 144 | 1 | 2 |
| 2696 | Stok Ruski |  | 34 | 684 | 165 | 1 | 2 |
| 2697 | Stok Ruski |  | 36 | 682/1 | 72 | 1 | 2 |
| 2698 | Stok Ruski |  | 37 | 680 | 78 | 1 | 2 |
| 2699 | Stok Ruski |  | 37 | 680 | 164 | 1 | 2 |
| 2700 | Stok Ruski |  | 39 | 678 | 47 | 1 | 2 |
| 2701 | Stok Ruski |  | 39 | 678 | 64 | 1 | 2 |
| 2702 | Stok Ruski |  | 40 | 677 | 190 | 1 | 2 |
| 2703 | Stok Ruski |  | 40 | 677 | 112 | 1 | 2 |
| 2704 | Stok Ruski |  | 40 | 677 | 78 | 1 | 2 |
| 2705 | Stok Ruski |  | 40 | 677 | 451 | 1 | 2 |
| 2706 | Stok Ruski |  | 40 | 677 | 47 | 1 | 2 |
| 2707 | Stok Ruski |  | 42 | 675 | 92 | 1 | 2 |
| 2708 | Stok Ruski |  | 42 | 675 | 60 | 1 | 2 |
| 2709 | Stok Ruski |  | 42 | 675 | 86 | 1 | 2 |
| 2710 | Stok Ruski |  | 43 | 674 | 78 | 1 | 2 |
| 2711 | Stok Ruski |  | 43 | 674 | 40 | 1 | 2 |
| 2712 | Stok Ruski |  | 44 | 673 | 132 | 1 | 2 |
| 2713 | Stok Ruski |  | 44 | 673 | 143 | 1 | 2 |
| 2714 | Stok Ruski |  | 47 | 604 | 50 | 1 | 2 |
| 2715 | Stok Ruski |  | 47 | 604 | 30 | 1 | 2 |
| 2716 | Stok Ruski |  | 48 | 603 | 284 | 1 | 2 |
| 2717 | Stok Ruski |  | 48 | 603 | 180 | 1 | 2 |
| 2718 | Stok Ruski |  | 48 | 603 | 55 | 1 | 2 |
| 2719 | Stok Ruski |  | 48 | 603 | 147 | 1 | 2 |
| 2720 | Stok Ruski |  | 49 | 671 | 130 | 1 | 2 |
| 2721 | Stok Ruski |  | 49 | 671 | 24 | 1 | 2 |
| 2722 | Stok Ruski |  | 49 | 671 | 197 | 1 | 2 |
| 2723 | Stok Ruski |  | 49 | 671 | 18 | 1 | 2 |
| 2724 | Stok Ruski |  | 49 | 671 | 132 | 1 | 2 |
| 2725 | Stok Ruski |  | 49 | 671 | 81 | 1 | 1 |
| 2726 | Stok Ruski |  | 50 | 670 | 93 | 1 | 2 |
| 2727 | Stok Ruski |  | 51 | 363 | 35 | 1 | 1 |
| 2728 | Stok Ruski |  | 51 | 366 | 109 | 1 | 2 |
| 2729 | Stok Ruski |  | 52 | 313 | 181 | 1 | 2 |
| 2730 | Stok Ruski |  | 53 | 300 | 137 | 1 | 2 |
| 2731 | Stok Ruski |  | 53 | 300 | 85 | 1 | 2 |
| 2732 | Stok Ruski |  | 53 | 305/2 | 124 | 1 | 2 |
| 2733 | Stok Ruski |  | 53 | 305/2 | 206 | 1 | 2 |
| 2734 | Stok Ruski |  | 54 | 292 | 188 | 1 | 2 |
| 2735 | Stok Ruski |  | 54 | 292 | 31 | 1 | 2 |
| 2736 | Stok Ruski |  | 54 | 296 | 39 | 1 | 2 |
| 2737 | Stok Ruski |  | 57 | 370 | 156 | 1 | 2 |
| 2738 | Stok Ruski |  | 57 | 370 | 43 | 1 | 2 |
| 2739 | Stok Ruski |  | 57 | 370 | 163 | 1 | 2 |
| 2740 | Stok Ruski |  | 57 | 370 | 99 | 1 | 2 |
| 2741 | Stok Ruski |  | 57 | 370 | 75 | 1 | 2 |
| 2742 | Stok Ruski |  | 57 | 370 | 569 | 1 | 2 |
| 2743 | Stok Ruski |  | 60 | 410 | 51 | 1 | 2 |
| 2744 | Stok Ruski |  | 61 | 1168 | 102 | 1 | 2 |
| 2745 | Stok Ruski |  | 61 | 1168 | 137 | 1 | 2 |
| 2746 | Stok Ruski |  | 61 | 1168 | 216 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2747 | Stok Ruski |  | 61 | 408 | 87 | 1 | 2 |
| 2748 | Stok Ruski |  | 61 | 408 | 117 | 1 | 2 |
| 2749 | Stok Ruski |  | 64 | 412 | 137 | 1 | 2 |
| 2750 | Stok Ruski |  | 64 | 412 | 147 | 1 | 2 |
| 2751 | Stok Ruski |  | 64 | 412 | 72 | 1 | 2 |
| 2752 | Stok Ruski |  | 65 | 413 | 236 | 1 | 2 |
| 2753 | Stok Ruski |  | 65 | 414 | 139 | 1 | 2 |
| 2754 | Stok Ruski |  | 65 | 414 | 105 | 1 | 2 |
| 2755 | Stok Ruski |  | 66 | 416/1 | 212 | 1 | 2 |
| 2756 | Stok Ruski |  | 66 | 417 | 134 | 1 | 2 |
| 2757 | Stok Ruski |  | 66 | 417 | 76 | 1 | 2 |
| 2758 | Stok Ruski |  | 66 | 417 | 120 | 1 | 2 |
| 2759 | Stok Ruski |  | 67 | 418 | 46 | 1 | 2 |
| 2760 | Stok Ruski |  | 67 | 418 | 117 | 1 | 2 |
| 2761 | Stok Ruski |  | 67 | 418 | 17 | 1 | 2 |
| 2762 | Stok Ruski |  | 67 | 418 | 102 | 1 | 2 |
| 2763 | Stok Ruski |  | 68 | 419/1 | 93 | 1 | 2 |
| 2764 | Stok Ruski |  | 68 | 419/1 | 143 | 1 | 2 |
| 2765 | Stok Ruski |  | 69 | 419/2 | 218 | 1 | 2 |
| 2766 | Stok Ruski |  | 71 | 703 | 140 | 1 | 2 |
| 2767 | Stok Ruski |  | 71 | 703 | 92 | 1 | 2 |
| 2768 | Stok Ruski |  | 71 | 703 | 332 | 1 | 2 |
| 2769 | Stok Ruski |  | 71 | 703 | 92 | 1 | 2 |
| 2770 | Stok Ruski |  | 72 | 704 | 291 | 1 | 2 |
| 2771 | Stok Ruski |  | 72 | 704 | 52 | 1 | 2 |
| 2772 | Stok Ruski |  | 72 | 704 | 66 | 1 | 2 |
| 2773 | Stok Ruski |  | 72 | 705 | 89 | 1 | 2 |
| 2774 | Stok Ruski |  | 72 | 705 | 48 | 1 | 2 |
| 2775 | Stok Ruski |  | 74 | 707 | 105 | 1 | 2 |
| 2776 | Stok Ruski |  | 74 | 707 | 160 | 1 | 2 |
| 2777 | Stok Ruski |  | 75 | 708 | 129 | 1 | 2 |
| 2778 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 102,3 | 1 | 2 |
| 2779 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 24,5 | 1 | 2 |
| 2780 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 29,1 | 1 | 2 |
| 2781 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 15,9 | 1 | 2 |
| 2782 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 16,7 | 1 | 2 |
| 2783 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 28,5 | 1 | 2 |
| 2784 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 85,1 | 1 | 2 |
| 2785 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 14,0 | 1 | 2 |
| 2786 | Stok Ruski |  | 76 | 710 | 4,5 | 1 | 2 |
| 2787 | Stok Ruski |  | 78 | 712 | 91 | 1 | 2 |
| 2788 | Stok Ruski |  | 78 | 712 | 59 | 1 | 2 |
| 2789 | Stok Ruski |  | 79 | 713 | 533 | 1 | 1 |
| 2790 | Stok Ruski |  | 83 | 1059/2 | 495 | 1 | 2 |
| 2791 | Stok Ruski |  | 83 | 1059/2 | 82 | 1 | 2 |
| 2792 | Stok Ruski |  | 84 | 1067 | 263 | 1 | 2 |
| 2793 | Stok Ruski |  | 84 | 1067 | 190 | 1 | 2 |
| 2794 | Stok Ruski |  | 84 | 1067 | 58 | 1 | 2 |
| 2795 | Stok Ruski |  | 84 | 1067 | 39 | 1 | 2 |
| 2796 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 511 | 1 | 2 |
| 2797 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 80 | 1 | 1 |
| 2798 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 50 | 1 | 2 |
| 2799 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 81 | 1 | 2 |
| 2800 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 12 | 1 | 2 |
| 2801 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 46 | 1 | 2 |
| 2802 | Stok Ruski |  | 85 | 1070 | 100 | 1 | 2 |
| 2803 | Stok Ruski |  | 86 | 1072 | 150 | 1 | 2 |
| 2804 | Stok Ruski |  | 86 | 1072 | 341 | 1 | 2 |
| 2805 | Stok Ruski |  | 87 | 1098 | 103 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2806 | Stok Ruski |  | 87 | 1098 | 236 | 1 | 2 |
| 2807 | Stok Ruski |  | 87 | 1098 | 262 | 1 | 2 |
| 2808 | Stok Ruski |  | 87 | 1098 | 54 | 1 | 2 |
| 2809 | Stok Ruski |  | 88 | 1099/1 | 146 | 1 | 2 |
| 2810 | Stok Ruski |  | 90 | 1118 | 208 | 1 | 2 |
| 2811 | Stok Ruski |  | 90 | 1118 | 52 | 1 | 2 |
| 2812 | Stok Ruski |  | 91 | 1136/2 | 175 | 1 | 1 |
| 2813 | Stok Ruski |  | 92 | 1135/1 | 130 | 1 | 2 |
| 2814 | Stok Ruski |  | 93 | 1143 | 61 | 1 | 2 |
| 2815 | Stok Ruski |  | 93 | 1144 | 128 | 1 | 2 |
| 2816 | Stok Ruski |  | 93 | 1144 | 701 | 1 | 2 |
| 2817 | Stok Ruski |  | 96 | 912/1 | 32 | 1 | 2 |
| 2818 | Stok Ruski |  | 96 | 912/1 | 165 | 1 | 2 |
| 2819 | Stok Ruski |  | 97 | 912/4 | 511 | 1 | 2 |
| 2820 | Stok Ruski |  | 12A | 899/3 | 40 | 1 | 2 |
| 2821 | Stok Ruski |  | 12A | 899/3 | 56 | 1 | 2 |
| 2822 | Stok Ruski |  | 12A | 899/4 | 12 | 1 | 2 |
| 2823 | Stok Ruski |  | 13A | 891 | 267 | 1 | 2 |
| 2824 | Stok Ruski |  | 13A | 891 | 167 | 1 | 2 |
| 2825 | Stok Ruski |  | 13A | 891 | 106 | 1 | 2 |
| 2826 | Stok Ruski |  | 13A | 891 | 99 | 1 | 2 |
| 2827 | Stok Ruski |  | 17A | 699 | 23 | 1 | 2 |
| 2828 | Stok Ruski |  | 22A | 623/1 | 126 | 1 | 2 |
| 2829 | Stok Ruski |  | 22A | 623/1 | 144 | 1 | 2 |
| 2830 | Stok Ruski |  | 22A | 623/1 | 15 | 1 | 2 |
| 2831 | Stok Ruski |  | 24A | 609 | 160 | 1 | 2 |
| 2832 | Stok Ruski |  | 24A | 609 | 51 | 1 | 2 |
| 2833 | Stok Ruski |  | 24A | 609 | 24 | 1 | 2 |
| 2834 | Stok Ruski |  | 24A | 609 | 52 | 1 | 2 |
| 2835 | Stok Ruski |  | 27 A | 689 | 134 | 1 | 2 |
| 2836 | Stok Ruski |  | 27 A | 689 | 122 | 1 | 2 |
| 2837 | Stok Ruski |  | 36A | 681 | 140 | 1 | 2 |
| 2838 | Stok Ruski |  | 36A | 681 | 174 | 1 | 2 |
| 2839 | Stok Ruski |  | 52 A | 316/5 | 158 | 1 | 2 |
| 2840 | Stok Ruski |  | 52 B | 316/4 | 402 | 1 | 2 |
| 2841 | Stok Ruski |  | 52 B | 316/4 | 10 | 1 | 2 |
| 2842 | Stok Ruski |  | 52 B | 316/4 | 229 | 1 | 2 |
| 2843 | Stok Ruski |  | 56 A | 256 | 247 | 1 | 2 |
| 2844 | Stok Ruski |  | 56 A | 256 | 129 | 1 | 2 |
| 2845 | Stok Ruski |  | 56 A | 256 | 195 | 1 | 2 |
| 2846 | Stok Ruski |  | 56 A | 256 | 50 | 1 | 2 |
| 2847 | Stok Ruski |  | 62; 63 | 411 | 63 | 1 | 2 |
| 2848 | Stok Ruski |  | 75A | 709 | 274 | 1 | 2 |
| 2849 | Stok Ruski |  | 75A | 709 | 66 | 1 | 2 |
| 2850 | Stok Ruski |  | 75A | 709 | 17 | 1 | 2 |
| 2851 | Stok Ruski |  | 75A | 709 | 69 | 1 | 2 |
| 2852 | Stok Ruski |  | 75A | 709 | 27 | 1 | 2 |
| 2853 | Stok Ruski |  | 83A | 1061 | 238 | 1 | 2 |
| 2854 | Stok Ruski |  | 83A | 1061 | 26 | 1 | 2 |
| 2855 | Stok Ruski |  | 83A | 1061 | 98 | 1 | 2 |
| 2856 | Stok Ruski |  |  | 919 | 148 | 1 | 2 |
| 2857 | Stok Ruski |  |  | 255 | 170 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2858 | Stok Ruski |  |  | 255 | 28 | 1 | 2 |
| 2859 | Stok Ruski |  |  | 255 | 27 | 1 | 2 |
| 2860 | Stok Ruski |  |  | 318 | 15 | 1 | 2 |
| 2861 | Stok Ruski |  |  | 706 | 151 | 1 | 2 |
| 2862 | Stok Ruski |  |  | 884/2 | 454 | 1 | 2 |
| 2863 | Stok Ruski |  |  | 884/2 | 161 | 1 | 2 |
| 2864 | Suchodołek |  | 1 | 209 | 58 | 1 | 2 |
| 2865 | Suchodołek |  | 1 | 209 | 35 | 1 | 2 |
| 2866 | Suchodołek |  | 3 | 213 | 78 | 1 | 2 |
| 2867 | Suchodołek |  | 3 | 213 | 42 | 1 | 2 |
| 2868 | Suchodołek |  | 3 | 214/1 | 35 | 1 | 2 |
| 2869 | Suchodołek |  | 6 | 216 | 181 | 1 | 2 |
| 2870 | Suchodołek |  | 7 | 206 | 188 | 1 | 2 |
| 2871 | Suchodołek |  | 7 | 206 | 327 | 1 | 2 |
| 2872 | Suchodołek |  | 8 | 204 | 62 | 1 | 2 |
| 2873 | Suchodołek |  | 11 | 219 | 66 | 1 | 2 |
| 2874 | Suchodołek |  | 11 | 219 | 53 | 1 | 2 |
| 2875 | Suchodołek |  | 14 | 202 | 185 | 1 | 2 |
| 2876 | Suchodołek |  | 14 | 202 | 105 | 1 | 2 |
| 2877 | Suchodołek |  | 15 | 201 | 362 | 1 | 2 |
| 2878 | Suchodołek |  | 16 | 200 | 74 | 1 | 2 |
| 2879 | Suchodołek |  | 16 | 200 | 22 | 1 | 2 |
| 2880 | Suchodołek |  | 17 | 199 | 127 | 1 | 2 |
| 2881 | Suchodołek |  | 17 | 199 | 385 | 1 | 2 |
| 2882 | Suchodołek |  | 17 | 199 | 22 | 1 | 2 |
| 2883 | Suchodołek |  | 17 | 199 | 238 | 1 | 2 |
| 2884 | Suchodołek |  | 20 | 232/3 | 455 | 1 | 2 |
| 2885 | Suchodołek |  | 21 | 233 | 293 | 1 | 2 |
| 2886 | Suchodołek |  | 21 | 233 | 73 | 1 | 2 |
| 2887 | Suchodołek |  | 23 | 229 | 20 | 1 | 2 |
| 2888 | Suchodołek |  | 24 | 228 | 105 | 1 | 2 |
| 2889 | Suchodołek |  | 26 | 226 | 332 | 1 | 2 |
| 2890 | Suchodołek |  | 28 | 224 | 86 | 1 | 2 |
| 2891 | Suchodołek |  | 29 | 223 | 92 | 1 | 2 |
| 2892 | Suchodołek |  | 29 | 223 | 31 | 1 | 2 |
| 2893 | Suchodołek |  | 29 | 223 | 68 | 1 | 2 |
| 2894 | Suchodołek |  | 30 | 263 | 135 | 1 | 2 |
| 2895 | Suchodołek |  | 30 | 263 | 175 | 1 | 2 |
| 2896 | Suchodołek |  | 31 | 264 | 314 | 1 | 2 |
| 2897 | Suchodołek |  | 31 | 264 | 12 | 1 | 2 |
| 2898 | Suchodołek |  | 31 | 264 | 150 | 1 | 2 |
| 2899 | Suchodołek |  |  | 259 | 70 | 1 | 2 |
| 2900 | Suchodołek |  |  | 259 | 34 | 1 | 2 |
| 2901 | Suchodołek |  |  | 259 | 24 | 1 | 2 |
| 2902 | Suchodołek |  |  | 259 | 250 | 1 | 2 |
| 2903 | Suchodół Wielki |  | 1 | 39 | 440 | 1 | 2 |
| 2904 | Suchodół Wielki |  | 1 | 39 | 243 | 1 | 2 |
| 2905 | Suchodół Wielki |  | 1 | 39 | 151 | 1 | 2 |
| 2906 | Suchodół Wielki |  | 1 | 39 | 27 | 1 | 2 |
| 2907 | Suchodół Wielki |  | 1 | 39 | 42 | 1 | 2 |
| 2908 | Suchodół Wielki |  | 2 | 93 | 467 | 1 | 2 |
| 2909 | Suchodół Wielki |  | 2 | 93 | 71 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2910 | Suchodół Wielki |  | 2 | 93 | 106 | 1 | 2 |
| 2911 | Suchodół Wielki |  | 3 | 92 | 581 | 1 | 2 |
| 2912 | Suchodół Wielki |  | 4 | 91 | 20 | 1 | 1 |
| 2913 | Suchodół Wielki |  | 5 | 90/7 | 195 | 1 | 2 |
| 2914 | Suchodół Wielki |  | 6 | 89 | 151 | 1 | 2 |
| 2915 | Suchodół Wielki |  | 7 | 86 | 484 | 1 | 2 |
| 2916 | Suchodół Wielki |  | 7 | 86 | 20 | 1 | 2 |
| 2917 | Suchodół Wielki |  | 9 | 83/1 | 194 | 1 | 2 |
| 2918 | Suchodół Wielki |  | 9 | 84 | 714 | 1 | 2 |
| 2919 | Suchodół Wielki |  | 10 | 82 | 229 | 1 | 2 |
| 2920 | Suchodół Wielki |  | 10 | 82 | 253 | 1 | 2 |
| 2921 | Suchodół Wielki |  | 11 | 214/2 | 71 | 1 | 2 |
| 2922 | Suchodół Wielki |  | 11 | 214/2 | 43 | 1 | 2 |
| 2923 | Suchodół Wielki |  | 11 | 214/2 | 321 | 1 | 2 |
| 2924 | Suchodół Wielki |  | 11 | 214/2 | 89 | 1 | 2 |
| 2925 | Suchodół Wielki |  | 11 | 214/2 | 55 | 1 | 2 |
| 2926 | Suchodół Wielki |  | 12 | 214/1 | 95 | 1 | 2 |
| 2927 | Suchodół Wielki |  | 12 | 214/1 | 7 | 1 | 2 |
| 2928 | Suchodół Wielki |  | 12 | 214/1 | 154 | 1 | 2 |
| 2929 | Suchodół Wielki |  | 12 | 214/1 | 14 | 1 | 2 |
| 2930 | Suchodół Wielki |  | 14 | 74/1 | 109 | 1 | 2 |
| 2931 | Suchodół Wielki |  | 14 | 74/1 | 12 | 1 | 2 |
| 2932 | Suchodół Wielki |  | 15 | 73/1 | 300 | 1 | 2 |
| 2933 | Suchodół Wielki |  | 16 | 71/2 | 266 | 1 | 2 |
| 2934 | Suchodół Wielki |  | 16 | 71/2 | 228 | 1 | 2 |
| 2935 | Suchodół Wielki |  | 17 | 71/1 | 130 | 1 | 2 |
| 2936 | Suchodół Wielki |  |  | 90/7 | 12 | 1 | 1 |
| 2937 | Wielgorz |  | 1 A | 698/3 | 102 | 1 | 2 |
| 2938 | Wielgorz |  | 1 A | 698/3 | 109 | 2 | 2 |
| 2939 | Wielgorz |  | 9 A | 623/2 | 222 | 1 | 1 |
| 2940 | Wielgorz |  | 1 | 689/3 | 330 | 1 | 2 |
| 2941 | Wielgorz |  | 1 | 689/3 | 122 | 1 | 2 |
| 2942 | Wielgorz |  | 1 | 689/3 | 47 | 1 | 2 |
| 2943 | Wielgorz |  | 2 | 688/3 | 173 | 1 | 2 |
| 2944 | Wielgorz |  | 2 | 688/3 | 29 | 1 | 2 |
| 2945 | Wielgorz |  | 2 | 688/3 | 41 | 1 | 2 |
| 2946 | Wielgorz |  | 2 | 688/3 | 270 | 1 | 2 |
| 2947 | Wielgorz |  | 2 | 689/3 | 36 | 1 | 2 |
| 2948 | Wielgorz |  | 3 | 638/10 | 195 | 1 | 2 |
| 2949 | Wielgorz |  | 5 | 633/6 | 187 | 2 | 2 |
| 2950 | Wielgorz |  | 6 | 627/2 | 31 | 1 | 2 |
| 2951 | Wielgorz |  | 7 | 626 | 311 | 1 | 2 |
| 2952 | Wielgorz |  | 7 | 626 | 110 | 1 | 2 |
| 2953 | Wielgorz |  | 8 | 685/3 | 55 | 2 | 2 |
| 2954 | Wielgorz |  | 8 | 685/3 | 256 | 2 | 2 |
| 2955 | Wielgorz |  | 8 | 685/3 | 260 | 1 | 2 |
| 2956 | Wielgorz |  | 10 | 683/3 | 211 | 2 | 2 |
| 2957 | Wielgorz |  | 10 | 683/3 | 91 | 2 | 2 |
| 2958 | Wielgorz |  | 13 | 621/2 | 209 | 1 | 2 |
| 2959 | Wielgorz |  | 15 | 681/2 | 123 | 1 | 2 |
| 2960 | Wielgorz |  | 15 | 681/2 | 119 | 1 | 2 |
| 2961 | Wielgorz |  | 15 | 681/2 | 102 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 2962 | Wielgorz |  | 17 | 680/2 | 122 | 1 | 2 |
| 2963 | Wielgorz |  | 18 | 619 | 163 | 1 | 2 |
| 2964 | Wielgorz |  | 18 | 619 | 109 | 1 | 2 |
| 2965 | Wielgorz |  | 18 | 619 | 46 | 1 | 2 |
| 2966 | Wielgorz |  | 18 | 619 | 33 | 1 | 2 |
| 2967 | Wielgorz |  | 18 | 619 | 30 | 1 | 2 |
| 2968 | Wielgorz |  | 19 | 618 | 190 | 2 | 2 |
| 2969 | Wielgorz |  | 19 | 618 | 22 | 1 | 2 |
| 2970 | Wielgorz |  | 19 | 618 | 136 | 1 | 2 |
| 2971 | Wielgorz |  | 19 | 618 | 79 | 1 | 2 |
| 2972 | Wielgorz |  | 19 | 618 | 112 | 1 | 2 |
| 2973 | Wielgorz |  | 20 | 679/2 | 215 | 1 | 2 |
| 2974 | Wielgorz |  | 20 | 679/2 | 209 | 1 | 2 |
| 2975 | Wielgorz |  | 20 | 679/2 | 15 | 1 | 2 |
| 2976 | Wielgorz |  | 20 | 679/2 | 85 | 1 | 2 |
| 2977 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 26 | 1 | 2 |
| 2978 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 13 | 1 | 2 |
| 2979 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 38 | 1 | 2 |
| 2980 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 138 | 1 | 2 |
| 2981 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 122 | 1 | 2 |
| 2982 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 136 | 1 | 2 |
| 2983 | Wielgorz |  | 21 | 614 | 59 | 1 | 2 |
| 2984 | Wielgorz |  | 22 | 600/1 | 184 | 1 | 2 |
| 2985 | Wielgorz |  | 22 | 600/1 | 216 | 1 | 2 |
| 2986 | Wielgorz |  | 22 | 613/1 | 124 | 1 | 2 |
| 2987 | Wielgorz |  | 22 | 613/1 | 17 | 1 | 2 |
| 2988 | Wielgorz |  | 22 | 613/2 | 136 | 1 | 2 |
| 2989 | Wielgorz |  | 24 | 612 | 124 | 2 | 2 |
| 2990 | Wielgorz |  | 24 | 612 | 21 | 1 | 2 |
| 2991 | Wielgorz |  | 24 | 612 | 129 | 2 | 2 |
| 2992 | Wielgorz |  | 24 | 612 | 174 | 2 | 2 |
| 2993 | Wielgorz |  | 25 | 677/3 | 116 | 2 | 2 |
| 2994 | Wielgorz |  | 25 | 677/3 | 147 | 1 | 2 |
| 2995 | Wielgorz |  | 25 | 677/3 | 151 | 2 | 2 |
| 2996 | Wielgorz |  | 26 | 609/1 | 156 | 1 | 2 |
| 2997 | Wielgorz |  | 26 | 609/1 | 49 | 2 | 2 |
| 2998 | Wielgorz |  | 26 | 609/1 | 171 | 2 | 2 |
| 2999 | Wielgorz |  | 27 | 673 | 123 | 1 | 2 |
| 3000 | Wielgorz |  | 27 | 673 | 51 | 1 | 2 |
| 3001 | Wielgorz |  | 27 | 673 | 62 | 1 | 2 |
| 3002 | Wielgorz |  | 27 | 673 | 19 | 1 | 2 |
| 3003 | Wielgorz |  | 30 | 672 | 332 | 1 | 1 |
| 3004 | Wielgorz |  | 31 | 592/1 | 12 | 1 | 2 |
| 3005 | Wielgorz |  | 31 | 592/1 | 242 | 1 | 2 |
| 3006 | Wielgorz |  | 32 | 671 | 33 | 1 | 2 |
| 3007 | Wielgorz |  | 32 | 671 | 260 | 1 | 2 |
| 3008 | Wielgorz |  | 32 | 671 | 153 | 1 | 2 |
| 3009 | Wielgorz |  | 32 | 671 | 112 | 1 | 2 |
| 3010 | Wielgorz |  | 33 | 591/3 | 57 | 2 | 2 |
| 3011 | Wielgorz |  | 33 | 591/3 | 721 | 1 | 2 |
| 3012 | Wielgorz |  | 33 | 591/3 | 113 | 2 | 2 |
| 3013 | Wielgorz |  | 33 | 591/3 | 24 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3014 | Wielgorz |  | 33 | 591/3 | 174 | 1 | 2 |
| 3015 | Wielgorz |  | 34 | 584/7 | 115 | 1 | 2 |
| 3016 | Wielgorz |  | 34 | 584/7 | 24 | 1 | 2 |
| 3017 | Wielgorz |  | 35 | 667 | 143 | 1 | 2 |
| 3018 | Wielgorz |  | 35 | 667 | 151 | 1 | 2 |
| 3019 | Wielgorz |  | 35 | 667 | 27 | 1 | 2 |
| 3020 | Wielgorz |  | 35 | 667 | 15 | 1 | 2 |
| 3021 | Wielgorz |  | 35 | 667 | 10 | 1 | 2 |
| 3022 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 249 | 1 | 2 |
| 3023 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 180 | 1 | 2 |
| 3024 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 47 | 1 | 2 |
| 3025 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 36 | 1 | 2 |
| 3026 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 185 | 1 | 2 |
| 3027 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 62 | 1 | 2 |
| 3028 | Wielgorz |  | 36 | 576/5 | 15 | 1 | 2 |
| 3029 | Wielgorz |  | 36 | 576/7 | 103 | 1 | 2 |
| 3030 | Wielgorz |  | 36 | 576/7 | 34 | 1 | 2 |
| 3031 | Wielgorz |  | 38 | 658/3 | 204 | 1 | 2 |
| 3032 | Wielgorz |  | 38 | 658/3 | 157 | 1 | 2 |
| 3033 | Wielgorz |  | 38 | 658/3 | 45 | 1 | 2 |
| 3034 | Wielgorz |  | 38 | 658/3 | 62 | 1 | 2 |
| 3035 | Wielgorz |  | 39 | 467/1 | 116 | 1 | 2 |
| 3036 | Wielgorz |  | 39 | 467/1 | 11 | 1 | 2 |
| 3037 | Wielgorz |  | 39 | 467/1 | 65 | 1 | 2 |
| 3038 | Wielgorz |  | 39 | 467/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3039 | Wielgorz |  | 40 | 464 | 120 | 1 | 2 |
| 3040 | Wielgorz |  | 40 | 464 | 140 | 2 | 2 |
| 3041 | Wielgorz |  | 40 | 464 | 98 | 1 | 2 |
| 3042 | Wielgorz |  | 41 | 458/1 | 296 | 2 | 2 |
| 3043 | Wielgorz |  | 41 | 458/1 | 103 | 1 | 2 |
| 3044 | Wielgorz |  | 41 | 458/1 | 106 | 2 | 2 |
| 3045 | Wielgorz |  | 41 | 458/1 | 12 | 1 | 2 |
| 3046 | Wielgorz |  | 42 | 457 | 116 | 1 | 2 |
| 3047 | Wielgorz |  | 42 | 457 | 11 | 1 | 2 |
| 3048 | Wielgorz |  | 42 | 457 | 170 | 1 | 2 |
| 3049 | Wielgorz |  | 42 | 457 | 215 | 1 | 2 |
| 3050 | Wielgorz |  | 42 | 457 | 15 | 1 | 2 |
| 3051 | Wielgorz |  | 42 | 457 | 103 | 1 | 2 |
| 3052 | Wielgorz |  | 43 | 449/2 | 140 | 1 | 2 |
| 3053 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 153 | 1 | 2 |
| 3054 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 88 | 1 | 2 |
| 3055 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 54 | 1 | 2 |
| 3056 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 185 | 1 | 2 |
| 3057 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 8 | 1 | 2 |
| 3058 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 74 | 1 | 2 |
| 3059 | Wielgorz |  | 44 | 654/4 | 17 | 1 | 2 |
| 3060 | Wielgorz |  | 45 | 651/10 | 39 | 1 | 2 |
| 3061 | Wielgorz |  | 45 | 651/10 | 64 | 1 | 2 |
| 3062 | Wielgorz |  | 47 | 643/4 | 120 | 1 | 2 |
| 3063 | Wielgorz |  | 47 | 643/4 | 58 | 1 | 2 |
| 3064 | Wielgorz |  | 47 | 643/4 | 163 | 1 | 2 |
| 3065 | Wielgorz |  | 47 | 643/4 | 95 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3066 | Wielgorz |  | 47 | 643/4 | 280 | 1 | 2 |
| 3067 | Wielgorz |  | 48 | 641/3 | 103 | 1 | 2 |
| 3068 | Wielgorz |  | 48 | 641/3 | 158 | 1 | 2 |
| 3069 | Wielgorz |  | 48 | 641/3 | 226 | 1 | 2 |
| 3070 | Wielgorz |  | 49 | 427/8 | 297 | 1 | 2 |
| 3071 | Wielgorz |  | 49 | 429/3 | 429 | 1 | 2 |
| 3072 | Wielgorz |  | 49 | 430/3 | 196 | 1 | 2 |
| 3073 | Wielgorz |  | 52 | 496/1 | 173 | 1 | 2 |
| 3074 | Wielgorz |  | 52 | 496/1 | 44 | 1 | 2 |
| 3075 | Wielgorz |  | 52 | 496/1 | 68 | 1 | 2 |
| 3076 | Wielgorz |  | 52 | 497/1 | 8 | 1 | 2 |
| 3077 | Wielgorz |  | 53 | 502/3 | 134 | 1 | 2 |
| 3078 | Wielgorz |  | 53 | 502/3 | 25 | 1 | 2 |
| 3079 | Wielgorz |  | 53 | 502/3 | 26 | 1 | 2 |
| 3080 | Wielgorz |  | 54 | 514/1 | 232 | 1 | 2 |
| 3081 | Wielgorz |  | 54 | 514/1 | 270 | 1 | 2 |
| 3082 | Wielgorz |  | 54 | 514/1 | 180 | 1 | 2 |
| 3083 | Wielgorz |  | 54 | 514/1 | 124 | 1 | 2 |
| 3084 | Wielgorz |  | 55 | 521/1 | 376 | 1 | 2 |
| 3085 | Wielgorz |  | 55 | 521/1 | 273 | 1 | 2 |
| 3086 | Wielgorz |  | 55 | 521/1 | 192 | 1 | 2 |
| 3087 | Wielgorz |  | 55 | 521/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3088 | Wielgorz |  | 56 | 523 | 222 | 1 | 2 |
| 3089 | Wielgorz |  | 56 | 523 | 34 | 1 | 2 |
| 3090 | Wielgorz |  | 56 | 523 | 96 | 1 | 2 |
| 3091 | Wielgorz |  | 56 | 523 | 12 | 1 | 2 |
| 3092 | Wielgorz |  | 56 | 523 | 246 | 1 | 2 |
| 3093 | Wielgorz |  | 56 | 523 | 160 | 1 | 2 |
| 3094 | Wielgorz |  | 57 | 527/1 | 91 | 1 | 2 |
| 3095 | Wielgorz |  | 57 | 527/1 | 125 | 1 | 2 |
| 3096 | Wielgorz |  | 57 | 527/1 | 28 | 1 | 2 |
| 3097 | Wielgorz |  | 57 | 527/1 | 225 | 1 | 2 |
| 3098 | Wielgorz |  | 59 | 779 | 109 | 2 | 2 |
| 3099 | Wielgorz |  | 59 | 779 | 212 | 2 | 2 |
| 3100 | Wielgorz |  | 59 | 779 | 488 | 1 | 2 |
| 3101 | Wielgorz |  | 59 | 779 | 31 | 2 | 2 |
| 3102 | Wielgorz |  | 60 | 781/3 | 393 | 1 | 1 |
| 3103 | Wielgorz |  | 60 | 781/3 | 40 | 1 | 2 |
| 3104 | Wielgorz |  | 61 | 788 | 513 | 1 | 2 |
| 3105 | Wielgorz |  | 61 | 788 | 320 | 1 | 2 |
| 3106 | Wielgorz |  | 61 | 788 | 286 | 1 | 2 |
| 3107 | Wielgorz |  | 61 | 788 | 163 | 1 | 1 |
| 3108 | Wielgorz |  | 61 | 788 | 19 | 1 | 2 |
| 3109 | Wielgorz |  | 61 | 789 | 263 | 1 | 1 |
| 3110 | Wielgorz |  | 61 | 789 | 279 | 1 | 2 |
| 3111 | Wielgorz |  | 61 | 789 | 107 | 2 | 2 |
| 3112 | Wielgorz |  | 61 | 789 | 22 | 1 | 2 |
| 3113 | Wielgorz |  | 61 | 789 | 31 | 1 | 2 |
| 3114 | Wielgorz |  | 61 | 789 | 38 | 1 | 2 |
| 3115 | Wielgorz |  | 62 | 767/1 | 174 | 1 | 2 |
| 3116 | Wielgorz |  | 62 | 767/1 | 98 | 1 | 2 |
| 3117 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 389 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3118 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 21 | 1 | 2 |
| 3119 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 68 | 1 | 2 |
| 3120 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 22 | 1 | 2 |
| 3121 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 57 | 1 | 2 |
| 3122 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 62 | 2 | 2 |
| 3123 | Wielgorz |  | 65 | 771/3 | 35 | 1 | 2 |
| 3124 | Wielgorz |  | 66 | 819/3 | 205 | 1 | 2 |
| 3125 | Wielgorz |  | 66 | 819/3 | 153 | 1 | 2 |
| 3126 | Wielgorz |  | 66 | 819/3 | 75 | 1 | 2 |
| 3127 | Wielgorz |  | 66 | 819/3 | 204 | 1 | 2 |
| 3128 | Wielgorz |  | 66 | 819/3 | 59 | 1 | 2 |
| 3129 | Wielgorz |  | 66 | 820/1 | 82 | 1 | 2 |
| 3130 | Wielgorz |  | 67 | 821/1 | 46 | 1 | 2 |
| 3131 | Wielgorz |  | 67 | 821/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3132 | Wielgorz |  | 67 | 821/1 | 60 | 1 | 1 |
| 3133 | Wielgorz |  | 68 | 823/3 | 112 | 1 | 1 |
| 3134 | Wielgorz |  | 68 | 823/3 | 192 | 1 | 2 |
| 3135 | Wielgorz |  | 70 | 825/3 | 99 | 1 | 2 |
| 3136 | Wielgorz |  | 70 | 825/4 | 235 | 2 | 2 |
| 3137 | Wielgorz |  | 70 | 825/4 | 181 | 1 | 2 |
| 3138 | Wielgorz |  | 70 | 825/4 | 184 | 1 | 2 |
| 3139 | Wielgorz |  | 73 | 829/1 | 164 | 1 | 2 |
| 3140 | Wielgorz |  | 73 | 829/1 | 225 | 2 | 2 |
| 3141 | Wielgorz |  | 73 | 829/1 | 140 | 1 | 2 |
| 3142 | Wielgorz |  | 73 | 829/1 | 64 | 1 | 2 |
| 3143 | Wielgorz |  | 73 | 829/1 | 78 | 2 | 2 |
| 3144 | Wielgorz |  | 76 | 849/2 | 163 | 2 | 2 |
| 3145 | Wielgorz |  | 76 | 849/2 | 112 | 2 | 2 |
| 3146 | Wielgorz |  | 76 | 849/2 | 284 | 2 | 1 |
| 3147 | Wielgorz |  | 77 | 848/3 | 124 | 2 | 2 |
| 3148 | Wielgorz |  | 77 | 848/3 | 208 | 2 | 2 |
| 3149 | Wielgorz |  | 77 | 848/3 | 286 | 2 | 2 |
| 3150 | Wielgorz |  | 77 | 848/3 | 68 | 2 | 1 |
| 3151 | Wielgorz |  | 77 | 848/3 | 23 | 1 | 2 |
| 3152 | Wielgorz |  | 79 | 839/2 | 99 | 1 | 2 |
| 3153 | Wielgorz |  | 79 | 839/2 | 81 | 1 | 2 |
| 3154 | Wielgorz |  | 79 | 839/2 | 14 | 1 | 2 |
| 3155 | Wielgorz |  | 81 | 887 | 188 | 2 | 2 |
| 3156 | Wielgorz |  | 81 | 887 | 102 | 2 | 2 |
| 3157 | Wielgorz |  | 81 | 887 | 116 | 1 | 2 |
| 3158 | Wielgorz |  | 82 | 922/11 | 345 | 1 | 2 |
| 3159 | Wielgorz |  | 82 | 922/11 | 10 | 1 | 2 |
| 3160 | Wielgorz |  | 82 | 922/11 | 12 | 1 | 2 |
| 3161 | Wielgorz |  | 82 | 922/11 | 325 | 1 | 2 |
| 3162 | Wielgorz |  | 82 | 922/7 | 215 | 1 | 2 |
| 3163 | Wielgorz |  | 82 | 922/7 | 35 | 1 | 2 |
| 3164 | Wielgorz |  | 82 | 922/7 | 143 | 1 | 2 |
| 3165 | Wielgorz |  | 83 | 895 | 38 | 1 | 2 |
| 3166 | Wielgorz |  | 83 | 895 | 105 | 1 | 2 |
| 3167 | Wielgorz |  | 83 | 895 | 57 | 1 | 2 |
| 3168 | Wielgorz |  | 83 | 895 | 130 | 1 | 2 |
| 3169 | Wielgorz |  | 83 | 895 | 320 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3170 | Wielgorz |  | 84 | 924/3 | 144 | 1 | 2 |
| 3171 | Wielgorz |  | 85 | 905/1 | 141 | 1 | 2 |
| 3172 | Wielgorz |  | 87 | 793/2 | 75 | 1 | 2 |
| 3173 | Wielgorz |  | 36 A | 577/6 | 123 | 1 | 2 |
| 3174 | Wielgorz |  | 36 A | 577/6 | 288 | 1 | 2 |
| 3175 | Wielgorz |  | 36 A | 577/6 | 293 | 1 | 2 |
| 3176 | Wielgorz |  | 41B | 462 | 290 | 1 | 2 |
| 3177 | Wielgorz |  | 41B | 462 | 28 | 1 | 2 |
| 3178 | Wielgorz |  | 41B | 462 | 74 | 1 | 2 |
| 3179 | Wielgorz |  | 43 A | 445/3 | 185 | 1 | 2 |
| 3180 | Wielgorz |  | 43 A | 445/3 | 191 | 1 | 2 |
| 3181 | Wielgorz |  | 45A | 651/12 | 34 | 1 | 2 |
| 3182 | Wielgorz |  | 46A | 438/5 | 269 | 1 | 2 |
| 3183 | Wielgorz |  | 46A | 438/5 | 23 | 1 | 2 |
| 3184 | Wielgorz |  | 46A | 438/5 | 116 | 1 | 2 |
| 3185 | Wielgorz |  | 46A | 438/5 | 88 | 1 | 2 |
| 3186 | Wielgorz |  |  | 622 | 27 | 1 | 2 |
| 3187 | Wielgorz |  |  | 622 | 287 | 1 | 2 |
| 3188 | Wielgorz |  |  | 622 | 310 | 1 | 2 |
| 3189 | Wielgorz |  |  | 623/1 | 26 | 1 | 2 |
| 3190 | Wielgorz |  |  | 682/4 | 19 | 1 | 2 |
| 3191 | Wielgorz |  |  | 682/4 | 51 | 1 | 2 |
| 3192 | Wielgorz |  |  | 682/4 | 152 | 1 | 2 |
| 3193 | Wielgorz |  |  | 682/4 | 72 | 1 | 2 |
| 3194 | Wielgorz |  |  | 825/2 | 92 | 1 | 2 |
| 3195 | Wielgorz |  |  | 825/2 | 53 | 1 | 2 |
| 3196 | Wielgorz |  |  | 825/2 | 42 | 1 | 2 |
| 3197 | Wielgorz |  |  | 437/3 | 158 | 2 | 2 |
| 3198 | Wielgorz |  |  | 447/3 | 321 | 1 | 2 |
| 3199 | Wielgorz |  |  | 447/3 | 18 | 1 | 2 |
| 3200 | Wielgorz |  |  | 592/1 | 64 | 1 | 3 |
| 3201 | Wielgorz |  |  | 592/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3202 | Wielgorz |  |  | 600/1 | 182 | 1 | 2 |
| 3203 | Wielgorz |  |  | 771/1 | 45 | 1 | 2 |
| 3204 | Wielgorz |  |  | 771/1 | 126 | 1 | 2 |
| 3205 | Wielgorz |  |  | 806/1 | 83 | 1 | 2 |
| 3206 | Wielgorz |  |  | 839/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3207 | Wielgorz |  |  | 849/1 | 38 | 1 | 2 |
| 3208 | Wielgorz |  |  | 849/1 | 74 | 2 | 2 |
| 3209 | Wielgorz |  |  | 849/1 | 177 | 1 | 2 |
| 3210 | Wielgorz |  |  | 849/1 | 61 | 1 | 1 |
| 3211 | Wielgorz |  |  | 849/1 | 14 | 1 | 2 |
| 3212 | Wielgorz |  |  | 849/1 | 37 | 2 | 2 |
| 3213 | Wojnów |  | 1 | 41 | 427 | 1 | 2 |
| 3214 | Wojnów |  | 1 | 41 | 240 | 1 | 1 |
| 3215 | Wojnów |  | 4 | 48/1 | 17 | 1 | 2 |
| 3216 | Wojnów |  | 4 | 48/1 | 41 | 1 | 2 |
| 3217 | Wojnów |  | 5 | 49 | 55 | 1 | 2 |
| 3218 | Wojnów |  | 6 | 50 | 158 | 1 | 2 |
| 3219 | Wojnów |  | 6 | 50 | 71 | 1 | 2 |
| 3220 | Wojnów |  | 6 | 50 | 236 | 1 | 2 |
| 3221 | Wojnów |  | 8 | 52 | 89 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3222 | Wojnów |  | 8 | 52 | 120 | 1 | 1 |
| 3223 | Wojnów |  | 9 | 53 | 308 | 1 | 2 |
| 3224 | Wojnów |  | 9 | 53 | 57 | 1 | 2 |
| 3225 | Wojnów |  | 9 | 53 | 130 | 1 | 2 |
| 3226 | Wojnów |  | 9 | 53 | 23 | 1 | 2 |
| 3227 | Wojnów |  | 10 | 54 | 33 | 1 | 2 |
| 3228 | Wojnów |  | 10 | 54 | 127 | 1 | 2 |
| 3229 | Wojnów |  | 13 | 57 | 98 | 1 | 2 |
| 3230 | Wojnów |  | 13 | 57 | 167 | 1 | 2 |
| 3231 | Wojnów |  | 14 | 58 | 249 | 1 | 2 |
| 3232 | Wojnów |  | 14 | 58 | 103 | 1 | 2 |
| 3233 | Wojnów |  | 14 | 58 | 59 | 1 | 2 |
| 3234 | Wojnów |  | 14 | 58 | 63 | 1 | 2 |
| 3235 | Wojnów |  | 15 | 59 | 130 | 1 | 2 |
| 3236 | Wojnów |  | 16 | 60/2 | 43 | 1 | 2 |
| 3237 | Wojnów |  | 17 | 61 | 55 | 1 | 2 |
| 3238 | Wojnów |  | 17 | 61 | 206 | 1 | 2 |
| 3239 | Wojnów |  | 17 | 61 | 12 | 1 | 2 |
| 3240 | Wojnów |  | 17 | 61 | 148 | 1 | 2 |
| 3241 | Wojnów |  | 18 | 62/1 | 211 | 1 | 2 |
| 3242 | Wojnów |  | 18 | 62/1 | 38 | 1 | 2 |
| 3243 | Wojnów |  | 18 | 62/1 | 51 | 1 | 2 |
| 3244 | Wojnów |  | 18 | 62/1 | 26 | 1 | 2 |
| 3245 | Wojnów |  | 18 | 62/1 | 21 | 1 | 2 |
| 3246 | Wojnów |  | 19 | 66 | 143 | 1 | 2 |
| 3247 | Wojnów |  | 19 | 66 | 410 | 1 | 2 |
| 3248 | Wojnów |  | 20 | 63 | 86 | 1 | 2 |
| 3249 | Wojnów |  | 20 | 63 | 31 | 1 | 2 |
| 3250 | Wojnów |  | 21 | 64 | 21 | 1 | 2 |
| 3251 | Wojnów |  | 22 | 65/7 | 202 | 1 | 2 |
| 3252 | Wojnów |  | 22 | 65/7 | 236 | 1 | 2 |
| 3253 | Wojnów |  | 23 | 67/1 | 103 | 1 | 2 |
| 3254 | Wojnów |  | 24 | 68 | 223 | 1 | 2 |
| 3255 | Wojnów |  | 24 | 68 | 98 | 1 | 2 |
| 3256 | Wojnów |  | 25 | 70 | 81 | 1 | 1 |
| 3257 | Wojnów |  | 28 | 80 | 119 | 1 | 2 |
| 3258 | Wojnów |  | 28 | 80 | 109 | 1 | 2 |
| 3259 | Wojnów |  | 29 | 84 | 72 | 1 | 1 |
| 3260 | Wojnów |  | 29 | 84 | 151 | 1 | 2 |
| 3261 | Wojnów |  | 33 | 230 | 103 | 1 | 2 |
| 3262 | Wojnów |  | 33 | 230 | 20 | 1 | 2 |
| 3263 | Wojnów |  | 34 | 228 | 59 | 2 | 2 |
| 3264 | Wojnów |  | 34 | 228 | 139 | 2 | 1 |
| 3265 | Wojnów |  | 35 | 226/1 | 154 | 1 | 2 |
| 3266 | Wojnów |  | 36 | 225/1 | 252 | 1 | 2 |
| 3268 | Wojnów |  | 37 | 223 | 65 | 1 | 2 |
| 3269 | Wojnów |  | 39 | 221 | 184 | 1 | 2 |
| 3270 | Wojnów |  | 41 | 220 | 105 | 1 | 2 |
| 3271 | Wojnów |  | 43 | 218 | 206 | 1 | 2 |
| 3272 | Wojnów |  | 43 | 218 | 134 | 1 | 2 |
| 3273 | Wojnów |  | 43 | 218 | 291 | 1 | 2 |
| 3274 | Wojnów |  | 43 | 218 | 40 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3275 | Wojnów |  | 44 | 217 | 110 | 1 | 2 |
| 3276 | Wojnów |  | 44 | 217 | 105 | 1 | 2 |
| 3277 | Wojnów |  | 44 | 217 | 122 | 1 | 2 |
| 3278 | Wojnów |  | 45 | 216 | 56 | 1 | 2 |
| 3279 | Wojnów |  | 45 | 216 | 110 | 1 | 2 |
| 3280 | Wojnów |  | 45 | 216 | 20 | 1 | 2 |
| 3281 | Wojnów |  | 45 | 216 | 19 | 1 | 2 |
| 3282 | Wojnów |  | 45 | 216 | 33 | 1 | 1 |
| 3283 | Wojnów |  | 45 | 216 | 164 | 1 | 2 |
| 3284 | Wojnów |  | 45 | 216 | 106 | 1 | 2 |
| 3285 | Wojnów |  | 46 | 214/1 | 44 | 1 | 2 |
| 3286 | Wojnów |  | 46 | 215 | 112 | 1 | 2 |
| 3287 | Wojnów |  | 47 | 213 | 133 | 1 | 2 |
| 3288 | Wojnów |  | 48 | 212/1 | 69 | 1 | 2 |
| 3289 | Wojnów |  | 51 | 237/2 | 68 | 1 | 2 |
| 3290 | Wojnów |  | 52 | 342 | 232 | 1 | 2 |
| 3291 | Wojnów |  | 54 | 235 | 71 | 1 | 2 |
| 3292 | Wojnów |  | 54 | 235 | 106 | 1 | 2 |
| 3293 | Wojnów |  | 55 | 234 | 141 | 1 | 2 |
| 3294 | Wojnów |  | 55 | 234 | 30 | 1 | 2 |
| 3295 | Wojnów |  | 55 | 234 | 62 | 1 | 2 |
| 3296 | Wojnów |  | 55 | 234 | 45 | 1 | 2 |
| 3297 | Wojnów |  | 55 | 234 | 91 | 1 | 2 |
| 3298 | Wojnów |  | 56 | 233 | 184 | 1 | 2 |
| 3299 | Wojnów |  | 57 | 232 | 113 | 1 | 2 |
| 3300 | Wojnów |  | 57 | 232 | 93 | 1 | 2 |
| 3301 | Wojnów |  | 57 | 232 | 22 | 1 | 2 |
| 3302 | Wojnów |  | 58 | 231 | 130 | 1 | 2 |
| 3303 | Wojnów |  | 58 | 231 | 126 | 1 | 2 |
| 3304 | Wojnów |  | 59 | 339/3 | 101 | 1 | 2 |
| 3305 | Wojnów |  | 59 | 339/3 | 81 | 1 | 2 |
| 3306 | Wojnów |  | 59 | 339/3 | 31 | 1 | 1 |
| 3307 | Wojnów |  | 59 | 339/3 | 110 | 1 | 2 |
| 3308 | Wojnów |  | 62 | 336/2 | 156 | 1 | 2 |
| 3309 | Wojnów |  | 62 | 336/2 | 15 | 1 | 2 |
| 3310 | Wojnów |  | 62 | 336/2 | 78 | 1 | 2 |
| 3311 | Wojnów |  | 64 | 205 | 140 | 1 | 2 |
| 3312 | Wojnów |  | 66 | 203/1 | 231 | 1 | 2 |
| 3313 | Wojnów |  | 66 | 203/1 | 137 | 1 | 2 |
| 3314 | Wojnów |  | 66 | 203/1 | 23 | 1 | 2 |
| 3315 | Wojnów |  | 66 | 203/1 | 122 | 1 | 2 |
| 3316 | Wojnów |  | 67 | 202 | 233 | 1 | 2 |
| 3317 | Wojnów |  | 67 | 202 | 168 | 1 | 2 |
| 3318 | Wojnów |  | 67 | 202 | 100 | 1 | 2 |
| 3319 | Wojnów |  | 69 | 201/2 | 12 | 1 | 2 |
| 3320 | Wojnów |  | 69 | 201/2 | 151 | 1 | 2 |
| 3321 | Wojnów |  | 70 | 315/1 | 161 | 1 | 2 |
| 3322 | Wojnów |  | 70 | 315/2 | 52 | 1 | 2 |
| 3323 | Wojnów |  | 71 | 198 | 91 | 1 | 1 |
| 3324 | Wojnów |  | 72 | 197 | 27 | 1 | 2 |
| 3325 | Wojnów |  | 72 | 197 | 122 | 1 | 2 |
| 3326 | Wojnów |  | 75 | 304 | 423 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3327 | Wojnów |  | 75 | 304 | 71 | 1 | 2 |
| 3328 | Wojnów |  | 75 | 304 | 36 | 1 | 2 |
| 3329 | Wojnów |  | 75 | 304 | 14 | 1 | 2 |
| 3330 | Wojnów |  | 77 | 301 | 216 | 1 | 2 |
| 3331 | Wojnów |  | 77 | 301 | 106 | 1 | 2 |
| 3332 | Wojnów |  | 77 | 301 | 58 | 1 | 2 |
| 3333 | Wojnów |  | 78 | 782 | 167 | 1 | 1 |
| 3334 | Wojnów |  | 78 | 782 | 181 | 1 | 1 |
| 3335 | Wojnów |  | 78 | 782 | 574 | 1 | 2 |
| 3336 | Wojnów |  | 82 | 316 | 47 | 1 | 2 |
| 3337 | Wojnów |  | 82 | 316 | 115 | 1 | 2 |
| 3338 | Wojnów |  | 82 | 316 | 124 | 1 | 2 |
| 3339 | Wojnów |  | 84 | 38 | 47 | 1 | 2 |
| 3340 | Wojnów |  | 85 | 177 | 170 | 1 | 2 |
| 3341 | Wojnów |  | 86 | 149 | 68 | 1 | 2 |
| 3342 | Wojnów |  | 86 | 149 | 133 | 2 | 2 |
| 3343 | Wojnów |  | 86 | 149 | 403 | 1 | 2 |
| 3344 | Wojnów |  | 86 | 149 | 95 | 1 | 2 |
| 3345 | Wojnów |  | 87 | 494/2 | 66 | 1 | 2 |
| 3346 | Wojnów |  | 87 | 494/2 | 26 | 1 | 2 |
| 3347 | Wojnów |  | 87 | 494/1 | 498 | 1 | 2 |
| 3348 | Wojnów |  | 87 | 494/1 | 25 | 1 | 2 |
| 3349 | Wojnów |  | 88 | 497 | 208 | 1 | 2 |
| 3350 | Wojnów |  | 88 | 497 | 30 | 1 | 2 |
| 3351 | Wojnów |  | 91 | 297 | 105 | 1 | 2 |
| 3352 | Wojnów |  | 93 | 471 | 75 | 1 | 2 |
| 3353 | Wojnów |  | 93 | 471 | 20 | 1 | 2 |
| 3354 | Wojnów |  | 93 | 471 | 20 | 1 | 2 |
| 3355 | Wojnów |  | 93 | 471 | 86 | 1 | 2 |
| 3356 | Wojnów |  | 96 | 788 | 51 | 1 | 2 |
| 3357 | Wojnów |  | 97 | 628/3 | 330 | 1 | 2 |
| 3358 | Wojnów |  | 97 | 628/3 | 450 | 1 | 2 |
| 3359 | Wojnów |  | 97 | 628/3 | 34 | 1 | 2 |
| 3360 | Wojnów |  | 97 | 628/3 | 164 | 1 | 2 |
| 3361 | Wojnów |  | 98 | 627 | 229 | 1 | 2 |
| 3362 | Wojnów |  | 98 | 627 | 392 | 1 | 2 |
| 3363 | Wojnów |  | 99 | 421/4 | 130 | 1 | 2 |
| 3364 | Wojnów |  | 99 | 421/4 | 153 | 1 | 2 |
| 3365 | Wojnów |  | 100 | 574/2 | 33 | 1 | 2 |
| 3366 | Wojnów |  | 100 | 574/2 | 92 | 1 | 2 |
| 3367 | Wojnów |  | 100 | 574/2 | 259 | 1 | 2 |
| 3368 | Wojnów |  | 101 | 410 | 139 | 1 | 2 |
| 3369 | Wojnów |  | 101 | 410 | 16 | 1 | 2 |
| 3370 | Wojnów |  | 104 | 622/4 | 194 | 1 | 2 |
| 3371 | Wojnów |  | 106 | 787/2 | 43 | 1 | 2 |
| 3372 | Wojnów |  | 25A | 69/1 | 184 | 1 | 2 |
| 3373 | Wojnów |  | 25A | 69/1 | 815 | 1 | 2 |
| 3374 | Wojnów |  | 59A | 339/1 | 6 | 1 | 2 |
| 3375 | Wojnów |  | 59A | 339/1 | 6 | 1 | 2 |
| 3376 | Wojnów |  | 59A | 339/1 | 102 | 1 | 2 |
| 3377 | Wojnów |  | 59A | 339/1 | 26 | 1 | 2 |
| 3378 | Wojnów |  | 59A | 339/1 | 117 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3379 | Wojnów |  | 60A | 336/3 | 136 | 1 | 2 |
| 3380 | Wojnów |  | 68 A | 330/1 | 71 | 1 | 2 |
| 3381 | Wojnów |  | 68 A | 330/1 | 122 | 1 | 2 |
| 3382 | Wojnów |  | 72 A | 197 | 79 | 1 | 2 |
| 3383 | Wojnów |  | 72 A | 197 | 92 | 1 | 1 |
| 3384 | Wojnów |  | 83A | 36 | 33 | 1 | 2 |
| 3385 | Wojnów |  |  | 211 | 202 | 1 | 2 |
| 3386 | Wojnów |  |  | 344 | 137 | 1 | 2 |
| 3387 | Wojnów |  |  | 344 | 24 | 1 | 2 |
| 3388 | Wojnów |  |  | 344 | 434 | 1 | 2 |
| 3389 | Wojnów |  |  | 200 | 69 | 1 | 2 |
| 3390 | Wojnów |  |  | 200 | 38 | 1 | 2 |
| 3391 | Wojnów |  |  | 265/7 | 300 | 1 | 2 |
| 3392 | Wojnów |  |  | 265/7 | 58 | 1 | 2 |
| 3393 | Wojnów |  |  | 265/7 | 277 | 1 | 2 |
| 3394 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 443 | 1 | 2 |
| 3395 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 72 | 1 | 2 |
| 3396 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 21 | 1 | 2 |
| 3397 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 49 | 1 | 2 |
| 3398 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 100 | 1 | 2 |
| 3399 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 12 | 1 | 2 |
| 3400 | Wólka Biernaty |  | 1 | 108/1 | 26 | 1 | 2 |
| 3401 | Wólka Biernaty |  | 1 | 110/1 | 90 | 1 | 2 |
| 3402 | Wólka Biernaty |  | 2 | 104/1 | 199 | 1 | 2 |
| 3403 | Wólka Biernaty |  | 2 | 105/1 | 17 | 1 | 2 |
| 3404 | Wólka Biernaty |  | 2 | 105/1 | 18 | 1 | 2 |
| 3405 | Wólka Biernaty |  | 2 | 106/1 | 209 | 1 | 2 |
| 3406 | Wólka Biernaty |  | 3 | 103/2 | 12 | 1 | 2 |
| 3407 | Wólka Biernaty |  | 3 | 103/2 | 11 | 1 | 2 |
| 3408 | Wólka Biernaty |  | 3 | 103/2 | 51 | 1 | 2 |
| 3409 | Wólka Biernaty |  | 5 | 160 | 12 | 1 | 2 |
| 3410 | Wólka Biernaty |  | 5 | 160 | 272 | 1 | 2 |
| 3411 | Wólka Biernaty |  | 5 | 160 | 9 | 1 | 2 |
| 3412 | Wólka Biernaty |  | 5 | 160 | 175 | 1 | 2 |
| 3413 | Wólka Biernaty |  | 6 | 132 | 83 | 1 | 2 |
| 3414 | Wólka Biernaty |  | 6 | 132 | 13 | 1 | 2 |
| 3415 | Wólka Biernaty |  | 6 | 132 | 154 | 1 | 2 |
| 3416 | Wólka Biernaty |  | 7 | 102 | 402 | 1 | 2 |
| 3417 | Wólka Biernaty |  | 7 | 102 | 29 | 1 | 2 |
| 3418 | Wólka Biernaty |  | 7 | 102 | 187 | 1 | 2 |
| 3419 | Wólka Biernaty |  | 7 | 134/1 | 248 | 1 | 2 |
| 3420 | Wólka Biernaty |  | 8 | 100 | 130 | 1 | 2 |
| 3421 | Wólka Biernaty |  | 8 | 100 | 216 | 1 | 2 |
| 3422 | Wólka Biernaty |  | 8 | 100 | 12 | 1 | 2 |
| 3423 | Wólka Biernaty |  | 9 | 98 | 88 | 1 | 2 |
| 3424 | Wólka Biernaty |  | 9 | 98 | 154 | 1 | 2 |
| 3425 | Wólka Biernaty |  | 9 | 98 | 12 | 1 | 2 |
| 3426 | Wólka Biernaty |  | 9 | 98 | 10 | 1 | 1 |
| 3427 | Wólka Biernaty |  | 9 | 98 | 448 | 1 | 2 |
| 3428 | Wólka Biernaty |  | 10 | 84 | 59 | 1 | 2 |
| 3429 | Wólka Biernaty |  | 10 | 84 | 154 | 1 | 2 |
| 3430 | Wólka Biernaty |  | 10 | 84 | 36 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3431 | Wólka Biernaty |  | 10 | 84 | 58 | 1 | 2 |
| 3432 | Wólka Biernaty |  | 10 | 84 | 455 | 1 | 1 |
| 3433 | Wólka Biernaty |  | 11 | 83 | 305 | 1 | 2 |
| 3434 | Wólka Biernaty |  | 12 | 82 | 115 | 2 | 2 |
| 3435 | Wólka Biernaty |  | 13 | 80/1 | 163 | 1 | 2 |
| 3436 | Wólka Biernaty |  | 13 | 80/1 | 24 | 1 | 1 |
| 3437 | Wólka Biernaty |  | 13 | 80/1 | 128 | 1 | 1 |
| 3438 | Wólka Biernaty |  | 13 | 80/1 | 300 | 1 | 2 |
| 3439 | Wólka Biernaty |  | 13 | 81 | 440 | 1 | 2 |
| 3440 | Wólka Biernaty |  | 13 | 81 | 34 | 1 | 2 |
| 3441 | Wólka Biernaty |  | 14 | 80/2 | 15 | 1 | 2 |
| 3442 | Wólka Biernaty |  | 14 | 79 | 231 | 1 | 2 |
| 3443 | Wólka Biernaty |  | 14 | 79 | 70 | 1 | 2 |
| 3444 | Wólka Biernaty |  | 14 | 80/2 | 406 | 1 | 2 |
| 3445 | Wólka Biernaty |  | 16 | 78 | 414 | 1 | 2 |
| 3446 | Wólka Biernaty |  | 16 | 78 | 75 | 1 | 2 |
| 3447 | Wólka Biernaty |  | 17 | 77 | 291 | 1 | 2 |
| 3448 | Wólka Biernaty |  | 17 | 77 | 36 | 1 | 2 |
| 3449 | Wólka Biernaty |  | 17 | 77 | 36 | 1 | 2 |
| 3450 | Wólka Biernaty |  | 17 | 77 | 264 | 1 | 2 |
| 3451 | Wólka Biernaty |  | 18 | 76 | 29 | 1 | 2 |
| 3452 | Wólka Biernaty |  | 18 | 76 | 170 | 1 | 2 |
| 3453 | Wólka Biernaty |  | 18 | 76 | 25 | 1 | 2 |
| 3454 | Wólka Biernaty |  | 18 | 76 | 557 | 1 | 2 |
| 3455 | Wólka Biernaty |  | 19 | 73 | 62 | 1 | 2 |
| 3456 | Wólka Biernaty |  | 19 | 75 | 30 | 1 | 1 |
| 3457 | Wólka Biernaty |  | 19 | 75 | 211 | 1 | 2 |
| 3458 | Wólka Biernaty |  | 19 | 75 | 305 | 1 | 2 |
| 3460 | Wólka Biernaty |  | 19 | 75 | 29 | 1 | 2 |
| 3461 | Wólka Biernaty |  | 19 | 75 | 25 | 1 | 2 |
| 3462 | Wólka Biernaty |  | 19 | 75 | 34 | 1 | 2 |
| 3463 | Wólka Biernaty |  | 21 | 33 | 485 | 1 | 2 |
| 3464 | Wólka Biernaty |  | 21 | 33 | 164 | 1 | 2 |
| 3465 | Wólka Biernaty |  | 21 | 33 | 72 | 2 | 2 |
| 3466 | Wólka Biernaty |  | 21 | 33 | 52 | 1 | 2 |
| 3467 | Wólka Biernaty |  | 22 | 34 | 460 | 1 | 2 |
| 3468 | Wólka Biernaty |  | 22 | 34 | 133 | 1 | 2 |
| 3469 | Wólka Biernaty |  | 22 | 34 | 341 | 1 | 2 |
| 3470 | Wólka Biernaty |  | 22 | 34 | 44 | 1 | 2 |
| 3471 | Wólka Biernaty |  | 22 | 34 | 23 | 1 | 2 |
| 3472 | Wólka Biernaty |  | 23 | 107/1 | 86 | 1 | 2 |
| 3473 | Wólka Biernaty |  | 23 | 107/1 | 154 | 1 | 2 |
| 3474 | Wólka Biernaty |  |  | 39 | 64 | 1 | 2 |
| 3475 | Wólka Soseńska |  | 9 A | 118 | 635 | 1 | 2 |
| 3476 | Wólka Soseńska |  | 9 A | 118 | 273 | 1 | 2 |
| 3477 | Wólka Soseńska |  | 1 | 130/2 | 389 | 1 | 2 |
| 3478 | Wólka Soseńska |  | 1 | 130/2 | 126 | 1 | 2 |
| 3479 | Wólka Soseńska |  | 1 | 130/2 | 29 | 1 | 1 |
| 3480 | Wólka Soseńska |  | 1 | 130/2 | 57 | 1 | 1 |
| 3481 | Wólka Soseńska |  | 1 | 130/2 | 115 | 1 | 1 |
| 3482 | Wólka Soseńska |  | 3 | 127 | 150 | 1 | 2 |
| 3483 | Wólka Soseńska |  | 3 | 127 | 109 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3484 | Wólka Soseńska |  | 4 | 126 | 55 | 1 | 2 |
| 3485 | Wólka Soseńska |  | 4 | 126 | 91 | 1 | 2 |
| 3486 | Wólka Soseńska |  | 4 | 126 | 168 | 1 | 2 |
| 3487 | Wólka Soseńska |  | 4 | 126 | 324 | 1 | 2 |
| 3488 | Wólka Soseńska |  | 5 | 123/2 | 81 | 1 | 2 |
| 3489 | Wólka Soseńska |  | 5 | 123/2 | 39 | 1 | 2 |
| 3490 | Wólka Soseńska |  | 7 | 177 | 283 | 1 | 2 |
| 3491 | Wólka Soseńska |  | 7 | 179 | 100 | 1 | 2 |
| 3492 | Wólka Soseńska |  | 7 | 180 | 118 | 1 | 2 |
| 3493 | Wólka Soseńska |  | 7 | 182 | 509 | 1 | 2 |
| 3494 | Wólka Soseńska |  | 7 | 182 | 362 | 1 | 2 |
| 3495 | Wólka Soseńska |  | 7 | 183 | 194 | 1 | 2 |
| 3496 | Wólka Soseńska |  | 7 | 183 | 26 | 1 | 2 |
| 3497 | Wólka Soseńska |  | 7 | 183 | 82 | 1 | 2 |
| 3498 | Wólka Soseńska |  | 8 | 184 | 44 | 1 | 2 |
| 3499 | Wólka Soseńska |  | 8 | 184 | 26 | 1 | 2 |
| 3500 | Wólka Soseńska |  | 8 | 184 | 223 | 1 | 2 |
| 3501 | Wólka Soseńska |  | 8 | 184 | 269 | 1 | 2 |
| 3502 | Wólka Soseńska |  | 8 | 184 | 20 | 1 | 2 |
| 3503 | Wólka Soseńska |  | 8 | 184 | 25 | 1 | 2 |
| 3504 | Wólka Soseńska |  | 9 | 120/1 | 157 | 1 | 2 |
| 3505 | Wólka Soseńska |  | 9 | 120/1 | 115 | 1 | 2 |
| 3506 | Wólka Soseńska |  | 9 | 120/1 | 260 | 1 | 2 |
| 3507 | Wólka Soseńska |  | 10 | 187 | 139 | 1 | 2 |
| 3508 | Wólka Soseńska |  | 10 | 187 | 197 | 1 | 2 |
| 3509 | Wólka Soseńska |  | 10 | 187 | 277 | 1 | 2 |
| 3510 | Wólka Soseńska |  | 11 | 190 | 382 | 1 | 2 |
| 3511 | Wólka Soseńska |  | 11 | 191 | 40 | 1 | 2 |
| 3512 | Wólka Soseńska |  | 11 | 194/1 | 597 | 1 | 2 |
| 3513 | Wólka Soseńska |  | 11 | 194/2 | 250 | 1 | 2 |
| 3514 | Wólka Soseńska |  | 11 | 194/2 | 219 | 1 | 2 |
| 3515 | Wólka Soseńska |  | 11 | 195/1 | 178 | 1 | 2 |
| 3516 | Wólka Soseńska |  | 11 | 195/2 | 214 | 1 | 3 |
| 3517 | Wólka Soseńska |  | 11 | 195/2 | 28 | 1 | 2 |
| 3518 | Wólka Soseńska |  | 13 | 117 | 113 | 1 | 2 |
| 3519 | Wólka Soseńska |  | 13 | 117 | 245 | 1 | 2 |
| 3520 | Wólka Soseńska |  | 14 | 115/1 | 219 | 1 | 2 |
| 3521 | Wólka Soseńska |  | 14 | 115/1 | 167 | 1 | 2 |
| 3522 | Wólka Soseńska |  | 14 | 115/1 | 140 | 1 | 2 |
| 3523 | Wólka Soseńska |  | 15 | 196 | 253 | 1 | 2 |
| 3524 | Wólka Soseńska |  | 15 | 197 | 171 | 1 | 2 |
| 3525 | Wólka Soseńska |  | 15 | 197 | 635 | 1 | 2 |
| 3526 | Wólka Soseńska |  | 15 | 197 | 383 | 1 | 2 |
| 3527 | Wólka Soseńska |  | 16 | 114 | 53 | 1 | 2 |
| 3528 | Wólka Soseńska |  | 16 | 114 | 204 | 1 | 2 |
| 3529 | Wólka Soseńska |  | 18 | 113/1 | 238 | 1 | 2 |
| 3530 | Wólka Soseńska |  | 18 | 113/1 | 225 | 1 | 2 |
| 3531 | Wólka Soseńska |  | 19 | 112/1 | 205 | 1 | 2 |
| 3532 | Wólka Soseńska |  | 19 | 112/1 | 129 | 1 | 2 |
| 3533 | Wólka Soseńska |  | 19 | 112/1 | 245 | 1 | 2 |
| 3534 | Wólka Soseńska |  | 20 | 111 | 503 | 1 | 2 |
| 3535 | Wólka Soseńska |  | 20 | 111 | 171 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3536 | Wólka Soseńska |  | 20 | 111 | 192 | 1 | 2 |
| 3537 | Wólka Soseńska |  | 21 | 203/1 | 134 | 1 | 2 |
| 3538 | Wólka Soseńska |  | 21 | 203/1 | 34 | 1 | 2 |
| 3539 | Wólka Soseńska |  | 21 | 203/1 | 246 | 1 | 2 |
| 3540 | Wólka Soseńska |  | 21 | 203/1 | 66 | 1 | 2 |
| 3541 | Wólka Soseńska |  | 22 | 110 | 301 | 1 | 2 |
| 3542 | Wólka Soseńska |  | 22 | 110 | 60 | 1 | 2 |
| 3543 | Wólka Soseńska |  | 22 | 110 | 87 | 1 | 2 |
| 3544 | Wólka Soseńska |  | 22 | 110 | 170 | 1 | 2 |
| 3545 | Wólka Soseńska |  | 23 | 109 | 93 | 1 | 2 |
| 3546 | Wólka Soseńska |  | 23 | 109 | 330 | 1 | 2 |
| 3547 | Wólka Soseńska |  | 23 | 109 | 389 | 1 | 2 |
| 3548 | Wólka Soseńska |  | 24 | 104 | 266 | 1 | 2 |
| 3549 | Wólka Soseńska |  | 26 | 325 | 284 | 1 | 2 |
| 3550 | Wólka Soseńska |  | 27 | 348 | 165 | 1 | 2 |
| 3551 | Wólka Soseńska |  | 27 | 348 | 133 | 1 | 2 |
| 3552 | Wólka Soseńska |  | 28 | 347/3 | 665 | 1 | 2 |
| 3553 | Wólka Soseńska |  | 29 | 330 | 257 | 1 | 2 |
| 3554 | Wólka Soseńska |  | 29 | 331 | 305 | 1 | 2 |
| 3555 | Wólka Soseńska |  | 30 | 333/1 | 366 | 1 | 2 |
| 3556 | Wólka Soseńska |  | 30 | 333/1 | 35 | 1 | 2 |
| 3557 | Wólka Soseńska |  | 30 | 333/1 | 70 | 1 | 2 |
| 3558 | Wólka Soseńska |  | 30 | 333/1 | 78 | 1 | 2 |
| 3559 | Wólka Soseńska |  | 31 | 343 | 363 | 1 | 2 |
| 3560 | Wólka Soseńska |  | 31 | 343 | 274 | 1 | 2 |
| 3561 | Wólka Soseńska |  | 32 | 409/3 | 201 | 1 | 2 |
| 3562 | Wólka Soseńska |  | 34 | 450/1 | 20 | 1 | 2 |
| 3563 | Wólka Soseńska |  | 34 | 450/1 | 23 | 1 | 2 |
| 3564 | Wólka Soseńska |  | 34 | 450/3 | 31 | 1 | 2 |
| 3565 | Wólka Soseńska |  | 34 | 450/3 | 102 | 1 | 2 |
| 3566 | Wólka Soseńska |  | 34 | 450/3 | 58 | 1 | 2 |
| 3567 | Wólka Soseńska |  | 34 | 450/3 | 8 | 1 | 2 |
| 3568 | Wólka Soseńska |  | 35 | 395 | 123 | 1 | 2 |
| 3569 | Wólka Soseńska |  | 35 | 395 | 41 | 2 | 2 |
| 3570 | Wólka Soseńska |  | 35 | 395 | 25 | 1 | 2 |
| 3571 | Wólka Soseńska |  | 36 | 199 | 164 | 2 | 2 |
| 3572 | Wólka Soseńska |  | 23A | 209 | 170 | 1 | 1 |
| 3573 | Wólka Soseńska |  |  | 201/4 | 325 | 1 | 2 |
| 3574 | Wólka Soseńska |  |  | 201/4 | 286 | 1 | 2 |
| 3575 | Wólka Soseńska |  |  | 201/2 | 344 | 1 | 2 |
| 3576 | Wólka Soseńska |  |  | 106 | 160 | 1 | 2 |
| 3577 | Wólka Soseńska |  |  | 60/2 | 12 | 1 | 1 |
| 3578 | Wyczółki |  | 11 A | 84/1 | 75 | 1 | 2 |
| 3579 | Wyczółki |  | 11 A | 84/1 | 69 | 2 | 2 |
| 3580 | Wyczółki |  | 11 A | 84/1 | 41 | 1 | 2 |
| 3581 | Wyczółki |  | 1 | 561 | 112 | 1 | 2 |
| 3582 | Wyczółki |  | 1 | 561 | 33 | 1 | 2 |
| 3583 | Wyczółki |  | 1 | 561 | 126 | 1 | 2 |
| 3584 | Wyczółki |  | 1 | 561 | 106 | 1 | 2 |
| 3585 | Wyczółki |  | 2 | 559 | 225 | 1 | 2 |
| 3586 | Wyczółki |  | 3 | 557/3 | 147 | 1 | 2 |
| 3587 | Wyczółki |  | 3 | 557/3 | 129 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3588 | Wyczółki |  | 4 | 551 | 245 | 1 | 2 |
| 3589 | Wyczółki |  | 4 | 551 | 393 | 1 | 2 |
| 3590 | Wyczółki |  | 4 | 551 | 74 | 1 | 2 |
| 3591 | Wyczółki |  | 4 | 551 | 168 | 1 | 2 |
| 3592 | Wyczółki |  | 4 | 551 | 304 | 1 | 2 |
| 3593 | Wyczółki |  | 4 | 557/2 | 130 | 1 | 2 |
| 3594 | Wyczółki |  | 4 | 557/2 | 56 | 1 | 2 |
| 3595 | Wyczółki |  | 4 | 557/2 | 134 | 1 | 2 |
| 3596 | Wyczółki |  | 4 | 557/2 | 168 | 1 | 2 |
| 3597 | Wyczółki |  | 4 | 557/2 | 148 | 1 | 2 |
| 3598 | Wyczółki |  | 5 | 548/1 | 146 | 1 | 2 |
| 3599 | Wyczółki |  | 5 | 548/1 | 143 | 1 | 2 |
| 3600 | Wyczółki |  | 5 | 548/1 | 120 | 1 | 1 |
| 3601 | Wyczółki |  | 6 | 406 | 115 | 1 | 2 |
| 3602 | Wyczółki |  | 6 | 406 | 27 | 1 | 2 |
| 3603 | Wyczółki |  | 6 | 406 | 253 | 1 | 2 |
| 3604 | Wyczółki |  | 6 | 406 | 76 | 1 | 2 |
| 3596 | Wyczółki |  | 6 | 406 | 51 | 1 | 2 |
| 3597 | Wyczółki |  | 6 | 406 | 13 | 1 | 2 |
| 3598 | Wyczółki |  | 7 | 402 | 40 | 1 | 2 |
| 3599 | Wyczółki |  | 7 | 403 | 157 | 1 | 2 |
| 3600 | Wyczółki |  | 7 | 403 | 46 | 1 | 2 |
| 3601 | Wyczółki |  | 8 | 400/2 | 53 | 1 | 2 |
| 3602 | Wyczółki |  | 8 | 400/2 | 225 | 1 | 2 |
| 3603 | Wyczółki |  | 8 | 400/2 | 209 | 1 | 2 |
| 3604 | Wyczółki |  | 8 | 400/2 | 55 | 1 | 2 |
| 3605 | Wyczółki |  | 9 | 399 | 167 | 1 | 2 |
| 3606 | Wyczółki |  | 10 | 397 | 349 | 1 | 2 |
| 3607 | Wyczółki |  | 10 | 397 | 163 | 1 | 2 |
| 3608 | Wyczółki |  | 10 | 397 | 219 | 1 | 2 |
| 3609 | Wyczółki |  | 10 | 397 | 76 | 1 | 2 |
| 3610 | Wyczółki |  | 10 | 397 | 38 | 1 | 2 |
| 3611 | Wyczółki |  | 10 | 397 | 205 | 1 | 2 |
| 3612 | Wyczółki |  | 13 | 532 | 543 | 1 | 2 |
| 3613 | Wyczółki |  | 13 | 532 | 216 | 1 | 2 |
| 3614 | Wyczółki |  | 13 | 532 | 33 | 1 | 2 |
| 3615 | Wyczółki |  | 13 | 532 | 187 | 1 | 2 |
| 3616 | Wyczółki |  | 13 | 532 | 66 | 1 | 2 |
| 3617 | Wyczółki |  | 14 | 524 | 140 | 1 | 2 |
| 3618 | Wyczółki |  | 14 | 524 | 77 | 1 | 2 |
| 3619 | Wyczółki |  | 16 | 516 | 139 | 1 | 2 |
| 3620 | Wyczółki |  | 16 | 516 | 80 | 1 | 2 |
| 3621 | Wyczółki |  | 16 | 516 | 37 | 1 | 2 |
| 3622 | Wyczółki |  | 16 | 516 | 28 | 1 | 2 |
| 3623 | Wyczółki |  | 16 | 516 | 28 | 1 | 2 |
| 3624 | Wyczółki |  | 17 | 514 | 103 | 1 | 2 |
| 3625 | Wyczółki |  | 17 | 514 | 59 | 1 | 2 |
| 3626 | Wyczółki |  | 17 | 514 | 204 | 1 | 2 |
| 3627 | Wyczółki |  | 18 | 511 | 65 | 1 | 2 |
| 3628 | Wyczółki |  | 19 | 507 | 157 | 1 | 2 |
| 3629 | Wyczółki |  | 19 | 507 | 17 | 1 | 2 |
| 3630 | Wyczółki |  | 19 | 507 | 96 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3631 | Wyczółki |  | 19 | 509 | 112 | 1 | 2 |
| 3632 | Wyczółki |  | 20 | 505 | 95 | 1 | 2 |
| 3633 | Wyczółki |  | 20 | 505 | 139 | 1 | 2 |
| 3634 | Wyczółki |  | 21 | 501 | 112 | 1 | 2 |
| 3635 | Wyczółki |  | 22 | 499 | 86 | 2 | 2 |
| 3636 | Wyczółki |  | 23 | 494 | 212 | 1 | 2 |
| 3637 | Wyczółki |  | 24 | 491 | 139 | 1 | 2 |
| 3638 | Wyczółki |  | 24 | 491 | 120 | 2 | 2 |
| 3639 | Wyczółki |  | 24 | 491 | 64 | 1 | 2 |
| 3640 | Wyczółki |  | 24 | 491 | 89 | 1 | 2 |
| 3641 | Wyczółki |  | 25 | 492 | 175 | 1 | 2 |
| 3642 | Wyczółki |  | 25 | 492 | 134 | 1 | 3 |
| 3643 | Wyczółki |  | 25 | 495 | 274 | 1 | 2 |
| 3644 | Wyczółki |  | 26 | 489 | 175 | 1 | 2 |
| 3645 | Wyczółki |  | 27 | 488 | 158 | 1 | 2 |
| 3646 | Wyczółki |  | 28 | 482 | 40 | 1 | 2 |
| 3647 | Wyczółki |  | 28 | 482 | 72 | 1 | 2 |
| 3648 | Wyczółki |  | 28 | 482 | 257 | 1 | 2 |
| 3649 | Wyczółki |  | 28 | 482 | 130 | 1 | 2 |
| 3650 | Wyczółki |  | 28 | 482 | 293 | 1 | 2 |
| 3651 | Wyczółki |  | 29 | 479 | 40 | 1 | 2 |
| 3652 | Wyczółki |  | 30 | 473 | 45 | 1 | 2 |
| 3653 | Wyczółki |  | 31 | 470 | 153 | 1 | 2 |
| 3654 | Wyczółki |  | 31 | 470 | 245 | 1 | 2 |
| 3655 | Wyczółki |  | 31 | 470 | 79 | 1 | 2 |
| 3656 | Wyczółki |  | 31 | 470 | 99 | 1 | 2 |
| 3657 | Wyczółki |  | 32 | 462/2 | 211 | 1 | 2 |
| 3658 | Wyczółki |  | 32 | 462/2 | 120 | 1 | 2 |
| 3659 | Wyczółki |  | 32 | 467 | 256 | 1 | 2 |
| 3660 | Wyczółki |  | 32 | 467 | 99 | 1 | 2 |
| 3661 | Wyczółki |  | 33 | 459 | 197 | 1 | 2 |
| 3662 | Wyczółki |  | 33 | 459 | 49 | 1 | 2 |
| 3663 | Wyczółki |  | 33 | 459 | 225 | 1 | 2 |
| 3664 | Wyczółki |  | 33 | 462/1 | 62 | 1 | 2 |
| 3665 | Wyczółki |  | 33 | 462/1 | 72 | 1 | 2 |
| 3666 | Wyczółki |  | 35 | 456/1 | 168 | 1 | 2 |
| 3667 | Wyczółki |  | 35 | 456/1 | 20 | 1 | 2 |
| 3668 | Wyczółki |  | 35 | 456/1 | 21 | 1 | 2 |
| 3669 | Wyczółki |  | 36 | 453/1 | 156 | 1 | 2 |
| 3670 | Wyczółki |  | 36 | 453/1 | 153 | 1 | 2 |
| 3671 | Wyczółki |  | 36 | 453/1 | 204 | 1 | 2 |
| 3672 | Wyczółki |  | 36 | 453/1 | 181 | 1 | 2 |
| 3673 | Wyczółki |  | 38 | 383/2 | 74 | 1 | 2 |
| 3674 | Wyczółki |  | 38 | 383/2 | 14 | 1 | 2 |
| 3675 | Wyczółki |  | 38 | 384/2 | 26 | 1 | 2 |
| 3676 | Wyczółki |  | 38 | 384/2 | 30 | 1 | 2 |
| 3677 | Wyczółki |  | 38 | 384/2 | 171 | 1 | 2 |
| 3678 | Wyczółki |  | 40 | 441 | 98 | 1 | 2 |
| 3679 | Wyczółki |  | 40 | 441 | 65 | 1 | 2 |
| 3680 | Wyczółki |  | 40 | 441 | 130 | 1 | 2 |
| 3681 | Wyczółki |  | 41 | 438 | 66 | 1 | 2 |
| 3682 | Wyczółki |  | 41 | 438 | 163 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3683 | Wyczółki |  | 41 | 438 | 62 | 1 | 2 |
| 3684 | Wyczółki |  | 42 | 310/3 | 115 | 1 | 1 |
| 3685 | Wyczółki |  | 42 | 310/3 | 13 | 1 | 2 |
| 3686 | Wyczółki |  | 42 | 439 | 10 | 1 | 2 |
| 3687 | Wyczółki |  | 42 | 439 | 81 | 1 | 2 |
| 3688 | Wyczółki |  | 42 | 439 | 160 | 1 | 2 |
| 3689 | Wyczółki |  | 42 | 439 | 38 | 1 | 2 |
| 3690 | Wyczółki |  | 42 | 439 | 11 | 1 | 2 |
| 3691 | Wyczółki |  | 43 | 433 | 107 | 1 | 2 |
| 3692 | Wyczółki |  | 43 | 433 | 48 | 1 | 2 |
| 3693 | Wyczółki |  | 44 | 434 | 50 | 1 | 2 |
| 3694 | Wyczółki |  | 44 | 434 | 46 | 1 | 2 |
| 3695 | Wyczółki |  | 45 | 430 | 142 | 1 | 2 |
| 3696 | Wyczółki |  | 45 | 430 | 106 | 1 | 2 |
| 3697 | Wyczółki |  | 45 | 430 | 95 | 1 | 2 |
| 3698 | Wyczółki |  | 46 | 425 | 161 | 1 | 1 |
| 3699 | Wyczółki |  | 46 | 425 | 247 | 1 | 2 |
| 3700 | Wyczółki |  | 46 | 425 | 64 | 1 | 2 |
| 3701 | Wyczółki |  | 47 | 423/1 | 48 | 1 | 2 |
| 3702 | Wyczółki |  | 47 | 423/1 | 85 | 1 | 2 |
| 3703 | Wyczółki |  | 48 | 421/2 | 208 | 1 | 2 |
| 3704 | Wyczółki |  | 48 | 421/2 | 88 | 1 | 2 |
| 3705 | Wyczółki |  | 48 | 421/2 | 77 | 1 | 2 |
| 3706 | Wyczółki |  | 48 | 421/2 | 269 | 1 | 2 |
| 3707 | Wyczółki |  | 48 | 421/2 | 147 | 1 | 2 |
| 3708 | Wyczółki |  | 49 | 413/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3709 | Wyczółki |  | 49 | 413/1 | 12 | 1 | 2 |
| 3710 | Wyczółki |  | 49 | 413/1 | 190 | 1 | 2 |
| 3711 | Wyczółki |  | 49 | 417/1 | 140 | 1 | 2 |
| 3712 | Wyczółki |  | 49 | 417/1 | 15 | 1 | 2 |
| 3713 | Wyczółki |  | 49 | 413/1 | 139 | 1 | 2 |
| 3714 | Wyczółki |  | 49 | 413/1 | 45 | 1 | 2 |
| 3715 | Wyczółki |  | 49 | 413/1 | 113 | 1 | 2 |
| 3716 | Wyczółki |  | 50 | 419/1 | 141 | 1 | 2 |
| 3717 | Wyczółki |  | 50 | 419/1 | 19 | 1 | 2 |
| 3718 | Wyczółki |  | 50 | 419/1 | 16 | 1 | 2 |
| 3719 | Wyczółki |  | 51 | 419/3 | 49 | 1 | 2 |
| 3720 | Wyczółki |  | 51 | 419/3 | 154 | 1 | 2 |
| 3721 | Wyczółki |  | 52 | 367/11 | 117 | 1 | 2 |
| 3722 | Wyczółki |  | 52 | 367/11 | 40 | 1 | 2 |
| 3723 | Wyczółki |  | 52 | 367/11 | 106 | 1 | 2 |
| 3724 | Wyczółki |  | 53 | 366/14 | 397 | 1 | 2 |
| 3725 | Wyczółki |  | 53 | 366/16 | 82 | 1 | 2 |
| 3726 | Wyczółki |  | 53 | 366/16 | 198 | 1 | 2 |
| 3727 | Wyczółki |  | 53 | 366/16 | 42 | 1 | 2 |
| 3728 | Wyczółki |  | 55 | 364/1 | 43 | 1 | 2 |
| 3729 | Wyczółki |  | 55 | 364/1 | 158 | 1 | 1 |
| 3730 | Wyczółki |  | 55 | 364/1 | 19 | 1 | 2 |
| 3731 | Wyczółki |  | 55 | 364/1 | 195 | 1 | 2 |
| 3732 | Wyczółki |  | 56 | 362/4 | 54 | 1 | 2 |
| 3733 | Wyczółki |  | 56 | 362/4 | 255 | 1 | 2 |
| 3734 | Wyczółki |  | 56 | 362/4 | 238 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3735 | Wyczółki |  | 56 | 362/4 | 133 | 1 | 2 |
| 3736 | Wyczółki |  | 57 | 360/4 | 60 | 1 | 1 |
| 3737 | Wyczółki |  | 59 | 303 | 147 | 1 | 2 |
| 3738 | Wyczółki |  | 59 | 303 | 123 | 1 | 2 |
| 3739 | Wyczółki |  | 59 | 303 | 37 | 1 | 2 |
| 3740 | Wyczółki |  | 59 | 303 | 15 | 1 | 2 |
| 3741 | Wyczółki |  | 60 | 369/1 | 79 | 1 | 2 |
| 3742 | Wyczółki |  | 60 | 369/1 | 112 | 1 | 2 |
| 3743 | Wyczółki |  | 60 | 369/1 | 35 | 1 | 2 |
| 3744 | Wyczółki |  | 61 | 309/2 | 23 | 1 | 2 |
| 3745 | Wyczółki |  | 61 | 309/2 | 373 | 1 | 2 |
| 3746 | Wyczółki |  | 61 | 309/2 | 92 | 1 | 2 |
| 3747 | Wyczółki |  | 61 | 309/2 | 32 | 1 | 2 |
| 3748 | Wyczółki |  | 62 | 884/2 | 112 | 1 | 2 |
| 3749 | Wyczółki |  | 63 | 371/6 | 68 | 1 | 2 |
| 3750 | Wyczółki |  | 63 | 371/6 | 18 | 1 | 2 |
| 3751 | Wyczółki |  | 64 | 371/6 | 18 | 1 | 2 |
| 3752 | Wyczółki |  | 64 | 371/6 | 69 | 1 | 2 |
| 3753 | Wyczółki |  | 64 | 371/6 | 13 | 1 | 2 |
| 3754 | Wyczółki |  | 64 | 371/6 | 126 | 1 | 2 |
| 3755 | Wyczółki |  | 64 | 371/6 | 28 | 1 | 2 |
| 3756 | Wyczółki |  | 64 | 371/6 | 124 | 1 | 2 |
| 3757 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 158 | 1 | 2 |
| 3758 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 160 | 1 | 2 |
| 3759 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 16 | 1 | 2 |
| 3760 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 22 | 1 | 2 |
| 3761 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 35 | 1 | 2 |
| 3762 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 218 | 1 | 2 |
| 3763 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 19 | 1 | 2 |
| 3764 | Wyczółki |  | 65 | 313/2 | 31 | 1 | 2 |
| 3765 | Wyczółki |  | 65 | 314/4 | 188 | 1 | 2 |
| 3766 | Wyczółki |  | 66 | 378/2 | 10 | 1 | 1 |
| 3767 | Wyczółki |  | 66 | 378/2 | 10 | 1 | 2 |
| 3768 | Wyczółki |  | 67 | 385/12 | 180 | 1 | 2 |
| 3769 | Wyczółki |  | 67 | 385/12 | 75 | 1 | 2 |
| 3770 | Wyczółki |  | 69 | 398/2 | 143 | 1 | 2 |
| 3771 | Wyczółki |  | 70 | 348 | 51 | 1 | 2 |
| 3772 | Wyczółki |  | 72 | 355/2 | 106 | 1 | 2 |
| 3773 | Wyczółki |  | 72 | 355/2 | 154 | 1 | 2 |
| 3774 | Wyczółki |  | 72 | 355/2 | 69 | 1 | 2 |
| 3775 | Wyczółki |  | 72 | 355/2 | 15 | 1 | 2 |
| 3776 | Wyczółki |  | 76 | 339 | 128 | 1 | 2 |
| 3777 | Wyczółki |  | 77 | 338/1 | 208 | 1 | 2 |
| 3778 | Wyczółki |  | 78 | 328 | 83 | 1 | 2 |
| 3779 | Wyczółki |  | 80 | 290 | 256 | 1 | 2 |
| 3780 | Wyczółki |  | 80 | 290 | 273 | 1 | 2 |
| 3781 | Wyczółki |  | 81 | 288/2 | 78 | 1 | 2 |
| 3782 | Wyczółki |  | 81 | 288/3 | 147 | 1 | 2 |
| 3783 | Wyczółki |  | 81 | 289/3 | 103 | 1 | 2 |
| 3784 | Wyczółki |  | 82 | 287 | 25 | 1 | 2 |
| 3785 | Wyczółki |  | 82 | 287 | 7 | 1 | 2 |
| 3786 | Wyczółki |  | 82 | 289/1 | 195 | 1 | 2 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Numer działki ewidencyjnej | Ilość azbestu [m2] | Typ płyt | Stan płyt |
| 3787 | Wyczółki |  | 83 | 286 | 280 | 1 | 2 |
| 3788 | Wyczółki |  | 84 | 278 | 102 | 1 | 2 |
| 3789 | Wyczółki |  | 86 | 865/2 | 49 | 1 | 2 |
| 3790 | Wyczółki |  | 88 | 869 | 597 | 1 | 2 |
| 3791 | Wyczółki |  | 88 | 869 | 404 | 1 | 2 |
| 3792 | Wyczółki |  | 88 | 869 | 28 | 1 | 2 |
| 3793 | Wyczółki |  | 88 | 869 | 79 | 1 | 2 |
| 3794 | Wyczółki |  | 43A | 433 | 197 | 1 | 2 |
| 3795 | Wyczółki |  |  | 370/2 | 188 | 1 | 2 |
| 3796 | Wyczółki |  |  | 534/1 | 46 | 1 | 2 |
| 3797 | Wyczółki |  |  | 454/2 | 170 | 1 | 2 |
| 3798 | Wyczółki |  |  | 442 | 88 | 1 | 2 |
| 3799 | Wyczółki |  |  | 442 | 24 | 1 | 2 |
| 3800 | Wyczółki |  |  | 445 | 93 | 1 | 2 |
| 3801 | Wyczółki |  |  | 390/2 | 219 | 1 | 2 |
| 3802 | Wyczółki |  |  | 391/2 | 225 | 1 | 2 |
| 3803 | Wyczółki |  |  | 526 | 154 | 1 | 2 |
| 3804 | Wyczółki |  |  | 849/1 | 88 | 1 | 2 |
| 3805 | Wyczółki |  |  | 849/1 | 199 | 1 | 2 |
| 3806 | Wyczółki |  |  | 849/1 | 107 | 1 | 2 |
| 3807 | Wyczółki |  |  | 866 | 110 | 1 | 2 |

Legenda:

Typ płyt azbestowo-cementowych: 1- faliste, 2 - płaskie, 3 - warstwowe

Stan płyt: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie, 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku, 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat

Załącznik 10.  Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

| Województwo dolnośląskie |
| --- |
| 1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Wałbrzychu |
| Zarządzający składowiskiem | Mo BRUK sp. k. |
| Adres | Korzenna 214, 33-322 Korzenna |
|  | województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Korzenna |
| Telefon | (074) 849 53 08, fax (074) 849 55 40 |
| e-mail | skladowisko@mobruk.pl |
| strona internetowa | www.mobruk.pl |
| adres składowiska | ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych |
| adres składowiska | województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Wałbrzych |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu 10 11 81* – odpady zawierające azbest 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 06 07 01* - do uzgodnienia 06 13 04* - 520 zł netto 10 11 81* - 470 zł netto 10 13 09* - 340 zł netto 16 01 11* - 920 zł netto 16 02 12* - 820 zł netto 17 06 01* - 300 zł netto 17 06 05* - 270 zł netto |
| Godziny otwarcia | 7:00-17:00 pn.-pt. |
| 2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice |
|  | województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Polkowice |
| Telefon | (076) 846 29 11, fax (076) 846 29 60 |
| e-mail | pgm@pgm-polkowice.com.pl |
| strona internetowa | www.pgm-polkowice.com.pl |
| adres składowiska | obręb Trzebcz i Polkowice III |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 495 zł netto |
| Godziny otwarcia | 7.00 -18.00 pn.-pt., 7.00 -16.00 sobota |
| Województwo kujawsko-pomorskie |
| 3. Składowisko odpadów niebezpiecznych |
| Zarządzający składowiskiem | Eco-Pol Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz |
|  | województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Pruszcz |
| Telefon | Fax (052) 330 80 65; kom. 604 976 270 |
| e-mail | eco-pol@o2.pl, biuro@ecopol.pl |
| strona internetowa | www.ecopol.republika.pl www.ecopol.pl |
| adres składowiska | Małociechowo |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | cena ustalana indywidualnie, uzależniona od ilości dostarczonych odpadów na składowisko |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00 |

| Województwo lubelskie |
| --- |
| 4. Składowisko w Kraśniku |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowalnych „WOD-BUD” Sp. z o.o. |
| adres | ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik |
|  | województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik |
| telefon | (081) 825 26 05 |
| e-mail | wod-bud@wod-bud.com.pl |
| strona internetowa | www.wod-bud.com.pl |
| adres składowiska | Piaski, Zarzecze II 23-200 Kraśnik |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | Kwatera I: 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest Kwatera II: 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu 10 11 81* – odpady zawierające azbest 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 15 01 11* - odpady opakowaniowe - włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (azbest) 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | Kwatera I - 200-350 zł Kwatera II - 200-600 zł |
| Godziny otwarcia | 7.00-15.00 pn.-pt. |
| Województwo lubelskie |
| 5. Składowisko odpadów azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie |
| adres | ul. Ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm |
|  | województwo lubelskie, powiat chełmski, gmina Chełm |
| telefon | (082) 560 50 20; fax (082) 560 50 21 |
| e-mail | pgo@pgo.chelm.pl |
| strona internetowa | www.pgo.chelm.pl |
| adres składowiska | Srebrzyszcze, Chełm, 22-100 działka ewidencyjna nr 539 |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 200 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek - piątek 7:00-15:00 |
| Województwo lubuskie |
| 6. Składowisko odpadów zawierających azbest w Gorzowie Wielkopolskim |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
|  | województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Gorzów Wielkopolski |
| Telefon | (095) 722 53 85 |
| e-mail | zuo@zuo-gorzow.pl |
| strona internetowa | www.zuo-gorzow.pl |
| adres składowiska | ul. Małuszyńska 180, 66-400 Gorzów Wielkopolski - Chróścik |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 190 zł netto za Mg |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 20:00 |
| 7. Składowisko odpadów azbestowych w Poniatowej Wsi |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej Wsi |
| adres | ul. Młodzieżowa 4, 23-320 Poniatowa |
|  | województwo lubelskie, powiat opolski, gmina Powiatowa Wieś |
| telefon | (081) 743 68 60 |
| e-mail | opracowania@laos.com.pl |
| strona internetowa | brak |
| adres składowiska | Poniatowa Wieś 23-320 Poniatowa |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 16 02 12* – zużyte urządzenia (elektryczne i elektroniczne) zawierające wolny azbest 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 400 – 500 zł netto |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek - piatek. 7:00-15:00 |
| Województwo łódzkie |
| 8. Składowisko odpadów niebezpiecznych Jadwinówka |
| Zarządzający składowiskiem | Transport Metalurgia Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko |
|  | województwo łódzkie, powiat radomszczański, gmina Radomsko |
| Telefon | (44) 684 01 13, kom. 517 822 700 |
| e-mail | b.d. |
| adres składowiska | Jadwinówka, 97-500 Radomsko |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 2120-170 zł brutto |
| Godziny otwarcia | 7:00-15:00 pn.-pt. |
| Województwo małopolskie |
| 9. Składowisko Odpadów Za rzeką Białą – sektor C3 |
| Zarządzający składowiskiem | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów |
|  | województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów |
| Telefon | (014) 633 06 82; fax (014) 628 34 57 |
| e-mail | sekretariat@jrch.pl |
| strona internetowa | www.jrch.pl |
| adres składowiska | ul. Czysta, 33-100 Tarnów nr nieruchomości 25/44 |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | około 120 zł brutto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek-sobota 7:00-19:00 |
| Województwo mazowieckie |
| 10. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu |
| Adres | ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc |
|  | województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Sierpc |
| Telefon | Fax (024) 275-55-35 |
| e-mail | zgmsierpc@wp.pl |
| strona internetowa | http://skladowisko.sierpc.pl/ |
| adres składowiska | Rachocin, 09-200 Sierpc |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 600 zł netto za Mg |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek -piątek 7:00-15:00, sobota 6:00-18:00 |
| Województwo podkarpackie |
| 11. Składowisko odpadów w Młynach Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Adres | Skołoszów 341, 37-550 Radymno |
|  | województwo podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Radymno |
| Telefon | (016) 628 36 63; (016) 628 12 65, fax; (016) 623 75 34; (016) 628 49 36 |
| e-mail | zgkradymno@poczta.fm |
| strona internetowa | www.zgkradymno.pl |
| adres składowiska | Młyny, 37-550 Radymno |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 200 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 |

| 12. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy |
| --- |
| Zarządzający składowiskiem | Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy |
| Adres | ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |
|  | województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Pysznica |
| Telefon | (015) 841 00 08 |
| e-mail | gzk@pysznica.pl |
| adres składowiska | Pysznica Kaczyłów, 37-403 Pysznica |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Dostępność | dla gminy Pysznica oraz Gminy Nisko |
| Cena za 1 Mg | 170601 - 250 zł netto 170605 - 400 zł netto |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek – sobota 7:00 – 17:00 |
| Województwo pomorskie |
| 13. Kwatera azbestu w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres | Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn |
|  | województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyń |
| Telefon | (055) 279 58 28 |
| e-mail | zuok@wp.pl |
| strona internetowa | www.zuo.kwidzyn.pl |
| adres składowiska | Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 250 zł netto dla powiatu kwidzyńskiego, 400 zł netto dla pozostałych |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek -piątek 7:00-15:00 |
| Województwo świętokrzyskie |
| 14. Składowisko „Dobrów” |
| Zarządzający składowiskiem | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. |
| Adres | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
|  | województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina Tuczępy |
| Telefon | (041) 342 13 87; (015) 864 51 13; (044) kom. 509 231 489 |
| e-mail | biuro@sii.com.pl |
| strona internetowa | www.sii.com.pl |
| adres składowiska | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 17 06 01 – 300-400zł netto 17 06 05 – 205 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00 |
| Województwo warmińsko-mazurskie |
| 15. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
| Adres | ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostróda |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina Ostróda |
| Telefon | (089) 646 42 51; fax (089) 646 35 79 |
| e-mail | puk-ost@post.pl |
| strona internetowa | www.puk-ostroda.com.pl |
| adres składowiska | Półwieś, 14-230 Zalewo |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Zalewo |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 300 zł netto firmy, instytucje 350 zł netto klienci indywidualni |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek-piątek 7:00-15:00 |

| Województwo wielkopolskie |
| --- |
| 16. Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin |
|  | województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Konin |
| Telefon | (063) 249 36 24; fax (063) 247 48 06 |
| e-mail | sekretariat@utylizacja-konin.pl |
| strona internetowa | www.utylizacja-konin.pl |
| adres składowiska | Miasto Konin nr działki ewidencyjnej 109/3, 62-510 Konin |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05*– materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | b.d. |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 |
| Województwo zachodniopomorskie |
| 17. Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Koszalin |
| Telefon | (094) 348 44 44; fax (094) 348 44 43 |
| e-mail | pgk@pgk.koszalin.com.pl |
| strona internetowa | www.pgk.koszalin.com.pl |
| adres składowiska | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 *– materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | z gminy Sianów - 300 zł netto z pow. koszalińskiego - 400 zł netto spoza powiatu - 500 zł netto |
| Godziny otwarcia | IV-IX poniedziałek – piątek 7:00-17:00, sobota 7:00-15:00; pozostałe miesiące poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00, sobota nieczynne |
| 18. Składowisko Odpadów Dalsze |
| Zarządzający składowiskiem | „Eko-Myśl” Sp. z o.o. |
| Adres | Dalsze 36, 74-300 Myślibórz |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Myślibórz |
| Telefon | (095) 747 56 53; fax (095) 747 33 22 |
| e-mail | sekretariat@eko-mysl.pl |
| strona internetowa | eko-mysl.pl |
| adres składowiska | Dalsze 36, 74-300 Myślibórz |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 17 06 01 - 283 zł netto 17 06 04 - 227 zł netto 17 06 05 - 283 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00-18:00, sobota 7:00-14:00 |

Załącznik 11. Wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania 
i usuwania odpadów azbestowych na terenie powiatu siedleckiego

W zakresie demontażu:

      - Algader Hofman Sp. z o.o.

Ul. Wólczyńska 133, bud. 11B, 01-010 Warszawa

Tel. 22 864-94-97

      - Ekochem-Ekoservice Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 99, 90-441 Łódź

Tel. 42 636-97-63

      - Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o. o.

Reguły, ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice

tel./fax (0-22) 724-32-39

      - PPHU „GAJAWI” Gabriel Rogut

ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź

tel. kom. 501 028 153

      - TERMOEKSPORT Warszawa

Ul. Żurawia 24/7, Warszawa

Tel. 22 821-34-67

      - Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”

Ul. Zamojskiego 51, 22-400 Zamość

Tel. 84 627-30-13

      - Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewcze K.Jakimiak

Ul. Kwiatowa 5, 08-110 Siedlce

Tel. 25 644-29-33

      - KAN-POL PPHU, Iwona Łosiewicz

Ul. Storczykowa 30, 20-143 Lublin

Tel. 81 534-31-15

      - Zakład Usług Budowlanych, Grzegorz Czarnecki

Żabokliki 120, pow. Siedlecki

Tel. 25 644-07-16

      - PHU „JUKO” Jerzy Szczukowski

Ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel. 44 649-94-24

      - HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

Ul. Ściegiennego 262A, 26-116 Kielce

Tel. 41 348-06-60

      - NATEX2 – Irena Jasińska

Trzciniec 45, 06-100 Pułtusk

Tel. 23 692-10-54

      - Plastimet-Panorama

Ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno

Tel. 22 725-92-66

      - Firma R&M Plettac Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów

Tel. 62 587-01-00

      - PPHU Abba-Ekomed Sp. z o.o.

Ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń

Tel. 56 654-86-70

      - Albeko Sieger Sp. j.

87-510 Kotowy, gm. Skrwilno

Tel. 54 280-02-88

      - PHU Dachy Kurowski Krzysztof

Zawady 20, 08-111 Krzesk, gm. Zbuczyn

Tel. 602-726-492

      - Zakład Remontowo-Budowlany, Skrajny Jan

Ul. Paderewskiego 27, 08-110 Siedlce

Tel. 602-102-492

      - Traffic, Krzysztof Popławski

Ul. Kombatantów 4/1, Białystok

Tel. 85 679-54-80

      - Euro-Gaz Sp. j.

Zgórsko 31A, 26-052 Sitkówka Nowiny

Tel. 41 346-51-90

      - „MAJKA” Maria Demiańczuk

Ul. Mickiewicza 7, 17-300 Siemiatycze

Tel. 85 656-05-05

W zakresie transportu:

            - Algader Hofman Sp. z o.o.

Ul. Wólczyńska 133, bud. 11B, 01-010 Warszawa

Tel. 22 864-94-97

            - Ekochem-Ekoservice Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 99, 90-441 Łódź

Tel. 42 636-97-63

# Footnotes

Źródło: Bank Danych Regionalnych

Ibidem

ibidem

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

Ibidem

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004,

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Warszawa, 2001

Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, marzec 2009r. (poradnik ARiMR)

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, grudzień 2008 r. (poradnik ARiMR)

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, marzec 2009r. (poradnik ARiMR)

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

„Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest” pod red. Jerzego Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003

# Text boxes

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat.

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczne-budo wlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest - celem uzyskania pozwolenia na budowę

wraz z określonymi warunkami.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Sporządzenie „Oceny Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenie lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest