### Umowa nr GK 7040/    /2005

zawarta w Mordach w dniu  ................................ r. pomiędzy:  Miastem i Gminą Mordy

reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Andrzeja Piotrowskiego			- Burmistrza Miasta i Gminy

zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Pani:

Bożeny Boruc					- Skarbnika Miasta i Gminy

a Wykonawcą				-

reprezentowanym przez:

1.						-

o następującej treści:

§  1

#### W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji drogi gminnej Wyczółki Wieś gm. Mordy o długości 600 mb (nawierzchnia bitumiczna) zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

§  2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego warunki zamówienia,

- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

§  3

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminach:

- Termin rozpoczęcia robót – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o budowie.

- Termin wykonania umowy do dnia  29.07.2005 r.

- Datą wykonania umowy jest data protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§  4

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie zawarte w ofercie.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

...................................

słownie  ....................

plus podatek VAT w wysokości  .......  tj.  = ................

słownie: ...............................

Razem  - brutto = ........................ PLN

Słownie: ...............................................................................................

Na ww. kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia określone w załączniku 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z cenami jednostkowymi podanymi

w tym załączniku.

3.    Faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i płatna

będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§  5

- Inspektorem nadzoru robót jest Pan:  Jerzy Kaliszuk

- Kierownika budowy w jest Pan ........................... posiadający uprawnienia budowlane Nr ............... wydane

przez .................................................................................................................................................

§   6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów własnych.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do

wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub badania laboratoryjne.

§  7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Odbiór przedmiotu umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Wykonanie robót zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych i specyfiką techniczną.

  - Oznakowanie robót na czas ich prowadzenia uzgodnioną z Zamawiającym z zachowaniem warunków określonych w projekcie organizacji ruchu.

  - Zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji

przedmiotu umowy i jego likwidacja po zakończeniu budowy w ramach ceny ofertowej.

  - Wykonywanie na własny koszt wszelkich badań laboratoryjnych.

  - Na żądanie Zamawiającego przerwanie robót, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba –

zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

  - Przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na

ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru.

§  8

- Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w

terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru  zgłoszonej przez

Wykonawcę i zakończenia go w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady:

- które usunąć się nie dadzą – Zamawiający przerwie czynności odbioru i pomniejszy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jeżeli wady uniemożliwiają prawidłową eksploatację przedmiotu umowy zamawiający odstąpi od umowy.

- które usunąć się dadzą – Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin

usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem zakończenia czynności

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy od którego rozpoczyna się okres rękojmi i termin

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania

w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich

usunięcia na koszt Wykonawcy.

§  9

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie

36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§  10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3.000.zł. (słownie: Trzy tysiące złotych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej najpóźniej z datą podpisania umowy.

- Zabezpieczenie to przeznaczone jest na:

- 30% zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w § 10 pkt. 1 zostanie zwolnione  w terminach określonych w art. 151 ust. 1 - 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§  11

Strony wspólnie postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto)

określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie

rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 2 za każdy

dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego

w § 4 ust. 2.

Naliczone kary umowne winny być uregulowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jego otrzymania ich naliczenia na wskazane konto Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto)

określonego w § 4 ust.2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za niezrealizowaną

część robót.

Wykonawcy przysługuje taka część wynagrodzenia jaka odpowiada zakresowi robót wykonanych do dnia

odstąpienia od umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

- Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1.	Wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu 15 dni

od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

2.	Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru nie

wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje

zobowiązania umowne,

3.	Wykonawca zaniechał realizacji umowy a w szczególności przerwał realizację robót

przez okres dłuższy od jednego miesiąca,

4.	ogłoszona została likwidacja lub upadłość Wykonawcy.

§  13

Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i

Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych

nie stanowią inaczej.

§  14

Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- kosztorys i oferta wykonawcy

- pismo akceptujące

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

....................................................................               		 .............................................................

Kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy

.......................................................