Załącznik nr 3 do SWIZ – Wzór

UMOWA  Nr ……/………./2007

zawarta w dniu …………….…2007 r. w Mordach pomiędzy Miastem i Gminą Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9  NIP 8212364231  REGON 711582457

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy - Andrzeja Piotrowskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Bożeny Boruc

a …………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………………...

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa

sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka

Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Rogóziec, Wojnów, Wyczółki i

Pieńki” o następującym zakresie:

1)  sieć wodociągowa o długości 24 303 mb z rur ciśnieniowych PCW PN10 i PE PN10 o

średnicy 160 mm z uzbrojeniem w armaturę i przejściami pod przeszkodami,

2)  sieć wodociągowa o długości 2 693 mb z rur ciśnieniowych PCW  PN10 o średnicy 110

mm z uzbrojeniem w armaturę i przejściami pod przeszkodami,

3)  przyłącza wodociągowe  o długości 5 235 mb z rur PE PN10 o średnicach 40 mm, 50

mm i 63 mm z przejściami pod przeszkodami z zakończeniami zestawami

wodomierzowymi w ilości 123 szt.

Zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszystkie koszty związane z zajęciem i organizacją robót w pasach drogowych, pasie kolejowym, pasie lasów państwowych, itp.

Zadanie wykonywane będzie w następujących etapach:

Etap I – Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Mordy, Głuchów,

Klimonty i Pieńki o długości 11 742 mb, w tym: PCW Ø 160 mm – 10 290 mb i

PCW Ø 110 mm -  1452 mb.

Termin wykonania do 15.10.2007 r.

Etap II – Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Wólka Soseńska, Sosenki

Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Rogóziec, Wyczółki i Wojnów o długości

15 254 mb, w tym: PCW i PE Ø 160 mm – 14 013 mb; PCW Ø 110 mm – 1 241

mb.

Termin wykonania 10.12.2007 r.

Etap III – Budowa przyłączy wodociągowych o długości 5 235 mb w ilości 123 szt.

Termin wykonania 20.12.2007 r.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),

2)  harmonogramie rzeczowo-finansowym  (Załącznik nr 2 do umowy),

3)  ofercie wykonawcy (Załącznik nr 3 do umowy),

4)  kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.

§ 2

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w dniu ………………… 2007 r. i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do 20 grudnia 2007 r.

Termin zakończenia rozumiany jest jako termin zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do …………….…….. 2007 r.

2.  Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie ………….…………………..…….,

zam. ………………………………………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………………………………….

3. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………...,

zam. ………………………………………………………………………………………....

posiadający uprawnienia budowlane nr  ……………………………………………………

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia

7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

§ 4

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnymi siłami.

- Zamawiający przekaże plac (teren) budowy w terminie do ……………………….. 2007 r.

- Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

2)   oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3)   w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg, urządzeń bądź ich części w toku

realizacji robót do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4)   demontażu, napraw w przypadku zniszczenia, montażu ogrodzeń posesji oraz innych

uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

5)   wykonania projektu organizacji ruchu i poniesienia kosztów zajęcia pasa dróg

powiatowych i wojewódzkich,

- poniesienia kosztów: opracowania warunków realizacji robót w pasie kolejowym oraz

- wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa kolejowego na czas budowy wodociągu, umieszczenia urządzeń, nadzoru pracowników PKP przy robotach i odbiorach, przygotowania map geodezyjnych i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

8)   wykonania prób ciśnieniowych, dezynfekcji sieci i dostarczenia pozytywnych

wyników badań wody od służb sanitarno-epidemiologicznych,

9)  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

10)  dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania zadania do użytku,

11)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

12)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

13)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i  pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiającego,

14)  porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu

najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1)  polskim normom i zharmonizowanym normom unii europejskiej,

2)  wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

3)  wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe

dokumenty dopuszczające zastosowanie materiałów przy budowie zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4. Przed przystąpieniem do robót wymagających zajęcie pasa drogowego lub kolejowego Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody na jego zajęcie od właściwego Zarządcy a po wykonaniu robót przywrócić zajmowany odcinek drogi do stanu pierwotnego.

Koszty zajęcia pasa drogowego, kolejowego i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u

uczestników ruchu drogowego podczas wykonywania robót w pasach drogowych.

§ 6

1.  Zamawiający dokona odbioru zadania  od Wykonawcy po wykonaniu całości robót i po

spełnieniu następujących warunków:

- po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i  potwierdzeniu gotowości zadania do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca

zawiadomi Zamawiającego o gotowości zadania do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b)  protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

c)   dziennik budowy,

d)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami

i  normami,

e)  pozytywne wyniki badań wody.

2)  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 3 dni

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

2. Jeżeli w trakcie trwania czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7

1.  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3   dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia     zawiadomienia o ujawnionych usterkach przez Zamawiającego.

4.  Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

5.  Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokólarne stwierdzenie

usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 8

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 9

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)  zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego netto za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia  terminu ustalonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

10 %  wynagrodzenia umownego netto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

1)  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie

….............................. PLN w formie ……………………………………………………. ,

co stanowi 7 % wartości umowy brutto (z podatkiem VAT).

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia wniesionego w gotówce nastąpi w ciągu 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Zamawiający ustala kwotę pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady lub gwarancji jakości w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota wniesiona

w gotówce będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie terminu gwarancji jakości

lub rękojmi za wady.

4.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

5.  Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do

instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

§ 11

1.  Za wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w

miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki,

Radzików Wielki, Rogóziec, Wojnów, Wyczółki i  Pieńki” Strony umowy ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ………………………….……….. złotych,

a z podatkiem od towarów i usług VAT  w wysokości……………..…………….. złotych,

wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: ………….…………………………… złotych,

(słownie: …………………………………………………………………………………….

……….………………………………..……………………..…………………………… ).

w tym za:

### Etap I - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Mordy, Głuchów, Klimonty,

### Pieńki:

### Cena netto:  ................................................................................................. PLN

### Podatek  VAT:  ..........................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

### Etap II - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Wólka Soseńska, Sosenki

### Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Rogóziec, Wyczółki i Wojnów:

### Cena netto:  ................................................................................................  PLN

### Podatek  VAT:  ........................................................................................... PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

Etap III – Budowa przyłączy wodociągowych:

### Cena netto:  ................................................................................................. PLN

### Podatek  VAT:  ..........................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

2.  Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w

okresie realizacji umowy.

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT w następujących terminach:

a) po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego etapu I zadania,

b) po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego etapu II zadania,

c) po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego etapu III zadania

(płatność za wykonanie etapu III przewidziana jest w dwóch transzach), zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu finansowania inwestycji w przypadku uzyskania środków finansowych spoza budżetu samorządowego,

4.   Faktury będą wystawione na adres Zamawiającego – Miasto i Gmina Mordy; 08-140

Mordy, ul. Kilińskiego 9   NIP 8212364231

5.   Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany

przez inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego.

6.   Płatności za faktury VAT będą dokonywane przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy,

2)  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego

w niniejszej umowie,

2)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań

umownych wobec Wykonawcy.

§ 13

Postanowienia końcowe:

    - Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.  Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest   zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszenia roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

Załączniki:

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.   Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.   Oferta Wykonawcy.

4.   Kosztorys  ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: