Załącznik nr 2 do Dokumentacji przetargowej

UMOWA  Nr …………….. 2014

zawarta w dniu ………………. 2014 r. w Mordach pomiędzy Miastem i Gminą Mordy

z siedzibą: 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9    NIP 8212364231      REGON 711582457

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

……………………………………………….…. –  Pełniącego funkcję Burmistrza

za kontrasygnatą ……………………………….. - Skarbnika

a  ………………………………………………………………………………………………

z siedzibą:  …………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

W myśl  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:  „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i  Czepielin-Kolonia”.

- W ramach zamówienia Wykonawca opracuje projekt budowlany wykonawczy trzech odcinków sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi od istniejących sieci wodociągowych do posesji zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej, tj.:

- od istniejącej sieci wodociągowej PE DN 300 na działce nr 35 w miejscowości Czepielin (na tej działce jest stacja uzdatniania wody), z podłączeniem posesji (nr dz. 18, 17/3, 17/4, 16, 172) wzdłuż drogi powiatowej (nr dz. 2077),  do posesji zlokalizowanych przy drodze gminnej (nr dz. 2079) na działkach nr 169, 173, 174, 175/3, 154, 155, 157, 158 w miejscowości Czepielin z zaprojektowaniem przyłączy wodociągowych do posesji zlokalizowanych w obrębie projektowanej sieci wodociągowej;

- od istniejącej sieci wodociągowej PCV DN 100 w drodze gminnej (nr dz. 758) we wsi Czepielin, wzdłuż dróg gminnych (nr dz. 2088, 2084, 2044, 2085, 2082, 2083) do posesji zlokalizowanych na działkach nr 389, 384/2, 372/2, 373/3, 370 w miejscowości Czepielin z  zaprojektowaniem przyłączy wodociągowych w obrębie projektowanej sieci wodociągowej;

- od istniejącej sieci wodociągowej PCV DN 100 w drodze gminnej (nr dz. 743) do posesji na działce nr 294 w miejscowości Czepielin-Kolonia oraz wzdłuż dróg gminnych (dz. nr 749 Czepielin-Kolonia, dz. nr 2076 i 2075 Czepielin) z  zaprojektowaniem przyłączy do posesji zlokalizowanych m/n na działkach 294 w miejscowości Czepielin-Kolonia i na działkach 311/5, 135, 132, 86, 84, 80 w miejscowości Czepielin.

- Zakres przedmiotu umowy jest następujący:

- ustalenie właścicieli działek, na których będzie projektowany wodociąg (uzyskanie wypisów geodezyjnych właścicieli działek) i uzyskanie pisemnej zgody właścicieli działek na budowę wodociągu przez te działki;

- opracowanie map do celów projektowych sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi;

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego (do uzyskania pozwolenia na budowę) sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czepielin i Czepielin-Kolonia w czterech egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku elektronicznym;

- wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym;

- opracowanie przedmiaru robót / kosztorysu wg obowiązujących norm w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym;

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w dwóch egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku elektronicznym;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 lat od daty wykonania niniejszego zamówienia.

§ 2

- Wykonawca rozpocznie realizację zadania w dniu podpisania umowy i wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do dnia 27 października  2014 r.

§ 3

- Wykonawca odpowiada za kompletność dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy i jej zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

- Wykonaną przez siebie dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego bez naliczania dodatkowych kosztów.

§  4

- Za wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i  Czepielin-Kolonia”, na podstawie złożonej oferty, wynagrodzenie ryczałtowe netto określa się w wysokości ……………………… złotych, a z podatkiem od towarów i usług VAT 23% w wysokości……………..…………….. złotych, wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: ………….…………………………… złotych, (słownie: ……………………….

…………………………………………………….…………….……………….……… ).

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty poniesione przy realizacji zadania, łącznie z kosztami uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

# Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

# Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanego zadania.

# Faktura będzie wystawiona na adres Zamawiającego – Miasto i Gmina Mordy; 08-140       Mordy, ul. Kilińskiego 9   NIP 8212364231

# Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich zauważonych błędów w dokumentacji, wynikłych z winy Wykonawcy, w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, za dodatkową odpłatnością, przy realizacji projektu przez Zamawiającego, o ile wyniknie taka konieczność.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 8

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy;

- dokumentacja przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: