# Załącznik nr 7 do SIWZ

# UMOWA NR .../09

Zawarta w dniu......................... 2010 r. pomiędzy: Miastem i Gminą Mordy z siedzibą w Mordach, ul. Kilińskiego 9 reprezentowaną przez: Pana  Andrzeja Piotrowskiego Burmistrza Miasta i Gminy zwanym dalej Zamawiającym przy kontrasygnacie Pani Bożeny Boruc - Skarbnika Miasta i Gminy

a

................................................................................... z siedzibą

w ................................................................................................

reprezentowanym (-ą) przez:.....................................................

zwanym (-ą)  dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty z dnia .................... wraz z załącznikami do niej, sporządzonej na podstawie siwz i dokumentacji technicznej.

2. Przedmiot umowy stanowi: Remont drogi gminnej Olędy - Krynki - Hołubla długości 2.525 mb, od drogi powiatowej  nr 3626W Mordy - Paprotnia do drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinkach:

- Olędy - Krynki nr 360506W do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1225 mb

- Olędy - Krynki nr 360606W od granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1300 mb

Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 360606 Olędy-Krynki-Hołubla z drogą powiatową Nr 3617W Siedlce - Korczew w miejscowości Hołubla.  Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres przedsięwzięcia zawiera dokumentacja projektowo-techniczna, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym 	się do bezpośredniego użytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się za 	wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 	umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami projektu technicznego i normami polskimi.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: aprobatę techniczną, certyfikat CE certyfikat na znak bezpieczeństwa, lub certyfikat zgodności z Polską Normą.

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, o odpadach oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:

- netto...................... zł

(słownie:.....................................................................................................)

- podatek VAT .....%

- kwota VAT........ zł

(słownie: ......................................................................................................)

brutto ................. zł

(słownie:....................................................................................................... )

2. Cena została ustalona w oparciu o ofertę Wykonawcy złożoną i wybraną w przetargu nieograniczonym i obowiązuje przez cały czas trwania umowy.

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po końcowym odbiorze robót w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr .................................................

3. Za datę dokonania płatności strony ustalają datę obciążenia konta Zamawiającego kwotą płatności. W przypadku nieuregulowania należności z faktury w ww. terminie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.

§ 5

Strony ustalają, iż wykonanie zamówienia nastąpi począwszy od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 sierpnia 2010 r.

§ 6

1. W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru robót budowlanych ..................................

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie objętym umową jest kierownik budowy..............................................

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie pięciu dni od dnia

przed terminem rozpoczęcia robót;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego;

3) protokolarne dokonanie odbioru końcowego w terminie 15 dni roboczych       	od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego;

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 8

# 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym,                     	przepisami technicznymi, sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót,                       	zleceniami Zamawiającego nie wykraczającym  poza ustalony zakres 	robót;

2) prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, a po skończeniu 	robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w 	terminie na dzień odbioru robót;

3) zatrudnienie do nadzorowania robót kierownika budowy z uprawnieniami;

4) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości odbioru końcowego;

5) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za 	szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej 	szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody;

6)sporządzenie kosztorysu powykonawczego i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego zadania

7) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w trzech egzemplarzach;

# 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

§ 10

1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowiązany uczestniczyć  przy odbiorze przedmiotu umowy lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci w tym przypadku prawo do zgłoszenia swoich zarzutów i zastrzeżeń w stosunku do wyniku odbioru.

3. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

4. Za termin zakończenia wykonania robót uważa się dzień zgłoszenia gotowości do  odbioru z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy lub stwierdzenia niedoróbek lub wad. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z których powodu nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót.

5. Wykonawca może wystawić fakturę po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej i ich odbioru.

§ 11

1.Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od

daty protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie równolegle.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt usterki powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 15 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację usterki, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

5. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.

6. Na miesiąc przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych usterek powinno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§ 12

# 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 %

wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze  lub ujawnionych w okresie rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

# 3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

# 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

# 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;

# 2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi i przepisami bhp.

# 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

# 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

# 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy:

# 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru  robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tej okoliczności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości ......... zł, co stanowi 7 % ceny ofertowej brutto, w formie ...........

70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie  zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego jako należycie wykonane. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

2. Sposób wnoszenia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu określa art.148 ust.4 i 5 ustawy Pzp.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji  niniejszej umowy strony będą poddawać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

# Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca