Nr postępowania: In. 271.07.2015			                   Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Wzór - UMOWA  Nr …………… 2015

zawarta w dniu ………………… 2015 r. w Mordach pomiędzy Miastem i Gminą Mordy

z siedzibą: 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9    NIP 8212364231      REGON 711582457

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………….………………..

za kontrasygnatą ……………………………………………….. - Skarbnika

a  …………………………………………..…………………………………………………..

z siedzibą: …………………………  NIP ……………………..  REGON ………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………….………………………………………

W myśl  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:  „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki”.

- Wykonawca opracuje dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w zwartej zabudowie wsi Wyczółki (od działki nr ew. 419/3 do działki nr ew. 406/3 z uwzględnieniem działek nr ew. 397, 399, 400/2) z przepompownią ścieków na działce nr ew. 474 lub 473 w miejscowości Wyczółki oraz kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej na działce 317/1 w miejscowości Pruszyn, gm. Siedlce.

- Zakres zamówienia jest następujący:

- ustalenie właścicieli działek, na których będzie projektowana kanalizacja (uzyskanie wypisów geodezyjnych właścicieli działek) i uzyskanie pisemnej zgody właścicieli działek na budowę kanalizacji przez te działki,

- opracowanie map do celów projektowych,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego (z uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę) w czterech egzemplarzach wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym,

- wykonanie projektów wykonawczych w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym,

- wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego i dostarczenie opracowań w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym,

- sporządzenie kompletnego wniosku (w tym raportu oceny oddziaływania na środowisko) do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia,

- opracowanie operatu wodno-prawnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji ciśnieniowej pod rzeką Liwiec w 4 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku elektronicznym,

- opracowanie przedmiaru robót / kosztorysu wg obowiązujących norm w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (oddzielnie dla kanalizacji i oddzielnie dla przyłączy kanalizacyjnych),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w dwóch egzemplarzach wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (oddzielnie dla kanalizacji i oddzielnie dla przyłączy kanalizacyjnych),

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

- W przypadku zmiany przepisów prawnych dokumentację projektową należy dostosować do przepisów ustawowych obowiązujących na dzień zakończenia wykonania zamówienia.

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 lat od daty wykonania niniejszego opracowania.

§ 2

- Wykonawca rozpocznie realizację zadania w dniu podpisania umowy i wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. uzyskanie map do celów projektowych, uzgodnienie przejść przez działki, uzgodnienie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej.

§ 3

- Wykonawca odpowiada za kompletność dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy i jej zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

- Wykonaną przez siebie dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego bez naliczania dodatkowych kosztów.

§  4

- Za wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki” na podstawie złożonej oferty, wynagrodzenie ryczałtowe netto określa się w wysokości ……………………..złotych, a z podatkiem od towarów i usług VAT 23% w wysokości …………………………. złotych, wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: ……………………………. złotych, (słownie: ………………………………………….

…………………………………………………………………………………… złotych).

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty poniesione przy realizacji zadania, łącznie z kosztami ZUD (narady koordynacyjnej) i wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

# Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

# Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanego zadania.

# Faktura będzie wystawiona na adres Zamawiającego – Miasto i Gmina Mordy; 08-140       Mordy, ul. Kilińskiego 9.

# Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w ustalonym terminie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich zauważonych błędów w dokumentacji, wynikłych z winy Wykonawcy, w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: